Úvod

Medzirezortný program 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023 (ďalej len „program“) je spracovaný v zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/2002 Z. z.“) Ministerstvom obrany Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Základom vecnej a obsahovej náplne programu sú dlhodobé úlohy, ktoré vyplývajú 
z Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024 (ďalej len „rozvojový plán“). Dlhodobé úlohy rozvojového plánu sú transformované na zámery a ciele programu, 
na konkrétne podprogramy a projekty na obdobie rokov 2018 až 2023.

Program je zameraný na požiadavky ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“), ktoré sú potrebné na zabezpečenie obrany štátu vrátane požiadaviek na poskytovanie podpory hostiteľskou krajinou na území Slovenskej republiky na základe medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v rámci členstva v NATO a reflektujú Plán postupnej reakcie NATO (NATO Graduated Response Plan).

Finančné zdroje vyčlenené účelovo na splnenie zámerov a cieľov jednotlivých podprogramov vychádzajú z rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 schváleného vládou Slovenskej republiky 11. októbra 2017 pod č. uznesenia 471. Finančné zdroje sú rozpočtované 
v príslušných rozpočtových kapitolách účastníkov programu. Plánované náklady na realizáciu programu na roky 2021 až 2023 sú výhľadové.

V porovnaní s Medzirezortným programom 06E – Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022, ktorý bol schválený 25. januára 2017 uznesením vlády SR č. 48 sa z dôvodu potreby aktualizácie jednotlivých projektov v rámci podprogramu 06E0J – Miesta riadenia 
pre obranu štátu pristúpilo k aktualizácii a k čiastočnej zmene jeho jednotlivých projektov.

V procese napĺňania zámeru a cieľov programu a jednotlivých podprogramov je kladený dôraz na efektívne využitie disponibilných finančných zdrojov.

- Medzirezortný program 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 
až 2023

## Zámer programu:

Postupné zdokonaľovanie podpory obrany štátu s dôrazom na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a činnosti poskytované OS SR na zabezpečenie obrany štátu 
a na podporu a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl členských krajín NATO (ďalej len „ČK NATO“) pri plnení úloh kolektívnej obrany a činnosti ozbrojených síl členských krajín EÚ (ďalej len „ČK EÚ“) na území SR v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou (ďalej len „HNS“).

### Priority programu

- Udržanie požadovanej úrovne pripravenosti objektov obrannej infraštruktúry 
na zabezpečenie činnosti OS SR a poskytovania HNS s dôrazom na cestné a železničné komunikácie, letiská, prístavy a skladovacie priestory.

- Zabezpečenie zdravotníckej podpory v rozsahu podľa požiadaviek OS SR a požiadaviek v rámci poskytovania HNS.

- Tvorba a udržiavanie štátnych hmotných rezerv v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR v rámci zabezpečenia obrany štátu a poskytovania HNS.

- Modernizácia stacionárnych komunikačných a informačných systémov pre zabezpečenie činnosti orgánov riadenia štátu s dôrazom na interoperabilitu týchto systémov s obdobnými systémami orgánov riadenia ČK NATO/ EÚ.

- Zabezpečenie výskumno-vývojovej základne MO SR s dôrazom na budovanie obranných spôsobilostí OS SR využívajúc možnosti zapojenia do projektov Organizácie NATO 
pre výskum a technológie (NATO Science and Technology Organization ďalej len „STO NATO“ a Európskej obrannej agentúry (European Defence Agency, ďalej len „EDA“).

Programová štruktúra programu:

| Číslo | Podprogram | Účastník programu | Manažér podprogramu |
| --- | --- | --- | --- |
| 06E01 | Dopravná a telekomunikačná podpora | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | minister dopravy a výstavby SR |
| 06E03 | Zdravotnícka podpora | Ministerstvo zdravotníctva SR | minister zdravotníctva SR |
| 06E06 | Štátne hmotné rezervy pre podporu obrany | Správa štátnych hmotných rezerv SR | predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR |
| 06E0I | Výskum a vývoj na podporu obrany štátu | Ministerstvo obrany SR | minister obrany SR |
| 06E0J | Miesta riadenia pre obranu štátu | Ministerstvo vnútra SR | podpredseda vlády a minister vnútra SR |

Plánované limity účelovo vyčlenených finančných zdrojov na realizáciu programu: (v €)

| Číslo | Podprogram | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 06E01 | Dopravná a telekomunikačná podpora | 677 756 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 06E03 | Zdravotnícka podpora | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 275 816 |
| 06E06 | Štátne hmotné rezervy pre podporu obrany | 2 032 867 | 2 117 000 | 2 180 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 06E0I | Výskum a vývoj na podporu obrany štátu | 870 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 06E0J | Miesta riadenia pre obranu štátu | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 110 000 | 100 000 |
| Celkom |  | 3 801 276 | 4 187 653 | 4 250 653 | 4 290 653 | 4 310 653 | 4 355 816 |

- Podprogramy Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023

- Podprogram 06E01 – Dopravná a telekomunikačná podpora

Manažér podprogramu: minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zámer podprogramu:

Podpora systému dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností 
v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek OS SR pre potreby zabezpečenia obrany štátu a požiadaviek v rámci poskytovania HNS.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť udržanie nevyhnutných dopravných a telekomunikačných kapacít podľa požiadaviek OS SR.

# Plánované náklady na realizáciu podprogramu: (v €)

| # Úloha | # Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 2018 | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 |
| # Dopravná a telekomunikačná podpora | # 1-11 | 677 756 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |

Plánované náklady na realizáciu podprogramu po projektoch: (v €)

| P. č. | Názov projektu | Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Zabezpečenie zjazdnosti a priepustnosť UAC | 1 | 239 756 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 395 000 | 395 000 |
| 2. | Údržba SOZ na UAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Vybudovanie n/v rampy na železnici | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| 4. | Vybudovanie n/v priestorov na železnici | 4 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5. | Údržba železničnej infraštruktúry | 5 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 6. | Údržba vozňového a rušňového parku | 6 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 7. | Kontrola a údržba LÚD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Údržba SOZ na železnici | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Funkčný stav núdzových komunikácií pre OS SR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pripravenosť letiska M. R. Štefánika v Bratislave v rámci HNS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Elektronická evidencia UAC a súvisiacej infraštruktúry | 11 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Celkom |  |  | 677 756 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |

Legenda:

UAC - určené automobilové cesty; LÚD - letiskové úseky diaľnic; HNS – podpora hostiteľskou krajinou; SOZ - stále osobitné zariadenia; IS MCS – Informačný systém modelu cestnej siete

Projekty:

1.1 Zabezpečenie zjazdnosti a priepustnosť UAC

Cieľ č. 1

Zabezpečiť zjazdnosť a priepustnosť UAC v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vykonávanie údržby mostov na UAC | Logický | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

1.2 Údržba SOZ na UAC

Cieľ č. 2

Zabezpečiť funkčnosť SOZ na UAC v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vykonanie údržby SOZ na UAC | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

1.3 Vybudovanie n/v rampy na železnici

Cieľ č. 3

Vybudovať nakladacie a vykladacie rampy na železnici v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Projektová príprava stavby | Logický | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Počet novovybudovaných nakladacích a vykladacích rámp na železnici |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1.4 Vybudovanie n/v priestorov na železnici

Cieľ č. 4

Vybudovať nakladacie a vykladacie priestory na železnici v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Projektová príprava stavby | Logický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet novovybudovaných nakladacích priestorov a vykladacích priestorov |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |

1.5 Údržba železničnej infraštruktúry

Cieľ č. 5

Zabezpečiť stálu použiteľnosť záujmových prvkov železničnej infraštruktúry v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vykonávanie údržby železničných rámp a manipulačných priestorov | Logický | áno | nie | nie | nie | áno | áno |
| Počet prvkov železničnej infraštruktúry |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

1.6 Údržba vozňového a rušňového parku

Cieľ č. 6

Zabezpečiť funkčnosť vozňového a rušňového parku (železničné vozne a železničné hnacie vozidlá nezávislej trakcie) na zabezpečenie požadovaných prepráv ozbrojených síl 
a na zabezpečenie obnovy prvkov železničnej infraštruktúry v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vykonávanie údržby železničných vozňov a hnacích vozidiel | Logický | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

1.7 Kontrola a údržba LÚD

Cieľ č. 7

Uskutočniť kontrolu stavu pohybových plôch na letiskových úsekoch pozemných komunikácií a na základe kontroly odstrániť zistené nedostatky.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Počet vykonaných kontrol stavu pohybových plôch | Logický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.8 Údržba SOZ na železnici

Cieľ č. 8

Zabezpečiť funkčnosť SOZ na železnici v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vykonanie údržby SOZ na železnici | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

1.9 Funkčný stav núdzových komunikácií pre OS SR

Cieľ č. 9

Zabezpečiť funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Realizácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

1.10 Pripravenosť letiska M. R. Štefánika v Bratislave v rámci HNS

Cieľ č. 10

Dosiahnuť požadovaný stupeň pripravenosti letiska M. R. Štefánika v Bratislave v rámci poskytovania HNS.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Údržba skladu leteckých pohonných hmôt na letisku M. R. Štefánika v Bratislave a zabezpečenie výdaja leteckých pohonných hmôt | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

1.11 Elektronická evidencia UAC a súvisiacej infraštruktúry

Cieľ č. 11

Zabezpečiť elektronickú evidenciu UAC a súvislej infraštruktúry v centrálnej technickej evidencii cestných komunikácií SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vytvorenie mapového podkladu v IS MCS | Logický | áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| Elektronická evidencia UAC a súvisiacej infraštruktúry |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

- Podprogram 06E03 – Zdravotnícka podpora

Manažér podprogramu: minister zdravotníctva Slovenskej republiky

Zámer podprogramu:

Podpora a udržiavanie zdravotníckych služieb v rozsahu podľa požiadaviek OS SR v rámci zabezpečenia obrany štátu a požiadaviek v rámci poskytovania HNS.

Cieľ podprogramu:

Udržiavať zdravotnícke kapacity s 5 380 lôžkami v určených nemocničných zariadeniach podľa požiadaviek OS SR.

Plánované náklady na realizáciu podprogramu: (v €)

| # Úloha | # Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zdravotnícka podpora | 1 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 275 816 |

Plánované náklady na realizáciu podprogramu po projektoch: (v €)

| P. č. | Názov projektu | Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Zdravotnícka podpora* | 1 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 220 653 | 275 816 |

* Popis projektu:

V rámci prípravy zdravotníctva pre podporu obrany štátu je nutné vykonať všetky potrebné opatrenia na záchranu života a zdravia osôb. Finančné zdroje sú čerpané na organizačné, materiálno-technické a personálne opatrenia, realizáciou ktorých sa zabezpečí poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre OS SR v období krízovej situácie. Celková požiadavka OS SR 
v nadväznosti na jej regionálne rozmiestnenie je 5 380 lôžok v 25 zdravotníckych zariadeniach.

Projekty:

2.1 Zdravotnícka podpora

Cieľ č. 1

Príprava lôžkových kapacít a zabezpečenie zdravotníckych schopností v súlade s požiadavkami OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Počet lôžok so zdravotníckymi kapacitami podľa požiadaviek OS SR | Počet lôžok | 5 380 | 5 380 | 5 380 | 5 380 | 5 380 | 5 380 |

- Podprogram 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre podporu obrany

Manažér podprogramu: predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Zámer podprogramu:

Kooperácia v systéme plánovania a realizácia tvorby a udržiavania štátnych hmotných rezerv v rozsahu podľa požiadaviek OS SR na zabezpečenie ich činnosti a poskytovania HNS a požiadaviek ostatných účastníkov medzirezortného programu podpory obrany štátu.

Cieľ podprogramu:

Tvorba a udržiavanie štátnych hmotných rezerv v rozsahu požiadaviek OS SR a poskytovania HNS a požiadaviek ostatných účastníkov medzirezortného programu podpory obrany štátu.

Plánované náklady na realizáciu podprogramu: (v €)

| # Úloha | Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Štátne hmotné rezervy pre podporu obrany | 1-3 | 2 032 867 | 2 117 000 | 2 180 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |

Plánované náklady na realizáciu podprogramu po projektoch: (v €)

| P. č. | Názov projektu | Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Udržiavanie mobilizačných rezerv | 1 | 1 304 867 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2. | Udržiavanie hmotných rezerv | 2 | 728 000 | 717 000 | 780 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 |
| 3. | Tvorba štátnych hmotných rezerv | 3 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* |
| Celkom |  |  | 2 032 867 | 2 117 000 | 2 180 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |

Popis projektu:

* Pri projekte č. 3 budú čiastky spresnené na základe schváleného rozpočtu verejnej správy a požiadaviek účastníkov medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na tvorbu štátnych hmotných rezerv v nasledujúcich plánovacích cykloch.

Projekty:

3.1 Udržiavanie mobilizačných rezerv

Cieľ č. 1

Udržiavať mobilizačné rezervy v sortimente a  množstve podľa potrieb OS SR cestou požiadaviek účastníkov medzirezortného programu tak, aby boli podľa potreby okamžite použiteľné.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mobilizačné rezervy pre podporu obrany | Logický | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

3.2 Udržiavanie hmotných rezerv

Cieľ č. 2

Udržiavať hmotné rezervy pre potreby OS SR v sortimente a  množstve podľa potrieb OS SR tak, aby boli podľa potreby okamžite použiteľné.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Hmotné rezervy pre potreby OS SR | Logický | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

3.3 Tvorba štátnych hmotných rezerv

Cieľ č. 3

Vytvárať štátne hmotné rezervy v sortimente a množstve podľa potrieb OS SR 
cestou požiadaviek účastníkov medzirezortného programu.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tvorba štátnych hmotných rezerv pre podporu obrany | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

- Podprogram 06E0I – Výskum a vývoj na podporu obrany štátu

Manažér podprogramu: minister obrany Slovenskej republiky

Zámer podprogramu:

Podpora obranného výskumu a vývoja zameraného na rozvoj vybraných spôsobilostí OS SR a perspektívnych oblastí rozvoja obranných technológií. Udržiavanie rezortnej výskumno-vývojovej základne zabezpečujúcej rozvoj obranných kapacít SR pri využívaní medzinárodnej spolupráce v rámci EDA/EÚ a STO NATO.

Cieľ podprogramu:

Zvýšiť rozsah podporovaných projektov a v rámci nich udržať podiel SR 
na programoch/ projektoch EDA a STO NATO na úrovni 0,5 %. Dosiahnuť zvýšenie počtu aktivít na úseku vedeckej podpory a služieb.

Plánované náklady na realizáciu podprogramu: (v €)*

| Úloha | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výskum a vývoj na podporu obrany štátu | 870 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |

Poznámka:

* Uvedené finančné zdroje nezahŕňajú požiadavky v rámci Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (Permanent Structured Cooperation – PESCO)

** V roku 2020 bude vypracovaná nová „Koncepcia zamerania výskumu a vývoja na podporu obrany štátu s výhľadom do roku 2025”. Finančné prostriedky od roku 2020 budú novo definované v závislosti 
od skutočných potrieb rezortného výskumu a vývoja a medzinárodných záväzkov.

Plánované náklady na realizáciu podprogramu po oblastiach podpory: (v  €)

| P. č. | Názov oblasti | Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Účelová podpora v oblasti výskumu a vývoja na podporu obrany štátu | 1 | 470 000 | 470 000 | 370 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 2. | Inštitucionálna podpora výskumu | 2 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3. | Podpora zapojenia sa do projektov STO NATO | 3 | 100 000 | 220 000 | 300 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 4. | Podpora zapojenia sa do projektov EÚ (EDA) | 4 | 150 000 | 210 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Celkom |  |  | 870 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |

Oblasti podpory:

4.1 Účelová podpora v oblasti výskumu a vývoja na podporu obrany štátu

Cieľ č. 1

Podporiť projekty výskumu a vývoja, ktoré by prispeli k zvýšeniu kredibility domáceho obranného priemyslu v oblasti zbraňových, informačných a technických systémov v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vyhlásená výzva na predkladanie projektov na poskytnutie dotácií | Logický | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

4.2 Inštitucionálna podpora výskumu

Cieľ č. 2

Realizovať projekty tak, aby bolo možné nadväzovať na predchádzajúce riešené úlohy, 
pri rešpektovaní dostupných hlavne ľudských zdrojov jednotlivých subjektov. Riešenie úloh, 
ktoré vznikli na základe požiadaviek na projekty či už zo strany Generálneho štábu OS SR 
alebo iných subjektov.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Uzavretie kontraktu s AOS | Logický | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie |
| Uzavretie kontraktu s VTSÚ | Logický | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie |

4.3 Podpora zapojenia sa do projektov STO NATO

Cieľ č. 3

Zapojenie sa do riešených projektov v rámci STO NATO a plnohodnotné zastupovanie v pracovných paneloch STO NATO a EÚ/EDA, ako aj plnohodnotné vedenie národného Distribučného a informačného strediska písomností STO NATO.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zapojenie sa do projektov NATO | Logický | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie |

4.4 Podpora zapojenia sa do projektov EÚ (EDA)

Cieľ č. 4

Podporiť spoluprácu členských krajín EÚ pri riešení nedostatkových spôsobilostí formou projektov založených na medzinárodnej spolupráci.

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zapojenie sa do projektov EÚ (EDA) | Logický | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie | áno/nie |

Merateľný ukazovateľ:

- Podprogram 06E0J – Miesta riadenia pre obranu štátu

Manažér podprogramu: podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie interoperability komunikačných a informačných systémov vyčlenených 
pre zabezpečenie činnosti orgánov riadenia štátu s obdobnými systémami orgánov riadenia ČK NATO/EÚ. Modernizácia infraštruktúry a skvalitnenie protiteroristických opatrení 
pre zabezpečenie činnosti budúceho užívateľa v objekte, ktorý je v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Cieľ podprogramu:

Modernizovať stacionárne komunikačné a informačné systémy, logistické zabezpečenie 
a zlepšiť protiteroristické opatrenia na ochranu záložného miesta pre riadenie obrany štátu.

Plánované náklady na realizáciu podprogramu: (v €)

| Úloha | Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Miesta riadenia pre obranu štátu | 1-13 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 110 000 | 100 000 |

Plánované náklady na realizáciu podprogramu po projektoch: (v €)

| P. č. | Názov projektu | Cieľ | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Rekonštrukcia budov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Rekonštrukcia vykurovacieho systému – kotolne, teplovody | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Chladiace zariadenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 |
| 4. | Filtro-ventilačné a klimatizačné zariadenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Vodné a odpadové hospodárstvo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Radiačný monitoring a radiačná ochrana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Chemický monitoring a chemická ochrana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Technická ochrana objektu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zdroje energie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 10. | Komunikačné zariadenia pre objekt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Rádiokomunikačné prostriedky | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Rekonštrukcia kuchyne | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Komunikačný systém Kron. S/Z | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 110 000 | 100 000 |

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.

V roku 2018 plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci rozpočtového opatrenia vyčlenenie finančných zdrojov na podprogram 06E0J – Miesta riadenia pre obranu štátu presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výdavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021 budú na uvedený podprogram plánované pri tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.

Projekty:

5.1 Rekonštrukcia budov

Cieľ č. 1

Rekonštrukcia budov, výmena okien, zateplenie budov (budova 02, budova 001, budova 02 časť A, budova 02 časť B, budova 002, budova 04 časť A,B).

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rekonštrukcia budov* | Logický | nie | nie | nie | nie | áno | áno |

* Popis projektu:

Výmena okien, brán, dverí, izolácie striech, oprava a zateplenie fasád objektu.

5.2 Rekonštrukcia vykurovacieho systému – kotolne, teplovody

Cieľ č. 2

Výmena plynových kotolní a zastaraného teplovodného potrubia na zabezpečenie temperovania a vykurovania objektu.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rekonštrukcia vykurovacieho systému – kotolne, teplovody* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Zabezpečiť rekonštrukciu zastaraných kotolní, parovodu a teplovodov potrebných na vykurovanie v objekte. Obmenou sa zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie objektov a zvýšenie spoľahlivosti vykurovacieho systému v budúcnosti. Pre zabezpečenie funkčnosti a spoľahlivosti vykurovania je potrebné kotle vymeniť za nové.

5.3 Chladiace zariadenia

Cieľ č. 3

Obmenou chladiacich strojno-technologických zariadení zabezpečiť zvýšenie spoľahlivosti systému chladenia.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Chladiace zariadenia* | Logický | nie | nie | nie | áno | nie | nie |

* Popis projektu:

Prevádzkované výmenníky tepla boli vyrobené v roku 1983. Pri vnútornej prehliadke boli zistené značné usadeniny vodného kameňa a naplavenín, čiastočná hĺbková korózia trubkovníc a rozsiahla oxidácia izolácií prepážok. Uvedené nedostatky majú za následok zníženie účinnosti výmenníkov tepla. Pre dosiahnutie plánovanej kapacity výmenníkov, zabezpečenie požadovanej tepelnej kapacity.

5.4 Filtro-ventilačné a klimatizačné zariadenia

Cieľ č. 4

Vymeniť zastaranú technológie filtroventilácia a klimatizácie v chode objektu z dôvodu nainštalovania nových prvkov.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Filtro-ventilačné a klimatizačné zariadenia* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Vymeniť chladiace a klimatizačné jednotky. Je potrebné vymeniť riadiaci systém merania a regulácie filtroventilácia a klimatizácie z dôvodu zvýšenia funkčnosti filtroventilačných zariadení. Výmena pohonov a setov APU.

5.5 Vodné a odpadové hospodárstvo

Cieľ č. 5

Vymeniť zastaranú technológiu vodného a odpadového hospodárstva.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vodné a odpadové hospodárstvo* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Vymeniť zastarané tlakové nádrže na vodu v objekte, rekonštrukcia nádrží na úžitkovú a pitnú vodu, rekonštrukcia zastaraných potrubí a k nim príslušnej technológie, napojenie na kanalizáciu, výmena odpadového potrubia a príslušnej technológie. Zabezpečenie filtrov na filtráciu pitnej vody.

5.6 Radiačný monitoring a radiačná ochrana

Cieľ č. 6

Zabezpečiť monitorovací systém radiačnej situácie s automatickým vyhlasovaním varovného signálu v prípade prekročenia nastavenej hodnoty dávkového príkonu. Modernizovať elektronický detekčný systém z dôvodu skvalitnenia ochrany objektu, výmena 
a modernizácia detekčných a vyhodnocovacích digitálnych technických zariadení slúžiacich 
na ochranu a zabráneniu vstupu pred narušiteľmi a možnými teroristickými útokmi. Zabezpečiť meranie, archivovanie a vyhodnocovanie získaných radiačných dávok osôb vystavených ionizujúcemu žiareniu za účelom ochrany osôb pred prekročením povolených radiačných dávok.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Radiačný monitoring a radiačná ochrana* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Súčasne používaný monitorovací systém radiačnej situácie je technicky a morálne zastaraný, radiačné sondy sú na konci životnosti. Pre zabezpečenie radiačného monitorovania je potrebné uvedený systém nahradiť moderným a spoľahlivým monitorovacím systémom. Zabezpečiť ohrozené osoby osobnými dozimetrami zaznamenávajúce nízke radiačné dávky s možnosťou odčítania dávky a dávkového príkonu a so signalizáciou prekročenia povolených hodnôt. Vyhodnocovacie zariadenie zabezpečí vyhodnotenie dávok, nastavenie alarmov a nulovanie dozimetrov.

5.7 Chemický monitoring a chemická ochrana

Cieľ č. 7

Zabezpečiť rýchlu kvalitatívnu a semikvantitatívnu analýzu toxických chemických látok a kontrolu kontaminácie a  dekontaminácie z dôvodu skrátenia doby analýzy, rozšírenia rozsahu a zvýšenia bezpečnosti.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Chemický monitoring a chemická ochrana* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | áno |

* Popis projektu:

Prenosné chemické laboratórium PCHL-75 ktoré je v súčasnosti určené na analýzu toxických látok, bolo vyrobené v roku 1985. Uvedené  chemické laboratórium nespĺňa požiadavky na rýchlu kvalitatívnu a semikvantitatívnu analýzu toxických chemických látok. Ochranné odevy určené 
pre prieskumnú hliadku sú zastarané. Prieskumnú hliadku je potrebné vybaviť modernými izolačnými protichemickými odevmi a dýchacími prístrojmi.

5.8 Technická ochrana objektu

Cieľ č. 8

Vybudovať mechanické zábrany na zabezpečenie ochrany vstupných priestorov 
na ochranu objektu, digitálny okruh priemyselnej televízie s možnosťou digitálneho záznamu 
a zálohovania dát, detekcia narušenia úsekov perimetrickej ochrany z dôvodu zvýšenia stupňa ochrany objektu. Oprava prípadne výmena mechanickej  zábrany – oplotenia. Dobudovanie nového oplotenia.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Technická ochrana objektu* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Vybudovanie mechanických a hydraulických zábran, ktoré budú slúžiť pre vykonávanie selektívnej kontroly a zamedzeniu nežiaduceho vjazdu techniky a zabezpečenie kontroly príjazdov a výjazdov vozidiel. Výmena zastaraného skratového systému vnútornej signálnej steny za moderný digitálny systém s použitím infračervených závor alebo iných moderných digitálnych zabezpečovacích technológií za účelom zefektívnenia a skvalitnenia technickej a elektronickej ochrany objektu 
pred možnými narušiteľmi a teroristickými útokmi. Výmena súčasného zastaraného systému okruhu priemyselnej televízie za nový plne digitálny systém z dôvodu ochrany objektu a tým zvýšenia stupňa a účinnosti ochrany, v dôsledku použitia najmodernejších digitálnych kamerových, detekčných, bezpečnostných, sledovacích a vyhodnocovacích systémov za účelom odvrátenia a zabránenia možnej hrozby narušenia systému ochrany objektu narušiteľmi alebo teroristickým útokom. Dobudovaním nového oplotenia sa zvýši stupeň ochrany objektu pred potenciálnymi narušiteľmi.

5.9 Zdroje energie

Cieľ č. 9

Zabezpečiť nové náhradné zdroje energie s nižšou spotrebou paliva z dôvodu zabezpečenia väčšej spoľahlivosti prevádzky a predĺžením doby chodu pri jestvujúcej zásobe paliva a výmena záložného zdroja za nový resp. výmena záložných batérii.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zdroje energie* | Logický | nie | nie | nie | nie | áno | nie |

* Popis projektu:

Pre zabezpečenie náhradnej energie pre chod technológií pri výpadku verejnej elektrickej siete doplniť jestvujúce staré náhradné zdroje novými agregátmi s nižšou spotrebou a zabezpečiť výmenu záložného zdroja za nový resp. výmena záložných batérií na preklenutia doby pri prechode 
na náhradný zdroj energie.

5.10 Komunikačné zariadenia pre objekt

Cieľ č. 10

Vybudovať komunikačné prepojenie objektu s určenými komunikačnými centrami.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Komunikačné zariadenia pre objekt* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Vybudovať komunikačné prepojenie objektu v zmysle požiadaviek budúceho užívateľa. Vzhľadom 
na ucelenosť a komplexnosť prepojenia s určenými komunikačnými centrami.

5.11 Rádiokomunikačné prostriedky

Cieľ č. 11

Obmena zastaraného systému KV a VKV prijímacieho strediska. Zabezpečenie kompatibility nových rádiokomunikačných prostriedkov s rádiokomunikačnými prostriedkami Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rádiokomunikačné prostriedky* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Zabezpečenie kompatibility spojenia v rámci MO SR, EU a NATO

5.12 Rekonštrukcia kuchyne

Cieľ č. 12

Rekonštrukcia kuchyne so zariadením.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rekonštrukcia kuchyne* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Z dôvodu, že súčasné vybavenie kuchyne nespĺňa hygienické požiadavky a je fyzicky amortizované po dlhodobom používaní je potrebné zabezpečiť jej úplnú rekonštrukciu aj s výmenou zariadení potrebných na prípravu a uskladnenie jedál.

5.13 Komunikačný systém Kron. S/Z

Cieľ č. 13

Vybudovať dátové a telekomunikačné prepojenie objektu v systéme Kron. S/Z s určenými telekomunikačnými a dátovými centrami.

Merateľný ukazovateľ:

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Kalendárny rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Komunikačný systém Kron. S/Z* | Logický | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

* Popis projektu:

Vzhľadom na ucelenosť a komplexnosť dátového a telekomunikačného prepojenia objektu 
s obdobnými systémami orgánov riadenia ČK NATO/EÚ, vybudovanie komunikačného systému Kron. S/Z podľa požiadaviek budúceho užívateľa.

Záver

Medzirezortný program 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023 vytvára predpoklady na postupnú realizáciu úloh Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom 
do roku 2024 a zabezpečuje pridelenie finančných zdrojov na úlohy podpory obrany štátu v rozsahu dostupných finančných zdrojov, ktoré sú účelovo vyčleňované v rámci rozpočtových kapitol účastníkov programu.