Hodnotenie plnenia všetkých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky

vyplývajúcich z členstva v NATO

Členstvo Slovenskej republiky v NATO predstavuje jeden z pilierov našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Medzi priority zahraničnej a obrannej politiky SR patrí plnenie záväzkov prijímaných na pôde NATO.

Slovenská republika sa pri vstupe do Severoatlantickej aliancie (NATO) zaviazala plniť záväzky, ktoré vyplývajú z jej členstva v NATO. Vzhľadom na dynamicky sa vyvíjajúcu bezpečnostnú situáciu v Európe aj za jej hranicami sa požiadavky na plnenie týchto záväzkov prirodzene potvrdzujú. Plnenie svojich záväzkov potvrdila Slovenská republika aj na samite NATO vo Walese v roku 2014 a na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky aj na samite NATO vo Varšave v roku 2016.

Plnenie záväzkov (nielen v NATO) považujeme za súčasť posilňovania postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch. Je preto aj zo zahraničnopolitického hľadiska dôležité, aby sa ich plneniu venovala náležitá pozornosť. V NATO sa plnenie záväzkov vyhodnocuje predovšetkým v rámci procesu obranného plánovania a najvyššia pozornosť sa mu venuje v súvislosti s prípravou na stretnutie hláv štátov a vlád.

Na naplnenie definovanej úrovne ambície Aliancie navrhuje Medzinárodný štáb členským krajinám v rámci procesu obranného plánovania NATO konkrétne kvalitatívne a kvantitatívne ciele. Tieto by mali byť pre krajinu splniteľné využitím jej existujúcich spôsobilostí a pridaním primeraného dodatočného zaťaženia (reasonable challenge).

Predkladaná informácia je založená na hodnotení napĺňania Cieľov spôsobilostí, s ktorými SR súhlasila v roku 2013. Ich integrálnou súčasťou sú aj Ciele spôsobilostí dohodnuté so SR v rámci predchádzajúcich cyklov obranného plánovania od roku 2004. Ich plnenie pokračovalo aj v rámci aktuálneho cyklu obranného plánovania.

V zmysle záverov summitov NATO vo Walese (2014), Varšave (2016) a Bruseli (2017) sa hodnotenie napĺňania záväzkov spojencov neobmedzuje len na napĺňanie Cieľov spôsobilostí. Prístup spojencov k posilňovaniu kredibility a akcieschopnosti Aliancie sa vyhodnocuje v troch oblastiach: zdrojový rámec, spôsobilosti a príspevky do operácií a aktivít NATO (Cash, Capabilities, Contributions).

Zdrojový rámec: Zásadným je konštatovanie o postupnom zvyšovaní výdavkov na obranu, kde sa premieta záväzok SR, podľa ktorého budú výdavky na obranu rásť tak, aby dosiahli v roku 2020 hodnotu 1,6 % HDP a v roku 2024 až 2 % HDP. Súčasťou tohto záväzku je aj podmienka vyčleniť 20 % z celkových výdavkov na obranu výskum a modernizáciu ozbrojených síl.

Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR a Vojenská stratégia SR prijaté vládou SR v októbri 2017 tento záväzok potvrdzujú. Z tohto dohodnutého finančného rámca vychádza aj Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Cieľom plánu je aj naďalej pokračovať v systematickom rozvoji a budovaní ozbrojených síl tak, aby to boli moderné, akcieschopné a dôveryhodné, disponujúce adekvátnym potenciálom, schopné zaručovať obranu Slovenskej republiky v systéme kolektívnej obrany NATO a plniť úlohy v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Zo strany NATO je takéto definovanie zdrojového rámca pre obranu SR vysoko oceňované. Obranní plánovači Aliancie si všímajú, že SR plánuje skokovo zvýšiť výdavky na obranu medzi rokmi 2019 a 2020 a pripomínajú dôležitosť naplnenia tohto politického záväzku. Zapracovanie výhľadu zvyšovania výdavkov na obranu do rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020 by malo byť zárukou, že SR je odhodlaná naplniť aj tento záväzok.

Spôsobilosti: Hodnotenie v prílohe potvrdzuje, že v sledovaných oblastiach plnenie kvalitatívnych Cieľov spôsobilostí 2013 k 30. 6. 2017 je 19 cieľov plnených, 22 plnených s obmedzeniami a 2 nesplnené a jeden sa plniť ani nezačal. V prípade plnenia kvantitatívnych Cieľov spôsobilostí 2013 k 30. 6. 2017 stanovených pre SR bolo 5 cieľov plnených, 19 plnených s obmedzením a 6 cieľov neplnených.

Pri napĺňaní Cieľov spôsobilostí, s ktorými SR súhlasila v júli 2017, bude dôležité sústrediť sa na tie spôsobilosti, ktoré sú prioritou pre modernizáciu OS SR a ktorými má SR zároveň posilňovať spoločnú schopnosť Aliancie naplniť jej úroveň ambícií. Bude dôležité, aby do obranného plánovania SR bol zapracovaný aj rozvoj všetkých spôsobilostí, ktoré na seba SR prevzala. Ak SR nebude rozvíjať niektoré z týchto spôsobilostí, v prípade potreby by splnenie takéhoto cieľa musela prevziať iná členská krajina NATO nad rámec svojich primeraných záväzkov. Nová Obranná stratégia SR definuje, že adaptácia obrany SR sa preväzuje s adaptáciou NATO. Je preto nevyhnutné, aby sa aj pri napĺňaní Cieľov spôsobilostí priority SR plnohodnotne prekrývali s prioritami NATO. V opačnom prípade existuje riziko, že to, čím budú OS SR disponovať, nebude pre kolektívnu obranu relevantné.

Detailný opis plnenia Cieľov spôsobilostí obsahuje príloha pripravená MO a doplnená o vstupy MZVaEZ, MV a NBÚ.

Príspevky do operácií a aktivít NATO: V súlade s mandátmi NR SR pôsobia OS SR v súčasnosti celkovo v 7 operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu. Pre operácie NATO udelila NR SR mandát ozbrojeným silám na účasť do 66 vojakov v operácii Resolute Support Mission v Afganistane. SR v súčasnosti udržiava v operácii prítomnosť približne na úrovni 40 vojakov. 1 vojak pôsobí v NATO HQ Sarajevo.

V novembri 2017 SR vyslala výcvikový tím v oblasti odmínovania do aktivity NATO na podporu irackých bezpečnostných síl (NTCB-I). V priebehu roka 2018 v súlade s výcvikovým programom tejto aktivity NATO plánuje vyslanie aj ďalšieho výcvikového tímu v oblasti opravy a udržiavania techniky sovietskeho typu. Príspevok SR do aktivity NATO v Iraku je veľmi vysoko hodnotený zo strany NATO.

V súlade s požiadavkami NATO a možnosťami OS SR má SR pripravené príspevky do Síl reakcie NATO/Síl veľmi vysokej pripravenosti (NRF/VJTF). V roku 2018 vyšle na 12 mesiacov do Lotyšska jednotku v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP).

SR pravidelne prispieva aj do zvereneckých fondov NATO na podporu partnerských krajín na západnom Balkáne a na Ukrajine. Tieto príspevky pomáhajú financovať rôzne aspekty reforiem bezpečnostného sektora daných partnerov alebo praktické otázky ako napr. zabezpečenie skladov munície, či zdravotnú rehabilitáciu obetí ozbrojených konfliktov. V roku 2016 SR prevzala aj vedúcu úlohu Zvereneckého fondu NATO pre odmínovanie a likvidáciu nevybuchnutej munície na Ukrajine. Obvyklá doba trvania takéhoto záväzku je tri roky. MO SR do styčného tímu NATO na Ukrajine vyslalo aj civilného experta. Celkovo SR prispela do tohto fondu sumou 50 000 EUR a pripravuje ďalší príspevok na fungovanie fondu.

SR vyslala obranného experta do Gruzínska ako súčasť rozsiahlej asistencie NATO pre bezpečnostný a obranný sektor Gruzínska. Expert MO SR sa podieľa na vybudovaní vzdelávacej inštitúcie GE v oblasti bezpečnosti a obrany (Defence Institutions Building School).

Na podporu udržateľnosti afganských bezpečnostných síl SR finančne prispieva pravidelne od roku 2015. Svojím príspevkom vo výške 500 000 USD ročne doteraz prispela trikrát a bude ho poskytovať aj naďalej, v období rokov 2018-2020. SR je tak aktívnou súčasťou úsilia medzinárodného spoločenstva o stabilizáciu Afganistanu.

* * *

Z troch popísaných oblastí – Cash, Capabilities, Contributions – je SR pozitívne hodnotená v oblasti príspevkov do operácií a v oblasti výdavkov na obranu. Predovšetkým jasný záväzok SR zvyšovať výdavky na obranu na úroveň 1,6 % HDP v roku 2020 a ďalej až na úroveň 2 % HDP v roku 2024 je pre spojencov a NATO veľmi pozitívnym signálom. Dôležité bude naplno implementovať tento politický záväzok a vytvoriť podmienky na to, aby tieto bezprecedentné výdavky na obranu SR boli zmysluplne použité.

V oblasti budovania spôsobilostí sa SR aj naďalej potýka s dôsledkami obmedzeného finančného rámca na obranu a príliš častých zmien priorít modernizácie a vyzbrojovania OS SR. Schválenie Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 a jeho dôsledná implementácia bude do budúcnosti základom úsilia SR pri zvyšovaní úrovne spôsobilostí OS SR a napĺňaní Cieľov spôsobilostí, s ktorými SR súhlasila na pôde NATO.

V dňoch 23 - 24. 11. 2017 sa uskutočnili v Bratislave bilaterálne konzultácie s NATO k návrhu Hodnotenia plánovania obrany a spôsobilostí SK 2017 (NATO Defence Planning and Capabilities Review 2017). Ide o pravidelné 2-ročné hodnotenie obranných plánov SR a ich porovnanie s požiadavkami kolektívnej obrany. Podľa prvotného hodnotenia NATO nie sú priority rozvoja OS SR úplne previazané s prioritami kolektívnej obrany v rámci NATO. Nedostatky NATO vníma predovšetkým v oblasti budovania ťažkej mechanizovanej brigády a v oblasti nasaditeľných prostriedkov elektronického prehľadu.

Hodnotenie sa bude aktualizovať, osobitne s blížiacim sa samitom NATO v júli 2018. Bude preto dôležité, aby MO SR výsledky prvotného hodnotenia pretavilo do konkrétnych rozhodnutí, ktoré potvrdia záujem zosúladiť národné s aliančným obranným plánovaním. Nie je pritom nevyhnutné zásadne meniť navrhnutý rámec modernizácie Ozbrojených síl SR v zmysle Dlhodobého plánu. Odporúča sa predložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady aktualizovanú verziu tohto materiálu s vyšpecifikovanými krokmi v oblasti obranného plánovania, ktoré vzídu z marcových multilaterálnych rokovaní v NATO (20. 3. 2018). Cieľom by malo byť nastavenie priorít plnenia jednotlivých úloh tak, aby bolo evidentné, že do roku 2030 bude SR aktívne pracovať na naplnení všetkých Cieľov spôsobilostí NATO, s ktorými súhlasila.

Hodnotenie nebolo predložené do medzirezortného pripomienkového konania, nakoľko ide o informatívny materiál a úlohy sú predmetom iných, vládou prijatých dokumentov, predovšetkým Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, ktorý bol prijatý vládou SR 4.10.2017.

Informácia o plnení všetkých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky

vyplývajúcich z členstva v NATO

# Cieľ dokumentu:

Cieľom dokumentu je poskytnutie informácie o plnení medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancii (ďalej len „plnenie medzinárodných záväzkov SR“). Základným východiskom pre vyhodnotenie plnenia medzinárodných záväzkov SR sú okrem jej ústavného, právneho rámca a národných strategických dokumentov (Bezpečnostná stratégia SR a Obranná stratégia SR) aj Strategická koncepcia Aliancie, Politická smernica NATO, závery a rozhodnutia predstaviteľov hláv štátov a predsedov vlád zo samitov NATO, rozhodnutia a závery vyplývajúce zo zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO.

# Plnenie hlavných záväzkov voči NATO

## Obranné výdavky vynaložené na obranu

Záväzok deklarovaný na samite NATO vo Walese, keď sa členské krajiny NATO (ČK) zaviazali zastaviť pokles výdavkov na obranu a dosiahnuť percentuálny podiel výdavkov na obranu vo výške 2 % HDP a vynaložiť 20 % z obranných výdavkov na rozvoj a modernizáciu.

Záväzok SR: Zastaviť pokles výdavkov na obranu, zabezpečiť ich reálny nárast v závislosti od stavu verejných financií a v súlade s hospodárskym rastom, do roku 2020 vyčleniť 1,6 % HDP na obranu s predpokladom smerovania výdavkov na obranu na úroveň 2 % HDP v priebehu dekády a vynaložiť 20 % z celkových výdavkov na obranu na modernizáciu OS SR do roku 2020.

Poznámka: SR potvrdzuje svoj politický záväzok prijatý ČK NATO v rámci Prísľubu investovania do obrany (Defence Investment Pledge - DIP) a odsúhlasený v Politickej smernici NATO (2015).

Plnenie záväzku: NR SR schválila 16. mája 2017 historicky prvú politickú deklaráciu vyčleniť 1,6 % HDP na obranu do roku 2020 s tým, že sa SR bude postupne snažiť dosiahnuť deklarovanú úroveň DIP v dlhodobom horizonte. Podľa schváleného rozpočtu rezortu MO SR na rok 2017 (upraveného k 31.3.2017) bolo na obranu vyčlenených 1,18 % HDP, z toho sa na modernizáciu predpokladá vynaložiť 20,14 %.

Cieľom rokovaní o návrhoch štátneho rozpočtu SR na ďalšie roky je zabezpečiť zdrojový rámec výdavkov na obranu 1,6 % HDP do roku 2020, a tiež rokovať o ďalšom postupnom navyšovaní s cieľom dosiahnuť percentuálny podiel výdavkov na obranu vo výške 2 % HDP od roku 2024.

V rámci Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „DP 2030“) sa v plánovacom období rokov 2018 – 2030 kalkuluje podiel finančných zdrojov vyčlenených na rozvoj obrany (modernizácia) na úrovni v priemere 30,19 % z predpokladaných výdavkov na obranu, t.j. zo sumy cca. 30 mld. € (viď. prognóza makroekonomického vývoja SR zo septembra 2017). K zvýšeniu investičných výdavkov v krátkodobom horizonte (do roku 2020) významne prispeje implementácia finančne náročných strategických projektov modernizácie OS SR predložených vláde SR na ich individuálne schvaľovanie a financovanie.

Obranné výdavky rezortu MO SR v rokoch 2013 – 2017

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podiel HDP (v %) | 0,98 | 0,99 | 1.14 | 1.12 | 1.18 |
| Nominálna hodnota (v mil. EUR) | 725 | 748 | 886 | 904 | 1000 |
| Modernizácia (podiel v %) | 6,96 | 10,89 | 18,18 | 15,22 | 20,14 |

* Údaje na rok 2017 vyplývajú zo schváleného rozpočtu rezortu MO SR, upraveného k 31.3.2017.

Predpokladaný vývoj obranných výdavkov rezortu MO SR v rokoch 2018 – 2022

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podiel HDP (v %) | 1,21 | 1,21 | 1,6 | 1,65 | 1,65 |
| Nominálna hodnota (v mil. EUR) | 1082 | 1155 | 1612 | 1766 | 1855 |
| Modernizácia (podiel v %) | 31,31 | 34,63 | 34 | 26,37 | 26,16 |

## Ciele spôsobilostí

SR vstupom do NATO prebrala na seba záväzok podieľať sa primerane na realizácii stanovenej úrovne politicko-vojenskej ambície Aliancie. Pre naplnenie úrovne ambície NATO je pre členské krajiny NATO (ďalej len „ČK NATO“) schvaľovaný súbor požadovaných spôsobilostí potrebných na zabezpečenie kolektívnej obrany NATO. Súbor spôsobilostí Aliancie sa medzi jednotlivé členské krajiny rozdeľuje prostredníctvom mechanizmov procesu obranného plánovania NATO (ďalej len „NDPP“), pričom ciele spôsobilostí predstavujú výstup tohto procesu. Od vstupu SR do NATO sú Ciele spôsobilostí 2013 (ďalej len „NC 2013“) pre SR štvrtým cyklom procesu NDPP.

Ciele spôsobilostí resp. ciele síl (predchádzajúci názov) pridelené SR v rámci predchádzajúcich cyklov obranného plánovania od roku 2004 sú integrálnou súčasťou NC 2013. Ich plnenie pokračovalo aj v rámci aktuálneho cyklu obranného plánovania.

Budovanie požadovaných spôsobilostí ozbrojených síl SR (ďalej len „OS SR“) bolo realizované v súlade s dostupnými finančnými zdrojmi vyčleňovanými do rozpočtu kapitoly MO SR. V procese obranného plánovania boli požiadavky na budovanie spôsobilostí NC 2013 definované v procese strednodobého plánovania a rozpočtovania čím boli vytvorené východiskové plánovacie predpoklady na realizáciu NC 2013.

Záväzok SR: Na základe súboru požadovaných cieľov spôsobilostí stanovených pre SR prispievať do budovania spôsobilostí NATO v rámci spoločnej obrany NATO.

Plnenie záväzku: SR boli v roku 2017 pridelené Ciele spôsobilostí 2017 v rámci piateho cyklu procesu NDPP od vstupu SR do NATO. V roku 2017 boli vyhodnotené Ciele spôsobilostí 2013, ktoré boli pridelené SR v rámci predchádzajúcich cyklov obranného plánovania NATO.

SR bolo v rámci NC 2013 pridelených celkovo 30 kvantitatívnych a 44 kvalitatívnych cieľov. Proces realizácie NC 2013 bol charakteristický tým, že plánovanie plnenia požadovaných spôsobilostí vychádzalo z predpokladu, že rezortu MO SR budú každoročne pridelené finančné zdroje vo výške 2 % HDP (hrubý domáci produkt) tak, ako sa SR politicky zaviazala plniť pri vstupe do Aliancie. V období plnenia NC 2013 (2013-2017) však boli do rozpočtu kapitoly MO SR prideľované finančné zdroje len v rozmedzí od 0,98 % do 1,17 % HDP.

| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška HDP vyčleneného na obranu v % | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | - |
| Schválený rozpočet MO SR v mil. € | 748 | 745 | 797 | 881 | 990 | 4 161 |
| Vynaložené finančné prostriedky na NC 2013 v mil. € | 111 | 148 | 377 | 391 | 472 | 1 499 |

* Uvedený údaj vychádza z plánovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu MO SR na rok 2017

Pôvodne definované finančné prostriedky na plnenie NC 2013 boli vo výške 2 628 858 499 €. Do súčasnosti boli vynaložené finančné prostriedky na realizáciu NC 2013 vo výške 1 498 323 560 €. Deficit finančných prostriedkov na plnenie NC 2013 predstavuje 1 130 534 939 €. Tak ako je zrejmé z údajov uvedených v tabuľke č. 1, tento výrazný deficit vo finančných zdrojoch pri plnení NC 2013 nebolo možné pokryť zo zdrojov rozpočtu rezortu MO SR.

Vzhľadom na to, že plnenie národných cieľov spôsobilostí, ako jedného z najvýznamnejších medzinárodných záväzkov SR, je nadrezortnou úlohou, vypracovanie hodnotenia plnenia NC 2013 bolo spracované v úzkej spolupráci s odbornými organizačnými zložkami MO SR a GŠ OS SR, MZVaEZ SR, MV SR a NBÚ po jednotlivých oblastiach: pozemný komponent (L), komponent pre špeciálne operácie (F), stabilizácia & rekonštrukcia (S), vzdušný komponent (A) a komponent spoločných/podporných síl (E) (Joint/Enabling). Podľa kvality plnenia boli jednotlivé ciele hodnotené ako: „plnené/splnené“, „plnené s obmedzeniami“, „neplnené“ a „nezačalo sa s plnením“ – viď príloha č.1.

Plnenie NC 2013 bolo výrazne limitované dlhodobým pretrvávajúcim deficitom finančných zdrojov vyčleňovaných pre potreby MO SR, ktoré negatívne ovplyvnili transformáciu OS SR najmä v oblasti modernizácie/obmeny výzbroje, techniky a materiálu a komunikačných a informačných systémov (ďalej len „KIS“). Príprava a udržiavanie spôsobilostí OS SR je často plnené úsilím viacerých súčastí alebo celých OS SR, čo nie je udržateľný stav. V prípade pokračovania tohto trendu nebude SR schopná plniť nielen úlohy vyplývajúce z NC 2013 v stanovenom rozsahu spôsobilosti a termínoch, ale môže viesť aj ku strate už získaných spôsobilostí. Vyššie uvedený stav má dlhodobý negatívny vplyv na rozsah a kvalitu plnenia spojeneckých záväzkov.

Kritické nedostatky pri plnení cieľa sú v oblasti zabezpečenia výzbrojou, technikou a materiálom. Značná časť výzbroje a techniky je zastaraná, neschopná pôsobiť v mnohonárodnom prostredí s minimálnym stupňom interoperability. Časť výzbroje a techniky nie je v prevádzkyschopnom stave, čaká na opravy, revízie a kalibrácie prístrojového vybavenia. Ďalšou oblasťou s kritickými nedostatkami je oblasť KIS, v rámci ktorej deklarované jednotky nespĺňajú požiadavky NATO stanovené na interoperabilitu a chránenú komunikáciu.

Medzi oblasti budovania a udržiavania spôsobilostí, kde sa OS SR darí plniť stanovené úlohy patrilo: zabezpečenie personálu, príprava a výcvik, spracovanie a implementácia doktrín, štandardov a čiastočne v oblasti infraštruktúry. Dlhodobý nedostatok finančných zdrojov spolu s vyššie uvedenými nedostatkami však negatívne ovplyvňoval a v niektorých prípadoch výrazne limitoval plnenie úloh aj v týchto oblastiach.

V rámci celkového hodnotenia kvalitatívnych cieľov bolo 19 cieľov vyhodnotených ako „plní sa“, 22 cieľov sa „plní s obmedzením“. Dva ciele boli hodnotené ako nesplnené a v prípade 1 cieľa sa s plnením ešte nezačalo. V rámci hodnotenia kvantitatívnych cieľov bolo 5 cieľov vyhodnotených ako „plní sa“, 19 cieľov sa „plní s obmedzením “ a neplnených je 6 cieľov.

### Pozemný komponent

Väčšina cieľov spôsobilostí v tejto oblasti bola plnená na úrovni „plnené“ resp. „plnené s obmedzeniami“ – viď príloha č.1. Jeden, avšak z pohľadu cieľov spôsobilostí najdôležitejší kvantitatívny cieľ v rámci pozemného komponentu - L 1501 Mechanizovaná brigáda nebol plnený. Jeden kvalitatívny cieľ – L 6204 Ochrana proti raketovej, delostreleckej a mínometnej paľbe (C –RAM) sa plniť nezačal.

Hodnotenie plnenia cieľa L 1501 Mechanizovaná brigáda

Splnenie NC 2013 - výstavba mechanizovanej brigády (MB) je dlhodobým záväzkom SR pre kolektívnu obranu NATO. Vybudovanie a udržanie spôsobilostí mechanizovanej brigády je zároveň jednou z kľúčových úloh napĺňania politicko-vojenskej ambície SR na zaručenie obrany SR. Z tohto dôvodu je splnenie NC 2013 považované za prioritný projekt financovania zo strany MO SR.

Napriek skutočnosti, že výstavba MB bola súčasťou Cieľov síl už v roku 2004 (neskôr Cieľov spôsobilostí), ako aj významným prvkom modelov transformácie OS SR (Model 2010, Model 2015) a zároveň súčasťou stratégie rozvoja budúcich spôsobilostí OS SR (Biela kniha o obrane SR, 2013), na plnenie tejto úlohy neboli do súčasnosti vyčlenené finančné zdroje v potrebnej výške. To má negatívny vplyv na úroveň bojaschopnosti OS SR pri obrane vlastného územia, ako aj na kvalitu a rozsah plnenia spojeneckých záväzkov SR v oblasti kolektívnej obrany.

Identifikované hlavné nedostatky:

- Dlhodobá nerovnováha medzi úlohami OS SR a úrovňou ich zdrojového zabezpečenia.

- Absencia dlhodobého rámca rozvoja spôsobilostí v procese obranného plánovania.

- Dlhodobo neriešená systémová modernizácia hlavných druhov výzbroje pozemných síl.

Stav plnenia cieľa: Pôvodný termín dosiahnutia plnej operačnej spôsobilosti MB bol stanovený k 31. decembru 2010. Na základe identifikovaných rizík v procese budovania požadovaných spôsobilostí MB bol pôvodný termín plnej operačnej spôsobilosti MB prehodnotený a v súlade so stanoviskom SR k Cieľom síl 2008 upravený na 1.1. 2018. Vzhľadom na pretrvávajúci významný zdrojový deficit MO SR naďalej pretrváva hrozba nesplnenia kritérií pre dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti MB k 1. 1. 2018 a rastie riziko nesplnenia cieľa.

Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov:

- Výstavba MB je považovaná zo strany MO SR za prioritný projekt financovania.

- V rokoch 2015 a 2016 boli MO SR a GŠ OS SR spracované viaceré dokumenty, ktoré identifikovali riziká a rozpracovali opatrenia na dosiahnutie minimálnych požiadaviek NATO na dosiahnutie plnej operačnej pripravenosti (FOC) do 1.1.2018. Tieto dokumenty zároveň identifikovali minimálne finančné požiadavky pre celú fázu výstavby MB NC 2013 vrátane fázy aktivácie. Nedostatok finančných zdrojov však umožnil MO SR realizovať navrhované opatrenia len na minimálnej úrovni.

- V októbri 2017 vláda SR schválila Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „DP 2030“ ), ktorý nahradí Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015 (tzv. Model 2015). V súvislosti s návrhom DP 2030, ktorý bude schvaľovaný v NR SR, prebiehajú rokovania medzi MO SR a MF SR o navýšení rozpočtu kapitoly MO SR, pričom prioritné výdavkové tituly tohto navýšenia sú zamerané aj na dosiahnutie spôsobilostí MB.

- MO SR v roku 2017 spracovalo pre Vládu SR návrh projektov obmeny bojových vozidiel 8x8 a 4x4, ktoré zvýšia spôsobilosti MB.

### Vzdušný komponent

Väčšina cieľov spôsobilostí v tejto oblasti bola plnená na úrovni „plnené“ resp. „plnené s obmedzeniami“ – viď príloha č.1. Jeden kvantitatívny cieľ – A 1501 Letecký záchranný a hasičský modul a dva kvalitatívne ciele – A 1105 Operácie v náročných klimatických podmienkach a A 2401 Nasaditeľné letiskové aktivačné moduly neboli plnené.

Hlavnou príčinou neplnenia cieľov bolo neobstaranie požadovanej výzbroje, techniky a materiálu z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov a zastaranosť leteckej techniky OS SR, ktorá nespĺňa podmienky na pôsobenie v náročných klimatických podmienkach podľa požiadaviek NATO.

### Spoločné/podporné sily (Joint Enabling)

Na plnení cieľov v tejto oblasti sa okrem MO SR podieľal NBÚ SR. Väčšina cieľov spôsobilostí v tejto oblasti bola plnená na úrovni „plnené“ resp. „plnené s obmedzeniami“ – viď príloha č.1. Štyri kvantitatívne ciele – E 1501 Role 2 LM, E 1501 Tím odmínovania pozemných komunikácií, E 1501 Laboratórny odmorovací tím RCHBO (3x), E 1501 Laboratórium RCHBO (SIBCRA) (3x) neboli plnené.

Hlavnou príčinou neplnenia cieľov bolo kritické zníženie počtov odborného personálu, ktoré výrazne limituje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v stanovenom rozsah, najmä z dôvodu straty atraktivity profesie vojenského zdravotníckeho personálu, predovšetkým profesie lekára. Ďalšou príčinou bolo nedostatočné zabezpečenie výstrojou, technikou a materiálom a prostriedkami KIS pre komunikáciu v utajovanom režime, ktoré boli spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov.

### Stabilizácia a rekonštrukcia (S&R)

Všetky ciele spôsobilostí v tejto oblasti boli realizované na úrovni „plnené“ resp. „plnené s obmedzeniami“. Ani jeden z cieľov nebol nesplnený. Na plnení cieľov v tejto oblasti sa okrem MO SR podieľalo MZVaEZ SR a MV SR.

Záväzok SR: zabezpečiť spôsobilosť SR vysielať do operácií a aktivít NATO expertov v oblasti R&S, čo zahŕňa širokú škálu odborností v oblasti S&R;

Plnenie záväzku: SR prijala v roku 2011 zákon o vysielaní civilných expertov, na základe ktorého zriadila koordinačný výbor, vybudovala národný register, cca. 160 civilných expertov z rôznych rezortov, aj s príslušným zdrojovým zabezpečením a aktívne prispieva do celkovej globálnej agendy SSR (Security Sector Reform). SR takto už vyslala civilných expertov do viacerých krajín, napr. do Gruzínska a na Ukrajinu.

## Nasaditeľnosť a udržateľnosť síl

Na Istanbulskom samite v roku 2004 boli odsúhlasené ciele použiteľnosti síl z ktorých neskôr vyplynula pre ČK NATO povinnosť nasadzovať a udržiavať svoje ozbrojené sily (pozemné sily a vzdušné sily) na stanovenej úrovni nasaditeľnosti a udržateľnosti. V prípade pozemných síl to predstavuje 50 % nasaditeľných a 10 % udržateľných síl, v prípade leteckej techniky vzdušných síl je stanovených 40 % pre nasaditeľné sily a 8 % pre udržateľné sily.

Záväzok SR: Zabezpečiť 50 % nasaditeľnosť a 10 % udržateľnosť Pozemných síl OS SR. Zabezpečiť 40 % nasaditeľnosť a 8 % pre udržateľnosť leteckej techniky Vzdušných síl OS SR.

Plnenie záväzku: Úroveň nasaditeľných a udržateľných jednotiek Pozemných síl OS SR bola dosiahnutá na požadovanej úrovni. Úroveň nasaditeľnej a udržateľnej leteckej techniky Vzdušných síl OS SR nebola splnená z dôvodu zastaranej leteckej techniky, ktorá nespĺňa kritéria NATO na nasaditeľnosť a udržateľnosť.

| Pozemné sily OS SR | Merná jedn. | Hodnota | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasaditeľné sily | % | Plánovaná podľa NATO | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Plnenie SR | 48,2 | 52,4 | 50 |
| Udržateľné sily | % | Plánovaná podľa NATO | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Plnenie SR | 7,5 | 12,1 | 11,7 |

| Vzdušné sily OS SR | Merná jedn. | Hodnota | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasaditeľná letecká technika | % | Plánovaná podľa NATO | 40 | 40 | 40 |
|  |  | Plnenie SR | 5,1 | 10 | 10 |
| Udržateľná letecká technika | % | Plánovaná podľa NATO | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Plnenie SR | 0 | 0 | 0 |

## Prispievanie do veliteľskej štruktúre NATO (NCS), štruktúry síl NATO (NFS) a ďalších organizačných súčastí NATO

Na zabezpečenie plnej operačnej spôsobilosti NCS, NFS a ďalších organizačných súčastí NATO (ďalej len „štruktúry NATO“) je potrebné ich naplnenie personálom na 90 % zo strany ČK NATO. Nesplnenie povinnosti ČK NATO na poskytnutie personálu do štruktúr NATO má negatívny dopad na schopnosť štruktúr NATO plniť ich úlohy a funkcie. Zároveň má priame finančné dopady na spoločné zdroje Aliancie, kedy sa nenaplnené pozície obsadzujú v rámci outsourcingu civilným personálom.

Plnenie záväzku: Z pohľadu obsadzovania celkových pozícií alokovaných pre SR v rámci Aliancie je v súčasnej dobe obsadených 90,43 % pozícii (viď tabuľka č.5).

| Počet príslušníkov OS SR vo vojenských štruktúrach NATO | Hodnota | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | personál | % |
| Veliteľská štruktúra NATO (NCS) (bez DCM-C) | Plánovaná podľa NATO | 38 | 90,4 |
|  | Plnenie SR | 36 |  |
| DCM-C | Plánovaná podľa NATO | 56 |  |
|  | Plnenie SR | 49 |  |
| Štruktúra síl NATO (NFS) | Plánovaná podľa NATO | 10 | 90 |
|  | Plnenie SR | 9 |  |
| Ostatné organizačné súčasti NATO (NSHQ, CoE) – mimo územia SR | Plánovaná | 11 | 90,9 |
|  | Skutočná | 10 |  |
| CELKOM v štruktúrach NATO* | Plánovaná | 115 | 90,43 |
|  | Skutočná | 104 |  |

* V celkových počtoch nie je zahrnutý personál CoE EOD a SVK NFIU.

Detailnejšie zobrazenie naplnenosti organizačných súčastí NATO dislokovaných v zahraničí. – viď tabuľka 5.1.

| Názov organizačnej súčasti NATO | Hodnota | Počet PrV | Dislokácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednotka pre integráciu síl NATO NATO Integration Force Unit (NFIU) | Plánovaný | 2 | LTU, HUN |
|  | Skutočný | 2 |  |
| Centrum výnimočnosti Center of Excellence (CoE) | Plánovaný | 6 | NLD,CZE,EST,ROU,POL,HUN |
|  | Skutočný | 6 |  |
| Spravodajská analytická jednotka NATO Intelligence Fusion Cell (NIFC) | Plánovaný | 1 | GBR |
|  | Skutočný | 1 |  |
| Mnohonárodné logistické koordinačné centrum Multinational Logistics Coordination centre (MLCC) | Plánovaný | 1 | CZE |
|  | Skutočný | 1 |  |
| Mnohonárodné centrum pre letecký výcvik Multinational Aviation training Centre (MATC) | Plánovaný | 1 | CZE |
|  | Skutočný | 0 |  |
| Veliteľstvo NATO pre špeciálne operácie NATO Special Operations HQ (NSHQ) | Plánovaný | 1 | BEL |
|  | Skutočný | 1 |  |

### Modul nasaditeľných komunikačných a informačných systémov (ďalej len „KIS“) KIS NATO (DCM-C)

Modul nasaditeľných KIS NATO (DCM-C) je príspevkom SR do veliteľskej štruktúry NATO k odstráneniu jednej z kľúčových nedostatkových spôsobilostí NATO, ktorou bolo budovanie nasaditeľných KIS NATO pre zabezpečenie podpory velenia a riadenia počas cvičení, v operáciách a ostatných aktivitách pod vedením NATO. Jednotka DCM-C je zaradená do operačnej podriadenosti veliteľa 3. spojovacieho práporu NATO dislokovaného v Bydgoszczi v Poľsku. Celková naplnenosť k 30. júnu 2017 bola 49 PrV z celkového počtu 56 PrV, čo predstavovalo 87,5 % naplnenosti z požadovaných 90 %.

# Prispievanie do operácií, misií a aktivít mimo územia ČK NATO

## Prispievanie a celkový podiel na silách a spôsobilostiach nasadených v operáciách, misiách a aktivitách mimo územia ČK NATO

Prispievanie a celkový podiel na silách a spôsobilostiach nasadených v operáciách, misiách a aktivitách mimo územia ČK NATO (NATO/EU/OSN, koaličné a národné operácie) a iných aktivitách (eFP, tFP, NRF).

Plnenie záväzku: V súlade s mandátmi NR SR pôsobia OS SR v súčasnosti v 7 operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu (ďalej len „MKM“): NATO: Resolute Support Mission Afganistan, NATO HQ Sarajevo, EÚ: Operácia Althea, EUNAVFOR MED SOPHIA, EUMM Gruzínsko, OSN: UNTSO Golanské výšiny, UNFYCIP na Cypre. V súlade s požiadavkami NATO a možnosťami OS SR má SR pripravené príspevky do NRF/VJTF viď bod 6. Prispievanie do NRF/VJTF (IFFG) a pripravuje príspevky do eFP a tFP viď bod 5. Prispievanie do enhanced Forward Presence (eFP) a tailored Forward Presence (tFP). Na základe hodnotenia NATO sa SR v roku 2016 podieľala na plnení záväzku na úrovni 8,2 %.

Tabuľka č.6

| Názov | Hodnota | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operácie, misie a aktivity medzinárodného krízového manažmentu | mandátový /skutočný počet PrV | 406/255 | 416/261 |
| NRF/VJTF | mandátový počet PrV | 124 | 192 |

## 3.2 Prispievanie do operácií NATO

Záväzok SR: 1.) Deklarovať pripravenosť poskytnúť 66 vojakov do plánovanej nebojovej misie v Afganistane po roku 2014. 2.) Poskytnúť 500 tis. USD ročne do Zvereneckého fondu NATO na podporu Afganských bezpečnostných síl (ANA Trust Fund) na obdobie rokov 2015 – 2017.

Plnenie záväzku: 1.) Na základe rezolúcie BR OSN 2189/2014, schválila NR SR svojim uznesením č. 1531/11.12.2014 mandát pre vyslanie 66 príslušníkov OS SR do nebojovej misie NATO Resolute Support Mission.

Poznámka: Do roku 2014 pôsobili príslušníci OS SR v Afganistane v rámci operácie ISAF so spôsobilosťami v oblasti ženijnej podpory a odmínovania, zdravotníckeho zabezpečenia, ochrany síl, mentorských a výcvikových tímov a silami špeciálneho určenia) v celkovom počte 3292 PrV (k 28.9.2017). Po transformácií operácie misie ISAF na nebojovú misiu Resolute Support poskytli OS SR v období 2015-2017 celkový príspevok v počte 254 PrV.

2.) V rokoch 2015-2017 bol finančný príspevok 500 tisíc USD ročne do ANA Trust Fund poskytnutý zo strany MZVaEZ SR. Po dohode medzi MZVaEZ SR a MO SR bude tento príspevok od roku 2018 uhrádzať MO SR.

# Plnenie záväzkov vyplývajúcich z Akčného plánu pripravenosti (Readiness Action Plan – RAP)

## Jednotka na integráciu síl NATO – NFIU

Záväzok SR: Vo februári 2016 na zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli SR deklarovala záujem vytvoriť NFIU na území SR. NFIU dosiahlo plnú pripravenosť 1. júna 2017 a je začlenená pod velenie Mnohonárodného zborového veliteľstva Severovýchod v Štetíne (MNC-NE). Jej úlohou je zabezpečovať a koordinovať rýchle nasadenie spojeneckých síl v danom regióne, podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese a asistencia pri výcviku a cvičeniach. Zároveň predstavuje viditeľnú prítomnosť NATO na území ČK NATO.

Plnenie záväzku: Celková naplnenosť jednotky k 1. októbru 2017 bola 38 PrV (z toho 28 PrV OS SR) z celkového počtu 41, čo predstavovalo 92,68 % naplnenosti z požadovaných 90%.

## Prispievanie do enhanced Forward Presence (eFP) a tailored Forward Presence (tFP)

Od vypuknutia krízy na Ukrajine vznikla na základe žiadosti pobaltských ČK NATO potreba posilniť prítomnosť ozbrojených síl ČK NATO v regióne. V rámci formátu V4 na prelome rokov 2015 – 2016 začali diskusie o možnom spoločnom pôsobení krajín V4 v Pobaltí v roku 2017 v plánovanom počte do 150 vojakov za každý štát V4. Ministri obrany krajín V4 potvrdili tento záväzok počas zasadnutia ministrov obrany ČK NATO, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 15. júna 2016.

Záväzok SR: Dlhodobý príspevok Slovenskej republiky do posilnenej Aliančnej prítomnosti na východnej hranici NATO s predpokladom nasadenia od roku 2017

Plnenie záväzku: SR na samite NATO v Bruseli v máji 2017 deklarovala zámer prispieť v roku 2018 do síl posilnenej predsunutej prítomnosti eFP na území štátov Pobaltia. SR predbežne plánuje vyslanie do 152 príslušníkov OS SR, ktorí budú pôsobiť v rámci bojovej skupiny pod vedením Kanady (CAN eFP BG) v druhej polovici roka 2018 v Lotyšsku. Predbežne deklarovaný príspevok SR do eFP je nasledovný:

Vyslanie november 2017:

- 2 styční dôstojníci veliteľstva bojovej skupiny (CAN eFP BG HQ);

Vyslanie jún 2018 v dvoch šesť mesačných rotáciách:

- mechanizovaná rota (118 PrV OS SR);

- čata opráv a prevádzky (16 PrV OS SR);

- rotné obväzisko ROLE 1 (do 5 PrV OS SR);

- národný podporný prvok - NSE (do 11 PrV OS SR).

## Prispievanie do NRF/VJTF (IFFG)

Vytvorenie síl rýchlej reakcie NATO (NRF) vychádza z iniciatívy Pražského samitu NATO v roku 2002. NRF vznikli v roku 2003 predovšetkým na plnenie úloh kolektívnej bezpečnosti, medzinárodného krízového manažmentu a ochrany kritickej infraštruktúry. Po ukončení imisie NATO v Afganistane v roku 2014 (ISAF) bol koncept NRF zameraný na posilnenie kolektívnej obrany a posilnenie reakcie NATO na zmeny bezpečnostného prostredia vo forme vytvorenia síl veľmi rýchlej reakcie (VJTF), ako jednej zo súčastí Akčného plánu pripravenosti NATO (RAP). Súčasťou konceptu VJTF sú aj sily rýchleho nasadenia (Initial Follow On Forces Group - IFFG), ktoré budú nasadené následne po vyslaní VJTF.

Záväzok SR: Prispievať do NRF/VJTF podľa požiadaviek vrchného veliteľa NATO v Európe a v súlade s možnosťami OS SR.

Plnenie záväzku: OS SR budú prispievať do NRF/VJTF 2017 až 2019 nasledovnými spôsobilosťami*:

Tabuľka č.7

| Schválené príspevky OS SR do eNRF | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| IFFG 45 (Stand Up) | rota RCHBO/Lab | HUMINT tím |
| VJTF (Stand By) | SOLTG | rota RCHBO/Lab |

| Zámer príspevkov OS SR do eNRF | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IFFG 45 (Stand Up) | SOLTG | RSOM tím CIMIC tím |
| VJTF (Stand By) | HUMINT tím | SOLTG |
| IFFG 30 (Stand Down) | rota RCHBO/Lab | HUMINT tím |

* Národné obmedzenia pri nasadení, udržiavaní a stiahnutí deklarovaných príspevkov OS SR pre NRF/VJTF 2017 až NRF/VJTF 2019 budú stanovené po prijatí pravidiel nasadenia (RoE) pre konkrétnu operáciu.

## 4.4 Prispievanie do opatrení pre ubezpečenie spojencov (Assurance Measures)

Ministri obrany krajín V4 potvrdili počas zasadnutia ministrov obrany ČK NATO v dňoch 14. – 15. júna 2016 záväzok o spoločnom pôsobení krajín V4 v Pobaltí v roku 2017. Na základe tohto záväzku sa krajiny V4 v roku 2017 vystriedajú v trojmesačných intervaloch na výcvikových misiách pri ruských hraniciach vo všetkých troch pobaltských krajinách – Estónsku, Lotyšsku a Litve.

Záväzok SR: Príspevok krajín V4 do opatrení na ubezpečenie spojencov v Pobaltí v roku 2017.

Plnenie záväzku: Na základe uznesenia NR SR č. 424/2017 z 2. februára 2017 pôsobilo 149 PrV v rámci účelového zoskupenia Štefánik vo výcvikovej misie v Lotyšsku v 2.štvrťroku 2017 (1.apríl – 21. jún 2017).

# Mnohonárodné organizácie – centrá výnimočnosti NATO (CoE).

## Centrum výnimočnosti pre oblasť likvidácie nevybuchnutej munície (EOD COE)

Záväzok SR: Vytvoriť centrum výnimočnosti (COE) NATO v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície (Explosive Ordnance Disposal ďalej len „EOD“).

Plnenie záväzku: SR vytvorilo Centrum výnimočnosti (COE) NATO v oblasti EOD. Medzinárodné centrum výnimočnosti pre oblasť EOD (EOD COE) v Trenčíne je od roku 2016 akreditovaná vzdelávacia a výcviková inštitúcia NATO, ktorá plní úlohy školiaceho zariadenia v oblasti EOD pre ozbrojené sily ČK NATO. Na činnosti EOD COE sa podieľa 5 členských krajín NATO (Česká Republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko - ako zriaďujúca krajina). Jednotlivé činnosti EOD COE koordinuje a schvaľuje riadiaci výbor centra (Steering Commitee – SC EOD COE). Plnenie odborných úloh centra prebieha v zmysle plánu činnosti, ktorý je kreovaný na základe operačných požiadaviek participujúcich krajín a NATO ACT. Odborné úlohy schválené SC EOD COE plní centrum na 100%. Celková personálna naplnenosť k 30. júnu 2017 bola 52 PrV z celkového počtu 58, čo predstavuje 89,65 % z požadovaných 90%.

## Centrum výnimočnosti pre oblasť kontrarozviedky (COE CI)

Záväzok SR: Spoločne s krajinami V4 preskúmať možnosti posilnenia spoločnej spravodajskej spolupráce, osobitne s dôrazom na sledovanie vývoja na východ od NATO a jej výsledky poskytovať Aliancii.

Plnenie záväzku: SR sa podieľalo v spolupráci s Poľskou republikou na vybudovaní centra výnimočnosti pre oblasť kontrarozviedky (COE CI). Centrum bolo otvorené v septembri 2016 v poľskom Krakowe. K slovensko-poľskej iniciatíve sa pridalo 8 ČK NATO. SR participuje na činnosti centra personálom a výcvikovým zariadením Lešť. COE CI získalo akreditáciu vo februári 2017.

# Prispievanie do kolektívnych spôsobilostí NATO

Prispievanie do kolektívnych spôsobilostí NATO je realizované prostredníctvom vecných a finančných príspevkov do Vojenského rozpočtu NATO a Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP), z ktorých sú dané spôsobilosti realizované.

## Protiraketová obrana Aliancie (BMD).

Na samite NATO v Rige v roku 2006 bolo prijaté rozhodnutie o vybudovaní aktívne vrstvenej protiraketovej obrane bojiska (ALTBMD). Na samite v Chicagu v roku 2012 bola deklarovaná počiatočná operačná spôsobilosť pre ALTBMD a zároveň bolo rozhodnuté o jej rozšírení na teritoriálnu protiraketovú obranu BMD. Na Varšavskom samite v roku 2016 bola deklarovaná počiatočná operačná spôsobilosť BMD.

V súčasnosti sa realizuje projekt integrácie národných príspevkov protiraketovej obrany do jednotného systému velenia a riadenia (informačný systém C2). Projekt je financovaný zo spoločných zdrojov Aliancie, odhadované náklady predstavujú 1,3 mld. Euro. Do konca roka 2017 je projekt pozastavený pretože prechádza celkovou revíziou. Dôvodom je navýšenie rozpočtu z titulu rozšírenej funkcionality systému (o cca 300 mil. EUR) ale aj prehodnotenie niektorých operačných požiadaviek NATO.

Príspevok SR: SR nemá spôsobilosť protiraketovej obrany, ktorou by prispievala do celkovej architektúry protiraketovej obrany NATO, ale podporuje túto spôsobilosť budovanú a rozvíjanú v prospech kolektívnej obrany prispievaním do spoločných zdrojov, z ktorých je spôsobilosť financovaná.

## Systém včasného varovania a riadenia leteckých operácií AWACS / NAEWAC (NATO Airborne Early Warning and Control)

Spôsobilosť AWACS budovaná na platforme lietadiel Boeing E3 sa naplno osvedčila v podpore vedenia vzdušných operácií NATO. Na základe rozhodnutia NAC, odsúhlaseného na rokovaní ministrov obrany NATO vo februári 2017, prejde dosluhujúci systém AWACS poslednou modernizáciou a predĺžením technického života do roku 2035. Dovtedy sa budú ČK NATO podieľať na financovaní jeho prevádzky ako významného prejavu solidarity ČK NATO pri zdieľaní spoločného bremena. Celkové ročné náklady na prevádzku AWACS sú cca. 170 mil. Eur ročne.

Príspevok SR: SR sa doposiaľ nijako nepodieľala na budovaní a financovaní tejto spôsobilosti. Keďže financovanie prevádzky AWACS sa považuje za vyjadrenie solidarity znášania spoločného bremena nákladov, SR formálne potvrdila záväzok o pristúpení k financovaniu prevádzky programu NAEW&C od 1. júla 2017, ako recipročný postup aplikovaný pri financovaní prevádzkových nákladov AGS. SR sa podieľa na financovaní projektu svojim príspevkom do spoločného financovania NATO.

## Budúca spôsobilosť vzdušného prieskumu a riadenia (AFSC) ako náhrada súčasného systému AWACS.

V rámci deklarácie zo samitu NATO vo Varšave, bol v júli 2016 odsúhlasený harmonogram a postup prác na ďalších etapách projektu AFSC, vrátane spôsobu financovania. Od 1. januára 2017 začala koncepčná fáza projektu, v rámci ktorej budú v priebehu 5 rokov spracované štúdie a návrhy riešenia pre realizačnú fázu. AFSC má v pôsobnosti riešenie nasledovníka spôsobilosti systému včasného varovania riadenia leteckých operácií AWACS (NAEWAC), po ukončení jeho životného cyklu v roku 2035. Projekt AFSC je nevyhnutný pre udržanie jednej z kľúčových spôsobilostí NATO. Jeho finančná náročnosť vyžaduje zdieľanie finančného bremena všetkými ČK. Doposiaľ boli schválené len výdavky na koncepčnú fázu vo výške 118 mil. Eur/5 rokov. Celkové náklady môžu dosiahnuť výšku až 15 mld. Eur.

Príspevok SR: SR prispieva v súčasnej fáze projektu príspevkom do spoločných zdrojov NATO.

## Projekt pozemného prehľadu Aliancie (AGS).

Program AGS (Alliance Ground Surveillance) je jedným z kľúčových programov NATO pre zabezpečenie požadovaných spôsobilosti vysielaných jednotiek do operácií pod vedením NATO. Začiatok projektu sa datuje do roku 2004, kedy NATO rozhodlo o budovaní flotily pilotovaných (Airbus A321) a nepilotovaných (UAV - Global Hawk) vzdušných prostriedkov.. Účasť na projekte je stanovená Programovým memorandom o porozumení (PMOU) z roku 2009. PMOU umožnilo obrannému priemyslu krajín, ktoré sú zapojené do programu podieľať sa na budovaní systému AGS a to až do výšky 70% príspevkov participujúcej krajiny (work-share). Na základe rozhodnutia NAC a následne samitu NATO v Chicagu v roku 2012 je táto spôsobilosť vlastnená a prevádzkovaná NATO a patrí medzi priority financované zo spoločných zdrojov NATO.

Príspevok SR: SR pristúpila do programu AGS podpisom PMOU ministra obrany SR dňa 17.6.2009. Do administratívneho a operačného rozpočtu agentúry NAGSMA (NATO AGS Management Agency) SR prispieva príslušným pomerom na obstaranie systému. Za slovenský obranný priemysel je hlavným dodávateľom Konštrukta Defence, a.s., ktorá zodpovedá za vývoj, integráciu, testovanie, výrobu a dodávky pozemných bezobslužných mobilných komunikačných komponentov MGCC (Mobile Ground Communication Component).

6.5 Informačná bezpečnosť a kybernetická ochrana

Záväzok SR: Vybudovať potrebné obranné kybernetické spôsobilosti, ktoré vychádzajú z NATO „Capability Targets 2013“

Plnenie záväzku: Vláda SR v roku 2014 schválila materiál „Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilosti Slovenskej republiky“, ktorým určila ako sa bude cieľ spôsobilosti E 5308 Informačná bezpečnosť a kybernetická obrana plniť na národnej úrovni. Vláda SR následne v roku 2015 určila už aj konkrétne gestorské subjekty zodpovedné za plnenie čiastkových úloh a uznesením vlády č. 497 z 1. októbra 2014 uložila riaditeľovi NBÚ úlohu zabezpečiť a koordinovať vybudovanie spôsobilostí Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z vyššie uvedeného materiálu. NBÚ každoročne v júni predkladal na rokovanie vlády SR podrobnú správu o tom, ako sa čiastkové úlohy plnia a v akom rozsahu.

V rámci plnenia cieľa spôsobilostí bol novelizovaný zákona č. 575/2001 Z. z. organizácii činnosti vlády (kompetenčný zákon) s účinnosťou od 1. 1. 2016 , ktorá ustanovila NBÚ ako ústredný orgán štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosti (budovanie inštitucionálneho rámca riadenia kybernetickej bezpečnosti). V júni 2015 vláda schválila Koncepciu kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015-2020 (základný strategický dokument SR pre oblasť kybernetickej bezpečnosti).

V marci 2016 vláda schválila Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015-2020 (ďalej len „Akčný plán“), ktorý podrobnejšie rozpracúva sedem oblastí definovaných v koncepcii (uznes. vlády SR č. 93/2016). V prvom polroku 2016 boli v rámci spolupráce členských štátov NATO podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dokument („State of Interest“) o pristúpení SR k NATO projektu MISP (Malware Information Sharing Platform).

V zmysle plnenia úloh Akčného plánu bol vypracovaný návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorého súčasťou je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (ďalej len „NIS“). Text zákona je po MPK, dňa 8.11.2017 bol schválený vládou SR. Do 26.1.2018 má byť prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore SR a Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej má byť zákon prerokovaný do 29.1.2017 v gestorskom výbore, ktorým bol určený Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.

V januári 2016 bol vytvorený výbor Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť, ktorého úlohou je koordinácia opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti SR v kybernetickom priestore.

V SR do súčasnej doby pôsobili útvary na riešenie počítačových incidentov, a to v pôsobnosti NBÚ, MF SR (DataCentra) a MO SR, ktoré sa aktívne podieľali na kybernetických cvičeniach NATO (Cyber Coalition, Locked Shields), cvičeniach pod záštitou Európskej únie (Cyber Europe). Naďalej prebieha dobudovávanie uvedených centier. Zákon o kybernetickej bezpečnosti zároveň umožní vybraným ústredným orgánom štátnej správy vybudovanie vlastných útvarov na riešenie počítačových incidentov.

V rámci spolupráce so súkromným sektorom a akademickou obcou boli vytvorené podmienky pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom a akademickou obcou formou zoskupenia Komisie pre kybernetickú bezpečnosť, ktorej činnosť bola zameraná najmä na vytváranie terminológie a prípravy podmienok pre vzdelávanie v oblasti KB.

Sledovaný cieľ spôsobilostí obsahuje celkovo 19 čiastkových úloh. V rámci záverečnej správy o plnení úloh, ktorá podrobne zhodnocovala, ako sa na národnej úrovni plnia jednotlivé čiastkové úlohy sa konštatuje, že z celkového počtu 19 úloh bolo 7 splnených, 9 bolo splnených čiastkovo/obmedzene a 3 neboli splnené vôbec. Zo sumarizácie vyplýva, že stanovený cieľ sa plní s obmedzením.

6.6 Biometrické údaje

Záväzok SR: Podpora pri reakcii na prírodné a človekom spôsobené katastrofy – analýza stavu a reakcia na udalosti.

Plnenie záväzku: Ministerstvo vnútra SR v priebehu rokov 2013-2017 rozšírilo zoznam expertov v oblasti civilnej ochrany a krízového manažmentu najmä prostredníctvom systému školení organizovaných Mechanizmom civilnej ochrany únie (UCPM). Okrem toho bol vypracovaný zoznam expertov špecializovaného intervenčného tímu pre reakcie na CBRN udalosti. Slovenská republika zriadila modul vysokokapacitného pumpovania HCP (Hight Capacity Pumping), ktorý spĺňa medzinárodné štandardy pre zaradenie medzi moduly UCPM. Modul je schopný nasadenia do 12 hodín od akceptácie požiadavky na jeho vyslanie. V súčasnosti prebieha formovanie nového modulu leteckej evakuácie z miesta katastrofy prostredníctvom lietadiel Leteckého útvaru MV SR. Okrem zástupcov MV SR tvoria tento modul lekársky personál Asociácie Samaritánov SR a zástupcovia Diplomatickej služby MZVaEZ. Záväzok sa plní.

# Prispievanie do viacnárodných iniciatív pre odstraňovanie nedostatkov v oblasti budovania požadovaných spôsobilostí NATO (Smart Defence, Framework Nation Concept)

## Projekty v rámci Pooling & Sharing (SMART DEFENCE)

### Multinational Medical Treatment Facilities (Role 2).

Cieľ projektu: zvýšiť nasaditeľné aliančné zdravotnícke spôsobilosti.

Rozsah zapojenia SR: SR je do projektu zapojená ako účastnícka krajina. OS SR pripravujú dohodnuté moduly pre mnohonárodnú zdravotnícku jednotku úrovne prápor (ROLE 2 Enhanced).

### Multinational Aviation Training Centre (MATC)

Cieľ projektu: vytvoriť mnohonárodného zariadenia, poskytujúceho celé spektrum výcviku pre lietajúci a pozemný personál vrtuľníkového letectva.

Rozsah zapojenia SR: SR je do projektu zapojená ako účastnícka krajina. Na základe ponuky SR boli do katalógu MATC zaradené VP Záhorie (strelnica, pristávanie v prašných podmienkach), LZ Kuchyňa a simulátor v AOS LM a na LZ Prešov. MATC deklarovalo IOC 5. apríla 2017. Predpoklad dosiahnutia FOC je 2017/2018.

### Pooling CBRN capabilities

Cieľ projektu: posilniť mnohonárodnú spoluprácu pre rozvoj existujúcich spôsobilostí RCHBO založením stáleho mechanizmu pre mnohonárodné plánovanie, výmeny informácií, výcviku a cvičení.

Rozsah zapojenia SR: SR je do projektu zapojená ako účastnícka krajina. Príspevkom SR do projektu je Výcvikové a testovacie centrum RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch.

### Projekt LBDM - Land Battle Decisive Munitions

Cieľ projektu: Uskutočniť mnohonárodnú spoluprácu v obstarávaní a skladovaní presne riadenej munície zbraňových systémov pozemných síl, pre potreby vysielaných jednotiek do prostredia medzinárodného krízového manažmentu.

Rozsah zapojenia SR: V rámci plnenia cieľa síl L 4301 LBDM (Land Battle Decisive Munitions Stockpiles) sa SR na rokovaní ministrov obrany v júni 2017 pridala k projektu. Projekt je v štádiu príprav MoU.

## Projekty v rámci iniciatívy FRAMEWORK NATIONS CONCEPT

### Cluster Logistics – Joint Logistic Support Group Headquarter (JLSG HQ)

Cieľ projektu: pripraviť personál JLSG pre štruktúry NCS/NFS, budovanie jednotiek RSOM (reception, staging and onward movement), výhľadovo vytvorenie mnohonárodných logistických jednotiek pre JLSG.

Rozsah zapojenia SR: Príspevok SR do projektu vo forme vyslania personálu do veliteľstva JLSG v počte do 10 osôb.

### Cluster Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Protection (CBRN)

Cieľ projektu: vytvoriť mnohonárodný RCHBO koordinačný prvok/účelové zoskupenie.

Rozsah zapojenia SR: Príspevkom SR do projektu je Výcvikové a testovacie centrum RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch, cvičenie „Toxic Valley“ a dva odborné kurzy.

### Cluster Geospatial, Meteorological and Oceanographic Support (GEOMETOC)

Cieľ projektu: vytvoriť mnohonárodný prvok podpory GEOMETOC pre nasadené jednotky v priestore operácie.

Rozsah zapojenia SR: Príspevok SR je vo forme poskytovania geopriestorových dát vo vlastníctve SR resp. spracovania produktov (pozemné a letecké mapy) podľa štandardov NATO pre podporu operácii NATO.

# Kooperatívna bezpečnosť

## Prispievanie do zvereneckých fondov NATO

Vznik Zvereneckého fondu pre odmínovanie a likvidáciu nevybuchnutej munície na Ukrajine (ďalej len „EOD/C-IED”) bol iniciovaný zo strany Ukrajiny (UA) v roku 2014. NAC udelil súhlas na jeho vznik v apríli 2015. Vzhľadom na bohaté skúsenosti SR v oblasti ničenia nevybuchnutej munície ako aj vybudované národné a medzinárodné EOD štruktúry, bola SR počas návštevy GT NATO 10. septembra 2015 oslovená so žiadosťou o zváženie prevzatia úlohy vedúcej krajiny (lead nation – LN) v TF EOD/C-IED.

Záväzok SR: Prevzatie úlohy vedúcej krajiny Zvereneckého fondu EOD/C-IED pre Ukrajinu na samite NATO vo Varšave (júl 2016)

Plnenie záväzku: SR prevzala úlohu vedúcej krajiny Zvereneckého fondu EOD/C-IED pre Ukrajinu od roku 2016. Obvyklá doba trvania takéhoto záväzku je tri roky. MO SR vyčlenilo na plnenie tejto úlohy samostatný personál. Do styčného tímu NATO na Ukrajine bol od septembra 2017 vyslaný civilný expert MO SR na základe uznesenia vlády SR č. 316 z 28. júna 2017. Celkovo SR prispelo do tohto fondu (vrátane platov a správy) sumou 50 000 EUR. Tento rok plánuje prispieť sumou 25 000 EUR na financovanie konkrétneho projektu na Ukrajine. V súčasnosti prebieha spracúvanie konkrétnych projektov, ktoré by mohli byť z prostriedkov fondu na Ukrajine realizované. Doteraz do fondu prispelo 6 štátov (SK, DK, LUX, NOR, RO, ČH a dva prisľúbili – USA, NL) v celkovej výške takmer 291 000 EUR.

## Poskytovanie vlastných kapacít na podporu budovania obranných sektorov partnerov (poskytovanie civilných poradcov, vzdelávanie v školách SR, train-the-trainers, kariérne kurzy, CPE)

Záväzok SR: 1.) Poskytnúť výcvik pre 30 ukrajinských špecialistov na odmínovanie na území Slovenska v roku 2014 v rámci pomoci Ukrajine s možnosťou pokračovania a rozšírenia výcviku v nasledujúcich rokoch.

2.) V rámci záväzku zo samitu NATO vo Varšave prispieť do tzv. Substantial NATO-Gergia Package (SNGP) svojimi spôsobilosťami resp. personálom.

Plnenie záväzku: 1.) OS SR v roku 2014 a 2015 vykonali 5 kurzov pre UKR, zameraných na odmínovacie práce, C-IED a EOD. MO SR vykonalo kurzy vo vlastných zariadeniach v Martine, Seredi a Novákoch pre príslušníkov Ministerstva núdzových situácií Ukrajiny. MZVaEZ SR sa na aktivite podieľalo poskytnutím finančnej pomoci vo výške 20 tis. Eur.

2.) MO SR vyslalo v roku 2016 do jedného z projektov SNGP – projekt Defence Institution Building School (DIBS) jedného civilného experta.

Príloha č. 1

Prehľad plnenia kvalitatívnych Cieľov spôsobilostí 2013 k 30.6.2017 stanovených pre SR

| Názov cieľa | Odborný gestor | Hodnotenie cieľa |
| --- | --- | --- |
| L 1105 Operácie v náročných klimatických podmienkach | MO SR |  |
| L 1201 Zdokonalené individuálne bojové spôsobilosti | MO SR |  |
| L 3108 Bojiskové manévre, paľba a mobilita | MO SR |  |
| L 3109 Kombinované bojové operácie v zastavanom priestore | MO SR |  |
| L 3110 Spôsobilosti civilno-vojenskej spolupráce (CIMIC) | MO SR |  |
| L 3204 Pozemné riadenie vzdušnej podpory | MO SR |  |
| L 3205 Nesmrtiace spôsobilosti | MO SR |  |
| L3206 Spôsobilosti nepriamej palebnej podpory | MO SR |  |
| L 4101 Vojenská ženijná bojová podpora | MO SR |  |
| L 6202 Ochrana proti improvizovaným nástražným výbušným systémom | MO SR |  |
| L 6203 Protivzdušná obrana pozemných síl | MO SR |  |
| L 6204 Ochrana proti raketovej, delostreleckej a mínometnej paľbe (C-RAM) | MO SR |  |
| L 7201 Spravodajstvo, pozorovanie, určovanie cieľov a prieskum (ISTAR) | MO SR |  |
| L 1501 Nasaditeľné postupne rozvinované spôsobilosti - pozemné | MO SR |  |
| F 1501 Nasaditeľné postupne rozvinované spôsobilosti – sily pre špec.oper. | MO SR |  |
| F 5201 Veliteľstvo komponentu síl pre špeciálne operácie | MO SR |  |
| S 1501 Nasaditeľné postupne rozvinované spôsobilosti pre S&R | MZVaEZ SR |  |
| S 1106 Výcvik pre S&R | MZVaEZ SR |  |
| S 1403 Spôsobilosti na podporu S&R | MZVaEZ SR |  |
| S 1503 S&R medzirezortná / medziagentúrna koordinácia | MZVaEZ SR |  |
| S 5202 Nasaditeľná spôsobilosť pre podporu koordinácie S&R | MZVaEZ SR |  |
| S 1702 Spôsobilosti na podporu pri komplexných haváriách | MV SR |  |
| S 3111 Spôsobilosti pre vojenský výcvik | MO SR |  |
| A 1105 Operácie v náročných klimatických podmienkach pre vzd. sily | MO SR |  |
| A 2401 Nasaditeľné letiskové aktivačné moduly | MO SR |  |
| A 5208 Spôsobilosť včasného vzdušného varovania a riadenia | MO SR |  |
| A 5210 Začlenenie do integrovaného systému PVO a PRO NATO (NATINAMDS) | MO SR |  |
| A 5301 Vzdušné navigačné pomôcky a rádiá | MO SR |  |
| A 5303 Pozemné navigačné pomôcky a rádiá | MO SR |  |
| A 6206 Sebaochrana lietadiel | MO SR |  |
| A 7203 Spoločné spravodajstvo, prehľad a prieskum – vzdušný priestor | MO SR |  |
| A 1501 Nasaditeľné postupne rozvinované spôsobilosti – vzdušný priestor | MO SR |  |
| E 1101 Schopnosť komunikovať v anglickom jazyku | MO SR |  |
| E 2201 Strategická preprava | MO SR |  |
| E 4503 Zdravotnícka podpora | MO SR |  |
| E 5203 Pevné komunikačné siete | MO SR |  |
| E 5204 Mobilné komunikačné siete | MO SR |  |
| E 5206 Mobilné veliteľské stanoviská | MO SR |  |
| E 5308 Informačná bezpečnosť a kybernetická ochrana | NBÚ SR |  |
| E 6201 Základné a rozvinuté RCHBO | MO SR |  |
| E 6218 Špecializované RCHBO | MO SR |  |
| E 7102 Spoločné spravodajstvo, prehľad a prieskum | MO SR |  |
| E 7203 Biometrické údaje | MV SR |  |
| E 1501 Nasaditeľné postupne rozvinované spôsobilosti – spoločné umožňujúce | MO SR |  |

V rámci hodnotenia kvalitatívnych cieľov boli ciele hodnotené nasledovne:

19 cieľov

22 cieľov

2 ciele

1 cieľ

Prehľad plnenia kvantitatívnych Cieľov spôsobilostí 2013 k 30.6.2017 stanovených pre SR

| Názov cieľa | Odborný gestor | Hodnotenie cieľa |
| --- | --- | --- |
| L 1501 Mechanizovaná brigáda | MO SR |  |
| L 1501 Mechanizovaná práporová skupina | MO SR |  |
| L 1501 Rota Vojenskej polície | MO SR |  |
| F 1501 Rámcový prvok veliteľstva špeciálnych operácií - SOCC (SJO) | MO SR |  |
| F 1501 Úlohová skupina pozemných síl pre špeciálne operácie (SOLTG) | MO SR |  |
| S 1501 Nasaditeľné spôsobilosti podpory koordinácie pre S&R | MZVaEZ SR |  |
| S 1501 Vojenský výcvik personálu | MO SR |  |
| A 1501 Dvojica lietadiel Mig-29 | MO SR |  |
| A 1501 Letecký záchranný a hasičský modul | MO SR |  |
| E 1501 Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny | MO SR |  |
| E 1501 1. tím riadenia presunov | MO SR |  |
| E 1501 2. tím riadenia presunov | MO SR |  |
| E 1501 Vrtuľníková preprava (4xMi-17) | MO SR |  |
| E 1501 Epidemiologický monitorovací tím | MO SR |  |
| E 1501 Tím preventívnej medicíny | MO SR |  |
| E 1501 Role 2 E | MO SR |  |
| E 1501 Role 2 LM | MO SR |  |
| E 1501 Zásobovacia rota | MO SR |  |
| E 1501 Dopravná rota | MO SR |  |
| E 1501 Prepravná rota PHM | MO SR |  |
| E 1501 Čata EOD | MO SR |  |
| E 1501Tím odmínovania komunikácií | MO SR |  |
| E 1501 Rámcový prápor RCHBO | MO SR |  |
| E 1501 Multifunkčná rota RCHBO 2x | MO SR |  |
| E 1501 Rota biologickej detekcie | MO SR |  |
| E 1501 Rámcové laboratórium RCHBO | MO SR |  |
| E 1501 Laboratórny chemický tím RCHBO | MO SR |  |
| E 1501 Laboratórny odmorovací tím RCHBO 3x | MO SR |  |
| E 1501 Laboratórny EOD tím RCHBO | MO SR |  |
| E 1501 Laboratórium RCHBO SIBCRA 3x | MO SR |  |

V rámci hodnotenia kvantitatívnych cieľov boli ciele hodnotené nasledovne:

5 cieľov

19 cieľov

6 cieľov

Legenda plnené

plnené s obmedzeniami

nesplnené/neplnené

nezačalo sa s plnením

Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030