Predkladacia správa

Materiál „Návrh realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica 
ZUZANA 2“ sa predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v súlade s „Bielou knihou o obrane SR“ a v súlade so strategickým materiálom „Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR 
č. 462 zo 4. októbra 2017.

Cieľom predloženého materiálu je vytvoriť vecný, finančný a časový rámec realizácie projektu vyzbrojovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky novým delostreleckým zbraňovým systémom 155 mm samohybnou kanónovou húfnicou ZUZANA 2, ktorý 
je nevyhnutný pre rozvoj spôsobilostí Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Realizáciou projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 sa tiež podporí zabezpečenie požiadaviek a úloh v rámci Cieľov spôsobilostí 2017 s dôrazom na ťažkú mechanizovanú brigádu. Delostrelecká jednotka vyzbrojená samohybným delostreleckým zbraňovým systémom 155 mm ShKH ZUZANA 2 zabezpečí presné a efektívne poskytovanie palebnej podpory v prospech mechanizovaných a motorizovaných jednotiek so schopnosťou ich nasadenia ako na vlastnom území, tak aj v rámci operácií NATO a EÚ.

Zároveň sa zabezpečí plnenie jedného z kritérií Permanent Structured Cooperatin (PESCO) vyplývajúceho zo SNIP (Strategic National Implementation Plan). Ide o posilnenú spoluprácu európskych krajín v oblasti bezpečnosti a obrany, kde účasť Slovenskej republiky znamená príležitosť posilniť obranné spôsobilosti, ktoré sú využiteľné pre národné spôsobilosti ako i pre účely plnenia slovenských medzinárodných záväzkov. Slovenská republika 
je v PESCO vedúcou krajinou v rámci zvýšenia spôsobilostí nepriamej palebnej podpory, ktorej konečným cieľom bude vývoj presnej mobilnej delostreleckej platformy s dlhým dostrelom „Indirect Fire Support“ (EuroArtillery), ktorý urýchli a zefektívni velenie a riadenie jednotiek palebnej podpory pozemného vojska na taktickom aj operačnom stupni. Akvizíciou najmodernejších slovenských delostreleckých zbraňových systémov 155 mm ShKH ZUZANA 2 sa dosiahne vyššia miera interoperability s ostatnými krajinami NATO a EÚ.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 obsahuje záväzok „prijať opatrenia na zvýšenie obranyschopnosti Slovenskej republiky“ a  „realizovať cielenú a dlhodobo udržateľnú modernizáciu a výmenu hlavných druhov výzbroje a techniky spolu s tvorbou zásob materiálu na rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl v súlade s prijatými záväzkami Slovenskej republiky“, pričom sa kladie dôraz na rozvoj cieľov spôsobilostí. Zároveň obsahuje záväzok vlády Slovenskej republiky „podporiť veľké strategické projekty modernizácie Ozbrojených síl ich individuálnym schvaľovaním a financovaním“. Okrem iného definuje zámer podpory domáceho obranného priemyslu pri riešení projektov vyzbrojovania 
a zapojenia priemyslu do výroby a zabezpečenia dodávok v krízových situáciách a z toho vyplývajúce úlohy hospodárskej mobilizácie plnené subjektami resp. spoločnosťami na území SR.

Predložený materiál obsahuje hodnotenie súčasného stavu v danej oblasti, operačné použitie nových zbraňových systémov, odhad nákladov na ich zabezpečenie a plán dodávok 
do Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Požadovaný počet delostreleckých zbraňových systémov 155 mm ShKH ZUZANA 2 pre jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky predstavuje 25 kusov. Náklady na realizáciu a dodávky zbraňového systému v rokoch 2018 - 2022 neprekročia plánovaný objem finančných limitov  175 mil. EUR s DPH.

Návrh materiálu bol predmetom predbežného a medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.