Návrh realizácie projektu

155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2

- Úvod

155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 (ďalej len „155 mm ShKH ZUZANA 2“) je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním schopný zabezpečiť požadovaný účinok streľbou na podporu vojsk pri pozemných operáciách. Vyznačuje sa ďalekým dostrelom,  presnosťou streľby, rýchlou prípravou na streľbu a veľkou manévrovateĺnosťou. Základným spôsobom streľby je nepriama streľba s využitím automatizovaných prostriedkov velenia a riadenia, sledovania, prieskumu a systému riadenia paľby s možnosťou využitia salvového režimu streľby. K jej prednostiam patrí balistická ochrana, ochrana obsluhy proti účinkom zbraní hromadného ničenia a veľkým množstvom vezenej munície priamo v zbrani.

Delostrelecký zbraňový systém 155 mm ShKH ZUZANA 2 je jedinečným výrobkom slovenského obranného priemyslu, ktorý je vyrobený na unikátnom podvozku 8x8 TATRA, ktorý je dlhodobo používaným v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“). Tento spôsob riešenia delostreleckého zbraňového systému prispieva k unifikácii výzbroje 
a dostupnosti logistickej podpory v rámci zabezpečenia životného cyklu.

Obr. č.1 - 155 mm ShKH ZUZANA 2

Modernizácia rozhodujúcich druhov výzbroje OS SR je základným kritériom rozvoja a dosiahnutia operačných spôsobilostí síl nevyhnutných  na vedenie bojovej činnosti vojenských jednotiek v rámci NATO, EÚ, OSN alebo samostatne v rámci celého spektra vojenských operácií, od konfliktu vysokej intenzity až po operácie nevojenského charakteru.

Plánovaná modernizácia rozhodujúcich druhov výzbroje je svojim rozsahom a významom najrozsiahlejším konkrétne formulovaným programom vyzbrojovania 
od vzniku OS SR, ktorý prispieva k realizácii zámeru vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) podporiť strategické projekty vyzbrojovania ich individuálnym schvaľovaním a financovaním.

Plánované obstaranie a dodávky 155 mm ShKH ZUZANA 2 sú navrhnuté tak, aby z hľadiska operačných potrieb OS SR bolo zabezpečené postupné doplnenie samohybných delostreleckých jednotiek s dôrazom na prioritu ich začlenenia a pôsobenia vo viacnárodných aliančných zoskupeniach s vysokými požiadavkami na mobilitu, kompatibilitu a poskytovanie vzájomnej podpory.

Podmienkou prípravy návrhu realizácie projektu 155 mm ShKH ZUZANA 2 
je zabezpečenie participácie obranného priemyslu SR na realizácii uvedeného projektu vyzbrojovania.

- Analýza súčasného stavu

V súčasnosti OS SR disponujú 16 ks 155 mm ShKH vz. 2000 ZUZANA, ktoré boli dodané do OS SR v rokoch 1998 - 2000. Stav týchto delostreleckých zbraňových systémov 
po technologickej a technickej stránke zodpovedá dobe, kedy boli tieto zbraňové systémy zavedené do OS SR do používania. Z uvedených dôvodov bol v roku 2016 zavedený 
do používania OS SR nový moderný delostrelecký zbraňový systém 155 mm ShKH 
ZUZANA 2.

Moderný delostrelecký zbraňový systém 155 mm ShKH ZUZANA 2 je svojimi technickými parametrami porovnateľný s delostreleckými zbraňovými systémami zavedenými vo vyspelých ozbrojených silách členských štátov NATO. Delostrelecký zbraňový systém155 mm ShKH ZUZANA 2 je plne spôsobilý pre použitie v rámci operácií NATO, 
má zakomponované nové modernizačné prvky a technické vylepšenia, ktoré vyplynuli počas prevádzky a používania 155 mm ShKH vz. 2000 ZUZANA.

Výhody 155 mm ShKH ZUZANA 2:

- zväčšenie dĺžky hlavne na 52 kal.,

- zvýšenie maximálneho dostrelu na 41 400 m,

- plynulé riadenie pohybu hlavne,

- autonómny hnací agregát zabudovaný vo veži s možnosťou záložného napojenia 
na hydraulický agregát podvozku,

- bezdotykové automatické meranie teploty prachovej náplne,

- zvýšená  balistická  ochrana  osádky na  úroveň 3 a protimínová ochrana podvozku 
na  úroveň 1,

- integrácia systému detekcie laserového ožiarenia zbrane (SDIO),

- rýchlejšia príprava zbraňového systému na streľbu,

- palubný počítač streľby a riadenia paľby umožňuje prácu s digitálnymi mapami,

- vyššia presnosť streľby.

V súčasnej dobe v OS SR prebieha tiež modernizačný proces automatizovaného delostreleckého systému riadenia a vedenia paľby DELOSYS, ktorým už delostrelecké zbraňové systémy 155 mm ShKH ZUZANA 2 budú disponovať a preto nebudú potrebné dodatočné náklady na ich úpravu, čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky.

Realizáciou projektu 155 mm ShKH ZUZANA 2 sa výrazne zvýši palebná sila ťažkej mechanizovanej brigády deklarovanej v Cieľoch spôsobilostí 2017. Zároveň sa zvýšia spôsobilosti OS SR vyplývajúce z Plánu použitia OS SR, na základe ktorého je potrebné zabezpečiť zvýšenie úrovne palebnej podpory.

Vyzbrojením OS SR samohybným delostreleckým zbraňovým systémom 155 mm ShKH ZUZANA 2 s realizáciou komplexnej logistickej podpory dôjde k vytvoreniu podmienok pre plnenie aktuálnych záväzkov SR a obstaranie systému so životnosťou minimálne 20 rokov.

Zmluva o Konvenčných ozbrojených silách v Európe (Z-KOS) umožňuje Slovenskej republike disponovať až 383 ks delostreleckej techniky kalibru nad 100 mm. V súčasnej dobe OS SR disponujú 67 ks tejto techniky. Pre zabezpečenie dosiahnutia operačných spôsobilostí síl nevyhnutných na vedenie bojovej činnosti vojenských jednotiek v rámci NATO a EÚ 
je potrebné navýšiť súčasnú delostreleckú techniku o nové moderné zbraňové systémy.

- Návrh riešenia projektu 155 mm ShKH ZUZANA 2

Optimálnym spôsobom zabezpečenia potrieb OS SR je nákup delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2 ako celku (nie je možné realizovať výrobu 155 mm ShKH ZUZANA 2 modernizáciou 155 mm ShKH ZUZANA vz. 2000).

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 - 2020, 
je zabezpečenie podpory domáceho obranného priemyslu SR jednou z dôležitých úloh. Realizácia uvedeného projektu výrazne posilní spôsobilosti OS SR v súlade 
s prijatými strategickými dokumentami. Výrobcom a dodávateľom zavedeného delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2 je slovenská spoločnosť KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Dubnica nad Váhom, na základe osvedčenia Úradu priemyselného vlastníctva SR čoz.: 237722. Dodávky uvedeného systému budú realizované slovenským dodávateľom vo vlastníctve štátu. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky je jediným akcionárom spoločnosti DMD GROUP, a.s., ktorej dcérskou spoločnosťou je spoločnosť KONŠTRUKTA Defence, a.s.

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom obrany SR,  je spolu so spoločnosťami KONŠTRUKTA Defence, a.s. a DMD GROUP, a.s.  spoluvlastníkom hmotných a nehmotných výsledkov riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky pre delostrelecký zbraňový systém 155 mm ShKH ZUZANA 2.

Obstaraním 155 mm ShKH ZUZANA 2 dôjde k podpore slovenského obranného priemyslu a k dlhodobej stabilizácii personálu vo výrobnom podniku zodpovedným 
za výskum, vývoj a výrobu delostreleckej techniky a munície. Bude zabezpečený jednoduchší a flexibilnejší servis a prípadná oprava zbraňových systémov, ako na domácom území tak 
aj v zahraničí. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti z používania a prevádzky 155 mm ShKH              vz. 2000 ZUZANA a z dôvodu dynamického vývoja prostriedkov palebnej podpory vo svete, je pre OS SR nevyhnutné mať možnosť vykonávať úpravu, modernizáciu a vylepšenia zavedenej výzbroje na Slovensku a bez závislosti na iných krajinách.

Realizáciou uvedeného projektu sa zároveň zvýši podpora exportného potenciálu slovenského obranného priemyslu SR, čím sa zabezpečí ich konkurencieschopnosť 
na svetových trhoch a možný predaj tohto výrobku v zahraničí.

- Odhad nákladov na obstaranie 155 mm ShKH ZUZANA 2

  - Odhad nákladov na projekt

Predpokladaná hodnota obstarania 1 ks delostreleckého zbraňového systému  155 mm ShKH ZUZANA 2 je vo výške 6,068 mil. EUR s DPH, pričom súprava špeciálneho náradia 
a náhradných dielov 1:1 je započítaná v cene vozidla. Celkovo bude obstaraných 25 ks delostreleckých zbraňových systémov v celkovej hodnote 151,7 mil. EUR s DPH.

Dodávateľom bude vykonané certifikované zaškolenie a výcvik obslúh zbraňového systému a inštruktorov oprávňujúcich vykonávať školenie a výcvik  iných príslušníkov OS SR. Po zaškolení budú inštruktori spôsobilí vydávať osvedčenie na funkciu veliteľa, vodiča 
a obsluhu 155 mm ShKH ZUZANA 2 a dielenským špecialistom vykonávajúcim údržbu 
a opravu zbraňového systému. Predpokladaná hodnota zabezpečenia zaškolenia a výcviku personálu je do 300 tisíc EUR s DPH.

Z dôvodu udržania si spôsobilosti obsluhami zbraňového systému bude delostreleckému oddielu dodaný simulátor na výcvik. Predpokladaná hodnota simulátora 
je do 800 tisíc EUR s DPH.

Pre každú delostreleckú batériu bude dodaná súprava špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:8 v počte 3 ks a pre delostrelecký oddiel bude dodaná súprava špeciálneho náradia 
a náhradných dielov 1:24 v počte 1 ks. Pre každý kus techniky bude dodaná dokumentácia s návodom na prevádzku a obsluhu, tabuľky streľby, katalóg ND, kontrolnú prehliadku, ošetrenie po jazde, základné ošetrenie, krátkodobé uloženie a návod na prípravu techniky 
na prevádzku v letnom a zimnom období. Zároveň budú dodané inicializačné súpravy náhradných dielcov, ktoré budú zabezpečovať vykonávanie ošetrenia po jazde, základného ošetrenia, technického ošetrenia č. 1, technického ošetrenia č. 2, krátkodobého uloženia, dlhodobého uloženia, dekonzervácii techniky a opráv v poli obsahujúca hlavné skupiny, podskupiny a náhradné dielce potrebné na ich výmenu podľa návrhu dodávateľa odsúhlasenej užívateľom. Predpokladaná hodnota zabezpečenia náhradných dielov je do 2,88 mil. EUR s DPH.

V rámci realizácie projektu budú dodané základné druhy munície do zásob materiálu pre OS SR. Predpokladaná hodnota dodania základných druhov munície je do 19,32 mil. EUR s DPH.

  - Odhad celkových nákladov na projekt

Predpokladaná výška nákladov na obstaranie 25 ks delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2 vrátane výcviku, náhradných dielov a munície 
je do 175 mil. EUR s DPH.

- Návrh spôsobu a postupu obstarania 155 mm ShKH ZUZANA 2

  - Návrh spôsobu obstarania

Spôsoby obstarania 155 mm ShKH ZUZANA 2 vychádzajú z platného legislatívneho rámca Slovenskej republiky a pravidiel Európskej únie pre akvizičné procesy obranných tovarov a služieb, ktorými sú identifikované základné formy a podmienky postupov.

Základným rámcom pre prijatie návrhu spôsobu obstarania je najmä Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020, ktoré okrem iného definuje zámer podpory domáceho obranného priemyslu pri riešení projektov vyzbrojovania a zapojenia priemyslu do výroby a zabezpečenia dodávok. Ďalšími faktormi, ktoré majú dôležitý význam na výber spôsobu obstarania je zabezpečenie bezpečnosti dodávok v krízových situáciách a z toho vyplývajúce úlohy hospodárskej mobilizácie plnené subjektami resp. spoločnosťami na území SR.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, obstaranie riešiť v zmysle  ustanovení Zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Piata časť, Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

  - Časový a obsahový postup realizácie projektu

V I. etape (do máj 2018)

- Administratívno-technickú prípravu projektu. Znamená odsúhlasenie projektu, spracovanie požiadavky na zabezpečenie predmetu zákazky a zaslanie dokumentácie
na začatie obstarávania príslušnej organizačnej zložke Ministerstva obrany SR.

V II. etape (jún 2018 - 2022) - budú riešené najmä nasledovné úlohy:

- Postupné dodávky 155 mm ShKH ZUZANA 2 s  logistickou podporou podľa harmonogramu dodávok v zmysle uzatvorených zmlúv (2018 - 2022).

- Kontinuálne zabezpečenie 1 x 155 mm ShKH ZUZANA 2 pre potreby výcviku, vybudovanie/upgrade učebno-výcvikovej základne.

- Záver

Realizáciou projektu 155 mm ShKH ZUZANA 2 sa zabezpečí dosiahnutie operačných spôsobilostí OS SR a naplnenie požiadaviek a úloh Cieľov spôsobilostí 2017 s dôrazom 
na ťažkú mechanizovanú brigádu.

Na dosiahnutie uvedených operačných spôsobilostí OS SR je zámerom Ministerstva obrany SR vytvoriť jeden delostrelecký oddiel vyzbrojený najmodernejším delostreleckým zbraňovým systémom 155 mm ShKH ZUZANA 2 a zabezpečiť podmienky pre realizáciu vytvorenia delostreleckého oddielu na základe požiadaviek OS SR.

Spôsob realizácie projektu tiež zabezpečí zámer podpory domáceho obranného priemyslu v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020.

Zároveň uvedený projekt predstavuje plnenie jedného zo záväzkov SNIP (Strategic National Implementation Plan) Slovenskou republikou v Permanent Structured Cooperatin (PESCO) v rámci krajín EÚ.

Finančné prostriedky na realizáciu projektu budú vyčleňované v rámci schválených limitov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR.