Príloha č. 3: 	Prehľad o vykonaných kontrolách realizácie projektov podľa čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 od 01.07.2013 do 31.12.2013

| Operačný program Informatizácia spoločnosti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 105 | 1 183 919,05 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 403 | 297 761,55 | 293 724,93 | 4 036,62 |  |  |
| Kontrola na mieste | 14 | 12 865,82 | 12 865,82 | 0,00 |  |  |

| Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov1 | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 1 195 | 1 467 670,26 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 268 | 97 811,6 | 95 022,54 | 2 789,06 |  |  |
| Kontrola na mieste | 102 | 47 559,15 | 47 407,29 | 151,76 |  |  |

| Operačný program Doprava |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 71 | 2 197 921 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 388 | 294 126 | 286 738 | 7 387 |  |  |
| Kontrola na mieste | 27 | 27 589 | 27 589 | 0 |  |  |

| Operačný program Životné prostredie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP*(v tis. Eur) |  |  | 675 | 1 948 321,20 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 983 | 334 895,32 | 321 080,97 | 13 814,35 |  |  |
| Kontrola na mieste | 64 | 64 641,80 | 64 603,77 | 38 ,03 |  |  |

| Operačný program Bratislavský kraj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 340 | 92 448,14 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 72 | 9 246,61 | 8 791,42 | 455,19 |  |  |
| Kontrola na mieste | 28 | 3 710,83 | 3 686,14 | 24,69 |  |  |

| Operačný program Technická pomoc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 126 | 110 811,53 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené F;P (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 113 | 9 782 | 9 770,1 | 11,9 |  |  |
| Kontrola na mieste | 54 | 2 041 | 2 032 | 9,0 |  |  |

| Operačný program Vzdelávanie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 908 | 710 394,73 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 2 623 | 141 468,60 | 137 219,21 | 4 249,39 |  |  |
| Kontrola na mieste | 67 | 2 878,30* | 2 875,60 | 2,70 |  |  |

* Objem skontrolovaných finančných prostriedkov nie je uvedený v celkovej sume, nakoľko ku dňu vypracovania Správy o stave implementácie a čerpaní OP V plynula  niektorým kontrolám na mieste len lehota na vypracovanie Správy z kontroly na mieste.

| Operačný program Výskum a Vývoj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 504 | 1 440 090,71 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 1 584 | 221 389,03 | 219 267,24 | 2 121,79 |  |  |
| Kontrola na mieste | 46 | 35 827,66 | 35 619,99 | 207,67 |  |  |

| Regionálny operačný program |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur)* |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 2 154 | 1 519 319,23 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 135 | 51 381,12 | 46 860,47 | 4 520,65 |  |  |
| Kontrola na mieste | 106 | 77 346,03 | 76 891,85 | 454,18 |  |  |

| Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01. 01. 2007 do 30. 6. 2012) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 1 337 | 1 090 667,64 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 791 | 60 183,88 | 56 618,85 | 3 565,03 |  |  |
| Kontrola na mieste | 269 | 4 475,68 | 4 451,89 | 23,79 |  |  |

| Operačný program Zdravotníctvo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kontroly | Vykonané kontroly (od 01.07.2013 do 31.12.2013) |  |  |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. Eur) |
|  | Počet | Skontrolovaný objem FP (v tis. Eur) |  |  | 60 | 277 703,97 |
|  |  | Spolu | Z toho |  |  |  |
|  |  |  | Oprávnené FP (v tis. Eur) | Neoprávnené FP (v tis. Eur) |  |  |
| Administratívna kontrola | 46 | 20 671,61 | 20 671,61 | 0,00 |  |  |
| Kontrola na mieste | 14 | 3 974,82 | 3 974,82 | 0,00 |  |  |

Zdroj: RO OP

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Nedostatky:

- legislatívna analýza (bola zistená absencia podrobnej analýzy potreby legislatívnych zmien v súvislosti s implementáciou elektronických služieb, vrátane návrhu harmonogramu týchto zmien a určenia zodpovedných gestorov),

- register rizík (nedôsledné vedenie a aktualizácia rizík v rámci registra rizík, ako aj nedostatočný popis navrhovaných opatrení a vyhodnocovanie ich implementácie),

- integrácia na ÚPVS a iné ISVS (absencia popisu integrácie príslušného ISVS na ÚPVS, resp. iné ISVS),

- elektronické služby/naplnenie merateľných ukazovateľov projektu (nedosiahnutie príslušnej úrovne sofistikovanosti služieb a tým nenaplnenie cieľov projektu tak, ako sú zadefinované v písomnom vyzvaní a  Žiadosti o poskytnutí NFP),

- realizácia aktivít projektu (nesúlad realizácie aktivít s harmonogramom projektu, ktorý vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP),

- pravidlá publicity a informovanosti (nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z Manuálu pre informovanie a publicitu, najmä však nedostatky v tlačových správach, nedostatky v označovaní dokumentov na všetkých úrovniach – zápisy z RVP, akceptačné a preberacie protokoly, výstupné dokumenty, logotypy),

- analytické dokumenty (nesúlad a nedostatočné vypracovanie analytických dokumentov tak ako to vyplýva zo Zmluvy o dielo),

- projektová dokumentácia (administratívne pochybenia akceptačných a preberacích protokolov, nesúlad S/N),

- aplikačný systém programového riadenia (nevyplnené/neaktualizované povinné informácie o projekte v zmysle Usmernenia č.5/2013 k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia).

Opatrenia:

- prijímateľom boli uložené nápravné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku 	- doplnenie a dopracovanie príslušnej dokumentácie, dôsledné dodržiavanie postupov v súlade s Príručkou pre žiadateľa, dôslednejšie dodržiavanie pravidiel v rámci informovania a publicity,

- prijímateľom bol zaslaný list v mene štátneho tajomníka, SORO č. MF/020866/2013-1744 s výzvou na prijatie potrebných opatrení na elimináciu rizika vzniku nezrovnalostí,

- SORO vydalo usmernenia pre prijímateľov:

Usmernenie č. 5/2013 SORO OPIS k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia,

Usmernenie č. 8/2013 SORO OPIS k integrácií informačných systémov verejnej správy,

Usmernenie č. 9/2013 SORO OPIS k aktualizácii obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy.

Regionálny operačný program (ROP)

Nedostatky:

- vyfakturované a deklarované výdavky, ktoré neboli zrealizované,

- fakturované nezazmluvnené položky,

- fakturované položky v iných rozmeroch, prevedení (zmena technickej špecifikácie),

- vykonané práce neboli v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,

- účtovanie niektorých operácií na nesprávnych účtoch,

- nevytvorená účtovná analytika pre podporné aktivity projektu, resp. nesprávne zaúčtovanie podporných aktivít (služby) v účt. triede 042 resp. v nesprávnych skupinách výdavkov,

- duplicitne fakturované položky,

- zámena položiek rozpočtu bez predošlého odsúhlasenia,

- práce vykonané mimo oprávnené obdobie,

- prekročené položky schváleného rozpočtu,

- nedostatočné preukázanie a zdôvodnenie výdavku,

- nesprávna jednotková cena.

Opatrenia:

- v rámci kontrol na mieste identifikované neoprávnené výdavky, resp. nezrovnalosti boli/sú priebežne vysporiadané prijímateľom v príslušnej žiadosti o platbu, resp. v rámci žiadosti o vrátenie FP,

- uskutočniť opravy v účtovníctve,

- vysporiadať zistené nezrovnalosti v stanovených lehotách,

- dôslednejšia kontrola stavebného denníka a fakturácie výkonov,

- odstraňovať nesúlad vykonaných prác so schválenou projektovou dokumentáciou,

- zabezpečovať registráciu nezrovnalosti v ITMS, schválenie správy o  zistenej nezrovnalosti a následné postupy,

- vytvorenie analytického účtu resp. inej analytickej evidencie pre projekt k podporným aktivitám projektu –služby

- preúčtovávanie na správne účtovné triedy a správne skupiny výdavkov,

- o neoprávnene fakturované práce ponižovať predloženú ŽoP,

- predkladať podrobnejšiu fotodokumentáciu.

Operačný program Technická pomoc (OP TP)

Nedostatky:

- nesprávne % oprávnenosti,

- duplicita stravného,

- neoprávnené výdavky,

- chyby vo výpočte odvodov zamestnávateľa (nesprávne zaokrúhľovanie).

Opatrenia:

- krátenie deklarovaných výdavkov v konkrétnych žiadostiach o platbu o sumu neoprávnených výdavkov,

- poučenie kompetentných zamestnancov o vzniknutých nedostatkoch.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)

Hlavné zistenia:

- nesprávne výpočty (matematické zaokrúhľovanie, nesprávny výpočet oprávnenosti miezd),

- nedodržanie rozpočtu prijímateľom,

- nedostatky v účtovných dokladoch (úhrada objednávky pred  nadobudnutím účinnosti zmluvy s dodávateľom),

- niektoré fakturované položky neboli prijímateľom zrealizované, teda v čase výkonu kontroly na mieste sa nenachádzali na mieste realizácie projektu.

Opatrenie:

- časť oprávnených výdavkov bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).

Operačný program Doprava (OPD)

Hlavné zistenia:

Projekt: „R2 Žiar nad Hronom – obchvat“, 23150120006

- bola fakturovaná všeobecná položka "archeologický prieskum", avšak okrem fotodokumentácie z priebehu výskumu zatiaľ neexistuje výstup z tejto činnosti vo forme správy. Vzhľadom na to, že termín dodania bol stanovený najneskôr do najbližšieho kontrolného dňa stavby v mesiaci august 2013, žiadame prijímateľa o predloženie elektronickej verzie záverečnej správy z prieskumu do 4.9.2013,

- požiadavka na prijímateľa, aby zabezpečil podrobnejšie a aktívnejšie vedenie záznamov v stavebnom denníku zo strany SD, na 1-2 dňovej báze. Činnosť externého SD na stavbách projektov OPD považujeme za kľúčovú, najmä jeho činnosť ako manažéra v zmysle zmluvných podmienok FIDIC. Činnosť SD musí byť intenzívna a verifikovateľná. Očakávame, že SD bude aktívne zaznamenávať dôležité udalosti, resp. komunikáciu týkajúcu sa výstavby. Zároveň očakávame aj vyjadrenia iných odborníkov SD, ako napr. geodeta alebo kvalitára v prípade potreby. Žiadame, aby SD zabezpečil vedenie dokumentácie týkajúcej sa výpočtov objemov, resp. množstiev, kontroly kvality, vykonaných skúšok, vypracovaných protokolov a pod. Žiadame o predloženie kópie (alebo scan) stavebného denníka pre objekt 101-00 za august 2013 v termíne do 4.9.2013.

Opatrenie:

Projekt: „R2 Žiar nad Hronom – obchvat“, 23150120006

- prijímateľ v zmysle požiadaviek RO zabezpečí odstránenie nedostatku, splní požiadavky RO a predloží požadovanú dokumentáciu v stanovenom termíne.

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP)

Hlavné zistenia:

- administratívnej kontroly : Nekompletné žiadosti o platbu s chýbajúcimi prílohami a údajmi, v ktorých sa objavovali nesúlady fakturácie so zmluvami s dodávateľmi /zhotoviteľmi.

Opatrenia:

- administratívnej kontroly: Vyčíslenie neoprávnených výdavkov a s tým súvisiace zníženie nárokovanej sumy, prípadne iniciovanie vykonania kontroly na mieste. Zároveň RO realizoval školenie pre prijímateľov za účelom odkomunikovania tém, ktoré prispejú k úspešnej realizácii projektov a poskytuje konzultácie pre prijímateľov na individuálnej báze prostredníctvom PM (príp. VO PM).

Operačný program Bratislavský kraj (OP BK)

Hlavné zistenia:

- vyfakturované a deklarované výdavky, ktoré neboli zrealizované,

- nevytvorená podrobná účtovná analytika pre aktivity projektu, resp. nesprávne zaúčtovanie aktivít – v nesprávnych skupinách výdavkov.

Opatrenia:

- preúčtovanie na správne účtovné triedy a správne skupiny výdavkov.

Operačný program Vzdelávanie (OP V)

Hlavné zistenia:

- prekročenie fondu pracovného času v zmysle Zákonníka práce,

- prekročenie jednotkovej ceny práce podľa rozpočtu,

- nesúlad podpornej dokumentácie,

- neuskutočnenie vzdelávacej aktivity v zmysle Plánu vzdelávacích aktivít,

- nedostatočné zabezpečenie publicity projektu.

Opatrenia:

- dôsledné dodržiavanie kontrolnej činnosti pri spracovaní žiadosti o platbu,

- dodržiavanie relevantných pravidiel v oblasti informovania a publicity.

Operačný program Výskum a Vývoj (OP VaV)

Hlavné zistenia:

- nepreukázanie využívania obstaranej infraštruktúry,

- nesplnenie povinnosti poistiť obstaraný majetok,

- vykazovanie nevykonaných prác resp. účtovania dodaných materiálov, ktoré neobsahuje rozpočet projektu,

- nesprávne vykazovanie dochádzky a jej nesúlad s pracovnými výkazmi,

- nesúlad mzdovej dokumentácie – sumarizačné hárky, mzdové lístky, pracovné výkazy,

- časový nesúlad postupnosti účtovných dokladov – prieskum trhu, zmluva, objednávka, dodací list, faktúra,

- nárokovanie si výdavkov v rozpore s komentárom rozpočtu,

- vykazovanie nevykonaných prác, resp. účtovania dodaných materiálov, ktoré neobsahuje rozpočet projektu,

- pretrvávajúce problémy so samotným procesom realizácie verejného obstarávania,

- riešenie množstva žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP,

- neustále personálne výmeny riadiacich pracovníkov a riešiteľov projektov,

- nesprávna, neúplná podporná dokumentácia.

Opatrenia:

- predložiť dokumentáciu k využívaní infraštruktúry,

- predložiť poistné zmluvy k obstaranému vybaveniu,

- zvýšená komunikácia medzi prijímateľom a finančným manažérom, resp. projektovým manažérom,

- konzultácie s prijímateľmi v rámci vyhlásených výziev,

- zavedenie zjednodušeného modelu výpočtu hodinovej mzdovej sadzby,

- školenie zamestnancov odboru projektového manažmentu a monitoringu dňa 22.08.2013 zamerané na výkon kontroly projektov na mieste ich realizácie,

- školenie zamestnancov odboru projektového manažmentu a monitoringu dňa 03.12.2013 z problematiky verejného obstarávania.

Operačný program Zdravotníctvo (OP Z)

Hlavné zistenia:

- prístrojové vybavenie nadobudnuté v rámci projektu nebolo do času výkonu kontroly na mieste v rámci administratívnej kontroly predloženej záverečnej žiadosti o platbu riadne uvedené do prevádzky (predmetné je dôsledkom t. č. absentujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle Žiadosti o poskytnutie NFP, ktorý by disponoval uzatvorenou zmluvou so zdravotnými poisťovňami),

- v čase výkonu záverečnej kontroly na mieste nebola v mieste realizácie projektu osadená trvalo vysvetľujúca tabuľa.

Opatrenia:

- riadiaci orgán žiada prijímateľa o predloženie relevantnej dokumentácie (rozhodnutia samosprávneho kraja ohľadom vydania povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nájomné zmluvy, rozhodnutia o schválení ordinačných hodín) potvrdzujúcej prevádzku nových ambulancií, tak ako to stanovujú podmienky poskytnutia pomoci a analogicky teda zabezpečil riadne sprevádzkovanie zdravotníckej techniky zakúpenej v rámci projektu,

- prijímateľovi je uložená povinnosť zabezpečiť osadenie trvalo vysvetľujúcej tabule v zmysle platného Manuálu pre informovanie a publicitu.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI)

Hlavné zistenia:

- duplicitné výdavky za nákup osvedčení pre účastníkov vzdelávania v anglickom jazyku,

- absencia vedenia analytickej evidencie účtovníctva,

- chýbajúca zakúpená výpočtová technika,

- nedostatočné preukázanie oprávnenosti výdavkov,

- prijímateľ nemal označený priestor, v ktorom prebiehala aktivita, zariadenie a materiál zakúpený z prostriedkov projektu v súlade s manuálom pre publicitu,

- aktivita neprebiehala v súlade s predloženým harmonogramom činností, neprebiehala za plnej účasti cieľovej skupiny (CS) a bol zistený presun CS medzi jednotlivými kurzami, aktivita nebola obrazovo zdokumentovaná,

- dokumentácia nebola archivovaná v súlade s Príručkou pre prijímateľa a nebola totožná s dokumentáciou, ktorá bola predložená na FSR,

- nepredložený doklad  o zmene sídla  organizácie/ korešpondenčnej adresy,  o rozsahu  krádeže,  resp. o problémoch  s účtovným software.

Opatrenie:

- riešené ako nezrovnalosť – vrátenie finančných prostriedkov,

- usmernenie prijímateľa k vedeniu analytických podúčtov v účtovníctve vyhradených pre projekt EÚ,

- pri chýbajúcej výpočtovej technike neboli povolené žiadne nápravné opatrenia,

- prijímateľ bol vyzvaný na predloženie ďalšej podpornej dokumentácie, následne sa opäť vyhodnocovala oprávnenosť výdavkov,

- prijímateľ bol upozornený na povinnosť označovať priestory, zariadenie a materiál zakúpený z prostriedkov projektu v súlade s manuálom pre publicitu,

- prijímateľ bol  upozornený na povinnosť  oznamovať zmenu  realizácie aktivity, vysvetliť  nesúlady so skutočnosťou  a predložiť fotodokumentáciu k realizácii aktivít,

- prijímateľ bol upozornený na povinnosť archivovať dokumentáciu v súlade s Príručkou pre prijímateľa a totožnú akú predkladá na FSR,

- prijímateľ bol upozornený na povinnosť informovať v súlade s čl. 3, bod 6. zmluvy o poskytnutí NFP o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na realizáciu projektu.