SPRÁVA O PLNENÍ ŠTÁTNEHO PROGRAMU SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ (2010-2015)

Úvod

Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) sa predkladá na rokovanie vlády SR na základe bodu B.5. uznesenia vlády SR č. 153 z 3. marca 2010.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) „(ŠPS EZ)“ predstavuje základný strategický plánovací dokument pre problematiku environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie. Vypracúva a aktualizuje ho Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 20a zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží bol v poradí prvým programom pre danú problematiku na Slovensku, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 153 z 3. marca 2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015).

ŠPS EZ (2010-2015) vychádzal z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 660 zo dňa 31. júla 2006, v zmysle ktorého bolo jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie environmentálnych záťaží.

Základným podkladom pre vypracovanie ŠPS EZ (2010-2015) bola realizácia celoslovenského projektu „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike“ v rokoch 2006 - 2008, v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia, v rámci ktorého bolo identifikovaných približne 1800 kontaminovaných lokalít, pričom 1 200 z nich predstavovalo riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Na základe výsledkov projektu bol v roku 2008  vybudovaný Informačný systém environmentálnych záťaží. Jeho súčasťou je Register environmentálnych záťaží (REZ – časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže, REZ -  časť B – environmentálne záťaže a REZ – časť C – sanované a rekultivované lokality).

Problematika environmentálnych záťaží bola legislatívne upravená zákonom 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa  menil a doplnil zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. novembra 2009, ktorým boli zadefinované pojmy „environmentálna záťaž“, „pravdepodobná environmentálna záťaž“, „sanácia environmentálnej záťaže“, „sanácia geologického prostredia“, „monitorovanie geologických faktorov životného prostredia“, „analýza rizika znečisteného územia“, „Informačný systém environmentálnych záťaží“ a „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží“.  Následne bola v roku 2010 novelizovaná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva geologický zákon. Dňom 1. januára 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa jednoznačne určuje zodpovednosť za odstránenie environmentálnej záťaže. Vypracovaný bol Metodický pokyn č. 1/2012-7 z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, ktorý neskôr nahradila Smernica MŽP SR č. 1/2015-7 z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) stanovil priority riešenia problematiky environmentálnych záťaží, ktoré boli napĺňané prostredníctvom cieľov a jednotlivých aktivít rozdelených do krátkodobých (2010-2011), strednodobých ((2012-2015) a dlhodobých (2016 a viac) časových horizontov, zadefinoval ďalší postup prác v oblasti riešenia environmentálnych záťaží vrátane odhadu ich finančnej náročnosti a identifikoval finančné zdroje využiteľné na riešenie problematiky environmentálnych záťaží.

Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ďalej len „správa“). Správa je zameraná na vyhodnotenie plnenia Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) nasledovne:

- Záväzná časť - Priority, ciele a programové opatrenia ŠPS EZ (2010-2015) a  Časový a vecný harmonogram realizácie ŠPS EZ (2010-2015)

- Smerná časť - (Indikatívny zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží s vysokou prioritou REZ-časť A, na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikových analýz a Indikatívny zoznam environmentálnych záťaží s vysokou prioritou – REZ – časť B, na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu sanácie)

- Financovanie a rozpočet ŠPS EZ – Finančné výdavky a zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizovanie sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží

Podklady k vypracovaniu predmetnej správy boli čerpané zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021), ktorý bol vypracovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a  schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 7/2016 dňa 13.1.2016.

- VYHODNOTENIE ZÁVÄZNEJ ČASTI ŠPS EZ (2010 – 2015)

# a.1. - Priority, ciele a programové opatrenia ŠPS EZ (2010 -2015) – VYHODNOTENIE

## A.1.1. - Priority ŠPS EZ 2010–2015 z hľadiska rizikovosti environmentálnych záťaží

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010–2015 vychádzal z výsledkov projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky a pre uvedené obdobie definoval nasledovné priority:

- Zabezpečiť komplexné a systémové riešenie problematiky environmentálnych záťaží;

- Zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia v zaťažených oblastiach;

- Zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie (Rámcová smernica o vode – Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd);

- Zabezpečiť postupné odstraňovanie environmentálnych záťaží a znižovanie rizík z nich vyplývajúcich.

## A.1.2. - Ciele a programové opatrenia ŠPS EZ 2010–2015

V Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010–2015 boli definované nasledujúce ciele na dosiahnutie stanovených priorít:

Cieľ 1:	Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží,

Cieľ 2:	Identifikácia a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží,

Cieľ 3: 	Prieskum environmentálnych záťaží,

Cieľ 4:	Sanácia environmentálnych záťaží,

Cieľ 5: 	Monitoring environmentálnych záťaží.

Stav plnenia programových opatrení za jednotlivé ciele je uvedený v nasledujúcom tabuľkovom zobrazení (Tabuľka 1).

| Tabuľka 1: Stav plnenia programových opatrení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhodnotenie cieľa 1: Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží |  |  |  |
| Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011) |  |  |  |
| Aktivity | Programové opatrenie |  | Stav plnenia programového opatrenia |
|  | Legislatívne | Implementovať právne predpisy EÚ pre oblasť EZ (napr. Thematic Strategy for Soil Protection). | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – do zákona bol implementovaný princíp „znečisťovateľ platí“ Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (novelizácia) – do zákona boli implementované požiadavky na odborný geologický dohľad a na analýzu rizika znečisteného územia |
|  |  | Prijať príslušný vykonávací predpis. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon bol prijatý dňa 21.10.2011.. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (novelizácia)- zákon bol novelizovaný zákonom 409/2011 Z.z. Vyhláška č. 51/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov – novela vyhlášky nadobudla účinnosť dňa 1.9.2010. |
|  |  | Schváliť príslušné metodické pokyny a metodické príručky pre riešenie problematiky. | - Metodické usmernenie MŽP SR k plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – návrh metodického usmernenia pripravený v roku 2011. - Metodický pokyn č. 1/2012–7 z 27.januára na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia – návrh metodického pokynu pripravený v roku 2011. - Metodický pokyn pre napĺňanie Informačného systému environmentálnych záťaží – návrh metodického pokynu pripravený v roku 2011. - Metodický pokyn pre rizikovú analýzu environmentálnych záťaží (požiadavky na rozsah a kvalitu vstupných údajov a postup na spracovanie a možnosti použitia rizikovej analýzy environmentálnych záťaží a znečistených území). - Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží – príprava. |
|  | Finančné | Identifikovať, navrhnúť a schváliť finančné mechanizmy na riešenie problematiky EZ. | - OPŽP, - Environmentálny fond - finančné mechanizmy identifikované, - štátny rozpočet. |
|  |  | Navrhnúť ekonomické nástroje. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (novelizácia). - OPŽP, - Environmentálny fond. |
|  |  | Zabezpečiť zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky EZ (napr. využívanie potenciálu EÚ fondov). | - OPŽP, - Environmentálny fond, - zdroje krytia zabezpečené - štátny rozpočet. |
|  |  | Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – princíp „znečisťovateľ platí“ implementovaný do zákona. |
|  | Odborné | Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód. | Problematika environmentálnych záťaží sa na vedeckej a výskumnej úrovni dlhodobo rieši na viacerých fakultách slovenských univerzít – Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach – a na vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied (Ústav geotechniky SAV Košice, Geologický ústav SAV Banská Bystrica, Chemický ústav SAV Bratislava). Úlohy odborného a vedeckého charakteru so zameraním na kontamináciu životného prostredia vo vzťahu k environmentálnym záťažiam sa taktiež riešia na viacerých oddeleniach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi či na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave, alebo vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave. V pôsobnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave sa realizujú aj nasledovné činnosti súvisiace s manažmentom EZ: - Zabezpečovanie geologického prieskumu životného prostredia, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie, zisťovanie znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a návrhy sanačných opatrení. - Monitorovanie environmentálnych záťaží. - Návrhy spôsobov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže. - Zabezpečovanie činnosti archívu Geofondu. - Realizácia geologického informačného systému GeoIS. Príklady zrealizovaných a prebiehajúcich výskumných projektov v oblasti výskumu a zavádzania inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód pre obdobie rokov 2010–2011: 2009–2012: Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín (projekt MŠ SR APVV-VMSP-P-0115-09, riešiteľ: Ekologické laboratóriá EL spol. s r. o., Spišská Nová Ves a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, zodpovedný riešiteľ RNDr. Jaroslav Vozár). |
|  |  | Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych sanačných technológií. | Príklady zrealizovaných výskumných projektov v oblasti výskumu a zavádzania inovatívnych sanačných technológií pre obdobie rokov 2010–2011: 2010–2012: Ecotoxicity, biodegradation, and bioremediation of PCB contaminated sediments. Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi – polychlórovanými bifenylmi (PCB) (VEGA, projekt č. 1/0399/10, riešiteľ: Laboratórium environmentálnej biotechnológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a biochemickej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, garant projektu: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.). |
|  |  | Podporiť projekty zamerané na využívanie najlepších dostupných techník pri sanácii EZ. | 2008–2010: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110007, riešiteľ: ŠGÚDŠ Bratislava, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Frankovská). |
|  |  | Vypracovať Atlas sanačných metód. | 2008–2010: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110007, riešiteľ: ŠGÚDŠ Bratislava, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Frankovská). |
|  | Osvetovo-vzdelávacie Osvetovo-vzdelávacie | Vypracovať a realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP) v rámci doplnkového opatrenia Vodného plánu Slovenska „výchova a zvyšovanie ekologického povedomia“. Vypracovať a realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP) v rámci doplnkového opatrenia Vodného plánu Slovenska „výchova a zvyšovanie ekologického povedomia“. | 2008–2014: Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110017, riešiteľ: SAŽP, zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Paluchová). V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovala informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení. Spolu sa v rokoch 2010–2011 uskutočnilo 16 informačných seminárov, ktoré zastrešovala Slovenská agentúra životného prostredia. Semináre v roku 2010 (uvedený kraj, ktorý bol prijímateľom školenia): - Banskobystrický kraj, miesto konania: SEV SAŽP Teplý Vrch, termín konania: 21. 9. 2010. - Prešovský kraj, miesto konania: SEV SAŽP Teplý Vrch, termín konania: 22. 9. 2010. - Košický kraj miesto konania: SEV SAŽP Teplý Vrch, termín konania: 23. 9. 2010. - Bratislavský kraj, miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, termín konania: 11. 6. 2010. - Trenčiansky kraj, miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, termín konania: 10. 6. 2010. - Trnavský kraj miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, termín konania: 9. 6. 2010. - Žilinský kraj miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, termín konania: 8. 6. 2010. - Nitriansky kraj miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, termín konania: 7. 6. 2010. Semináre zrealizované v roku 2011 (uvedený kraj, ktorý bol prijímateľom školenia): - Nitriansky kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, termín konania: 19. 9. 2011. - Bratislavský kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, termín konania: 20. 9. 2011. - Trnavský kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, termín konania: 21. 9. 2011. - Trenčiansky kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, termín konania: 22. 9. 2011. - Banskobystrický kraj, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica, termín konania: 12. 10.2011. - Žilinský kraj, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica, termín konania: 13. 10. 2011. - Košický kraj, miesto konania: UVZ TU Košice, Herľany, termín konania: 27. 10. 2011. - Prešovský kraj, miesto konania: UVZ TU Košice, Herľany, termín konania: 28. 10. 2011. |
|  |  | Vypracovať a realizovať plán školení pre zodpovedných riešiteľov úloh zameraných na prieskumné, sanačné a monitorovacie práce EZ. | V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovala informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení. |
|  |  | Podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, semináre, informačné kampane, publikačná činnosť a pod.) | 2008–2010: Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110016, riešiteľ: SAŽP, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaromír Helma, PhD.). V rámci projektu sa zrealizovali tieto aktivity: - Vydanie publikácie Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku v slovenskej a anglickej verzii, - Konferencia Znečistené územia 2.–4. 6. 2010 (Bratislava), - Konferencia Znečistené územia 28.–30. 9. 2011 (Banská Štiavnica). |
|  |  | Podporiť projekty environmentálnej výchovy. | Príprava projektov. |
| Prevádzkovanie IS EZ |  | Dobudovať, aktualizovať a prevádzkovať IS EZ, vypracovať štúdiu prepojenia IS EZ s ostatnými relevantnými IS a začať s jej realizáciou. | - V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa spracovala Štúdia uskutočniteľnosti prepojenia IS EZ s inými informačnými systémami (r. 2010). Začalo sa s prácami na prepájaní IS EZ s inými IS (databázami) verejnej správy. - Priebežná aktualizácia IS EZ. |
|  |  | Vyškoliť pracovníkov štátnej správy zodpovedných za aktualizáciu IS EZ. | V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovala informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení. |
|  |  | Aktualizovať Zoznam prioritných lokalít pre odstraňovanie EZ. | Aktualizovaný priebežne v rámci IS EZ. |
|  |  | Zabezpečiť plnenie reportingových povinností voči EÚ mimo pôsobnosti Rámcovej smernice o vode. | Zabezpečenie plnenia reportingových aktivít SR (EEA, JRC). |
| Zvýšenie zodpovednosti príslušných rezortov za odstraňovanie environmentálnych záťaží v ich pôsobnosti |  | Zapojiť do riešenia problematiky EZ rezorty, ktoré sú zodpovedné za ich odstraňovanie. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  |  | Zapojiť do riešenia problematiky EZ subjekty s účasťou štátu, ktoré sú zodpovedné za ich odstraňovanie. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  |  | Administratívne posilniť rezorty zodpovedné za riešenie EZ, vrátane ich vzdelávania pre oblasť manažmentu EZ. | Personálne kapacity vytvorené na Odbore environmentálnej geológie MŽP SR, SAŽP a ŠGÚDŠ. Vzdelávanie zabezpečené v rámci projektu Dobudovanie IS EZ. |
|  |  | Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  |  | Identifikovať potenciálne zdroje krytia finančných výdavkov subjektmi s účasťou štátu na riešenie EZ, vrátane ekonomických nástrojov. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Environmentálny fond, OPŽP. |
| Posilnenie orgánov štátnej správy a odborných organizácií pre oblasť environmentálnych záťaží | Organizačné | Vypracovať schému kompetencií a kontrol pre oblasť EZ. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  |  | Administratívne posilniť orgány štátnej vodnej správy pre oblasť manažmentu EZ. |  |
|  |  | Posilniť, alebo čiastočne preorientovať príslušné odborné organizácie tak, aby boli schopné poskytovať odbornú pomoc orgánom štátnej správy v oblasti starostlivosti o ŽP na úseku manažmentu EZ. | SAŽP, ŠGÚDŠ, VÚVH, VÚPOP. |
|  |  | Zaviesť systém využívania princípu partnerstva. | Zdieľanie informácií v rámci čiastkových informačných systémov. |
| Strednodobý časový horizont (obdobie rokov 2012–2015) |  |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie |  | Stav plnenia programového opatrenia |
| Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží | Finančné | Aktualizovať finančné mechanizmy na riešenie problematiky EZ. | OPŽP, Environmentálny fond, štátny rozpočet – finančné mechanizmy aktualizované. |
|  |  | Schváliť ekonomické nástroje. | OPŽP, Environmentálny fond, zákon č. 409/2011 Z. z. – zmena zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch |
|  |  | Zabezpečiť zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky EZ (napr. využívanie potenciálu EÚ fondov). | OPŽP, Environmentálny fond, štátny rozpočet – zdroje boli zabezpečené hlavne z OPŽP a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.. |
|  |  | Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zabezpečené prostredníctvom konaní o určení povinnej osoby. |
|  | Odborné Odborné Odborné | Podporiť výskum a vzdelávanie v oblasti EZ | Vzdelávanie zabezpečené v rámci projektov Osveta, práca s verejnosťou ako podpora riešenia environmentálnych záťaží (OPŽP) a Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (OPŽP) - 2012–2015: Osveta, práca s verejnosťou ako podpora riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110232, riešiteľ: SAŽP). - 2014–2015: Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110300, riešiteľ: SAŽP). - Výučba predmetu Ochrana podzemných vôd (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty). |
|  |  | Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód. Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód. | Problematika environmentálnych záťaží sa na vedeckej a vzdelávacej úrovni dlhodobo rieši na viacerých fakultách slovenských univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach) a vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied (Ústav geotechniky SAV Košice, Geologický ústav SAV Banská Bystrica, Chemický ústav SAV Bratislava). Úlohy odborného a vedeckého charakteru so zameraním na kontamináciu životného prostredia vo vzťahu k environmentálnym záťažiam sa taktiež riešia na viacerých oddeleniach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi či na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave alebo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave. V pôsobnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave sa realizujú aj nasledovné činnosti súvisiace s manažmentom EZ: - zabezpečovanie geologického prieskumu životného prostredia, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie, zisťovanie znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a návrhy sanačných opatrení, - Monitorovanie environmentálnych záťaží, - Návrhy spôsobov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže, - Zabezpečovanie činnosti archívu Geofondu, - Realizácia geologického informačného systému GeoIS. Podpora využívania metód diaľkového prieskumu Zeme: - 2012–2015: Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, riešiteľ: MŽP SR). - 2015: Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním (projekt OPŽP, riešiteľ MŽP SR). |
|  |  | Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych sanačných technológií. Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych sanačných technológií. | Príklady zrealizovaných a prebiehajúcich výskumných projektov v oblasti výskumu a zavádzania inovatívnych sanačných technológií pre: - 2014–2015: Aplikovaný výskum a overenie technológii katalytickej dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických záťaží na reaktívnych bariérach ( projekt OP Výskum a vývoj spolufinancovaný z EFRR, ITMS: 26240220078, riešiteľ: Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, koordinátor projektu: Dekonta s. r. o.). - 2009–2012: Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín (projekt MŠ SR APVV-VMSP-P-0115-09, riešiteľ: Ekologické laboratóriá EL spol. s r. o., Spišská Nová Ves a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). • 2012–2014: Biodegradation and bioremediation of persistent and toxic organic chlorinated priorite compounds – pollutants of soils, sediments, and water. Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok – kontaminantov pôd, sedimentov a vôd (VEGA, projekt č. 1/0734/12, riešiteľ: Laboratórium environmentálnej biotechnológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a biochemickej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, garant projektu. Prof. Ing. Katarína Dercová, PhD.). • 2011–2013: Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie (APVV-0663-10 , riešiteľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici, zodpovedný riešiteľ prof. Peter Andráš). • 2011–2013: Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov v krajinných zložkách (APVV-51-015605, riešiteľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici, zodpovedný riešiteľ prof. Peter Andráš). • 2011–2014: Štúdium ťažkých kovov, škodlivých minerálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného prostredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného Slovenska (projekt VEGA 2/0187/11, riešiteľ: Ústav geotechniky SAV v Košiciach, zodpovedný riešiteľ Ing. Jozef Hančuľák, PhD.). • 2011–2012: Väzba kontaminantov na pevné fázy elektrárenských popolov – geochémia, mineralógia, environmentálne dopady, (projekt VEGA 1/1034/11, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.). • 2012–2015: SECWATER – Výskum bezpečných technológií na detekciu a odstraňovanie kontaminantov z vôd/Technical Advances to Detect and Remove Contaminants from Water for Safety and Security (projekt NATO SfPS Programme, Ústav geotechniky SAV v Košiciach, zodpovedný riešiteľ Ing. Miroslava Václavíková, PhD.). • 2013–2017: WaSClean – Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov (Projekt v rámci Siedmeho rámcového programu výskumu a technického rozvoja Európskej únie (7RP), koordinátor projektu: Ústav geotechniky SAV v Košiciach, projektový manager Ing. Miroslava Václavíková, PhD.) • 2014–2016: Geochemické podmienky aplikácie autochtónnych druhov mikroorganizmov v remediačných procesoch biolúhovania kontaminovaných pôd arzénom (pilotná lokalita Zemianske Kostoľany), (projekt VEGA 1/0321/14, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.). • 2014–2015: PILOTTREAT – Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku (projekt APVV-0344-11, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ Mgr. Peter Šottník, PhD.). • 2014–2016: Potenciálne toxické kovy a polokovy v pôdach materských škôlok a mestských parkov Bratislavy a ich bioprístupnosť pre človeka (projekt VEGA 1/0038/14, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, vedúci projektu doc. RNDr. Edgar Hiller, CSc.). • 2014–2017: Hodnotenie environmentálnych záťaží z banskej a priemyselnej činnosti parametrami fyto- a genotoxicity (projekt VEGA 1/0098/14, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.). • 2015–2017: Priestorová distribúcia autochtónnej mikroflóry starých environmentálnych záťaží a jej využitie pri biolúhovaní potenciálne toxických prvkov (projekt VEGA 1/0482/15, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.). - 2011–2014: Výskum aplikácie prírodných sorbentov pri odstraňovaní toxických a ťažkých kovov z prírodných vôd v objektoch pozostatkov banskej činnosti (projekt ŠGÚDŠ, č. úlohy: 11 11,zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubica Kovaničová). - 2011– 2015: GEOHEALTH: Program: LIFE+2010 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (projekt ŠGÚDŠ, č. úlohy: 14 11, zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. S. Rapant, DrSc.). |
|  | Osvetovo-vzdelávacie Osvetovo-vzdelávacie Osvetovo-vzdelávacie | Realizovať školenia pre zodpovedných riešiteľov úloh zameraných na prieskumné, sanačné a monitorovacie práce EZ. | Kurzy zrealizované Slovenskou agentúrou životného prostredia: - 2-dňové odborné kurzy Analýza rizika znečisteného územia (termíny konania 27.–28. 8. 2012, 11.–12. 9. 2012, 23.–24. 10. 2012, 13.–14. 11. 2012, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica). Školiace aktivity realizované v rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (OPŽP, 2014–2015): - 2-dňové odborné kurzy Analýza rizika znečisteného územia (termíny konania 18.–20. 3. 2015, 13.–15. 4. 2015, 27.–29. 4. 2015, miesto konania: Vysoké Tatry – Štrbské Pleso). Školiace aktivity realizované v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (OPŽP, 2012–2015) - Semináre pre držiteľov environmentálnych záťaží 1, 2, 3 (termíny a miesta konania: 27. 2. 2013 Banská Bystrica, 22. 10. 2013 Nitra, 30. 09. 2014 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso), - Seminár pre odborne spôsobilé osoby v oblasti environmentálnych záťaží (termín a miesto konania: 25. 6. 2013, Bratislava), - Prezentačný deň k problematike environmentálnych záťaží (termín a miesto konania: 17. 3. 2015, Banská Bystrica). |
|  |  | Realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP). Realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP). | Školenia a vzdelávacie aktivity, ktoré zrealizovala Slovenská agentúra životného prostredia: • Školenie pre pracovníkov okresných úradov v sídle kraja plniacich povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termínoch 07. 03. 2013, 27. 02. 2014, 19. 02 2015, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica. V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, 2008–2014) zrealizovaná informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení. Dovedna sa zrealizovalo 8 informačných seminárov v rámci projektu v roku 2012: - Bratislavský kraj, miesto konania: SAŽP Bratislava, termín konania: 3. 4. 2012. - Košický kraj, miesto konania: Penzión Horse Inn, Košice, termín konania: 18. 4. 2012. - Prešovský kraj, miesto konania: Penzión Horse Inn, Košice, termín konania: 19. 4. 2012. - Banskobystrický kraj, miesto konania: Úrad BBSK, Banská Bystrica, termín konania: 17. 5. 2012. - Žilinský kraj, miesto konania: Úrad BBSK, Banská Bystrica, termín konania: 18. 5. 2012. - Nitriansky kraj, miesto konania: Agroinštitút, Nitra, termín konania: 17. 9. 2012. - Trenčiansky kraj, miesto konania: Agroinštitút, Nitra, termín konania: 18. 9. 2012. - Trnavský kraj, miesto konania: Agroinštitút, Nitra, termín konania: 19. 9. 2012. V roku 2013 sa v rámci projektu Dobudovanie uskutočnil 1 informačný seminár: - Banskobystrický kraj, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica, termín konania: 7. 3. 2013. Semináre zrealizované v hodnotenom období 2012–2015 v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR: - Seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží (termín konania: 13. 5. 2014, miesto konania: Bratislava). - Prezentačný deň k problematike environmentálnych záťaží (termín konania: 17. 3. 2015, miesto konania: Banská Bystrica). |
|  |  | Podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, semináre, informačné kampane, publikačná činnosť a pod.). Podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, semináre, informačné kampane, publikačná činnosť a pod.). | V rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (projekt OPŽP, 2012–2015, SAŽP) sa okrem vyššie uvedených vzdelávacích a informačných aktivít zrealizovali: - Medzinárodná konferencia International Conference Contaminated Sites Bratislava 2013, 29.–31. 5. 2013 Bratislava, - Medzinárodná – Česko-slovenská konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 23.–25. 4. 2014 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, - Vydanie publikácie Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku (SAŽP, 01/2015) v slovenskom a anglickom jazyku. - Vydanie a distribúcia propagačných letákov určených pre laickú a odbornú verejnosť v slovenskom a v anglickom jazyku –Environmentálne záťaže na Slovensku – základné informácie pre laickú verejnosť (SAŽP, 01/2014) a Environmentálne záťaže na Slovensku – základné informácie pre odbornú verejnosť (SAŽP, 01/2014). - 30-minútový dokumentárny film Environmentálne záťaže na Slovensku s anglickými titulkami (2015). - 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká – Aromatické uhľovodíky • Arzén • Chlórované alifatické uhľovodíky • Ortuť • Polychlórované bifenyly • Pesticídy (2015). - Vydanie mimoriadneho čísla environmentálneho magazínu Environmentálne záťaže (SAŽP, 07/2015). - 2 zborníky k medzinárodným konferenciám. - International Conference Contaminated Sites Bratislava 2013, 29.–31. 5. 2013 Bratislava – zborník konferencie v angličtine. - Česko-slovenská konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 23.–25. 4. 2014 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – zborník konferencie v slovenčine). Podujatia a publikácie zrealizované v rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, 2014–2015, SAŽP): - Vydanie publikácie (monografie) Environmentálne záťaže (SAŽP, 07/2015). - Medzinárodná konferencia Contaminated sites Bratislava 2015, 27.–29. 5. 2015 Bratislava. - Vydanie zborníka ku konferencii Contaminated sites Bratislava 2015 v angličtine, - Propagácia projektov prieskumu, monitoringu a sanácie environmentálnych záťaží na webových stránkach MŽP SR, SAŽP, ŠGÚDŠ, enviroportálu. Propagácia projektov prieskumu a sanácie environmentálnych záťaží prostredníctvom propagačných tabúľ, posterov a letákov. Propagácia projektov prieskumu, monitoringu a sanácie environmentálnych záťaží na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch. |
|  |  | Podporiť projekty environmentálnej výchovy. Podporiť projekty environmentálnej výchovy. | Aktivity environmentálnej výchovy, ktoré sa zrealizovali v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (projekt OPŽP, 2012–2015, SAŽP): - Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA pre učiteľov, koordinátorov a odborných pracovníkov environmentálnej výchovy, termín a miesto konania: 17.–19. 10. 2013 Látky – Prašivá. - EnvirOtázniky –olympiáda – korešpondenčná vedomostná súťaže o životnom prostredí určená pre žiakov II. stupňa základných škôl na tému EZ v školskom roku 2014/2015 (www.envirotazniky.sk). - školský program zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záťaží pre II. stupeň základných škôl a stredné školy Enviróza (www.enviroza.sk) v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015, - Vydanie plagátov, pracovných listov pre žiakov, metodickej príručky pre pedagógov k školskému programu Enviróza. - Program Enviróza – prezentácia v zahraničí: The Enviróza School Programme – prezentácia v anglickom jazyku na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v rámci EPA Network Task Group on Citizen Science – June meeting, miesto konania: Kodaň, Dánsko, termín konania: 24.–26. jún 2015. V rámci programu Enviróza sa uskutočnili metodické dni pre učiteľov v počte 10 školení v roku 2014: - Miesto konania: DP MPC Nitra, Nitra, termín konania: 14. 1. 2014. - Miesto konania: Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica, termín konania: 16. 1. 2014. - Miesto konania: Základná škola Pionierska ul. 4, Brezno, termín konania: 17. 1. 2014. - Miesto konania: Centrum voľného času Ilava, termín konania 11. 2. 2014. - Miesto konania: CVČ Malacky, Malacky, termín konania: 12. 2. 2014. - Miesto konania: Centrum voľného času Tornaľa, termín konania: 17. 2. 2014. - Miesto konania: Regionálne osvetové stredisko Komárno, termín konania: 11. 3. 2014. - Miesto konania: Mestský úrad, Oddelenie školstva, mládeže a športu Poprad, termín konania: 14. 3. 2014. - Miesto konania: MPC Trnava, Trnava, termín konania: 20.3. 2014. - Miesto konania: Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou, termín konania: 27. 3. 2014. Aktivity environmentálnej výchovy, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, 2012–2015, SAŽP): Školenia pre učiteľov – Metodický deň pre učiteľov zameraný na programy environmentálnej výchovy, v celkovom počte 10 školení za rok 2015: - Miesto konania: Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica, termín konania: 20. 1. 2015. - Miesto konania: Základná škola, Brezno, termín konania: 21. 1. 2015. - Miesto konania: Centrum voľného času, Košice, termín konania: 3. 2. 2015. - Miesto konania: Krajské osvetové stredisko, Nitra, termín konania: 4. 2. 2015. - Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum, Prievidza, termín konania: 10. 2. 2015, - Miesto konania: Žitnoostrovské stredisko, Dunajská Streda, termín konania: 12. 2. 2015, - Miesto konania: Základná škola, Stará Ľubovňa, termín konania: 12. 2. 2015. - Miesto konania: Základná škola, Komárno, termín konania: 12. 3. 2015. - Miesto konania: Metodicko-pedagogické centrum, Trnava, termín konania: 24. 3. 2015. - Miesto konania: Krajské kultúrne stredisko, Žilina, termín konania: 27. 3. 2015. |
|  |  | Zaradiť problematiku EZ (realizáciu prieskumu a sanácie EZ) do výučby vysokých škôl. | V rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (Projekt OPŽP, 2014–2015, SAŽP): - Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov (miesto konania: Modra, termín konania: 21.–23. 1. 2015). - Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží pre vysokoškolských študentov (miesto konania: Banská Štiavnica a okolie, termín konania: 11.–15. 5. 2015). - Publikácia (monografia) Environmentálne záťaže v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, (vysokoškolská učebnica). - Výučba predmetu Ochrana podzemných vôd (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie). |
| Prevádzkovanie IS EZ Prevádzkovanie IS EZ |  | Aktualizovať Zoznam prioritných lokalít pre odstraňovanie EZ. | Aktualizuje sa priebežne v rámci IS EZ. |
|  |  | Aktualizovať registre EZ v rámci IS EZ. | V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží realizovaná aktualizácia IS EZ. |
|  |  | Aktualizovať IS EZ, pokračovať v jeho prepájaní s relevantnými informačnými systémami. | V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa realizovala aktualizácia IS EZ a dobudovanie prepojenia IS EZ s ostatnými funkčnými informačnými systémami: Zrealizovalo sa integrované aplikačné rozhranie, ktoré sprístupňuje na strane IS EZ informácie vedené v iných zdrojových evidenciách obsahovo relevantných databáz a registrov Informačného systému verejnej správy (IS VS) – umožňuje výmenu údajov medzi registrami zdrojových evidencií s IS EZ v reálnom čase a nezávisle od aktívnej účasti užívateľov. Prepojenie so zdrojovými evidenciami, ktoré sú v správe odborných organizácií rezortu MŽP SR a MPRV SR, boli zatriedené do nasledujúcich obsahových skupín: - Evidencie monitorovacích systémov - Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia. - Čiastkový monitorovací systém geologické faktory – Podsystém 03, Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží. - Čiastkový monitorovací systém – Pôda. - Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami SR. - Evidencie chránených území SR - Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny –časť Chránené územia a Chránené stromy. - Databáza chránených území členských krajín EÚ – Natura 2000. - Register Ramsarských mokradí, UNESCO lokalít a Biosférických rezervácií. - Evidencie pre podporu environmentálnej legislatívy - Digitálny archív Geofondu. - Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom. - Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií. - Register skládok odpadov. - Register lokalít POPs – RPOPs. - Základný priestorový register a mapové diela veľkých mierok - Digitálna ortofotomapa SR a detailné panoramatické snímky ulíc a ciest SR (Google Slovakia, s. r. o.). - Digitálna vektorová katastrálna mapa (Geodetický a kartografický ústav Bratislava). |
|  |  | Vytvoriť Zoznam oprávnených osôb na vykonávanie prieskumných, sanačných a monitorovacích prác EZ. | V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovalo dobudovanie: - Registra priznaných odborných spôsobilostí a - Registra geologických oprávnení. |
|  |  | Zabezpečiť zlepšenie on-line prístupu k informáciám ohľadom stavu problematiky EZ. | Splnené v rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží. |
|  |  | Zabezpečiť plnenie reportingových povinností voči EÚ mimo pôsobnosti Rámcovej smernice o vode. | - Účasť na zasadnutí JRC, EIONET v Taliansku (ISPRA), 20.–24. 5. 2014 a vyplnenie dotazníka JRC Reference Reports – Progress in the management of Contaminated Sites in Europe, - Spolupráca na reportingu v zmysle čl. 15 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs), v rámci zabezpečenia plnenia reportingových povinností SR (r. 2014), - The Enviróza School Programme – A Successful Example of Involving the Public in Addressing Contaminated sites in Slovakia – príspevok k príprave správy JRC Contaminated Sites Success Stories – EIONET NRC Soil 2015, 06/2015, - Eionet NRC Soil data collection on contaminated sites. |
| Zvýšenie zodpovednosti príslušných rezortov za odstraňovanie environmentálnych záťaží v ich pôsobnosti |  | Riešiť problematiku EZ rezortmi a subjektmi s účasťou štátu, ktoré sú zodpovedné za ich odstraňovanie. | Spolupráca s MO SR, MDVRR SR, MPRV SR, MH SR. |
|  |  | Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“. | Opatrenie sa plní priebežne. |
| Dlhodobý časový horizont (obdobie rokov 2016 a viac) |  |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie |  | Stav plnenia programového opatrenia |
| Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží | Odborné | Vypracovať nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021. | Opatrenie sa plní v rámci projektu Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016–2021 (2015, projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110302, riešiteľ: SAŽP, zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Paluchová) |
|  |  | Prizvať orgány verejného zdravotníctva na spoluprácu v rámci sledovania expozície obyvateľstva v územiach s EZ a realizovaní intervenčných opatrení v prospech environmentálneho zdravia v dotknutej oblasti. | Spolupráca pri riešení projektu GEOHEALTH: Program: LIFE+2010 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (projekt ŠGÚDŠ). |
|  | Finančné | Identifikovať, navrhnúť a schváliť finančné mechanizmy na riešenie problematiky EZ pre nasledujúce plánovacie obdobie. | OP Kvalita životného prostredia, Environmentálny fond, štátny rozpočet. |
|  |  | Aktualizovať ekonomické nástroje. | OP Kvalita životného prostredia, zákon č.409/2011 Z. z. |
|  |  | Zabezpečiť zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky EZ. | OP Kvalita životného prostredia, Environmentálny fond, štátny rozpočet. |
|  |  | Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| Prevádzkovanie funkčného IS EZ |  | Prevádzkovať IS EZ, pokračovať v jeho prepájaní s relevantnými informačnými systémami. | Pokračuje sa v prevádzkovaní IS EZ. |
|  |  | Aktualizovať Zoznam prioritných lokalít pre odstraňovanie EZ. | Priebežne sa aktualizuje v rámci IS EZ. |
|  |  | Aktualizovať Zoznam oprávnených osôb na vykonávanie prieskumných, sanačných a monitorovacích prác EZ. | Priebežne sa aktualizuje v rámci IS EZ. |
|  |  | Aktualizovať proces prioritizácie EZ z pohľadu nových poznatkov. | Priebežne sa aktualizuje v rámci IS EZ. |
|  |  | Zabezpečiť plnenie reportingových povinností voči EÚ mimo pôsobnosti Rámcovej smernice o vode. | Plnenie reportingových aktivít SR (EEA, JRC): Súčinnosť pri spracovaní dokumentu JRC Správa Pokrok v manažmente kontaminovaných lokalít (Progress in management of contaminated sites in Europe CSI 015/LSI003) |

| Vyhodnotenie cieľa 2: Identifikácia a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží | Zaviesť systém overovania, registrácie a klasifikácie náhodne identifikovaných podozrivých lokalít. | Splnené: Postup overovania a registrácie je uvedený v § 2 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  | Prostredníctvom IS EZ umožniť verejnosti hlásenie podozrivých lokalít. | Splnené: Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže, ktoré tvorí prílohu č. 2 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží | Vo väzbe na prioritizáciu environmentálnych záťaží zabezpečiť prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR,) |
|  | Zabezpečiť vypracovanie rizikových analýz prieskumom potvrdených environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR). |
|  | Podporiť spoluprácu so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít) s cieľom identifikácie pravdepodobných environmentálnych záťaží. | Školenie pre držiteľov environmentálnych záťaží. Poskytovanie poradenstva (MŽP SR, SAŽP) pri identifikácii pravdepodobných environmentálnych záťaží. |
| Strednodobý časový horizont (obdobie rokov 2012–2015) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží | Pokračovať v overovaní, registrácii a klasifikácii náhodne identifikovaných podozrivých lokalít. | Opatrenie sa plní priebežne na základe oznámení o existencii environmentálnej záťaže, hlásení MŽP SR, OÚ, SIŽP. |
| Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží | Vo väzbe na prioritizáciu EZ pokračovať v prieskume pravdepodobných environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR). Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2014–2015, riešiteľ: MŽP SR Opatrenie sa plnilo v rámci projektu Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním (projekt OPŽP, 2015, riešiteľ: MŽP SR). Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu SAŽP Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: SAŽP). Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu ŠGÚDŠ Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: ŠGÚDŠ). |
|  | Zabezpečiť vypracovanie rizikových analýz prieskumom potvrdených environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR). Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2014–2015, riešiteľ: MŽP SR). |
|  | Pokračovať v spolupráci so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít) s cieľom identifikácie pravdepodobných environmentálnych záťaží. | Opatrenie sa napĺňalo v rámci projektu SAŽP Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (projekt OPŽP, 2013–2015, SAŽP): - Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží (termín konania 27. 2. 2013, miesto konania: Banská Bystrica). - Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží 2 (termín konania 22. 10. 2013, miesto konania: Nitra). - Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží 3 (termín konania 30.9. 2014, miesto konania: Vysoké Tatry – Štrbské Pleso). |
| Dlhodobý časový horizont (obdobie rokov 2016 a viac) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží | Pokračovať v overovaní, registrácii a klasifikácii náhodne identifikovaných podozrivých lokalít. | Opatrenie sa bude plniť priebežne na základe oznámení o existencii environmentálnych záťaže, hlásení MŽP SR, OÚ, SIŽP. |
| Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží | Vo väzbe na nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021 pokračovať v prieskume pravdepodobných environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci projektu Podrobný geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (projekt OP KŽP, 2015–2017, riešiteľ: MŽP SR). |
|  | Zabezpečiť vypracovanie rizikových analýz prieskumom potvrdených environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci projektu Podrobný geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (projekt OP KŽP, 2015–2017, riešiteľ: MŽP SR). |
|  | Pokračovať v spolupráci so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít) s cieľom identifikácie pravdepodobných environmentálnych záťaží. | Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci Národného projektu SAŽP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (projekt OP KŽP, 2016–2022, riešiteľ: SAŽP). |

| Vyhodnotenie cieľa 3: Prieskum environmentálnych záťaží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží | Vo väzbe na prioritizáciu environmentálnych záťaží zabezpečiť podrobný prieskum environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR). |
|  | Zabezpečiť kontrolu realizácie prieskumných prác. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 zo strany MŽP SR. |
|  | Pokračovať v spolupráci so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít). | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 zo strany MŽP SR, MO SR a MDVRR SR. |
| Vypracovanie rizikovej analýzy environmentálnych záťaží | Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu environmentálnych záťaží vypracovať rizikovú analýzu environmentálnych záťaží. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. |
|  | Zostaviť zoznam prioritných lokalít na realizáciu sanačných prác podľa výsledkov rizikových analýz, zohľadniť rizikové analýzy vykonané vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany vôd. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. |
|  | Zosúladiť zoznam prioritných lokalít s plnením a realizáciou opatrení vyplývajúcich zo zákona o vodách a vodného plánu SR. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 zo strany MŽP SR. |
| Vypracovanie auditu environmentálnych záťaží | Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy vypracovať audit environmentálnych záťaží pre problematické lokality, ktorých sanácia bude hradená z verejných zdrojov. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. |
| Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie | Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy vypracovať v prípade náročnejšej alebo rozsiahlejšej sanácie štúdiu uskutočniteľnosti sanácie. | Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky |
| Strednodobý časový horizont (2012–2015) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží | Vo väzbe na prioritizáciu environmentálnych záťaží zabezpečiť realizovanie ich prieskumu. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky a projektov financovaných zo súkromných zdrojov. |
|  | Zabezpečiť realizovanie prieskumu environmentálnych záťaží so zodpovednosťou štátu podľa stanovených priorít. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. Prieskum environmentálnej záťaže Devínska Nová Ves, Projekt ŠGÚDŠ. |
|  | Zabezpečiť kontrolu realizácie prieskumných prác. | Kontrola realizácie prieskumných prác je od r. 2013 zabezpečená prostredníctvom MŽP SR a Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia. |
| Vypracovanie rizikovej analýzy environmentálnych záťaží | Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu environmentálnych záťaží zabezpečiť vypracovanie rizikovej analýzy environmentálnych záťaží. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky a projektov financovaných zo súkromných zdrojov. |
|  | Zostaviť zoznam prioritných lokalít na realizáciu sanačných prác podľa výsledkov rizikových analýz, zohľadniť rizikové analýzy vykonané vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany vôd. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. |
|  | Zosúladiť zoznam prioritných lokalít s plnením a realizáciou opatrení vyplývajúcich zo zákona o vodách a vodného plánu SR. | Lokality, ktoré sú v súlade s Vodným plánom SR, sú v zahrnuté v projektoch: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR, Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR, Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR. |
| Vypracovanie auditu environmentálnych záťaží | Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy zabezpečiť vypracovanie auditu environmentálnych záťaží pre problematické lokality, ktorých sanácia bude hradená z verejných zdrojov. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. |
| Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie | Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy zabezpečiť vypracovanie v prípade náročnejšej alebo rozsiahlejšej sanácie štúdiu uskutočniteľnosti sanácie. | Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. |
| Dlhodobý časový horizont (2016 a viac) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží | Vo väzbe na nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021 zabezpečiť pokračovanie prieskumu environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách. | Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci OP KŽP, Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) – aktivita Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou). |
| Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží | Vo väzbe na nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021 zabezpečiť pokračovanie vo vypracovávaní rizikových analýz environmentálnych záťaží, auditov a štúdií uskutočniteľnosti sanácií. | Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci OP KŽP, Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) – aktivita Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou). |

| Vyhodnotenie cieľa 4: Sanácia environmentálnych záťaží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Realizácia sanačných prác Realizácia sanačných prác | Zabezpečiť realizáciu sanačných prác na environmentálnych záťažiach, k riešeniu ktorých je zaviazaný štát. | Uznesenie vlády SR č. 395 z 9.júna 2010 a Uznesenie vlády SR č. 483 z 1. júla 2009 k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok: - ZV (009)/Sliač – letisko – sever II - BB (018)/Badín – Vlkanová – sklady PHM |
|  | Zabezpečiť realizáciu sanácie na: - najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa záväznej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015 ktorých rizikovosť sa potvrdila na základe predbežného hodnotenia rizika, - lokalitách podľa právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy, - najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa smernej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015. | Realizácia sanácie podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa záväznej časti ŠPS EZ: - SN (003)/Krompachy – Halňa - BR (003)/Brezno – ŽSR Brezno - B2 (015)/Bratislava – Ružinov – SPP Votrubova ul. Realizácia sanácie na najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa smernej časti ŠPS EZ: - CA (001)/Čadca – AVC Čadca - PP (006)/Poprad – ČSPHM DK, Štefánikova ul. - VK (005)/Veľké Zlievce – kompresorová stanica - ZH (011)/Žiar nad Hronom – kalové pole ZSNP - DT (006)/Stožok – terminál Slovnaft - K1 (003)/Košice – Ťahanovce – terminál Slovnaft - RK (020)/Ružomberok – terminál Slovnaft - HE (010)/Myslina – stará skládka TKO - PU (004)/Lednické Rovne – skládka Podstránie Realizácia sanácie na základe princípu „znečisťovateľ platí“: - ZA (007)/Horný Hričov – terminál Slovnaft - ZC (005)/Hronský Beňadik – terminál Slovnaft - MI (009)/Pozdišovce – terminál Slovnaft - ZA (012)/Rajecké Teplice – ČS PHM - RK (020)/Ružomberok – terminál Slovnaft - MI (1950)/Vojany – EVO Vojany – bývalé stáčanie mazutu - PD (013)/Zemianske Kostoľany – areál podniku Xella |
|  | Pokračovať v nevyhnutných sanačných prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. | Sanácia územia na lokalitách: - ZV(007)/Sliač – letisko – juh. - ZV (009)/Sliač – letisko – sever II - BB (018)/Badín – Vlkanová – sklady PHM |
| Povoľovanie a kontrola realizácie sanačných prác | Zaviesť jednotný systém povoľovania sanačných prác. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov |
|  | Zaviesť jednotný systém kontroly realizácie sanačných opatrení. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov – zavedenie povinnosti odborného geologického dohľadu pri sanácii environmentálnych záťaží. |
|  | Určiť rozsah kompetencií jednotlivých kontrolných orgánov. | Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. |
| Strednodobý časový horizont (2012–2015) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Realizácia sanačných prác Realizácia sanačných prác | Vo väzbe na disponibilné zdroje zabezpečiť pokračovanie v realizácii sanačných prác na lokalitách podľa záväznej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015, kde rizikovosť lokality je potvrdená rizikovými analýzami, vrátane lokalít, kde bolo vydané právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy. | - Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja (BN(003)/Bánovce nad Bebravou – ŽS, NM(008)/Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR.). - Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce (B4(001)/Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR). • Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja (BR(003)/Brezno – ŽSR Brezno, BB (012)/Ľubietová – Podlipa) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR). • Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja (KN (011)/Komárno – areál po sovietskej armáde; LV (015) Pukanec – skládka kalov Hampoch, KN (013)/Komárno – Madzagoš) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR). - Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja (ML (004)/Krásny Brod – skládka Monastýr; RV (1858)/Plešivec – rušňové depo, CARGO a. s.; SV (013)/Stakčín – skládka TKO s OP), (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR). - Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja (SE (007)/Jablonica – depo; TT (1847)/Voderady – skládka komunálneho odpadu), (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR). |
|  | Vo väzbe na disponibilné zdroje zabezpečiť pokračovanie v realizácii sanačných prác na najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa smernej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015. | Sanácia lokalít podľa smernej časti ŠPS EZ: - CA (001)/Čadca – AVC Čadca – sanácia v rokoch 2011–2012, - PT (001) Kalinovo – fenolová jama v roku 2014, - K1 (003)/Košice-Ťahanovce – terminál Slovnaft – sanácia ukončená v roku 2012, - VK (005)/Veľké Zlievce – kompresorová stanica – sanácia v rokoch 2011–2012, - DT (006)/Stožok – terminál Slovnaft. Sanácia lokalít v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“: - B3 (007)/Bratislava-Rača – terminál Slovnaft, - B2 (005)/Bratislava-Ružinov – ČS PHM Zlaté piesky, - Bratislava –Staré Mesto – Twin City – južná časť, - KK (002)/Kežmarok – ČS PHM Nižná brána, - NM (1995)/Nové Mesto nad Váhom – OC Kaufland, Malinovského ul., - MI (1943)/Vojany – EVO Vojany – centrálna časť areálu, - MI (020)/Vojany – Vojany EVO I – mazutová kotolňa, - PD (1956)/Zemianske Kostoľany – ENO blok A, - PD (1957)/Zemianske Kostoľany – ENO blok B, - PD (1865)/Zemianske Kostoľany – ENO – výhrevňa lokomotív, - PD (013)/Zemianske Kostoľany – areál podniku Xella. |
|  | Pokračovať v nevyhnutných sanačných prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. Na základe uznesenia vlády č. 150/2013 zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby na týchto lokalitách v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | Sanácia lokality v zmysle UV SR č. 450/2008: - ZV (009)/Sliač – letisko – sever II Sanácia lokalít v zmysle UV SR č. 150/2013: Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci 6 projektov MO SR s názvom Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde na lokalitách Ivachnová – garážový dvor (1), Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor (2), Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory (3), Nemšová – vojenský útvar (4), Rimavská Sobota – objekty SA (5), Sliač –letisko – juh (6). (6 projektov OPŽP, 2013–2015, kódy ITMS: 24140110290 (1), 24140110291 (2), 24140110289 (3), 24140110292 (4), 24140110293 (5), 24140110288 (6), riešiteľ: MO SR). |
| Povoľovanie a kontrola realizácie sanačných prác | Realizovať povoľovanie a kontrolu sanačných prác poverenými kontrolnými orgánmi. | Kontrola je od roku 2013 zabezpečená prostredníctvom Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia a MŽP SR a OÚ, ktoré zabezpečuje schvaľovanie a kontrolu Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  | Zaviesť systém supervízie (odborného dohľadu) sanačných prác. | Kontrola sa od roku 2013 zabezpečuje prostredníctvom povinného odborného geologického dohľadu podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. |
| Dlhodobý časový horizont (2016 a viac) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Realizácia sanačných prác | Vo väzbe na disponibilné finančné zdroje zabezpečiť pokračovanie v realizácii sanačných prác na lokalitách podľa nového ŠPS EZ (t zn. podľa návrhu zoznamu lokalít odporúčaných na riešenie v rámci ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021). | Bude plnené priebežne v rámci OP KŽP, Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) – aktivita Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou). |
| Povoľovanie a kontrola realizácie sanačných prác | Realizovať povoľovanie a kontrolu sanačných prác poverenými kontrolnými orgánmi. | Kontrola bude zabezpečená prostredníctvom Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia a MŽP SR a OÚ, ktoré zabezpečuje schvaľovanie a kontrolu Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov |

| Vyhodnotenie cieľa 5: Monitoring environmentálnych záťaží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Monitoring environmentálnych záťaží | Vybudovať účelový monitorovací systém environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách, kde sa realizácia sanačných prác neuskutoční v období platnosti ŠPS EZ na roky 2010–2015. | Príprava OPŽP a projektov monitorovania. Monitorovanie vybraných lokalít v rámci projektu Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory, podsystém: 03 Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží. |
|  | Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. Na základe uznesenia vlády č. 683/2011 zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby na týchto lokalitách v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | Plnené v rámci sanácie environmentálnej záťaže Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného SA v zmysle UV SR č. 483 z 1.7.2009 a UV SR č. 395 z 9.6.2010. Na základe UV SR č. 683 z 2.11.2011 bol obstaraný posanačný monitoring kvality podzemných vôd v lokalitách Sliač a Vlkanová. |
|  | Zaviesť systém kontroly realizácie monitorovacích prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon). | Systém kontroly realizácie monitorovacích prác v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. |
|  | Zabezpečiť evidenciu výsledkov monitorovacích prác a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia. | Plnené priebežne – prepojenie IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH). |
| Monitoring sanačných prác | Zabezpečiť monitoring priebehu sanačných prác. | Plnené priebežne v rámci projektov sanácie. |
|  | Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. | Plnené priebežne v rámci projektov sanácie (MO SR). Plnené v rámci sanácie environmentálnej záťaže Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného SA v zmysle UV SR č. 483 z 1.7.2009 a UV SR č. 395 z 9.6.2010. |
|  | Zaviesť systém kontroly realizácie monitoringu sanačných prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon). | Systém kontroly realizácie monitoringu sanačných prác v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. |
|  | Zabezpečiť evidenciu výsledkov monitoringu sanačných prác a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia. | Prípravné práce na prepojení IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH). |
| Strednodobý časový horizont (obdobie rokov 2012–2015) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
| Monitoring environmentálnych záťaží | Pokračovať v budovaní účelového monitorovacieho systému environmentálnych záťaží. | Plnené priebežne v rámci projektu ŠGÚDŠ Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. |
|  | Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. | Plnené priebežne, na základe UV SR č. 683 z 2.11.2011, je zabezpečovaný posanačný monitoring kvality podzemných vôd v lokalitách Sliač a Vlkanová. Plnené priebežne v rámci projektu MO SR Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde na lokalitách Ivachnová – garážový dvor, Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor, Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory, Nemšová – vojenský útvar, Rimavská Sobota – objekty SA, Sliač – letisko – juh, na základe UV SR č. 150 z 3.4.2013, ktorým bola ministrovi obrany uložená úloha zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby na uvedených lokalitách podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  | Kontrolovať realizáciu monitorovacích prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon). | Systém kontroly realizácie monitoringu je súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. |
|  | Viesť evidenciu výsledkov monitoringu a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia. | Plnené priebežne v rámci projektu ŠGÚDŠ Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. Plnené priebežne – prepojenie IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH). |
| Monitoring sanačných prác | Zabezpečiť monitoring priebehu sanačných prác. | Plnené priebežne v rámci projektov: - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja; BN (003)/Bánovce nad Bebravou – ŽS; NM (008)/Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru, - Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce; B4 (001)/Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja; BR (003)/Brezno – ŽSR Brezno, BB (012)/Ľubietová – Podlipa, - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja; KN (011)/Komárno – areál po sovietskej armáde; LV (015) Pukanec – skládka kalov Hampoch, KN (013)/Komárno – Madzagoš, - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja; ML (004))/Krásny Brod – skládka Monastýr; RV (1858)/Plešivec – rušňové depo, CARGO a. s.; SV (013)/Stakčín – skládka TKO s OP, - Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja; SE (007)/Jablonica – depo; TT (1847)/Voderady – skládka komunálneho odpadu. |
|  | Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. | Plnené priebežne v rámci projektu MO SR s názvom Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde na lokalitách Ivachnová – garážový dvor, Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor, Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory, Nemšová – vojenský útvar, Rimavská Sobota – objekty SA, Sliač – Juh – letisko. |
|  | Kontrolovať realizáciu monitoringu sanačných prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon). | Plnené priebežne podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. |
|  | Viesť evidenciu výsledkov monitoringu sanačných prác a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia. | Plnené priebežne v rámci prepojenia IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH). |
| Posanačný monitoring | Zaviesť systém kontroly realizácie posanačného monitoringu | Plnené priebežne v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. |
|  | Zabezpečiť evidenciu výsledkov posanačného monitoringu a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia. | Plnené priebežne – prepojenie IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH). |
| Dlhodobý časový horizont (obdobie rokov 2016 a viac) |  |  |
| Aktivita | Programové opatrenie | Stav plnenia programového opatrenia |
|  | Zabezpečiť kontrolu sanačného a posanačného monitoringu na obdobie rokov 2016–2021. | Navrhnuté na plnenie v rámci ŠPSEZ 2016–2021. |
|  | Na základe výsledkov sanačného a posanačného monitoringu prijať potrebné opatrenia orgánmi štátnej správy. | Navrhnuté na plnenie v rámci ŠPSEZ 2016–2021. |

# a.2. - Časový a vecný harmonogram realizácie ŠPS EZ v období 2010–2015 – odpočet

## A.2.1. - Zoznam environmentálnych záťaží navrhnutých na riešenie v roku 2010

Zoznam environmentálnych záťaží navrhnutých na prieskum, monitoring a sanáciu bol zostavený na základe podkladov získaných riešením projektu SIEZ, t. j. systematickou inventarizáciou všetkých lokalít, na ktorých bola potvrdená kontaminácia, alebo boli podozrivé z prítomnosti kontaminácie. Z tohto zoznamu bola vybratá kategória vysoko rizikových lokalít, ktoré boli prepojené s prioritami z hľadiska ochrany vôd, v súlade s implementáciou rámcovej smernice o vode (Plán manažmentu povodí, www.vuvh.sk/rsv). Vysoko rizikové lokality boli navrhnuté na riešenie v ŠPS EZ (2010 až 2015).

Návrh zoznamu najrizikovejších environmentálnych záťaží bol prerokovaný so zástupcami tých rezortov a právnych subjektov s účasťou štátu, ktorých charakter činnosti sa spája so vznikom environmentálnej záťaže. Problematika environmentálnych záťaží sa dotýka hlavne MH SR, MO SR, MDVRR SR (zastúpeného právnymi subjektmi Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a. s., Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensko), MPRV SR (zastúpeného odbornými organizáciami ÚKSUP a VÚPOP) a MŽP SR.

Uvedené ministerstvá a dotknuté subjekty sa pri výbere prioritných lokalít na realizáciu prieskumov, vypracovania rizikových analýz, monitoringu a sanácii opierali o zoznam priorít zostavených MŽP SR na základe výsledkov SIEZ a zároveň požiadaviek a potrieb jednotlivých ministerstiev a oslovených odborných organizácii, vyplývajúcich z ich praxe.

Navrhnutý zoznam obsahoval lokality, vybrané na základe údajov z IS EZ (www.enviroportal.sk, http://envirozataze.enviroportal.sk/), odporúčané jednotlivými ministerstvami (tabuľky 15 až 24) na realizáciu prieskumu, vypracovania rizikovej analýzy, monitoringu a realizácie sanácie a pri potvrdených environmentálnych záťažiach aj odhadovanú plochu kontaminovaného územia.

### A.2.1.1 - Najrizikovejšie lokality z hľadiska potreby realizácie prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží a potreby vypracovania rizikovej analýzy

V tabuľkách 3 až 7 sú uvedené zoznamy lokalít, ktoré boli odporúčané jednotlivými rezortmi na overenie pravdepodobnej environmentálnej záťaže, jej následné potvrdenie a určenie rizikovosti lokality. Tabuľky 3 až 7 obsahujú lokality, kde sa predpokladala závažná kontaminácia životného prostredia zistená na základe indícii o kontaminácii životného prostredia, ako sú napr. prítomnosť zdrojov kontaminácie, (t.j. nevyhovujúce skládky odpadov, nevyhovujúce sklady chemikálií, nevyhovujúce mazutové hospodárstva, priemyselné prevádzky a areály, poľnohospodárske areály, vojenské areály, železničné prevádzky, čerpacie stanice pohonných hmôt a produktovody, banské a úpravárenské areály a pod.), záznamy orgánov štátnej správy alebo samosprávy o znečistení zložiek životného prostredia a/alebo o nevhodnom nakladaní so znečisťujúcimi látkami, archívne informácie o znečistení získané prieskumnými alebo monitorovacími prácami (údaje staršie ako 10 rokov), údaje z vybraných environmentálnych databáz, prejavy poškodenia krajiny, napr. zmena vegetácie, uhynuté organizmy, zápach, prítomnosť cudzorodých látok a pod.

Na základe uvedených indícií jednotlivé rezorty uviedli ku každej lokalite požiadavku na realizáciu vybraného druhu geologických prác, t.j. či je na lokalite potrebné vykonať prieskum a/alebo rizikovú analýzu (vysvetlivky symbolov sú uvedené pod každou tabuľkou).

Presný rozsah plochy kontaminovaného územia sa zistí až po realizácii prieskumných prác a bude uvedený v záverečnej správe z prieskumu environmentálnej záťaže podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

V rámci vyhodnotenia plánovanej realizácie prác sa do tabuliek doplnil jej skutočný stav. Z uvedeného vyplýva, že podstatná časť plánovaných prác sa skutočne realizovala.

Pre účely prehľadnosti uvádzame v tabuľkách nasledujúce skratky projektov (Tabuľka 2), v rámci ktorých sa realizovali geologické práce a identifikátor pre jednotlivé lokality, v súlade s Informačným systémom environmentálnych záťaží.

Tabuľka 2 – Zoznam a skratky projektov, v rámci ktorých sa realizovali geologické práce

| PEZ1 MŽPSR | Projekt z OPŽP realizovaný Ministerstvom životného prostredia SR s názvom Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR. |
| --- | --- |
| PEZ2 MŽPSR | Projekt z OPŽP realizovaný Ministerstvom životného prostredia SR s názvom Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách SR. |
| DPZ MŽPSR | Projekt z OPŽP realizovaný Ministerstvom životného prostredia SR s názvom Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním. |
| SAN MŽPSR | Projekty z OPŽP realizované Ministerstvom životného prostredia zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží. |
| SAN MOSR | Projekty z OPŽP realizované Ministerstvom obrany SR, zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží. |
| M ŠGÚDŠ | Projekt z OPŽP realizovaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra s názvom Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR. |
| POPs SAŽP | Projekt z OPŽP realizovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia s názvom Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike. |
| S MOSR | Sanácia lokalít z rozpočtovej kapitoly MO SR. |
| M CARGO | Realizácia v rámci zákazky Monitoring geologických faktorov životného prostredia a udržiavanie geologických diel Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia a. s. na roky 2015 a 2016. Realizácia v rámci iných zákaziek – obdobia 2009–2014. |
| M MOSR | Monitorovanie lokalít z rozpočtovej kapitoly MO SR (zo štátneho rozpočtu). |
| Rek OPŽP | Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadu v rámci OPŽP 2007–2013. |
| Rek EF | Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadu zo ŠR (Environmentálny fond). |
| P, RA, S, M, M POSAN ZSSK | Prieskum, analýza rizika, sanácia, monitoring a posanačný monitoring na danej lokalite realizovaný Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. |
| Z SAN | Realizácia sanácie z neverejných zdrojov v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. |
| Z GPŽP | Realizácia geologického prieskumu v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. |
| Z POSAN | Posanačný monitoring na danej lokalite je realizovaný v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. |
| Z MON | Monitoring na danej lokalite je realizovaný v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. |

Zo 7 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na riešenie sa na 6 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Geologický prieskum nebol realizovaný na lokalite Košice – Myslava – skládka TKO (SK/EZ/K2/361), nakoľko skládka odpadu bola v roku 2013 zrekultivovaná a je na nej realizovaný pravidelný monitoring.

Tabuľka 3: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MŽP SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ A | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok zrealiz. P a RA | Požiadavka na P, RA | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/B2/120 | Bratislava -Ružinov – Čierny les | B2 | Priemyselný odpad | – | P | PEZ1 MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/K2/361 | Košice -Myslava – skládka TKO | K2 | Komunálny odpad | – | P | Rek OPŽP |
| 3. | SK/EZ/LM/395 | Kráľova Lehota – skládka III | LM | Komunálny odpad | – | P | PEZ1 MŽPSR |
| 4. | SK/EZ/PT/1786 | Utekáč – skláreň Clara | PT | Priemysel – sklárska výroba | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/ZA/1053 | Fačkov – skládka TKO, centrum obce | ZA | Komunálny odpad | – | P | PEZ1 MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/PP/718 | Vysoké Tatry – skládka Pod lesom | PP | Komunálny odpad | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 7. | SK/EZ/PB/1894 | Považská Bystrica – areál bývalých Považských strojární | PB | Priemysel – strojárska výroba | P 2006 | – | PEZ1 MŽPSR |

P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza

Zo 4 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na riešenie, sa na všetkých lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.

Tabuľka 4: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MH SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ A | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok zrealiz. P a RA | Požiadavka na P, RA | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/SN/898 | Markušovce – okolie – ťažba rúd | SN | Ťažba rúd | P 2000 | pP, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/SN/899 | Rudňany – ťažba a úprava rúd | SN | Ťažba rúd | P 2000 | pP, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/SN/900 | Slovinky – ťažba a úprava rúd | SN | Ťažba rúd | P 2000 | pP, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 4. | SK/EZ/RV/784 | Nižná Slaná – banský závod a okolie | RV | Ťažba rúd |  | – | PEZ1 MŽPSR |

P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza

Z 12 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na riešenie, sa na 6 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Jedna lokalita bola vyradená z IS EZ (Železničná stanica Bratislava – východ), nakoľko na základe monitorovania sa nezistilo znečistenie. Päť lokalít bolo monitorovaných Železničnou spoločnosťou CARGO Slovakia, a. s. Na základe týchto monitorovacích prác boli lokality neskôr preradené z Registra EZ – A do Registra EZ – B. Z nich 3 lokality sú zaradené do monitorovania aj na obdobie rokov 2015–2016 (ide o lokality Čadca – ŽSR – depo; Trenčianska Teplá – rušňové depo; Čierna nad Tisou – rušňové depo, CARGO a. s.). Lokalita Košice – Juh – rušňové depo bola spoločnosťou CARGO Slovakia, a.s. monitorovaná do roku 2012, následne bola odpredaná Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., ktorá od uvedeného roku realizuje pravidelný monitoring. Lokalita Bratislava-Ružinov – Prístav – bazén Pálenisko a lokalita Prístav Bratislava, boli zlúčené do jednej lokality s názvom Bratislava – Ružinov – Prístav.

Tabuľka 5: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MDVRR SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie

| P. č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ A | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok realiz. P a RA | Požiadavka na P, RA | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽSR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/B3/145 | Bratislava-Rača – Bratislava ŽS – východ | BAIII | Železničná stanica | – | P, RA | nerealizované zaradená iba do REZ–C |
| 2. | SK/EZ/NZ/598 | Štúrovo – hlavná železničná stanica | NZ | Železničná stanica a trakčná napájacia stanica | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/PP/1447 | Poprad – ŽSR – stanica | PP | Železničná stanica | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 4. | SK/EZ/NZ/1911 | Nové Zámky – trakčná napájacia stanica | NZ | Trakčná napájacia stanica | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/B2/133 | Bratislava-Ružinov – UNS | BAII | Ústredná nákladná stanica | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| ZSSK CARGO; Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/CA/169 | Čadca – depo | CA | Rušňové depo | P 2008 | pP, RA | M CARGO 2015–2016, preradená do REZ–B |
| 2. | SK/EZ/TN/950 | Trenčianska Teplá – rušňové depo | TN | Rušňové depo | – | pP, RA | M CARGO 2015–2016, preradená do REZ–B |
| 3. | SK/EZ/TV/1861 | Čierna nad Tisou – rušňové depo | TV | Rušňové depo | P 1990 RA 2008 | pP, aRA | M CARGO 2015–2016, preradená do REZ–B |
| 4. | SK/EZ/PU/730 | Púchov – depo1 | PU | Rušňové depo | P 2008 RA 2008 | pP, aRA | M CARGO 2009–2014, preradená do REZ–B |
| 5. | SK/EZ/K4/1288 | Košice – Juh – rušňové depo2 | KIV | Rušňové depo | P 2008 RA 2008 | pP, aRA | M CARGO 2007–2012, M ZSSK od r.2012, preradená do REZ–B+C |
| Verejné prístavy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/B2/1904 | Bratislava-Ružinov – Prístav bazén Pálenisko | BAII | Prístav | P1980 | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 2. |  | Prístav Bratislava |  |  | – |  |  |

P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže RA – riziková analýza,

– prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave

1Púchov – depo – Odpredaný v 12/2014 spoločnosti SLOV – VAGON, a.s. Trnava

2Košice – Juh – rušňové depo – Od r. 2012 patrí pod ZSSK

Z 8 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na riešenie, sa na 7 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Prieskum sa nerealizoval iba na lokalite Nový Ruskov – Koronč, ktorá bola v roku 2010 odovzdaná mestu Trebišov.

Tabuľka 6: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MO SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ A | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok realiz. P a RA | Požiadavka na P a RA | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/MT/512 | Martin – kasárne SNP | MT | Základne armády SR | – | P, RA | PEZ1MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/PD/636 | Zemianske Kostoľany – vojenský areál | PD | Základne armády SR | P 1991 | pP, RA | PEZ1MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/TV/994 | Nový Ruskov – Koronč | TV | Základne armády SR | – | P, RA | nerealizované |
| 4. | SK/EZ/PO/1898 | Prešov – Sokolovské kasárne | PO | Základne armády SR | – | P, RA | PEZ1MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/PO/1899 | Prešov – Duklianske kasárne | PO | Základne armády SR | – | P, RA | PEZ1MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/PO/1907 | Prešov – Letisko | PO | Základne armády SR | – | P, RA | PEZ1MŽPSR |
| 7. | SK/EZ/MI/1905 | Michalovce – MK – autopark | MI | Základne armády SR | – | P, RA | PEZ1MŽPSR |
| 8. | SK/EZ/LM/1909 | Jamník – kasárne a letisko Mokraď | LM | Základne armády SR | – | P, RA | PEZ1MŽPSR |

P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza

Zo 7 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na riešenie sa na 5 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Jedna lokalita bola vyradená z IS EZ (bývalý sklad CO – farma Bytča), pretože nespĺňala kritériá pre zaradenie do IS EZ. Na jednej lokalite neboli realizované prieskumné práce.

Tabuľka 7: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MPRV SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ A | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok zrealiz. P a RA | Požiadavka na P, RA | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/TV/989 | Čeľovce | TV | Sklad agrochemikálií | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/LV/1791 | Tekovské Lužany | LV | Sklad agrochemikálií | – | P, RA | nerealizované |
| 3. | SK/EZ/KA/1742 | Hontianske Tesáre | KA | Sklad agrochemikálií | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 4. | Vyradená z IS EZ | Bývalý sklad CO – farma Bytča | BY | Sklad agrochemikálií | – | P, RA | nerealizované |
| 5. | SK/EZ/HE/260 | Rovné – areál PD | SK | Sklad agrochemikálií | – | P, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/SC/813 | Boldog – S od obce – sklad pesticídov | SC | Sklad agrochemikálií | – | – | PEZ1 MŽPSR |
| 7. | SK/EZ/LV/438 | Nová Dedina – sklad pesticídov | LV | Sklad agrochemikálií | – | – | PEZ1 MŽPSR |

P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza

### A.2.1.2. - Najrizikovejšie lokality z hľadiska potreby realizácie prieskumu environmentálnych záťaží, vrátane rizikovej analýzy a sanácie environmentálnych záťaží

V tabuľkách 8 až 12 sú uvedené zoznamy lokalít, za ktorých odstránenie zodpovedajú jednotlivé rezorty. Ide o lokality, kde bola zistená závažná kontaminácia životného prostredia potvrdená na základe prieskumných prác alebo rizikových analýz.

Na základe údajov o už zrealizovaných prácach na každej lokalite jednotlivé rezorty v tabuľkách pridali ku každej lokalite symbol, ktorý označuje požiadavku dotknutého rezortu na realizáciu vybraného druhu geologických prác (vysvetlivky symbolov sú uvedené pod každou tabuľkou).

Presný rozsah plochy kontaminovaného územia je spravidla určený po realizácii podrobného prieskumu environmentálnej záťaže a je uvedený v záverečnej správe z prieskumu environmentálnej záťaže podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Z 12, resp. 13 environmentálnych záťaží (Chemko zahŕňa 2 lokality evidované v IS EZ) odporúčaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na riešenie sa na 8 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Na 2 z nich sa realizovala aj sanácia v rámci projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Pukanec – skládka kalov Hampoch, Komárno – areál po Sovietskej armáde). Na 2 lokalitách sa realizoval prieskum a sanácia (Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce, Voderady – skládka komunálneho odpadu). Skládka odpadu Krompachy – Halňa bola rekultivovaná v rámci OPŽP. Na lokalite Strážske – Chemko – časť výrobného areálu neboli realizované žiadne práce z dôvodu nesprístupnenia areálu pre prieskumné práce.

Tabuľka 8: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MŽP SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ B | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok realiz. P a RA | Požiadavka na pP, RA, aRA a S | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/MI/493 | Strážske – Chemko – časť výrobného areálu | MI | Priemysel – výroba chemikálií | P 1990 | pP, RA | nerealizované |
|  | SK/EZ/MI/494 | Strážske – Chemko – odpadový kanál |  |  | P 2004 |  | PEZ1MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/KM/314 | Kysucké Nové Mesto – skládka TKO | KM | Komunálny odpad | P 1993 | pP, RA | PEZ1MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/KS/353 | Poproč – Petrova dolina | KS | Odkalisko | P 2007 | pP, RA | PEZ1MŽPSR |
| 4. | SK/EZ/SB/811 | Rožkovany – mrak chlórovaných uhľovodíkov | SB | Neidentifik. | P 2006 | pP, RA | PEZ1MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/MY/521 | Myjava – skládka galvanických kalov – Holíčov vrch | MY | Priemyselný odpad | P 2005 | RA | PEZ1MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/SN/896 | Krompachy – Halňa | SN | Priemyselný odpad | P 2001 | RA | Rek OPŽP |
| 7. | SK/EZ/LV/441 | Pukanec – skládka kalov Hampoch | LV | Tekuté a tuhé kaly | P 1998 RA1998 | aRA | PEZ1MŽPSR SAN MŽPSR |
| 8. | SK/EZ/RS/1980 | Rimavská Sobota – areál po SA – priemyselný park | RS | Základne po bývalej SA | RA2002 | aRA, S | PEZ1MŽPSR |
| 9. | SK/EZ/KN/334 | Komárno – areál po sovietskej armáde | KN | Základne po bývalej SA | RA2002 | aRA, S | PEZ1MŽPSR SAN MŽPSR |
| 10. | SK/EZ/B2/136 | Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD | B2 | Priemyselný odpad | P 2005 | RA, S | PEZ1MŽPSR |
| 11. | SK/EZ/B4/147 | Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce | B4 | Tekutý a tuhý odpad | P 1996 | RA, S | SAN MŽPSR |
| 12. | SK/EZ/TT/1847 | Voderady – skládka komunál. odpadu | TT | Komunálny odpad | P 1999 RA2008 | – | SAN MŽPSR |

P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy, S – sanácia environmentálnej záťaže

– prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave

Z 3, resp. 4 environmentálnych záťaží (Pezinok zahŕňa 2 lokality evidované v IS EZ) odporúčaných na riešenie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa na všetkých realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.

Tabuľka 9: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MH SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ B | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok realiz. P a RA | Požiadavka na pP, RA, aRA a S | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/VT/1024 | Merník – ortuťové bane | VT | Ťažba rúd | P 2003 | pP, RA | PEZ1 MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/PK/654 | Pezinok – oblasť rudných baní a starých ban.diel | PK | Ťažba rúd | P 2005 | pP, RA | PEZ1 MŽPSR |
|  | SK/EZ/PK/656 | Pezinok – Rudné bane – odkaliská | PK |  |  |  |  |
| 3. | SK/EZ/GL/237 | Smolník – ťažba pyritových rúd | GL | Ťažba rúd | P 1998 | pP, RA | PEZ1 MŽPSR |

pP –podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy

Zo 17 environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na riešenie sa na 2 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia (Bánovce nad Bebravou – ŽS a Čierna nad Tisou – prekládková stanica). 4 lokality boli sanované v rámci projektov MŽP SR zameraných na sanáciu environmentálnych záťaží (Bánovce nad Bebravou – ŽS, Brezno – ŽSR Brezno, Jablonica – depo, Plešivec – rušňové depo). Jedna lokalita bola monitorovaná v rámci projektu ŠGÚDŠ (Nové Zámky – rušňové depo). Jedna lokalita bola sanovaná Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (Poprad – depo). 12 lokalít bolo monitorovaných Železničnou spoločnosťou CARGO Slovakia, a. s., z toho 8 lokalít je zaradených do monitorovania na obdobie rokov 2015–2016. Lokalita Prievidza – rušňové depo a Nové Zámky – rušňové depo,  boli v roku 2012 odpredané Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., a preto bola spoločnosťou CARGO Slovakia a. s. monitorovaná do marca 2012.

Tabuľka 10: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MDVRR SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ B | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok realiz. P a RA | Požiadavka na pP, RA,aRA,S | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽSR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/BN/57 | Bánovce nad Bebravou – ŽS | BN | Železničná stanica | P 2007 | pP, RA | PEZ1MŽPSR SAN MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/TV/990 | Čierna nad Tisou – prekládková stanica | TV | Východoslovenská prekládková stanica (pozemky pod budovami, koľajiskami) | 1985–1990 | pP, RA, S | PEZ1MŽPSR M CARGO 2015–2016 |
| 3. | SK/EZ/BR/61 | Brezno – ŽSR Brezno | BR | Železničná stanica | P 2005 | S | SAN MŽPSR |
| ZSSK CARGO; Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/TV/990 | Čierna nad Tisou – prekládková stanica | TV | Prekládková stanica (pozemky pod depami a terminálmi) | P 2008 RA2008 | S | M CARGO 2015–2016 |
| 2. | SK/EZ/NZ/1789 | Nové Zámky – rušňové depo1 | NZ | Rušňové depo | P 2008 RA2008 | S | M ŠGÚDŠ, M ZSSK od r. 2012 |
| 3. | SK/EZ/PD/631 | Prievidza – rušňové depo – nádrže2 | PD | Rušňové depo | P 2008 RA2008 | S | M CARGO do r. 2012, M ZSSK od r. 2012 |
| 4. | SK/EZ/MI/487 | Maťovské Vojkovce – ruš. depo Maťovce | MI | Rušňové depo | P 1998 RA1998 | S | M CARGO 2015–2016 |
| 5. | SK/EZ/KN/1661 | Komárno – ruš. depo, Cargo a. s. | KN | Rušňové depo | P 2008 RA2008 | pP, RA, S | M CARGO 2015–2016 |
| 6. | SK/EZ/SE/831 | Jablonica – depo | SE | Rušňové depo | P 2008 RA2008 | – | M CARGO 2009–2014 SAN MŽPSR |
| 8. | SK/EZ/PO/1860 | RD Haniska | PO | Rušňové depo | P 2008, 2009 RA2008 | – | M CARGO 2009–2016 |
| 9. | SK/EZ/NZ/601 | RD Štúrovo | NZ | Rušňové depo | P 2008, 2009 RA2008 | – | M CARGO 2009–2016 |
| 10. | SK/EZ/SN/904 | RD Spišská Nová Ves | SN | Rušňové depo | P 2008, 2009 RA2008 | – | M CARGO 2009–2016 |
| 11. | SK/EZ/HC/1844 | Leopoldov - Rušňové depo, Cargo a.s. | HC | Rušňové depo | P 2008, RA2008 | – | M CARGO 2009–2016 |
| 12. | SK/EZ/PO/692 | RD Prešov4 | PO | Rušňové depo | P 2008, 2009 RA2008 | – | M CARGO 2009–2014 |
| 13. | SK/EZ/RV/1858 | Plešivec – rušňové depo | RV | Rušňové depo | P 2008 RA2008 | – | M CARGO 2009–2014 SAN MŽPSR |
| Železničná spoločnosť Slovensko a. s. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/PP/703 | Poprad – depo | PP | Rušňové depo | P 2008 RA2008 | S | P, RA, S, M POSAN ZSSK |

P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy, S – sanácia environmentálnej záťaže

– prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave

1Nové Zámky – rušňové depo – Od r. 2012 patrí ZSSK

2Prievidza – rušňové depo – nádrže – Od r. 2012 patrí ZSSK

3RD Prešov – Odpredaný 7.8.2015 spoločnosti BELINEA TRADE, s.r.o. Prešov

Z 8 environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na riešenie sa na 4 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia (Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR, Piešťany – kasárne, Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru, Kuchyňa – letisko). Na 3 z nich sa zároveň realizovala aj sanácia v rámci projektov MO SR, resp. MŽP SR zameraných na sanáciu environmentálnych záťaží (Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR, Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru, Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde). Na lokalite Ružomberok – kasárne neboli realizované žiadne práce. Lokality Badín – Vlkanová – sklady PHM a Sliač – letisko – sever II boli sanované a následne monitorované (posanačný monitoring) zo štátneho rozpočtu rezortu MO SR a na základe monitorovania boli vyradené z Registra EZ – časti B v IS EZ. Naďalej sú vedené ako sanované lokality v Registri EZ – časti C v IS EZ.

Tabuľka 11: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MO SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ B | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok realiz. P a RA | Požiadavka na pP, RA, aRA a S | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/RS/1979 | Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR | RS | Základne po bývalej SA | RA2002 | aRA, S | PEZ1 MŽPSR SAN MOSR |
| 2. | SK/EZ/PN/677 | Piešťany – kasárne | PN | Základne armády SR | P 2004 | RA, S | PEZ1 MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/BB/18 | Badín – Vlkanová – sklady PHM | BB | Základne po bývalej SA | RA2002 | aRA, S | S MOSR, M MOSR Vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C |
| 4. | SK/EZ/NM/530 | Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru | NM | Základne po bývalej SA | RA2002 | aRA, S | PEZ1 MŽPSR SAN MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/MA/459 | Kuchyňa – letisko | MA | Základne armády SR | P 2002 | RA, S | PEZ1 MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/RK/751 | Ružomberok – kasárne | RK | Základne po bývalej SA | RA2002 | aRA, S | nerealizované |
| 7. | SK/EZ/ZV/1130 | Sliač – letisko – sever II | ZV | Základne po bývalej SA | RA2002 | S | S MOSR, M MOSR vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C |
| 8. | SK/EZ/RK/735 | Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde | RK | Základne po bývalej SA | RA2002 | – | SAN MOSR |

P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy, S – sanácia environmentálnej záťaže

Na 1 lokalite odporúčanej na riešenie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa realizoval geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.

Tabuľka 12: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MPRV SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality/REZ B | Okres | Zdroj kontaminácie | Rok realiz. P a RA | Požiadavka na d/pP, RA, aRA a S | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/LV/428 | Bielovce | LV | Sklad agrochemikálií | P 2005 | RA | PEZ1 MŽPSR |

P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza

V nasledujúcej tabuľke  (Tabuľka 13) je uvedený zoznam všetkých pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží, ktoré boli odporúčané rezortmi jednotlivých ministerstiev na riešenie. Ide o súhrn tabuliek 8 až 12.

Tabuľka 13: Zoznam lokalít, ktoré boli odporúčané na prioritné riešenie rezortmi – MŽP SR, MH SR, MDVRR SR, MO SR a MPRV SR – vyhodnotenie

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality | Okres | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravdepodobné environmentálne záťaže/REZ – časť A |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/B2/133 | Bratislava – Ružinov – UNS | BAII | PEZ1 MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/B2/120 | Bratislava – Ružinov – Čierny les | B2 | PEZ1 MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/K2/361 | Košice – Myslava – skládka TKO | K2 | Rek OPŽP |
| 4. | SK/EZ/LM/395 | Kráľova Lehota – skládka III | LM | PEZ1 MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/PT/1786 | Utekáč – skláreň Clara | PT | PEZ1 MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/ZA/1053 | Fačkov – skládka TKO, centrum obce | ZA | PEZ1 MŽPSR |
| 7. | SK/EZ/PP/718 | Vysoké Tatry – skládka Pod lesom | PP | PEZ1 MŽPSR |
| 8. | SK/EZ/PB/1894 | Považská Bystrica – areál bývalých Považských strojární | PB | PEZ1 MŽPSR |
| 9. | SK/EZ/SN/898 | Markušovce – okolie – ťažba rúd | SN | PEZ1 MŽPSR |
| 10. | SK/EZ/SN/899 | Rudňany – ťažba a úprava rúd | SN | PEZ1 MŽPSR |
| 11. | SK/EZ/SN/900 | Slovinky – ťažba a úprava rúd | SN | PEZ1 MŽPSR |
| 12. | SK/EZ/RV/784 | Nižná Slaná – banský závod a okolie | RV | PEZ1 MŽPSR |
| 13. | SK/EZ/B3/145 | Bratislava – Rača – Bratislava ŽS – východ | BAIII | nerealizované zaradená do REZ–C |
| 14. | SK/EZ/NZ/598 | Štúrovo – hlavná železničná stanica | NZ | PEZ1 MŽPSR |
| 15. | SK/EZ/PP/1447 | Poprad – ŽSR – stanica | PP | PEZ1 MŽPSR |
| 16. | SK/EZ/NZ/1911 | Nové Zámky – trakčná napájacia stanica | NZ | PEZ1 MŽPSR |
| 17. | SK/EZ/CA/169 | Čadca – depo | CA | M CARGO 2015–2016, preradená do REZ–B |
| 18. | SK/EZ/TN/950 | Trenčianska Teplá – rušňové depo | TN | M CARGO 2015–2016, preradená do REZ–B |
| 19. | SK/EZ/TV/1861 | Čierna nad Tisou – rušňové depo | TV | M CARGO 2015–2016, preradená do REZ–B |
| 20. | SK/EZ/PU/730 | Púchov – depo1 | PU | M CARGO 2009–2014, preradená do REZ–B |
| 21. | SK/EZ/K4/1288 | Košice – Juh – rušňové depo2 | KIV | M CARGO 2007–2012, M ZSSK od r. 2012, preradená do REZ–B+C |
| 22. | SK/EZ/B2/1904 | Bratislava – Ružinov – Prístav bazén Pálenisko | BAII | PEZ1 MŽPSR |
| 23. |  | Prístav Bratislava |  |  |
| 24. | SK/EZ/MT/512 | Martin – kasárne SNP | MT | PEZ1MŽPSR |
| 25. | SK/EZ/PD/636 | Zemianske Kostoľany – vojenský areál | PD | PEZ1MŽPSR |
| 26. | SK/EZ/TV/994 | Nový Ruskov – Koronč | TV | nerealizované |
| 27. | SK/EZ/PO/1898 | Prešov – Sokolovské kasárne | PO | PEZ1MŽPSR |
| 28. | SK/EZ/PO/1899 | Prešov – Duklianske kasárne | PO | PEZ1MŽPSR |
| 29. | SK/EZ/PO/1907 | Prešov – Letisko | PO | PEZ1MŽPSR |
| 30. | SK/EZ/MI/1905 | Michalovce – MK – autopark | MI | PEZ1MŽPSR |
| 31. | SK/EZ/LM/1909 | Jamník – kasárne a letisko Mokraď | LM | PEZ1MŽPSR |
| 32. | SK/EZ/TV/989 | Čeľovce | TV | PEZ1 MŽPSR |
| 33. | SK/EZ/LV/1791 | Tekovské Lužany | LV | nerealizované |
| 34. | SK/EZ/KA/1742 | Hontianske Tesáre | KA | PEZ1 MŽPSR |
| 35. | Vyradená z IS EZ | Bývalý sklad CO – farma Bytča | BY | nerealizované |
| 36. | SK/EZ/HE/260 | Rovné – areál PD | SK | PEZ1 MŽPSR |
| 37. | SK/EZ/SC/813 | Boldog – S od obce – sklad pesticídov | SC | PEZ1 MŽPSR |
| 38. | SK/EZ/LV/438 | Nová Dedina – sklad pesticídov | LV | PEZ1 MŽPSR |
| Environmentálne záťaže/REZ – časť B |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/SB/811 | Rožkovany – mrak chlórovaných uhľovodíkov | SB | PEZ1MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/NZ/1789 | Nové Zámky – rušňové depo3 | NZ | M ŠGÚDŠ M ZSSK od r.2012 |
| 3. | SK/EZ/RS/1980 | Rimavská Sobota – areál po SA – priemyselný park | RS | PEZ1MŽPSR |
| 4. | SK/EZ/RS/1979 | Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR | RS | PEZ1 MŽPSR SAN MOSR |
| 5. | SK/EZ/KN/334 | Komárno – areál po sovietskej armáde | KN | PEZ1MŽPSR SAN MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/PD/631 | Prievidza – rušňové depo – nádrže4 | PD | M CARGO do r.2012 M ZSSK od r.2012 |
| 7. | SK/EZ/B2/136 | Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD | B2 | PEZ1MŽPSR |
| 8. | SK/EZ/BB/18 | Badín – Vlkanová – sklady PHM | BB | S MOSR, M MOSR vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C |
| 9. | SK/EZ/PN/677 | Piešťany – kasárne | PN | PEZ1 MŽPSR |
| 10. | SK/EZ/MI/493 | Strážske – Chemko – časť výrobného areálu | MI | nerealizované |
|  | SK/EZ/MI/494 | Strážske – Chemko – odpadový kanál |  | PEZ1 MŽPSR |
| 11. | SK/EZ/KM/314 | Kysucké Nové Mesto – skládka TKO | KM | PEZ1MŽPSR |
| 12. | SK/EZ/KS/353 | Poproč – Petrova dolina | KS | PEZ1MŽPSR |
| 13. | SK/EZ/MY/521 | Myjava – skládka galvanických kalov – Holíčov vrch | MY | PEZ1MŽPSR |
| 14. | SK/EZ/SN/896 | Krompachy – Halňa | SN | Rek OPŽP |
| 15. | SK/EZ/LV/441 | Pukanec – skládka kalov Hampoch | LV | PEZ1MŽPSR SAN MŽPSR |
| 16. | SK/EZ/B4/147 | Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce | B4 | SAN MŽPSR |
| 17. | SK/EZ/TT/1847 | Voderady – skládka komunálneho odpadu | TT | SAN MŽPSR |
| 18. | SK/EZ/VT/1024 | Merník – ortuťové bane | VT | PEZ1MŽPSR |
| 19. | SK/EZ/PK/654 | Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel | PK | PEZ1MŽPSR |
|  | SK/EZ/PK/656 | Pezinok – Rudné bane – odkaliská |  |  |
| 20. | SK/EZ/GL/237 | Smolník – ťažba pyritových rúd | GL | PEZ1MŽPSR |
| 21. | SK/EZ/BN/57 | Bánovce nad Bebravou – ŽS | BN | PEZ1MŽPSR SAN MŽPSR |
| 22. | SK/EZ/TV/990 | VSP Čierna nad Tisou/Čierna nad Tisou – prekládková stanica | TV | PEZ1MŽPSR M CARGO 2015–2016 |
| 23. |  | ZPS Čierna nad Tisou/Čierna nad Tisou – prekládková stanica | TV | M CARGO 2015–2016 |
| 24. | SK/EZ/BR/61 | Brezno – ŽSR Brezno | BR | SAN MŽPSR |
| 25. | SK/EZ/MI/487 | Maťovské Vojkovce – rušňové depo Maťovce | MI | M CARGO 2015–2016 |
| 26. | SK/EZ/KN/1661 | Komárno – rušňové depo, Cargo a. s. | KN | M CARGO 2015–2016 |
| 27. | SK/EZ/SE/831 | Jablonica – depo | SE | M CARGO 2009–2014 SAN MŽPSR |
| 28. | SK/EZ/RV/1858 | Plešivec – rušňové depo | RV | M CARGO 2009–2014 SAN MŽPSR |
| 29. | SK/EZ/PP/703 | Poprad – depo5 | PP | P, RA, S, M POSAN ZSSK |
| 30. | SK/EZ/NM/530 | Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru | NM | PEZ1 MŽPSR SAN MŽPSR |
| 31. | SK/EZ/MA/459 | Kuchyňa – letisko | MA | PEZ1 MŽPSR |
| 32. | SK/EZ/RK/751 | Ružomberok – kasárne | RK | nerealizované |
| 33. | SK/EZ/ZV/1130 | Sliač – letisko – sever II | ZV | S MOSR, M MOSR vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C |
| 34. | SK/EZ/RK/735 | Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde | RK | SAN MOSR |
| 35. | SK/EZ/LV/428 | Bielovce | LV | PEZ1 MŽPSR |
| 36. | SK/EZ/PO/1860 | RD Haniska | PO | M CARGO 2009–2016 |
| 37. | SK/EZ/NZ/601 | RD Štúrovo | NZ | M CARGO 2009–2016 |
| 38. | SK/EZ/SN/904 | RD Spišská Nová Ves | SN | M CARGO 2009–2016 |
| 39. | SK/EZ/HC/1844 | Leopoldov - Rušňové depo, Cargo a.s. | HC | M CARGO 2009–2016 |
| 40. | SK/EZ/PO/692 | RD Prešov6 | PO | M CARGO 2009–2014 |

– prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave

1Púchov – depo - Odpredaný v 12/2014 spoločnosti SLOV – VAGON, a.s. Trnava

2Košice – Juh – rušňové depo – Od r. 2012 patrí ZSSK

3Nové Zámky – rušňové depo – Od r. 2012 patrí ZSSK

4Prievidza – rušňové depo – nádrže – Od r. 2012 patrí ZSSK

5Poprad – depo – Od r. 2012 patrí ZSSK

6RD Prešov – Odpredaný 7.8.2015 spoločnosti BELINEA TRADE, s.r.o. Prešov

Tabuľka 14: Zoznam lokalít s vysokou a strednou prioritou odporúčaných MŽP SR na monitorovanie (alebo už monitorovaných) – vyhodnotenie

| P. č. | Identifikátor | Názov lokality | Okres | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/PN/676 | Piešťany – Chirana | PN | M ŠGÚDŠ |
| 2. | SK/EZ/PN/1982 | Piešťany – bývalá TESLA – kontaminačný mrak pod sídliskom | PN | M ŠGÚDŠ |
| 3. | SK/EZ/GA/222 | Sereď – Niklová huta – skládka lúženca | GA | M ŠGÚDŠ |
| 4. | SK/EZ/LV/449 | Tlmače – areál SES | LV | M ŠGÚDŠ |
| 5. | SK/EZ/ZH/1102 | Žiar nad Hronom – ZSNP – areál skup. Spoločností | ZH | M ŠGÚDŠ |
| 6. | SK/EZ/GA/221 | Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku | GA | M ŠGÚDŠ |
| 7. | SK/EZ/PD/626 | Nováky – NCHZ – areál závodu | PD | M ŠGÚDŠ |
| 8. | SK/EZ/ZH/1097 | Žiar nad Hronom – kalové pole ZSNP | ZH | M ŠGÚDŠ |
| 9. | SK/EZ/B2/131 | Bratislava – Ružinov – SPP Votrubova ul. | BA II | Z SAN 2009 M ŠGÚDŠ |
| 10. | SK/EZ/KN/337 | Komárno – SPP | KN | Z SAN 2008 M POSAN2010 M ŠGÚDŠ |
| 11. | SK/EZ/KN/335 | Komárno – Harčáš | KN | PEZ 1 MŽPSR |
| 12. | SK/EZ/B5/161 | Bratislava – Petržalka – Matador – areál bývalého závodu | BA V | M ŠGÚDŠ |
| 13. | SK/EZ/SA/804 | Trnovec nad Váhom – skládka RSTO (Duslo) | SA | M ŠGÚDŠ |
| 14. | SK/EZ/LV/434 | Levice – práčovne a čistiarne | LV | PEZ 1 MŽPSR |
| 15. | SK/EZ/NZ/588 | Nové Zámky – Real – H.M. – terminál | NZ | M ŠGÚDŠ |
| 16. | SK/EZ/B1/116 | Bratislava – Staré Mesto – Chalupkova–Bottova ul.–Chemika – areál závodu | BA I | M ŠGÚDŠ |
| 17. | SK/EZ/B2/122 | Bratislava – Ružinov – Gumon – areál závodu | BA II | M ŠGÚDŠ |
| 18. | SK/EZ/B3/138 | Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – širší priestor bývalého závodu | BA III | Z GPŽP 2009 M ŠGÚDŠ |
| 19. | SK/EZ/VT/1026 | Nižný Hrabovec – odkalisko Bukocel | VT | M ŠGÚDŠ |
| 20. | SK/EZ/ZA/1070 | Žilina – východné priemyselné pásmo | ZA | PEZ 1 MŽPSR |
| 21. | SK/EZ/VT/1030 | Poša – odkalisko Chemka Strážske | VT | M ŠGÚDŠ |
| 22. | SK/EZ/ZV/1128 | Sliač – letisko – juh | ZV | M ŠGÚDŠ SAN MOSR |
| 23. | SK/EZ/LM/406 | Liptovský Mikuláš – Kožiarske závody | LM | M ŠGÚDŠ |
| 24. | SK/EZ/KK/295 | Kežmarok – OKTAN | KK | M ŠGÚDŠ |
| 25. | SK/EZ/BJ/24 | Bardejov – areál SNAHA v. d. | BJ | PEZ 1 MŽPSR |
| 26. | SK/EZ/BJ/22 | Bardejov – areál Bardejovských strojární (ZŤS) | BJ | M ŠGÚDŠ |
| 27. | SK/EZ/BJ/23 | Bardejov – areál podniku JAS | BJ | PEZ 1 MŽPSR |
| 28. | SK/EZ/KM/315 | Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia | KM | M ŠGÚDŠ |
| 29. | SK/EZ/TN/945 | Nemšová – vojenský útvar | TN | PEZ 1 MŽPSR SAN MOSR |
| 30. | SK/EZ/ZM/1115 | Zlaté Moravce – bývalý areál Calexu | ZM | M ŠGÚDŠ |
| 31. | SK/EZ/DK/178 | Istebné – OFZ – haldy trosky | DK | M ŠGÚDŠ |
| 32. | SK/EZ/ZV/1132 | Zvolen – Bučina – čierna impregnácia | ZV | M ŠGÚDŠ |
| 33. | SK/EZ/DK/180 | Medzibrodie nad Oravou – S TKO Dolný Kubín – Široká | DK | M ŠGÚDŠ |
| 34. | SK/EZ/DT/209 | Hriňová – ZŤS Hriňová | DT | M ŠGÚDŠ |
| 35. | SK/EZ/BJ/26 | Bardejov – elektrická stanica (ES) | BJ | M ŠGÚDŠ |
| 36. | SK/EZ/VT/1027 | Nižný Hrabovec – skládka v areáli firmy Bukocel | VT | M ŠGÚDŠ |
| 37. | SK/EZ/HE/261 | Udavské – obaľovačka bitúmenových zmesí | HE | M ŠGÚDŠ |
| 38. | SK/EZ/KM/313 | Kysucké Nové Mesto – KLF–Energetika | KM | M ŠGÚDŠ |
| 39. | SK/EZ/BB/6 | Banská Bystrica – Uľanka – areál Chemika a. s. | BB | M ŠGÚDŠ |
| 40. | SK/EZ/TS/969 | Nižná – OTF – kalové pole Malá Orava | TS | M ŠGÚDŠ |
| 41. | SK/EZ/IL/271 | Dubnica nad Váhom – ZŤS | IL | M ŠGÚDŠ |
| 42. | SK/EZ/KM/312 | Kysucké Nové Mesto – KINEX–KLF | KM | M ŠGÚDŠ |
| 43 | SK/EZ/HE/254 | Myslina – stará skládka TKO | HE | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 44. | SK/EZ/PP/710 | Svit – skládka Chemosvit | PP | M ŠGÚDŠ |
| 45. | SK/EZ/LM/417 | Podtureň – skládka Žadovica | LM | M ŠGÚDŠ |
| 46. | SK/EZ/LM/397 | Lazisko – odkaliská L. Dúbrava | LM | M ŠGÚDŠ |
| 47. | SK/EZ/LM/390 | Dúbrava – štôlne a haldy L. Dúbrava | LM | M ŠGÚDŠ |
| 48. | SK/EZ/MI/1913 | Pozdišovce – objekty bývalých štátnych hmot. rezerv | MI | PEZ 1 MŽPSR |
| 49. | SK/EZ/NO/541 | Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo | NO | M ŠGÚDŠ |
| 50. | SK/EZ/SP/917 | Stropkov – obaľovačka | SP | M ŠGÚDŠ |
| 51. | SK/EZ/DT/207 | Detva – PPS Group | DT | M ŠGÚDŠ |
| 52. | SK/EZ/BR/69 | Pohorelá – Strojsmalt Holding | BR | M ŠGÚDŠ |
| 53. | SK/EZ/BR/74 | Predajná – skládka PO Predajná II. | BR | M ŠGÚDŠ |
| 54. | SK/EZ/BR/73 | Predajná – skládka PO Predajná I. | BR | M ŠGÚDŠ |
| 55. | SK/EZ/ZV/1123 | Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory | ZV | M ŠGÚDŠ SAN MOSR |
| 56. | SK/EZ/ZV/1135 | Zvolen – Železničné opravovne a strojárne | ZV | Z MON M ŠGÚDŠ |
| 57. | SK/EZ/ZV/1131 | Zvolen – Bučina – biela impregnácia | ZV | M ŠGÚDŠ |
| 58. | SK/EZ/KM/318 | Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste | KM | PEZ 1 MŽPSR |
| 59. | SK/EZ/KS/346 | Haniska – Slovenský plynárenský priemysel | KS | M ŠGÚDŠ |
| 60. | SK/EZ/BN/57 | Bánovce nad Bebravou – ŽS | BN | PEZ1 MŽPSR SAN MŽPSR |
| 61. | SK/EZ/KM/321 | Nesluša – skládka PO a KO I | KM | M ŠGÚDŠ |
| 62. | SK/EZ/PE/637 | Bošany – skládka koželužní | PE | PEZ 1 MŽPSR |
| 63. | SK/EZ/LM/424 | Veterná Poruba – skládka I | LM | M ŠGÚDŠ |
| 64. | SK/EZ/SP/915 | Stropkov – areál TESLA Stropkov | SP | M ŠGÚDŠ |
| 65. | SK/EZ/SV/929 | Snina – stará riadená skládka odpadov | SV | M ŠGÚDŠ |
| 66. | SK/EZ/NZ/1789 | Nové Zámky – rušňové depo – diagnostické stredisko | NZ | M ŠGÚDŠ M ZSSK |
| 67. | SK/EZ/PU/727 | Lednické Rovne – skládka Podstránie | PU | M ŠGÚDŠ |
| 68. | SK/EZ/KN/324 | Bajč – skládka TKO | KN | M ŠGÚDŠ |
| 69. | SK/EZ/NM/533 | Nové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice – Tušková | NM | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 70. | SK/EZ/BR/67 | Nemecká – areál Petrochema Dubová | BR | M ŠGÚDŠ |
| 71. | SK/EZ/PT/720 | Kalinovo – fenolová jama (Žiaromat) | PT | M ŠGÚDŠ Z SAN |
| 1. | SK/EZ/RV/786 | Rožňava – mrak chlór. Uhľovodíkov pri kasárňach | RV | M ŠGÚDŠ |
| 2. | SK/EZ/RS/766 | Rimavská Sobota – areál bývalých ZŤS | RS | M ŠGÚDŠ |
| 3. | SK/EZ/RV/785 | Plešivec – retenčné nádrže | RV | M ŠGÚDŠ |
| 4. | SK/EZ/ZM/1103 | Čierne Kľačany – skládka TKO (pod jabloňovým sadom) | ZM | M ŠGÚDŠ |
| 5. | SK/EZ/NZ/585 | Nové Zámky – bývalé kasárne SA – Novocentrum | NZ | M ŠGÚDŠ |
| 6. | SK/EZ/PD/634 | Zemianske Kostoľany – areál podniku Xella | PD | Z SAN Z POSAN M ŠGÚDŠ |
| 7. | SK/EZ/NZ/595 | Štúrovo – bývalé JCP, sklad asfaltov a olejov s prevádzkami | NZ | M ŠGÚDŠ |
| 8. | SK/EZ/K2/363 | U. S. Steel Košice okolie a areál podniku | KE | M ŠGÚDŠ |
| 9. | SK/EZ/PN/678 | Piešťany – prečerpávacia stanica na ropné látky | PN | M ŠGÚDŠ |
| 10. | SK/EZ/LV/433 | Levice – obchodné stredisko Benzinolu | LV | M ŠGÚDŠ |
| 11. | SK/EZ/NZ/587 | Nové Zámky – mestská skládka TKO | NZ | M ŠGÚDŠ |
| 12. | SK/EZ/GA/230 | Veľké Úľany – obecná skládka KO | GA | M ŠGÚDŠ |
| 13. | SK/EZ/DS/206 | Zlaté Klasy – skládka TKO | DS | M ŠGÚDŠ |
| 14. | SK/EZ/LC/371 | Lučenec – Práčovne a čistiarne pri mestskom parku | LC | M ŠGÚDŠ |
| 15. | SK/EZ/PN/674 | Piešťany – bývalá STS | PN | M ŠGÚDŠ |
| 16. | SK/EZ/DS/194 | Mad – skládka TKO | DS | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 17. | SK/EZ/SA/803 | Trnovec nad Váhom – odkalisko Amerika I (Duslo Šaľa) | SA | M ŠGÚDŠ |
| 18. | SK/EZ/KN/336 | Komárno – Madzagoš | KN | M ŠGÚDŠ SAN MŽPSR |
| 19. | SK/EZ/K4/365 | Košice – Juh – VSS Košice | KE IV | M ŠGÚDŠ |
| 20. | SK/EZ/SA/795 | Neded – areál bývalého PD (QUEEN) | SA | M ŠGÚDŠ |
| 21. | SK/EZ/NR/557 | Nitra – nelegálne vypustenie RL pri ČOV (Horné Krškany) | NR | M ŠGÚDŠ |
| 22. | SK/EZ/B2/123 | Bratislava – Ružinov – Malý Dunaj – vtokový objekt | BA II | M ŠGÚDŠ |
| 23. | SK/EZ/K4/364 | Košice – Juh – stará plynáreň | KE IV | M ŠGÚDŠ |
| 24. | SK/EZ/RS/768 | Rimavská Sobota – areál Slovenských cukrovarov | RS | M ŠGÚDŠ |
| 25. | SK/EZ/RS/767 | Rimavská Sobota – areál Gemer nákup | RS | M ŠGÚDŠ |
| 26. | SK/EZ/PD/623 | Bystričany – ENO – dočasné odkalisko | PD | M ŠGÚDŠ |
| 27. | SK/EZ/NR/560 | Nitra – skládka TKO Katruša | NR | M ŠGÚDŠ |
| 28. | SK/EZ/SL/890 | Stará Ľubovňa – skládka Skalka | SL | M ŠGÚDŠ |
| 29. | SK/EZ/BB/17 | Špania Dolina – flotačná úpravňa | BB | M ŠGÚDŠ |
| 30. | SK/EZ/RK/753 | Ružomberok – tehelňa | RK | M ŠGÚDŠ |
| 31. | SK/EZ/KK/300 | Spišská Belá – skládka Za potokom | KK | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 32. | SK/EZ/SV/934 | Stakčín – skládka TKO s OP | SV | M ŠGÚDŠ SAN MŽPSR |
| 33. | SK/EZ/SV/922 | Belá nad Cirochou – skládka TKO | SV | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 34. | SK/EZ/NM/534 | Stará Turá – areál Chirana | NM | M ŠGÚDŠ |
| 35. | SK/EZ/LM/416 | Partizánska Ľupča – štôlne a haldy Magurka | LM | M ŠGÚDŠ |
| 36. | SK/EZ/LM/414 | Partizánska Ľupča – odkalisko Magurka | LM | M ŠGÚDŠ |
| 37. | SK/EZ/RS/756 | Hnúšťa – areál bývalých SLZ | RS | M ŠGÚDŠ |
| 38. | SK/EZ/PP/716 | Veľký Slavkov – skládka Pod farmou | PP | M ŠGÚDŠ |
| 39. | SK/EZ/BY/113 | Veľké Rovné – skládka KO I | BY | M ŠGÚDŠ |
| 40. | SK/EZ/ZV/1133 | Zvolen – Bučina – stará depónia | ZV | M ŠGÚDŠ |
| 41. | SK/EZ/SI/857 | Skalica – areál bývalých ZVL | SI | M ŠGÚDŠ |
| 42. | SK/EZ/PK/665 | Svätý Jur – Brestová – skládka s OP | PK | M ŠGÚDŠ |
| 43. | SK/EZ/BY/105 | Petrovice – skládka KO pri ihrisku | BY | M ŠGÚDŠ |
| 44. | SK/EZ/TT/981 | Smolenice – areál Chemolak | TT | M ŠGÚDŠ |
| 45. | SK/EZ/TO/961 | Bojná – skládka TKO A (stará) | TO | M ŠGÚDŠ Rek EF |
| 46. | SK/EZ/MA/467 | Pernek – oblasť starých banských diel | MA | M ŠGÚDŠ |
| 47. | SK/EZ/ZV/1129 | Sliač – letisko – produktovod | ZV | M ŠGÚDŠ |
| 48. | SK/EZ/SI/860 | Skalica – skládka Zlatnícka dolina | SI | M ŠGÚDŠ |
| 49. | SK/EZ/NR/559 | Nitra – rušňové depo (Cargo) | NR | M ŠGÚDŠ |
| 50. | SK/EZ/NM/526 | Lubina – skládka KO Palčekové | NM | M ŠGÚDŠ |
| 51. | SK/EZ/BY/98 | Hlboké nad Váhom – skládka KO II | BY | M ŠGÚDŠ |
| 52. | SK/EZ/SP/912 | Chotča – skládka TKO Stropkov | SP | M ŠGÚDŠ |
| 53. | SK/EZ/SA/798 | Šaľa – Duslo – výroba LAD a dusičnanu amónneho | SA | M ŠGÚDŠ |
| 54. | SK/EZ/SA/797 | Šaľa – Duslo – výroba kyseliny dusičnej | SA | M ŠGÚDŠ |
| 55. | SK/EZ/SA/796 | Šaľa – Duslo – výroba gumárenských chemikálií | SA | M ŠGÚDŠ |
| 56. | SK/EZ/NR/553 | Nitra – bývalé sklady PHM na Novozámockej ceste | NR | M ŠGÚDŠ |
| 57. | SK/EZ/BJ/36 | Komárov – skládka TKO Lukavica | BJ | M ŠGÚDŠ |
| 58. | SK/EZ/NR/567 | Vráble – skládka KO (časť Židová) | NR | M ŠGÚDŠ |
| 59. | SK/EZ/MA/467 | Pernek – Dolná Karol štôlňa a halda | MA | M ŠGÚDŠ |
| 60. | SK/EZ/BS/85 | Banská Štiavnica – odkalisko Lintich | BS | M ŠGÚDŠ |
| 61. | SK/EZ/BS/79 | Banská Belá – odkalisko Sedem žien | BS | M ŠGÚDŠ |
| 62. | SK/EZ/MI/486 | Lastomír – skládka TKO | MI | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 63. | SK/EZ/LC/370 | Lučenec – Marián Šustek – M Fruit | LC | M ŠGÚDŠ |
| 64. | SK/EZ/KA/289 | Hontianske Tesáre – Dlhé Hoňaje – skládka TKO | KA | M ŠGÚDŠ |
| 65. | SK/EZ/PK/640 | Báhoň – staré koryto potoka – skládka | PK | M ŠGÚDŠ |
| 66. | SK/EZ/KN/333 | Kolárovo – Pačérok | KN | M ŠGÚDŠ |
| 67. | SK/EZ/KK/310 | Žakovce – skládka Úsvit | KK | M ŠGÚDŠ |
| 68. | SK/EZ/ZV/1124 | Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor | ZV | M ŠGÚDŠ SAN MOSR |
| 69. | SK/EZ/MA/467 | Pernek – Pavol štôlňa a halda | MA | M ŠGÚDŠ |
| 70. | SK/EZ/KS/349 | Medzev – Strojsmalt | KS | M ŠGÚDŠ |
| 71. | SK/EZ/RV/779 | Dobšiná – skládka odpadov Bingarten | RV | M ŠGÚDŠ |
| 72. | SK/EZ/PK/645 | Modra – Hliny – skládka s OP | PK | M ŠGÚDŠ |
| 73. | SK/EZ/MI/485 | Jovsa – skládka komunálneho odpadu | MI | M ŠGÚDŠ |
| 74. | SK/EZ/HE/262 | Udavské – skládka Janov dol | HE | M ŠGÚDŠ |
| 75. | SK/EZ/BJ/54 | Zlaté – skládka TKO | BJ | M ŠGÚDŠ |
| 76. | SK/EZ/SK/866 | Giraltovce – skládka TKO | SK | M ŠGÚDŠ |
| 77. | SK/EZ/SI/863 | Unín – zberné naftové stredisko Cunín | SI | M ŠGÚDŠ |
| 78. | SK/EZ/LV/436 | Levice – skládka PO Levitex – Nixbrod | LV | M ŠGÚDŠ |
| 79. | SK/EZ/BB/1 | Banská Bystrica – bývalá galvanizovňa LOBB | BB | M ŠGÚDŠ |
| 80. | SK/EZ/VT/1010 | Čaklov – skládka TKO | VT | M ŠGÚDŠ |
| 81. | SK/EZ/LV/432 | Levice – Levitex | LV | M ŠGÚDŠ |
| 82. | SK/EZ/BB/12 | Ľubietová – Podlipa | BB | M ŠGÚDŠ SAN MŽPSR |
| 83. | SK/EZ/SP/916 | Stropkov – cintorín jedov Vojtovce | SP | M ŠGÚDŠ |
| 84. | SK/EZ/BY/101 | Kotešová – skládka PO a KO | BY | M ŠGÚDŠ |
| 85. | SK/EZ/SK/867 | Hrabovčík – skládka TKO Technických služieb Svidník | SK | M ŠGÚDŠ |
| 86. | SK/EZ/MI/498 | Vojany – odkalisko EVO | MI | M ŠGÚDŠ |
| 87. | SK/EZ/BY/97 | Hlboké nad Váhom – skládka KO (pod brezami) V | BY | M ŠGÚDŠ |
| 88. | SK/EZ/ZH/1092 | Kremnické Bane – Ovčín | ZH | M ŠGÚDŠ |
| 89. | SK/EZ/HC/241 | Hlohovec – priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne) | HC | M ŠGÚDŠ Z GPŽP |
| 90. | SK/EZ/SI/862 | Unín – skládka odpadu | SI | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 91. | SK/EZ/HC/243 | Hlohovec – Šulekovo – skládky TKO | HC | M ŠGÚDŠ |
| 92. | SK/EZ/HC/242 | Hlohovec – Šulekovo – Fe-kaly | HC | M ŠGÚDŠ |
| 93. | SK/EZ/HE/256 | Papín – skládka NNO | HE | M ŠGÚDŠ |
| 94. | SK/EZ/BR/71 | Polomka – drevokombinát | BR | M ŠGÚDŠ |
| 95. | SK/EZ/TT/979 | Majcichov – skládka TKO | TT | M ŠGÚDŠ |
| 96. | SK/EZ/RS/773 | Uzovská Panica – skládka TKO | RS | KUŽP nedal povolenie |
| 97. | SK/EZ/ZH/1101 | Žiar nad Hronom – stará skládka PO ZSNP | ZH | M ŠGÚDŠ |
| 98. | SK/EZ/TT/982 | Špačince – skládka TKO | TT | M ŠGÚDŠ |
| 99. | SK/EZ/PK/663 | Pezinok – Tehelná ul. – tok Mahulianka | PK | M ŠGÚDŠ |
| 100. | SK/EZ/ZH/1100 | Žiar nad Hronom – skládka TKO Horné Opatovce | ZH | M ŠGÚDŠ Rek OPŽP |
| 101. | SK/EZ/ML/503 | Krásny Brod – skládka Monastýr – starý odpad | ML | M ŠGÚDŠ SAN MŽPSR |

– prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave

Zo 172 lokalít v tabuľke 14 bolo 161 lokalít monitorovaných v rámci projektu z OPŽP „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“, ktorý bol realizovaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. 61 z monitorovaných lokalít bolo zaradených s vysokou prioritou v IS EZ a 100 lokalít bolo zaradených so strednou prioritou riešenia.

10 lokalít s vysokou prioritou (Bánovce nad Bebravou – ŽS, Bardejov – areál podniku JAS, Bardejov – areál SNAHA v. d., Bošany – skládka Koželužní, Komárno – Harčáš, Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste, Levice – práčovne a čistiarne, Nemšová – vojenský útvar, Pozdišovce – objekty bývalých štátnych hmotných rezerv, Žilina – východné priemyselné pásmo) bolo riešených v rámci projektu z OPŽP „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“, ktorý realizovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Niektoré lokality boli riešené v rámci viacerých projektov z OPŽP. Zo 161 lokalít monitorovaných ŠGÚDŠ boli súčasne 4 lokality (Komárno – Madzagoš, Krásny Brod – skládka Monastýr – starý odpad, Ľubietová – Podlipa, Stakčín – skládka TKO s OP) riešené aj v rámci projektov MŽP SR zameraných na sanáciu lokalít a 3 lokality (Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory, Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor, Sliač – letisko – juh) boli riešené aj v rámci projektov MO SR zameraných na sanáciu lokalít.

2 lokality z 10 riešených v rámci projektu „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“ boli tiež riešené aj v rámci projektov MŽP SR (Bánovce nad Bebravou – ŽS), resp. MO SR (Nemšová – vojenský útvar) zameraných na sanáciu lokalít.

2 lokality riešené v rámci projektu z OPŽP „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“, (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) boli tiež riešené zo súkromných zdrojov v zmysle princípu znečisťovateľ platí. Lokalita Hlohovec – priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne) – bol realizovaný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia (Bekaert Hlohovec, a. s.). Lokalita Kalinovo – fenolová jama (Žiaromat) – bola realizovaná sanácia lokality (Žiaromat, a. s.).

Iba 1 lokalita nebola zaradená do žiadneho riešenia v rámci OPŽP, nakoľko pre lokalitu Uzovská Panica – skládka TKO Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica na základe Žiadosti o stanovisko k predpokladanému vplyvu navrhovanej činnosti na ŽP a predložených informácií nemohol vyhodnotiť významnosť zásahu monitorovania lokality do CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie a nevydal súhlasné stanovisko na vykonávanie prác bez vypracovaného detailného projektu prác.

Lokalita U. S. Steel Košice okolie a areál podniku zahŕňa v podstate 2 lokality: Košice – Šaca – okolie areálu U. S. Steel, SK/EZ/K2/363 a Košice – Šaca – areál U. S. Steel, SK/EZ/K2/362. ŠGÚDŠ monitoruje iba okolie, priamo v areáli vykonáva monitoring samotný U. S. Steel Košice, pričom výsledky z monitoringu podzemných vôd poskytuje VÚVH na ďalšie hodnotenie. VÚVH poskytuje ŠGÚDŠ informácie na účely interpretácie výsledkov.

Lokalita Nové Zámky – rušňové depo – diagnostické stredisko bola zlúčená s viacerými sublokalitami do lokality Nové Zámky – rušňové depo, Cargo a. s. SK/EZ/NZ/1789.

Lokalita Petrovice – Pšurnovice – ihrisko bola vyradená z IS EZ a preto sa nahradila lokalitou Petrovice – skládka KO pri ihrisku, ktorej odpovedá daný identifikátor, SK/EZ/BY/105.

Lokality Pernek – Dolná Karol štôlňa a halda, Pernek – Pavol štôlňa a halda boli spolu s ďalšími lokalitami zlúčené do lokality Pernek – oblasť starých banských diel, ktorej odpovedá daný identifikátor SK/EZ/MA/467 (v pôvodnej tabuľke to boli ako 3 lokality a teraz je to 1 lokalita).

Lokalita Piešťany – bývalá Tesla – kontaminačný mrak pod sídliskom, SK/EZ/PN/1982 je monitorovaná spolu s lokalitou Piešťany – areál bývalej Tesly a jej J a JV okolie, SK/EZ/PN/1421.

V nasledujúcej tabuľke  (Tabuľka č. 15) je uvedených 87 pravdepodobných environmentálne záťaží, ktoré boli riešené v rámci projektov z OPŽP s názvom „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ a „Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním“. Riešiteľom daných projektov bolo Ministerstvo životného prostredia SR. Z celkového počtu 87 lokalít je 57 lokalít uvedených aj v tabuľke 17: Indikatívny zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží s vysokou prioritou (Register EZ – časť A), na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikových analýz.

Tabuľka 15: Zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží, na ktorých bol realizovaný podrobný geologický prieskum

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality | Okres | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/DS/182 | Báč – bývalá STS | DS | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 2. | SK/EZ/B3/140 | Bratislava – Nové Mesto – Tepláreň II – Turbínová – Magnetová ul. | B3 | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/B2/124 | Bratislava – Ružinov – Na paši č. 4 – chemická čistiareň | B2 | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 4. | SK/EZ/VT/1007 | Bystré – bývalá tehelňa TEMAKO | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/BY/89 | Bytča – bývalý areál SAD | BY | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/BY/93 | Bytča – KK NEFT – Bytča – Hrabové | BY | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 7. | SK/EZ/BY/96 | Bytča – VURAL – prevádzka Hrabové | BY | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 8. | SK/EZ/ML/500 | Čabiny – areál PD | ML | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 9. | SK/EZ/CA/1959 | Čadca – AVC – supermarket | CA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 10. | SK/EZ/CA/168 | Čadca – SAD | CA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 11. | SK/EZ/VT/1009 | Čaklov – areál bývalého PD | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 12. | SK/EZ/VT/1011 | Čičava – areál poľnohospodárskeho družstva | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 13. | SK/EZ/BN/1926 | Dežerice – odkalisko VAB | BN | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 14. | SK/EZ/BN/58 | Dežerice – skládka TKO Veronika | BN | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 15. | SK/EZ/IL/272 | Dubnica nad Váhom – ZVS | IL | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 16. | SK/EZ/SK/864 | Dubová – sklad agrochemikálií | SK | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 17. | SK/EZ/VT/1016 | Hencovce – areál Bukocel – stáčanie mazutu | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 18. | SK/EZ/ZC/1074 | Hodruša – Hámre – Sandrik | ZC | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 19. | SK/EZ/SI/852 | Holíč – olejové hospodárstvo kotolne | SI | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 20. | SK/EZ/BN/55 | Horné Naštice – skládka popolčeka | BN | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 21. | SK/EZ/TT/977 | Horné Orešany – časť Majdan – bývalá chemická továreň | TT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 22. | SK/EZ/SL/883 | Jarabina – sklad agrochemikálií | SL | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 23. | SK/EZ/RS/762 | Jestice – pesticídny sklad | RS | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 24. | SK/EZ/KS/347 | Kecerovce – skládka TKO Kecerovské Pekľany II | KS | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 25. | SK/EZ/VT/1021 | Komárany – sklad agrochemikálií | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 26. | SK/EZ/HE/249 | Košarovce – Pastovník – sklad PHM | HE | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 27. | SK/EZ/RV/783 | Krásnohorské Podhradie – sarkofág pod Kaplnou | RV | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 28. | SK/EZ/SN/897 | Krompachy – Kovohuty | SN | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 29. | SK/EZ/LV/437 | Levice – ŽSR – okolie nadzemných nádrží | LV | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 30. | SK/EZ/SB/808 | Lipany – areál ZVL | SB | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 31. | SK/EZ/LM/403 | Liptovský Hrádok – Rettenmeier Tatra Timber | LM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 32. | SK/EZ/LM/1884 | Liptovský Mikuláš – Rušňové depo, Cargo a. s. | LM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 33. | SK/EZ/LM/410 | Liptovský Mikuláš – Velvetex | LM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 34. | SK/EZ/HE/251 | Ľubiša – areál PD | HE | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 35. | SK/EZ/RK/742 | Ľubochňa – areál lesov, OZ Liptovský Hrádok | RK | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 36. | SK/EZ/RA/733 | Magnezitovce – pesticídny sklad | RA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 37. | SK/EZ/KS/1998 | Malá Lodina – VD Ružín | KS | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 38. | SK/EZ/DS/195 | Malé Dvorníky – sklad pesticídov | DS | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 39. | SK/EZ/GL/1879 | Margecany – Rušňové depo, CARGO a. s. | GL | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 40. | SK/EZ/MY/519 | Myjava – areál bývalej SAM | MY | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 41. | SK/EZ/NR/559 | Nitra – rušňové depo (CARGO) | NR | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 42. | SK/EZ/BJ/44 | Nižná Polianka – sklad agrochemikálií | BJ | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 43. | SK/EZ/ZC/1077 | Nová Baňa – areál bývalých Závodov technického skla | ZC | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 44. | SK/EZ/PD/628 | Nováky – Vojenský opravárenský podnik | PD | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 45. | SK/EZ/NM/532 | Nové Mesto nad Váhom – rušňové depo | NM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 46. | SK/EZ/SV/926 | Osadné – sklad pesticídov v areáli bývalého PD | SV | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 47. | SK/EZ/CA/173 | Oščadnica – FRACHO | CA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 48. | SK/EZ/PE/639 | Partizánske – ZDA – sklad chemikálií | PE | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 49. | SK/EZ/LV/440 | Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru | LV | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 50. | SK/EZ/PP/700 | Poprad – ČS PHM – areál SAD | PP | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 51. | SK/EZ/PO/689 | Prešov – bývalý závod ZPA | PO | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 52. | SK/EZ/PO/690 | Prešov – paneláreň | PO | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 53. | SK/EZ/PO/693 | Prešov – Solivary | PO | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 54. | SK/EZ/ZA/1062 | Rosina – skládka popolčeka – odkalisko | ZA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 55. | SK/EZ/RK/747 | Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA | RK | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 56. | SK/EZ/RK/748 | Ružomberok – areál TEXICOM-u – mazutové hospodárstvo | RK | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 57. | SK/EZ/KA/291 | Rykynčice – sklad starých agrochemikálií | KA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 58. | SK/EZ/VT/1032 | Sačurov – starý parný mlyn | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 59. | SK/EZ/SV/931 | Snina – Vihorlat – koľajisko | SV | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 60. | SK/EZ/SK/875 | Soboš – sklad agrochemikálií | SK | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 61. | SK/EZ/SL/891 | Stará Ľubovňa – SKRUTKÁREŇ–EXIM | SL | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 62. | SK/EZ/NM/535 | Stará Turá – skládka KO Drahý vrch | NM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 63. | SK/EZ/SV/935 | Strihovce – sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat | SV | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 64. | SK/EZ/SK/876 | Stročín – areál bývalej chemickej čistiarne | SK | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 65. | SK/EZ/SP/914 | Stropkov – areál PD Ondava | SP | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 66. | SK/EZ/PP/709 | Svit – ČS PHM Hlavná ul. | PP | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 67. | SK/EZ/NZ/605 | Šurany – bývalý areál ELTEX-u a STS | NZ | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 68. | SK/EZ/LC/373 | Šurice – bývalé PD – pesticídny sklad | LC | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 69. | SK/EZ/NM/536 | Trenčianske Bohuslavice – areál Hydrostavu | NM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 70. | SK/EZ/TN/957 | Trenčín – Letecké opravovne | TN | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 71. | SK/EZ/TN/959 | Trenčín – SAD | TN | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 72. | SK/EZ/TS/973 | Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky | TS | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 73. | SK/EZ/HE/263 | Udavské – skládka pod obaľovačkou | HE | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 74. | SK/EZ/HE/264 | Udavské – železničná stanica | HE | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 75. | SK/EZ/HE/265 | Valaškovce (vojenský obvod) – umývacia rampa | HE | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 76. | SK/EZ/VK/1003 | Veľká Čalomija – pesticídny sklad | VK | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 77. | SK/EZ/NR/566 | Vráble – areál Tesly (TESGAL) | NR | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 78. | SK/EZ/VT/1040 | Vranov nad Topľou – areál bývalého podniku Slovenka | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 79. | SK/EZ/VT/1042 | Vranov nad Topľou – Čemerné – areál tehelne | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 80. | SK/EZ/VT/1045 | Vranov nad Topľou – ČS PHM Dlhá ul. | VT | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 81. | SK/EZ/BR/78 | Závadka nad Hronom – areál Poľnospol Plus | BR | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 82. | SK/EZ/ZM/1118 | Zlaté Moravce – rušňové depo | ZM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 83. | SK/EZ/ZV/1805 | Zvolen – armádne objekty | ZV | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 84. | SK/EZ/ZC/1081 | Žarnovica – areál bývalej Preglejky | ZC | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 85. | SK/EZ/ZA/1067 | Žilina – areál ZVL | ZA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 86. | SK/EZ/ZA/1882 | Žilina – Rušňové depo, CARGO a. s. | ZA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 87. | SK/EZ/ZA/1840 | Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka | ZA | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |

V tabuľke 16 je uvedený zoznam lokalít evidovaných v Registri – časť A, na ktorých bol realizovaný orientačný geologický prieskum životného prostredia, v rámci projektu z OPŽP „Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike“. Jeho riešiteľom bola Slovenská agentúra životného prostredia.

Tabuľka 16: Zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží, na ktorých bol realizovaný orientačný prieskum životného prostredia

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality | Okres | Realizácia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/HE/245 | Hankovce – areál PD | HE | POPs SAŽP |  |
| 2. | SK/EZ/RS/760 | Hostišovce – sklad pesticídov | RS | POPs SAŽP |  |
| 3. | SK/EZ/TV/995 | Sirník – sklad pesticídov – bývalé PD | TV | POPs SAŽP |  |
| 4. | SK/EZ/LV/450 | Turá – sklad pesticídov | LV | POPs SAŽP |  |
| 5. | SK/EZ/RS/774 | Včelince – sklad pesticídov | RS | POPs SAŽP |  |
| - VYHODNOTENIE SMERNEJ ČASTI ŠPS EZ (2010–2015) |  |  |  |  |

Tabuľky 17 a 18 uvádzajú zoznam ďalších najrizikovejších lokalít z Registra EZ – častí A a B, ktoré boli odporúčané v roku 2010 na prioritné riešenie. Predpokladanú zodpovednú osobu za environmentálnu záťaž uvádza len tabuľka 18 (zoznam lokalít s potvrdenou environmentálnou záťažou) na základe údajov uvedených v IS EZ (www.enviroportal.sk, http://envirozataze.enviroportal.sk/).

Pre účely prehľadnosti uvádzame v tabuľkách aj skratky projektov, v rámci ktorých sa realizovali geologické práce a identifikátor pre jednotlivé lokality, v súlade s Informačným systémom environmentálnych záťaží.

Tabuľka 17: Indikatívny zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží s vysokou prioritou (Register EZ – časť A), na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikových analýz – vyhodnotenie

| P. č. | Identifikátor | Názov lokality | Okres | Druh činnosti | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/SA/805 | Vlčany – areál Jopi Trade | SA | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | nerealizované |
| 2. | SK/EZ/B2/133 | Bratislava – Ružinov – Ústredná nákladná stanica | BA II | železničné depo a stanica | PEZ1 MŽPSR |
| 3. | SK/EZ/LV/440 | Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru | LV | skladovanie vykurovacích olejov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 4. | SK/EZ/PO/689 | Prešov – bývalý závod ZPA | PO | povrchová úprava kovov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 5. | SK/EZ/SC/813 | Boldog – S od obce – sklad pesticídov | SC | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ1 MŽPSR |
| 6. | SK/EZ/NR/566 | Vráble – areál Tesly (TESGAL) | NR | povrchová úprava kovov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 7. | SK/EZ/GA/216 | Jelka – skládka KO – pri ČOV | GA | skládka KO | upravený terén splanírovaná |
| 8. | SK/EZ/NZ/584 | Nové Zámky – areál SAD | NZ | garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy | nerealizované |
| 9. | SK/EZ/B3/140 | Bratislava – Nové Mesto – Tepláreň II – Turbínová – Magnetová ul. | BA III | energetika | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 10. | SK/EZ/B2/124 | Bratislava – Ružinov – Na paši č. 4 – chemická čistiareň | BA II | chemické čistiarne | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 11. | SK/EZ/PO/690 | Prešov – paneláreň | PO | výroba stavebných prefabrikátov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 12. | SK/EZ/SB/808 | Lipany – areál ZVL | SB | povrchová úprava kovov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 13. | SK/EZ/VT/1007 | Bystré – bývalá tehelňa TEMAKO | VT | skladovanie a distribúcia palív | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 14. | SK/EZ/VT/1032 | Sačurov – starý parný mlyn | VT | skladovanie a distribúcia chemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 15. | SK/EZ/HE/263 | Udavské – skládka pod obaľovačkou | HE | skládka PO | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 16. | SK/EZ/HE/264 | Udavské – železničná stanica | HE | skladovanie a distribúcia palív | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 17. | SK/EZ/PD/628 | Nováky – Vojenský opravárenský podnik | PD | základne Armády SR | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 18. | SK/EZ/CA/168 | Čadca – SAD | CA | garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 19. | SK/EZ/HE/249 | Košarovce – Pastovník – sklad PHM | HE | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 20. | SK/EZ/IL/275 | Ilava – SAD | IL | skladovanie a distribúcia palív | nerealizované |
| 21. | SK/EZ/NR/556 | Nitra – Krškany – ČS PHM Slovnaft | NR | čerpacia stanica PHM | nerealizované |
| 22. | SK/EZ/SK/875 | Soboš – sklad agrochemikálií | SK | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 23. | SK/EZ/TN/960 | Trenčín – SK–TRANS | TN | garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy | vyradená z IS EZ |
| 24. | SK/EZ/VT/1021 | Komárany – sklad agrochemikálií | VT | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 25. | SK/EZ/BY/93 | Bytča – KK NEFT – Bytča – Hrabové | BY | skladovanie a distribúcia palív | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 26. | SK/EZ/BY/106 | Predmier – poľnohospodárske družstvo | BY | strojová a traktorová stanica | nerealizované |
| 27. | SK/EZ/KM/320 | Kysucké Nové Mesto – ZANAD | KM | čerpacia stanica PHM | nerealizované |
| 28. | SK/EZ/MI/494 | Strážske – Chemko – odpadový kanál | MI | výroba chemikálií | PEZ1 MŽPSR preradená do REZ–B |
| 29. | SK/EZ/SI/861 | Skalica – skládka Žebráky | SI | skládka PO | preradená do REZ–C |
| 30. | SK/EZ/SN/897 | Krompachy – Kovohuty | SN | spracovanie kovov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 31. | SK/EZ/ZA/1067 | Žilina – areál ZVL | ZA | spracovanie kovov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 32. | SK/EZ/HE/251 | Ľubiša – areál PD | HE | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 33. | SK/EZ/IL/272 | Dubnica nad Váhom – ZVS | IL | strojárska výroba | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 34. | SK/EZ/KA/291 | Rykynčice – sklad starých agrochemikálií | KA | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 35. | SK/EZ/LM/403 | Liptovský Hrádok – Rettenmeier Tatra Timber | LM | energetika | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 36. | SK/EZ/SK/864 | Dubová – sklad agrochemikálií | SK | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 37. | SK/EZ/SL/891 | Stará Ľubovňa – SKRUTKÁREŇ–EXIM | SL | spracovanie kovov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 38. | SK/EZ/ZM/1117 | Zlaté Moravce – Práčovne a čistiarne, Mlynská ulica | ZM | chemické čistiarne | nerealizované |
| 39. | SK/EZ/LV/438 | Nová Dedina – sklad pesticídov | LV | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ1 MŽPSR |
| 40. | SK/EZ/VT/1040 | Vranov nad Topľou – areál bývalého podniku Slovenka | VT | chemické čistiarne | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 41. | SK/EZ/VT/1042 | Vranov nad Topľou – Čemerné – areál tehelne | VT | skladovanie a distribúcia palív | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 42. | SK/EZ/CA/166 | Čadca – AVC Čadca | CA | strojárska výroba | Z SAN Preradená do REZ–časť C |
|  | SK/EZ/CA/1959 | Čadca – AVC – supermarket |  |  | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 43. | SK/EZ/CA/169 | Čadca – ŽSR – depo1 | CA | železničné depo a stanica | M CARGO Preradená do REZ–časť B |
| 44. | SK/EZ/CA/174 | Raková – AVC, závod Raková | CA | strojárska výroba | nerealizované |
| 45. | SK/EZ/KM/319 | Kysucké Nové Mesto – skladovací areál HORA | KM | sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie | nerealizované |
| 46. | SK/EZ/SV/926 | Osadné – sklad pesticídov v areáli bývalého PD | SV | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 47. | SK/EZ/BY/89 | Bytča – bývalý areál SAD | BY | čerpacia stanica PHM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 48. | SK/EZ/HE/260 | Rovné – areál PD | HE | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ1 MŽPSR |
| 49. | SK/EZ/KS/347 | Kecerovce – skládka TKO Kecerovské Pekľany II | KS | skládka KO | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 50. | SK/EZ/LM/410 | Liptovský Mikuláš – Velvetex | LM | energetika | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 51. | SK/EZ/NM/535 | Stará Turá – skládka KO Drahý vrch | NM | skládka PO | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 52. | SK/EZ/NR/565 | Vráble – areál Matador Automotive (bývalý PAL) | NR | strojárska výroba | nerealizované |
| 53. | SK/EZ/PE/639 | Partizánske – ZDA – sklad chemikálií | PE | sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 54. | SK/EZ/TS/973 | Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky | TS | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 55. | SK/EZ/BJ/44 | Nižná Polianka – sklad agrochemikálií | BJ | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 56. | SK/EZ/BY/96 | Bytča – VURAL – prevádzka Hrabové | BY | strojárska výroba | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 57. | SK/EZ/RK/742 | Ľubochňa – areál lesov, OZ Liptovský Hrádok | RK | hospodársky dvor | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 58. | SK/EZ/BJ/39 | Kurima – obaľovačka | BJ | obaľovačka bitúmenových zmesí | nerealizované |
| 59. | SK/EZ/SL/883 | Jarabina – sklad agrochemikálií | SL | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 60. | SK/EZ/SV/931 | Snina – Vihorlat – koľajisko | SV | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 61. | SK/EZ/VT/1016 | Hencovce – areál Bukocel – stáčanie mazutu | VT | energetika | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 62. | SK/EZ/HE/246 | Hažín nad Cirochou – okolie firmy AGROLUK | HE | hnojisko | nerealizované |
| 63. | SK/EZ/LM/411 | Liptovský Peter – hnojisko Kaleník | LM | hnojisko | nerealizované |
| 64. | SK/EZ/CA/170 | Krásno nad Kysucou – Blažkovci | CA | skládka PO a KO | nerealizované |
| 65. | SK/EZ/CA/173 | Oščadnica – FRACHO | CA | skladovanie a distribúcia chemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 66. | SK/EZ/LE/387 | Spišské Podhradie – DEPO2 | LE | železničné depo a stanica | M CARGO Preradená do REZ–časť B |
| 67. | SK/EZ/LM/394 | Kráľova Lehota – obaľovačka | LM | obaľovačka bitúmenových zmesí | nerealizované |
| 68. | SK/EZ/SI/852 | Holíč – olejové hospodárstvo kotolne | SI | skladovanie a distribúcia palív | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 69. | SK/EZ/TV/991 | Čierna nad Tisou – skládka TKO | TV | skládka KO | nerealizované |
| 70. | SK/EZ/ZC/1077 | Nová Baňa – areál bývalých Závodov technického skla | ZC | spracovanie nerastných surovín | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 71. | SK/EZ/CA/175 | Stará Bystrica – U Kanderi | CA | skládka PO a KO | nerealizované |
| 72. | SK/EZ/NZ/598 | Štúrovo – hlavná železničná stanica | NZ | železničné depo a stanica | PEZ1 MŽPSR |
| 73. | SK/EZ/RK/748 | Ružomberok – areál TEXICOM-u – mazutové hospodárstvo | RK | skladovanie vykurovacích olejov | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 74. | SK/EZ/VT/1011 | Čičava – areál poľnohospodárskeho družstva | VT | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 75. | SK/EZ/PP/701 | Poprad – ČS PHM DK, Štefánikova ul. | PP | čerpacia stanica PHM | Z SAN, preradená do REZ–časť C |
| 76. | SK/EZ/SK/876 | Stročín – areál bývalej chemickej čistiarne | SK | chemické čistiarne | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 77. | SK/EZ/SL/887 | Plavnica – skládka Táboriska | SL | skládka KO | upravený terén zahrnutá |
| 78. | SK/EZ/SP/914 | Stropkov – areál PD Ondava | SP | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 79. | SK/EZ/SV/935 | Strihovce – sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat | SV | skladovanie a distribúcia chemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 80. | SK/EZ/TN/950 | Trenčianska Teplá – rušňové depo3 | TN | železničné depo a stanica | M CARGO preradená do REZ–časť B |
| 81. | SK/EZ/TN/958 | Trenčín – PaM Diesel | TN | čerpacia stanica PHM |  |
| 82. | SK/EZ/TN/959 | Trenčín – SAD | TN | skladovanie a distribúcia palív | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 83. | SK/EZ/B3/141 | Bratislava – Nové Mesto – železničné depo – Tupého ul. | BA III | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | vyradená z IS EZ |
| 84. | SK/EZ/HE/267 | Zbudské Dlhé – areál PD | HE | hnojisko | nerealizované |
| 85. | SK/EZ/NZ/581 | Michal nad Žitavou – bývalý pesticídny sklad (PD Maňa) | NZ | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | agrochemikálie odvezené v r. 2006–2013 |
| 86. | SK/EZ/SV/925 | Dúbrava – nádrž hnojovicových kalov | SV | močovková jama | nerealizované |
| 87. | SK/EZ/ZM/1118 | Zlaté Moravce – rušňové depo4 | ZM | železničné depo a stanica | M CARGO PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 88. | SK/EZ/KK/292 | Huncovce – skládka pri ihrisku | KK | skládka KO | upravený terén, postupne zarastá |
| 89. | SK/EZ/KK/296 | Krížová Ves – skládka pri rieke Poprad | KK | skládka KO | nerealizované |
| 90. | SK/EZ/KK/298 | Lendak – skládka Rovinky pri potoku | KK | skládka KO | nerealizované |
| 91. | SK/EZ/KK/299 | Podhorany – skládka pri potoku | KK | skládka KO | nerealizované |
| 92. | SK/EZ/ML/500 | Čabiny – areál PD | ML | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 93. | SK/EZ/PP/697 | Gerlachov – skládka Gerlachovský potok | PP | skládka KO | nerealizované |
| 94. | SK/EZ/PP/700 | Poprad – ČS PHM – areál SAD | PP | čerpacia stanica PHM | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 95. | SK/EZ/SO/909 | Úbrež – bývalé hydinárne | SO | močovková jama | nerealizované |
| 96. | SK/EZ/TN/955 | Trenčín – Čipra plus – čistiarne | TN | chemické čistiarne |  |
| 97. | SK/EZ/VK/1004 | Veľké Zlievce – kompresorová stanica | VK | plynárenský priemysel | Z SAN preradená do REZ–časť B+C |
| 98. | SK/EZ/VT/1009 | Čaklov – areál bývalého PD | VT | skladovanie a distribúcia agrochemikálií | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 99. | SK/EZ/ZC/1081 | Žarnovica – areál bývalej Preglejky | ZC | ochrana a spracovanie dreva | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 100. | SK/EZ/BY/110 | Štiavnik – centrum | BY | skládka KO | nerealizované |
| 101. | SK/EZ/BY/111 | Štiavnik – skládka KO II | BY | skládka KO | nerealizované |
| 102. | SK/EZ/BY/112 | Štiavnik – skládka KO III | BY | skládka KO | nerealizované |
| 103. | SK/EZ/CA/172 | Krásno nad Kysucou – Struhy | CA | skládka PO a KO | upravený terén |
| 104. | SK/EZ/CA/177 | Vysoká nad Kysucou – Stará cesta | CA | skládka PO a KO | nerealizované |
| 105. | SK/EZ/DK/181 | Párnica – obaľovačka bitúmenových zmesí | DK | obaľovačka bitúmenových zmesí | nerealizované |
| 106. | SK/EZ/KM/316 | Kysucké Nové Mesto – Oškerda | KM | skládka PO a KO | nerealizované |
| 107. | SK/EZ/KM/323 | Povina – skládka PO a KO II | KM | skládka PO a KO | vyradená z IS EZ |
| 108. | SK/EZ/MY/519 | Myjava – areál bývalej SAM | MY | strojárska výroba | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 109. | SK/EZ/PU/730 | Púchov – DEPO5 | PU | železničné depo a stanica | M CARGO preradená do REZ–časť B |
| 110. | SK/EZ/RK/747 | Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA | RK | papierenský priemysel | PEZ2 MŽPSR DPZ MŽPSR |
| 111. | SK/EZ/VT/1041 | Vranov nad Topľou – Čemerné – areál ACHP | VT | skladovanie a distribúcia chemikálií | nerealizované |
| 112. | SK/EZ/KM/311 | Kysucké Nové Mesto – Budatínska Lehota | KM | skládka KO | vyradená z IS EZ |
| 113. | SK/EZ/SL/884 | Plaveč – DEPO | SL | železničné depo a stanica | vyradená z IS EZ |

1Čadca – ŽSR – depo – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015

2Spišské Podhradie – DEPO – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015

3Trenčianska Teplá – rušňové depo – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015

4Zlaté Moravce – rušňové depo – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015

5Púchov – DEPO – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015; Odpredaný v 12/2014 spoločnosti SLOV –VAGON, a.s. Trnava

Z celkového počtu 113 pravdepodobných environmentálnych záťaží, ktoré boli v rámci indikatívneho zoznamu odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikovej analýzy, bolo 6 lokalít riešených v rámci projektu MŽP SR „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“, 57 lokalít bolo riešených v rámci projektu MŽP SR „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. V tabuľke je uvedených aj 5 lokalít, ktoré boli na základe informácií a následnej terénnej obhliadky vyradené z Informačného systému environmentálnych záťaží. Na 5 lokalitách prebiehali monitorovacie práce, realizované spoločnosťou CARGO Slovakia, a. s. a preto na základe monitorovacích prác boli 4 z nich vyradené z Registra EZ – časti A a následne zaradené do Registra EZ – časti B. Vyradenie z Registra EZ – časti A a následné zaradenie do Registra EZ – časti B, prípadne Registra EZ – časti C sa týkalo aj lokalít: Strážske – Chemko – odpadový kanál, Skalica – skládka Žebráky, Čadca – AVC Čadca, Poprad – ČS PHM DK, Štefánikova ul. a Veľké Zlievce – kompresorová stanica. Na lokalite Veľké Zlievce – kompresorová stanica prebiehali sanačné práce (v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“).

Tabuľka 18: Indikatívny zoznam environmentálnych záťaží s vysokou prioritou (Register EZ – časť B), na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu sanácie – vyhodnotenie

| P. č. | Identifikátor | Názov lokality | Okres | Druh činnosti | K | Pôvodca | Predpokladaná zodpovedná osoba (sektor) | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/B1/115 | Bratislava – Staré mesto – Apollo – širší priestor bývalej rafinérie | BAI | Spracovanie a skladovanie ropy a ropných látok | 94 | Apollo | súkromný /verejný |  |
| 2. | SK/EZ/GA/222 | Sereď – Niklová huta – skládka lúženca | GA | skládka PO | 90 REK–0 | Niklová Huta, š. p. | súkromný (Ferroport s. r. o.; Feromin, a. s.) | M ŠGÚDŠ |
| 3. | SK/EZ/LV/449 | Tlmače – areál SES | LV | strojárska výroba | 59 | Levická kotláreň | súkromný (SES a. s.) | M ŠGÚDŠ Preradená do REZ–A |
| 4. | SK/EZ/ZH/1102 | Žiar nad Hronom – ZSNP – areál skupiny spoločností | ZH | hutnícka výroba | 97 | ZSNP, n. p. | súkromný (ZSNP, a. s.; Slovalco, Rautenbach; Fagor Ederlan Slovakia, Sapa Profily, Thermo/Solar Žiar) | M ŠGÚDŠ |
| 5. | SK/EZ/GA/221 | Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku | GA | spracovanie kovov | 84 | Niklová huta, š. p. | súkromný (dominantný Mach Trade, spol. s r. o.) | M ŠGÚDŠ |
| 6. | SK/EZ/PD/626 | Nováky – NCHZ – areál závodu | PD | výroba chemikálií | 86 | NCHZ, š. p. | súkromný (NCHZ, a. s.; LARF NOVA, s. r. o.; VUP, a. s.) | M ŠGÚDŠ |
| 7. | SK/EZ/ZH/1097 | Žiar nad Hronom – kalové pole ZSNP | ZH | odkalisko | 93 SAN–2b | ZSNP, n. p. | súkromný (ZSNP, a. s.) | M ŠGÚDŠ |
| 8. | SK/EZ/B2/131 | Bratislava – Ružinov – SPP Votrubova ul. | BA II | plynárenský priemysel | 75 SAN–2b | Slovenské plynárne, š. p. | verejný/súkromný (štát/SPP, a. s.) | Z SAN 2009 M ŠGÚDŠ preradená do REZ–C |
| 9. | SK/EZ/KN/337 | Komárno – SPP | KN | plynárenský priemysel | 74 SAN–2a | Slovenské plynárne, š. p. | verejný/súkromný (štát/SPP, a. s.) | Z SAN 2008 M POSAN 2010 M ŠGÚDŠ preradená do REZ–C |
| 10. | SK/EZ/KN/335 | Komárno – Harčáš | KN | skládka KO | 71 | mesto Komárno | verejný (mesto Komárno) | PEZ1 MŽPSR |
| 11. | SK/EZ/B5/161 | Bratislava – Petržalka – Matador – areál bývalého závodu | BA V | výroba chemikálií | 72 | Matador, š. p. | súkromný (Matadorex, a. s. – v konkurze) | M ŠGÚDŠ |
| 12. | SK/EZ/SA/804 | Trnovec nad Váhom – skládka RSTO (Duslo) | SA | skládka PO | 71 | Duslo, n. p. | verejný/súkromný (štát/Duslo, a. s.) | M ŠGÚDŠ |
| 13. | SK/EZ/LV/434 | Levice – práčovne a čistiarne | LV | pranie a čistenie textílií | 69 | Mestský podnik služieb, n. p. | súkromný (FORTUNAE, s. r. o.; Mechanika,Haslex, Autogabriella malotraktory, Media klub) | PEZ1 MŽPSR preradená do REZ–A |
| 14. | SK/EZ/NZ/588 | Nové Zámky – Real – H. M. – terminál | NZ | skladovanie a distribúcia palív | 68 SAN–1b | Benzinol, n. p. | súkromný (REAL– H. M. s. r. o.) | M ŠGÚDŠ |
| 15. | SK/EZ/B1/116 | Bratislava – Staré Mesto – Chalupkova – Bottova ul.–Chemika – areál závodu | BA I | výroba chemikálií | 68 | Chemika, š. p. | verejný/súkromný (Chcemika, a. s. – v konkurze, Tatragas, obchodné centrum ..) | M ŠGÚDŠ |
| 16. | SK/EZ/B2/122 | Bratislava – Ružinov – Gumon – areál závodu | BA II | výroba chemikálií | 67 | Gumon, š. p. | súkromný (IRI AGROFOREST, a. s.) | M ŠGÚDŠ |
| 17. | SK/EZ/B3/138 | Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – širší priestor bývalého závodu | BA III | výroba výbušnín | 65 | CHZJD, n. p. | Duslo, a. s. odštepný závod Istrochem | Z GPŽP 2009 M ŠGÚDŠ |
| 18. | SK/EZ/VT/1026 | Nižný Hrabovec – odkalisko Bukocel | VT | zariadenia na nakladanie s odpadmi | 99 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 19. | SK/EZ/ZA/1070 | Žilina – východné priemyselné pásmo | ZA | chemická výroba, stroj. výroba, skladovanie PHM a iné | 101 | – | súkromný | PEZ1 MŽPSR |
| 20. | SK/EZ/DT/212 | Stožok – terminál Slovnaft | DT | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | 95 SAN–2b | – | súkromný | Z SAN preradená do REZ–C |
| 21. | SK/EZ/VT/1030 | Poša – odkalisko Chemko Strážske | VT | zariadenia na nakladanie s odpadmi | 95 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 22. | SK/EZ/ZV/1128 | Sliač – letisko – juh | ZV | základne po bývalej Sovietskej armáde | 91 SAN–2b | – | verejný | SAN MOSR, M ŠGÚDŠ Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby |
| 23. | SK/EZ/LM/406 | Liptovský Mikuláš – Kožiarske závody | LM | vyčiňovanie a spracovanie koží | 91 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 24. | SK/EZ/KK/295 | Kežmarok – OKTAN | KK | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | 91 SAN–2b | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 25. | SK/EZ/BJ/24 | Bardejov – areál SNAHA v. d. | BJ | priemyselná výroba | 97 | – | súkromný | PEZ1 MŽPSR |
| 26. | SK/EZ/BJ/22 | Bardejov – areál Bardejovských strojární (ZŤS) | BJ | priemyselná výroba | 97 SAN–2b | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 27. | SK/EZ/BJ/23 | Bardejov – areál podniku JAS | BJ | Priemyselná výroba | 96 | – | súkromný | PEZ1 MŽPSR |
| 28. | SK/EZ/KM/315 | Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia | KM | strojárska výroba | 87 SAN–2c | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 29. | SK/EZ/TN/945 | Nemšová – vojenský útvar | TN | vojenské areály | 86 SAN–2c | – | verejný | PEZ1 MŽPSR SAN MOSR Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby |
| 30. | SK/EZ/ZM/1115 | Zlaté Moravce – bývalý areál CALEX-u | ZM | elektrotechnická výroba | 87 | – | verejný | M ŠGÚDŠ Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby |
| 31. | SK/EZ/DK/178 | Istebné – OFZ – haldy trosky | DK | spracovanie kovov | 84 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 32. | SK/EZ/ZV/1132 | Zvolen – Bučina – čierna impregnácia | ZV | ochrana a spracovanie dreva | 89 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 33. | SK/EZ/DK/180 | Medzibrodie nad Oravou – S TKO Dolný Kubín – Široká | DK | skládka KO | 90 | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 34. | SK/EZ/DT/209 | Hriňová – ZŤS Hriňová | DT | strojárska výroba | 81 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 35. | SK/EZ/BJ/26 | Bardejov – elektrická stanica (ES) | BJ | priemyselná výroba | 81 SAN–2b | – | verejný/súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 36. | SK/EZ/VT/1027 | Nižný Hrabovec – skládka v areáli firmy Bukocel | VT | zariadenia na nakladanie s odpadmi | 80 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 37. | SK/EZ/HE/261 | Udavské – obaľovačka bitúmenových zmesí | HE | obaľovačka bitúmenových zmesí | 79 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 38. | SK/EZ/KM/313 | Kysucké Nové Mesto – KLF–Energetika | KM | strojárska výroba | 79 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 39. | SK/EZ/BB/6 | Banská Bystrica – Uľanka – areál Chemika a. s. | BB | výroba chemikálií | 83 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 40. | SK/EZ/TS/969 | Nižná – OTF – kalové pole Malá Orava | TS | elektrotechnická výroba | 78 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 41. | SK/EZ/KM/312 | Kysucké Nové Mesto – KINEX–KLF | KM | strojárska výroba | 77 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 42. | SK/EZ/K1/360 | Košice – Ťahanovce – terminál Slovnaft | KE I | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | 77 SAN–2a | – | súkromný | Z SAN, M POSAN preradená do REZ–C |
| 43. | SK/EZ/RK/754 | Ružomberok – terminál Slovnaft | RK | skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel | 75 SAN–1b | – | súkromný | Z SAN, preradená do REZ–C |
| 44. | SK/EZ/HE/254 | Myslina – stará skládka TKO | HE | skládka KO | 75 REK–2b | – | verejný | Rek OPŽP M ŠGÚDŠ zaradená aj do REZ–C |
| 45. | SK/EZ/PP/710 | Svit – skládka Chemosvit | PP | skládka PO | 73 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 46. | SK/EZ/LM/417 | Podtureň – skládka Žadovica | LM | skládka KO | 73 | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 47. | SK/EZ/LM/397 | Lazisko – odkaliská L. Dúbrava | LM | odkalisko | 73 REK–0 | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 48. | SK/EZ/LM/390 | Dúbrava – štôlne a haldy L. Dúbrava | LM | ťažba rúd | 73 REK–0 | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 49. | SK/EZ/NO/541 | Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo | NO | skládka PO | 72 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 50. | SK/EZ/SP/917 | Stropkov – obaľovačka | SP | obaľovačka bitúmenových zmesí | 72 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 51. | SK/EZ/DT/207 | Detva – PPS Group | DT | strojárska výroba | 72 SAN–2b | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 52. | SK/EZ/BR/69 | Pohorelá – Strojsmalt Holding | BR | strojárska výroba | 79 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 53. | SK/EZ/BR/73 | Predajná – skládka PO Predajná II. | BR | skládka PO | 69 | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 54. | SK/EZ/BR/74 | Predajná – skládka PO Predajná I. | BR | skládka PO | 69 | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 55. | SK/EZ/ZV/1123 | Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory | ZV | základne po bývalej Sovietskej armáde | 69 | – | verejný | M ŠGÚDŠ SAN MOSR Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby |
| 56. | SK/EZ/ZV/1135 | Zvolen – Železničné opravovne a strojárne | ZV | strojárska výroba | 74 SAN–2b | – | súkromný | Z MON M ŠGÚDŠ |
| 57. | SK/EZ/ZV/1131 | Zvolen – Bučina – biela impregnácia | ZV | ochrana a spracovanie dreva | 74 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 58. | SK/EZ/KM/318 | Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste | KM | skládka TKO | 68 | – | verejný | PEZ1 MŽPSR preradená do REZ–A |
| 59. | SK/EZ/KS/346 | Haniska – Slovenský plynárenský priemysel | KS | plynárenský priemysel | 68 SAN–2b | – | verejný/súkromný | posanačný monitoring M ŠGÚDŠ preradená do REZ–C |
| 60. | SK/EZ/BN/57 | Bánovce nad Bebravou – ŽS | BN | železničné depo a stanica | 74 SAN–2b | Neznámy | Verejný Povinná osoba nebola určená | PEZ1 MŽPSR SAN MZPSR Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby |
| 61. | SK/EZ/KM/321 | Nesluša – skládka PO a KO I | KM | skládka TKO | 31 | – | verejný | M ŠGÚDŠ preradená do REZ–A |
| 62. | SK/EZ/PE/637 | Bošany – skládka koželužní | PE | skládka PO | 74 | – | súkromný | PEZ1 MŽPSR preradená do REZ–A |
| 63. | SK/EZ/LM/424 | Veterná Poruba – skládka I | LM | skládka KO | 66 REK–3b | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 64. | SK/EZ/SP/915 | Stropkov – areál TESLA Stropkov | SP | elektrotechnická výroba | 66 | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 65. | SK/EZ/SV/929 | Snina – stará riadená skládka odpadov | SV | skládka KO | 66 REK–2b | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 66. | SK/EZ/NZ/1789 | Nové Zámky – Rušňové depo, CARGO a. s. | NZ | železničné depo a stanica | 80 SAN–1b | – | verejný | M ŠGÚDŠ Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby |
| 67. | SK/EZ/PU/727 | Lednické Rovne – skládka Podstránie | PU | skládka KO | 66 REK–3b | – | verejný | M ŠGÚDŠ |
| 68. | SK/EZ/KN/324 | Bajč – skládka TKO | KN | skládka KO | 66 REK–2c | – | verejný | Rek EF M ŠGÚDŠ |
| 69. | SK/EZ/NM/533 | Nové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice – Tušková | NM | skládka KO | 65 REK–2b | – | verejný | Rek OPŽP M ŠGÚDŠ |
| 70. | SK/EZ/BR/67 | Nemecká – areál Petrochema Dubová | BR | spracovanie a sklad. ropy a ropných látok | 73 SAN–2b | – | súkromný | M ŠGÚDŠ |
| 71. | SK/EZ/PT/720 | Kalinovo – fenolová jama (Žiaromat) | PT | priemyselná činnosť | 65 | – | súkromný | Z SAN M ŠGÚDŠ |

V tabuľke 18 je uvedených 71 lokalít, na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť za environmentálnu záťaž a ktoré boli odporúčané na realizáciu sanácie. 57 lokalít bolo riešených z projektu OPŽP s názvom „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. 9 lokalít bolo riešených z projektu OPŽP s názvom „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. Sanačné, resp. rekultivačné práce boli realizované na 13 lokalitách. Jednalo sa najmä o lokality, ktoré boli financované v rámci projektov OPŽP zamerané na sanáciu vybraných lokalít (projekt „Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ a projekt „Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde“), rekultiváciu skládok odpadov (projekty uzavretia a rekultivácie skládok odpadov v rámci OPŽP a Environmentálneho fondu) a tiež aj lokality, na ktorých boli sanačné práce realizované v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

C. FINANCOVANIE A ROZPOČET ŠPS EZ (2010-2015)

C.1. - Finančné výdavky a zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizovanie sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží – predpoklad podľa ŠPS EZ (2010-2015)

V ŠPS EZ (2010-2015) boli odhadnuté celkové finančné výdavky vo výške 137 mil. Eur na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikovej analýzy, realizáciu sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží na 237 prioritných lokalitách odporúčaných jednotlivými ministerstvami.

Identifikované boli zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky environmentálnych záťaží nasledovne:

- Fondy EÚ – celková alokovaná čiastka na riešenie problematiky environmentálnych záťaží z OP ŽP  (2007-2013) (spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Európskeho fondu) v rámci Operačného cieľa 4.4 „Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania“ bola 116,4 mil. Eur.

- Štátny rozpočet a Environmentálny fond – zo štátneho rozpočtu na obdobie 2009 – 2011 boli vyčlenené finančné prostriedky na riešenie sanácie prioritnej lokality Sliač – letisko – sever II a monitoringu lokality Vlkanová v celkovej výške 663 878,- Eur v zodpovednosti rezortu MO SR. Celkovo sa zo štátneho rozpočtu  na obdobie rokov 2013 – 2015 predpokladalo vyčleniť 18,5 mil. Eur – t. j. 3x6,2 mil. Eur (MŽP SR, MO SR, MP SR, MDPaT SR mali povinnosť uplatňovať pri tvorbe rozpočtu na  príslušný rok prostriedky vo výške 1,55 mil. EUR/rok na zabezpečenie plnenia ŠPS EZ). Z Environmentálneho fondu neboli vyčíslené finančné výdavky na riešenie.

- Vlastné zdroje právnych subjektov  s účasťou štátu – právne subjekty s účasťou štátu v pôsobnosti MDPaT SR vytvárali vlastné potenciálne zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na odstraňovanie environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách. Predpokladaná výška potrebných finančných zdrojov na obdobie rokov 2011 – 2015 bola 2,1 mil. Eur.

S odvolaním sa na ŠPS EZ (2010-2015) - Tabuľku č. 27– Suma odhadovaných celkových finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky environmentálnych záťaží pre lokality odporúčané jednotlivými rezortmi na obdobie rokov 2010 – 2015, boli za MŽP SR odhadnuté celkové finančné výdavky vo výške 42 820 000 Eur (217 lokalít), za MH SR vo výške 8 477 000 Eur (6 lokalít), za MDPaT SR vo výške 41 354 000 Eur (19 lokalít), za MO SR  vo výške 36 492 000 Eur (15 lokalít), za MP SR vo výške 7 857 000 Eur (6 lokalít).

C.2. - Finančné výdavky a zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizovanie sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží - vyhodnotenie

Zdroje krytia finančných výdavkov na riešenie problematiky environmentálnych záťaží v období rokov 2010-2015 boli nasledovné:

- Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie 
v rámci Operačného programu Životné prostredie (2007-2013), Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania a Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životného prostredie (Tabuľka 19)

- Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ, 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov (Tabuľka 20)

- projekty podporené v rámci Environmentálneho fondu a z Recyklačného fondu v rokoch 2010–2015 (Tabuľka 21)

Realizácia prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizácia sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží bola zabezpečená z hľadiska krytia finančných výdavkov z projektov podporených prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania  (podľa písm. a)). V rámci projektu „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ bolo vynaložených celkovo 8 639 552,70 €. Za projekt „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ to bola suma 9 760 350,67 €. Realizátorom týchto projektov bolo MŽP SR. Na sanáciu 19 vybraných environmentálnych záťaží bolo v rámci projektov MŽP SR (13 lokalít) vynaložených 34 963 040,97 € a v rámci projektov MO SR (6 lokalít) bolo vynaložených 12 442 020,95 €. V rámci projektu „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ bolo vynaložených celkovo 7 985 920,00 €. Za projekt „Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním“ to bola  suma 2 249 902,08 € (finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené na jednotlivé projekty sú uvedené v Tabuľke 19 a uvedené sumy sú udávané na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok).

Celkové finančné výdavky na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizáciu sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží v období rokov 2010 – 2015 boli vo výške 76 040 787,37 Eur (uvedená suma predstavuje zazmluvnené finančné výdavky na realizáciu projektov v rámci OP ŽP,  uvedených v Tabuľke 19 pod poradovým č. 4, 5, 7 až 19.  a č. 23).

Tabuľka  č. 19 zahŕňa aj ďalšie projekty uvedené v bode 1, 2, 3, 6, 20, 21 a 22, v rámci ktorých nebol realizovaný prieskum, sanácia a monitorovanie, ale úzko súviseli s problematikou riešenia environmentálnych záťaží a významne prispeli k riešeniu environmentálnej politiky. Finančné výdavky na uvedené projekty predstavujú sumu vo výške 2 346 383,32 Eur.

Tabuľka 19 - Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie 
v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania a Operačný cieľ 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie

| P.č. | Názov projektu | Žiadateľ pomoci | Celkové oprávnené výdavky – čerpané (Eur) (*zazmluvnené (Eur)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) | SAŽP | 319 485,75 |
| 2. | Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží | ŠGÚDŠ | 113 870,12 |
| 3. | Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží | SAŽP | 922 733,88 |
| 4. | Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (54 lokalít)* | MŽP SR | 8 639 552,70 |
| 5. | Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (161 lokalít)* | ŠGÚDŠ | 7 985 920,00 |
| 6. | Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR* | SAŽP | 419 716,04 |
| 7. | Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde* | MO SR | 1 353 962,77 |
| 8. | Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor* | MO SR | 2 369 002,79 |
| 9. | Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory* | MO SR | 1 888 264,90 |
| 10. | Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Nemšová – vojenský útvar* | MO SR | 1 954 933,82 |
| 11. | Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Rimavská Sobota – objekty SA* | MO SR | 2 310 742,81 |
| 12. | Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Sliač – letisko – juh* | MO SR | 2 565 113,86 |
| 13. | Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce* | MŽP SR | 12 540 368,77 |
| 14. | Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja* | MŽP SR | 5 179 463,62 |
| 15. | Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja* | MŽP SR | 6 938 256,96 |
| 16. | Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja* | MŽP SR | 3 119 914,25 |
| 17. | Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja* | MŽP SR | 2 743 996,48 |
| 18. | Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja* | MŽP SR | 4 441 040,89 |
| 19. | Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (87 lokalít)* | MŽP SR | 9 760 350,67 |
| 20. | Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží* | SAŽP | 239 694,71 |
| 21. | Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike | SAŽP | 257 929,82 |
| 22. | Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016–2021* | SAŽP | 72 953,00 |
| 23. | Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním* | MŽP SR | 2 249 902,08 |
|  | Spolu |  | 76 040 787,37 |

Projekty s p. č. 1. až 20 a projekt p. č. 22 a 23 boli schválené a podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Uvedené sumy za jednotlivé projekty sú uvádzané na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Projekt s p. č. 21 bol podporený prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie, Skupina aktivít Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov (t. j. odpadov pozostávajúcich z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane prestarnutých pesticídov.

    - Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)

Hlavný cieľ:

- Zhodnotiť dopady environmentálnych záťaží na životné prostredie v jednotlivých krajoch SR.

Špecifické ciele:

- Vypracovať jednotný metodický pokyn pre regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží SR a na jeho základe;

- Spracovať hodnotiace správy – regionálne štúdie za jednotlivé administratívne kraje SR.

Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Realizácia projektu: 	október 2008–júl 2010

Hodnotenie rizikovosti environmentálnych záťaží (kritérium K) bolo v rámci tohto projektu doplnené hodnotením rizikovosti (kritérium R) a o hodnotenie vzťahu danej environmentálnej záťaže k pôde, chráneným územiam, funkčnému využitiu územia, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju územia a ku kvalite životného prostredia. Na základe tohto hodnotenia sa stanovili priority riešenia pre jednotlivé regióny, tzv. prioritné lokality. Charakterizovali sa hlavné riziká plynúce z ich prítomnosti a taktiež návrh opatrení na ich riešenie.

Súčasťou projektu bolo vydanie publikácie Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku o problematike environmentálnych záťaží v Európe a na Slovensku, o realizovaných projektoch a ich výstupoch. Publikácia vyšla v slovenskom aj anglickom jazyku.

    - Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží

Hlavný cieľ:

- Spracovať poznatky o sanačných metódach pre environmentálne záťaže a ich zhrnutie do atlasu, ktorý bude súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Realizácia projektu: 	december 2008–november 2010.

V publikácii je spracovaných viac ako osemdesiat sanačných metód, ktoré sú rozdelené podľa druhu znečisteného prostredia, miesta aplikácie sanačnej metódy, resp. princípu a mechanizmu pôsobenia sanačnej metódy. Samostatne obsahuje aj prehľad sanačných metód z pohľadu ich využiteľnosti na sanáciu určitých skupín znečisťujúcich látok, požadovanej spoľahlivosti a účinnosti a ekonomických vstupov (orientačného odhadu nákladov na sanáciu).

    - Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Hlavný cieľ:

- Dobudovať Informačný systém environmentálnych záťaží;

- Informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení.

Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Realizácia projektu: 	september 2009–september 2014

Projekt bol zameraný na dobudovanie existujúceho Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktoré zahŕňa dobudovanie Registra dokumentov environmentálnych záťaží v rámci IS EZ, jeho prevádzku vrátane aktualizácie, monitorovanie napĺňania údajov a dobudovanie prepojenia IS EZ s ostatnými funkčnými informačnými systémami (registrami) verejnej správy.

Súčasťou projektu bola aj informačná a vzdelávacia kampaň v oblasti problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku, určená najmä pracovníkom štátnej správy 
a samosprávy, odborníkom v oblasti riešenia environmentálnych záťaží, držiteľom environmentálnych záťaží a odborne spôsobilým osobám v oblasti environmentálnych záťaží.

    - Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Hlavný cieľ:

- Realizovať podrobný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží 
a prieskum environmentálnych záťaží na 54 lokalitách;

- Vypracovať analýzy rizika a štúdie uskutočniteľnosti sanácie;

- Vybudovať monitorovacie systémy pre najrizikovejšie environmentálne záťaže.

Špecifické ciele:

- Overiť a potvrdiť prítomnosť vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží;

- Preskúmať vybrané najrizikovejšie environmentálne záťaže;

- Zhodnotiť rizikovosť a analýza možností sanácie vybraných environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR

Realizácia projektu: 	november 2011–august 2015

Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží a spracovanie analýz rizika znečisteného územia na vybraných 54 lokalitách v rámci celého územia SR zabezpečila získanie detailných údajov o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bol kladený hlavne na presné plošné a priestorové ohraničenie znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. Dôkladná realizácia prieskumu a kvalitne vypracované analýzy rizika znečisteného územia sú nevyhnutným predpokladom pre výber najvhodnejších metód na sanáciu environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách. Výsledky podrobného geologického prieskumu budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanácie environmentálnych záťaží.

    - Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Hlavný cieľ:

- Vybudovanie a realizácia monitorovacích systémov pre vybraných 161 lokalít environmentálnych záťaží na Slovensku.

Prijímateľ pomoci: 	ŠGÚDŠ

Realizácia projektu: 	marec 2012–december 2015

Počas riešenia projektu boli realizované tieto aktivity:

- spracovanie archívnych materiálov,

- vytvorenie účelového geologického informačného systému,

- zostavenie koncepčných modelov a ich aktualizácia,

- návrh programu monitorovania a jeho aktualizácia,

- realizácia monitoringu – odber vzoriek, terénne merania, laboratórne práce,

- modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitorovania.

Na monitorovanie sa vybralo 161 pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží z celého územia Slovenska. Geologickými prácami sa zisťovali najmä charakter a vlastnosti horninového prostredia, vlastnosti, priestorová distribúcia a množstvo znečisťujúcich látok.

    - Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

Hlavný cieľ:

- Zvýšiť povedomie širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane ich sanácií.

Špecifický cieľ:

- Zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Realizácia projektu: 	jún 2012–august 2015

Aktivity projektu slúžili ako informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o problematike environmentálnych záťaží. V rámci projektu sa uskutočnili rôzne informačné, vzdelávacie a propagačné podujatia 
a činnosti:

- 2 medzinárodné konferencie, 5 odborných seminárov, 1 prezentačný deň – pre držiteľov environmentálnych záťaží, odborne spôsobilé osoby, pracovníkov štátnej správy a samosprávy,

- vydanie a distribúcia propagačných (informačných) letákov, publikácie 
o environmentálnych záťažiach v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii, environmentálneho magazínu,

- korešpondenčná vedomostná súťaž EnvirOtázniky, školský program Enviróza www.enviroza.sk vrátane exkurzií pre víťazov a metodických dní pre pedagógov,

- dokumentárny film s anglickými titulkami o problematike environmentálnych záťaží na Slovensku a 6 krátkych videoklipov s témou vybraných znečisťujúcich látok.

Súčasťou projektu bola aj široká publicita jednotlivých aktivít projektu na podujatiach súvisiacich s problematikou environmentálnych záťaží a v médiách.

Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde (6 projektov):

    - Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde

    - Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor

    - Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory

    - Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Nemšová – vojenský útvar

    - Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Rimavská Sobota – objekty SA

    - Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Sliač – letisko – juh

Hlavný cieľ:

- Vykonať sanácie vybraných environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MO SR

Realizácia projektov: 	marec 2013–december 2015

Sanačné práce boli realizované na šiestich lokalitách: Ivachnová, Lešť – hlavný tábor, Lešť – garážové dvory, Nemšová, Rimavská Sobota a Sliač – Letisko Juh. Ich cieľom je odstránenie/eliminácia príčin vzniku environmentálnej záťaže (zdrojov znečistenia), odstránenie/eliminácia prioritných kontaminantov z podzemných vôd a horninového prostredia, zamedzenie šírenia sa kontaminácie, vybudovanie monitorovacieho systému na sledovanie priebehu a účinnosti sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa napĺňali dlhodobé ciele Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010–2015). Po ukončení projektu sa významne zlepšila kvalita života dotknutého obyvateľstva, stav jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, pôdy 
a horninového prostredia. Pozitívny vplyv mala realizácia projektov aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblastiach s odstránenou kontamináciou sa vytvoril priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie priemyselných, rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýšila atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov.

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 
(6 projektov):

    - Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce

    - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja

    - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja

    - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja

    - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja

    - Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja

Hlavný cieľ:

- Eliminovať negatívne vplyvy environmentálnych záťaží na zdravie ľudí a životné prostredie.

Špecifický cieľ:

- Vykonať sanácie environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR

Realizácia projektov: 	marec 2012–november 2015

Sanačné práce boli realizované na 13 lokalitách, rozdelených medzi 6 projektov v rámci celého územia SR.

Predmetom každého z projektov bolo vypracovanie projektu geologickej úlohy 
a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy bolo zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na jednotlivých vybraných 13 lokalitách, ktorá predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Realizáciou sanačných prác sa zabezpečila eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia a tiež negatívnych vplyvov na zdravie ľudí. Výstupy projektu zabezpečujú naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky environmentálnych záťaží – ich odstránenie. Sanované lokality v súčasnosti predstavujú vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných alebo rekreačno-poznávacích funkcií osídlenia v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy. Zvýšila sa tiež atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov.

- Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Hlavný cieľ:

- Získať podrobné podklady pre sanáciu environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.

Špecifický cieľ:

- Overiť a potvrdiť prítomnosť vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží;

- Zhodnotiť rizikovosť a analyzovať možnosti sanácie vybraných environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR

Realizácia projektu: 	november 2013–október 2015

Na vybraných 87 lokalitách sa realizoval podrobný geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží. Cieľom projektu bola identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území, podrobný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže, preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia, identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia pre každú skúmanú lokalitu ako základného podkladu pre nastavenie sanačných limitov.

- Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží

Hlavný cieľ:

- Zapojenie širokej verejnosti a propagácia aktivít, týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie.

Špecifický cieľ:

- Informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti verejnosti, týkajúca sa problematiky environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	SAŽP

Realizácia projektu: 	september 2014–august 2015

Školiace aktivity, konferencia, exkurzie, odborné kurzy a publikácie zrealizované v rámci projektu napomôžu lepšej informovanosti verejnosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží. V rámci informačnej podpory je nielen možnosť oboznámiť verejnosť (vedeckí pracovníci, pedagógovia, doktorandi, študenti, odborne spôsobilé osoby, učitelia) s problematikou environmentálnych záťaží (legislatíva, identifikácia environmentálnych záťaží, prieskum a sanácia environmentálnych záťaží), ale aj získať spätnú väzbu na aktualizáciu a skvalitnenie Registra environmentálnych záťaží ako súčasti IS EZ, a tiež v rámci medzinárodnej konferencie sprostredkovať výmenu odborných vedomostí a skúseností. Publikácia o environmentálnych záťažiach, odborné kurzy, školenia a cvičebné materiály v rámci propagačnej podpory napomôžu lepšiemu porozumeniu a zvyšovaniu povedomia o problematike environmentálnych záťaží nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti.

- Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Hlavný cieľ:

- Prispieť k riešeniu opatrení v zmysle Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru.

Prijímateľ pomoci: 	SAŽP

Realizácia projektu: 	január 2013–jún 2015

Ciele projektu sa realizovali prostredníctvom týchto aktivít:

1. 	Realizácia orientačného geologického prieskumu životného prostredia vybraných opustených skladov agrochemikálií;

2. 	Register lokalít s možným výskytom POPs látok;

3. 	Štúdia Návrh technológií na environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov a zmesí (vrátane odhadu finančných nákladov na ich bezpečné zneškodnenie);

4. 	Propagačné a vzdelávacie akcie a materiály – 8 seminárov v krajských mestách 
a záverečná konferencia, postery, publikácie a letáky.

- Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016–2021

Hlavný cieľ:

- Spracovanie nového Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 –2021 (ŠPS EZ).

Špecifické ciele:

- Spracovanie strategického dokumentu ŠPS EZ 2016–2021 vrátane prípravy oznámenia o strategickom dokumente a správy o hodnotení strategického dokumentu.

Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Realizácia projektu: 	jún 2015–december 2015

Strategický dokument SPS EZ 2016–2021 nadväzuje na predchádzajúci dokument ŠPS EZ 2010–2015 a predstavuje základný plánovací nástroj na systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku s cieľom postupného znižovania negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na životné prostredie do r. 2021. ŠPS EZ 2016–2021 stanoví priority na zabezpečenie systémového riešenia environmentálnych záťaží vo vzťahu k zaťaženým oblastiam, potrebe znižovania environmentálnych a zdravotných rizík z nich vyplývajúcich a plnenia smerníc EÚ (Rámcová smernica o vode – Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd). ŠPS EZ 2016–2021 určuje ciele a programové opatrenia zamerané na zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží, identifikáciu a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží, prieskum, sanáciu a monitoring environmentálnych záťaží vo vzťahu k časovým horizontom. Významnú časť ŠPS EZ 2016–2021 tvorí identifikácia zdrojov krytia finančných výdavkov (Fondy EÚ, štátny rozpočet a Environmentálny fond, vlastné zdroje právnych subjektov s účasťou štátu). Súčasťou je aj odpočet plnenia predchádzajúceho ŠPS EZ 2010–2015.

- Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním

Hlavný cieľ:

- Preskúmanie pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme.

- Spresnenie podmienok prúdenia povrchovej a podzemnej vody v oblastiach vybraných environmentálnych záťaží hydrologicko-hydrogeologickým modelovaním.

- Získanie špeciálnych podkladov pre vypracovanie projektov sanácie environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR

Realizácia projektu: 	júl 2015 – december 2015

Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ , 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov (k písm. b))

V rámci OPŽP boli v rámci 4 výziev podporené aj projekty týkajúce sa uzatvárania 
a rekultivácie skládok odpadov. Išlo celkovo o realizáciu rekultivačných prác alebo prác na uzatvorení a prekrytí skládok, prípadne monitorovacích prác na celkovom počte 41 lokalít v priebehu rokov 2010 až 2015 (Tabuľka 20). Tieto skládky boli po riadnom ukončení projektov zaradené v roku 2015 do príslušných registrov Informačného systému environmentálnych záťaží, alebo sa zaktualizovali údaje pri tých skládkach, ktoré v IS EZ už boli predtým evidované.

Tabuľka 20: Zoznam skládok odpadov, na ktorých boli realizované rekultivačné práce z finančných prostriedkov v rámci OPŽP v rokoch 2010–2015

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality | Prijímateľ | Okres | REZ | Zazmluvnené prostriedky v € (EÚ+ŠR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SK/EZ/SE/834 | Kúty – skládka KO Na Dráhach | Kúty | SE | A+C | 2 347 242,76 |
| 2. | SK/EZ/DS/194 | Mad – skládka TKO | Mad | DS | C | 532 437,54 |
| 3. | SK/EZ/SI/862 | Unín – skládka odpadu | Unín | SI | B+C | 452 357,29 |
| 4. | SK/EZ/DS/192 | Kyselica – sklad TKO | Kyselica | DS | C | 487 411,57 |
| 5. | SK/EZ/DS/2011 | Pataš – skládka odpadu | Pataš | DS | C | 339 231,60 |
| 6. | SK/EZ/DS/2010 | Orechová Potôň – skládka odpadu | Orechová Potôň | DS | C | 1 032 127,36 |
| 7. | SK/EZ/TT/1892 | Boleráz – skládka komunálneho odpadu | Trnava | TT | B+C | 3 380 136,76 |
| 8. | SK/EZ/DS/205 | Vydrany – skládka TKO | Vydrany | DS | C | 507 248,34 |
| 9. | SK/EZ/DS/2015 | Dolný Bar – Dolný Bar | Dolný Bar | DS | C | 1 922 883,74 |
| 10. | SK/EZ/BS/86 | Banská Štiavnica – Principlac, skládka TKO | Banská Štiavnica | BS | A+C | 1 610 935,84 |
| 11. | SK/EZ/ZH/1625 | Kremnické Bane – skládka komunálneho odpadu Ovčín | Kremnické Bane | ZH | C | 1 064 860,87 |
| 12. | SK/EZ/ZH/1101 | Žiar nad Hronom – skládka TKO Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | ZH | B+C | 3 773 618,92 |
| 13. | SK/EZ/DT/1208 | Detva – skládka TKO Studenec | Detva | DT | C | 532 038,06 |
| 14. | SK/EZ/BR/2013 | Čierny Balog – skládka odpadu | Čierny Balog | BR | C | 240 538,77 |
| 15. | SK/EZ/KA/2016 | Krupina – Biely kameň – skládka odpadu | Krupina | KA | C | 895 168,23 |
| 16. | SK/EZ/VK/1005 | Veľké Zlievce – skládka TKO Veľký Jarok | Veľké Zlievce | VK | C | 331 407,04 |
| 17. | SK/EZ/PT/723 | Poltár – Slaná Lehota | Poltár | PT | A+C | 1 060 186,35 |
| 18. | SK/EZ/MI/486 | Lastomír – skládka TKO | Michalovce | MI | B+C | 2 043 359,82 |
| 19. | SK/EZ/SN/896 | Krompachy – Halňa | Krompachy | SN | B+C | 6 284 609,48 |
| 20. | SK/EZ/K2/361 | Košice – Myslava – skládka TKO | Košice | KE | A+C | 12 349 887,39 |
| 21. | SK/EZ/KN/329 | Hurbanovo – skládka TKO | Hurbanovo | KN | A+C | 1 679 157,56 |
| 22. | SK/EZ/LV/2021 | Plášťovce – Prenica – skládka odpadu | Plášťovce | LV | C | 489 439,45 |
| 23. | SK/EZ/NZ/573 | Andovce – skládka TKO | Andovce | NZ | A+C | 450 257,21 |
| 24. | SK/EZ/NZ/2022 | Nová Vieska – skládka odpadu | Nová Vieska | NZ | C | 261 703,32 |
| 25. | SK/EZ/NR/551 | Mojmírovce – skládka KO (časť Žigobare) | Mojmírovce | NR | A+C | 1 108 559,08 |
| 26. | SK/EZ/NR/544 | Čechynce – skládka KO | Čechynce | NR | A+C | 433 102,94 |
| 27. | SK/EZ/LE/383 | Levoča – skládka Dlhé Stráže | Levoča | LE | C | 3 395 613,71 |
| 28. | SK/EZ/VT/1029 | Petrovce – skládka TKO Hanušovce | Hanušovce nad Topľou | VT | C | 968 806,22 |
| 29. | SK/EZ/SB/2030 | Torysa – skládka odpadu | Torysa | SB | C | 588 876,68 |
| 30. | SK/EZ/SV/922 | Belá nad Cirochou – skládka TKO | Belá nad Cirochou | SV | B+C | 247 660,39 |
| 31. | SK/EZ/KK/300 | Spišská Belá – skládka Za potokom | Spišská Belá | KK | B+C | 1 191 687,70 |
| 32. | SK/EZ/LE/1302 | Spišské Podhradie – skládka Pod mestom | Spišské Podhradie | LE | C | 494 160,03 |
| 33. | SK/EZ/HE/254 | Myslina – stará skládka TKO | Humenné | HE | B+C | 1 040 473,36 |
| 34. | SK/EZ/NM/2026 | Nová Ves nad Váhom – skládka odpadu | Nová Ves nad Váhom | NM | C | 192 321,39 |
| 35. | SK/EZ/NM/533 | Nové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice – Tušková | Nové Mesto nad Váhom | NM | B+C | 3 082 375,78 |
| 36. | SK/EZ/PU/727 | Lednické Rovne – skládka Podstránie | Lednické Rovne | PU | B+C | 3 258 409,53 |
| 37. | SK/EZ/TN/953 | Trenčianske Teplice – bývalá riadená skládka TKO | Trenčianske Teplice | TN | A+C | 5 741 748,74 |
| 38. | SK/EZ/PU/728 | Lúky – skládka Baňa Chorkov | Lúky | PU | A+C | 328 172,42 |
| 39. | SK/EZ/TS/2027 | Tvrdošín – Jurčov laz – skládka odpadu | Tvrdošín | TS | C | 890 729,00 |
| 40. | SK/EZ/KM/2032 | Kysucký Lieskovec – skládka Lopušné Pažite | Kysucký Lieskovec | KM | C | 170 673,51 |
| 41. | SK/EZ/RS/2045 | Hnúšťa – skládka TKO | Hnúšťa | RS | C | 338 802,34 |
|  |  | Spolu |  |  |  | 67 201 615,75 |

Prehľad projektov podporených v rámci Environmentálneho fondu v rokoch 2010–2015 (k písm.c))

Environmentálny fond je v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Podpora sa realizuje formou dotácií, úverov a mimoriadnych dotácií. Environmentálny fond podporuje niektoré aktivity súvisiace s predchádzaním vzniku environmentálnych zaťaží a s ich riešením predovšetkým prostredníctvom oblasti podpory C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, najmä prostredníctvom činnosti C1 Uzavretie a rekultivácia skládok. Oblasti podpory nie sú každý rok rovnaké, resp. nie každý rok sú dotáciami podporené všetky činnosti v oblasti podpory C.

Činnosť C1 Uzavretie a rekultivácia skládok bola podporená v r. 2010, 2011 a 2013. V r. 2012 táto činnosť nebola podporená podľa informácií na stránke fondu vôbec, rovnako ako v r. 2014. V r. 2015 bola špecifikácia činností podpory formou dotácie rozšírená v oblasti C na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom s termínom uzávierky podávania žiadostí 17. 07. 2015, hoci oblasť C1 opäť nebola podporená. Naopak, pre rok 2016 sa opäť dostáva činnosť C1 Uzavretie a rekultivácia skládok do zoznamu činností, ktoré môžu byť podporené formou dotácie.

Environmentálny fond tiež poskytuje podporu v oblasti F. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Činnosť F1 Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Podpora je okrem iného určená na realizáciu nasledujúcich aktivít: prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaží, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov a monitoring a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov.

Podpore riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží je venovaná oblasť podpory H: Environmentálne záťaže

Činnosť H1 Odstraňovanie environmentálnych záťaží. Podpora je určená na riešenie odstraňovania environmentálnych záťaží Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na program Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia SR 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. Tento program s názvom Veľké upratovanie Slovenska je zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Slovensko má zhruba 2 500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych má byť až okolo 7 000. Uvedený program sa netýka skládok evidovaných v ISEZ podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tabuľka 21: Prehľad skládok odpadov, ktoré získali dotáciu v rámci Environmentálneho fondu

| P.č. | Identifikátor | Názov lokality | Prijímateľ | Okres | REZ | Dotácia v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Environmentálny fond – dotácie v roku 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK/EZ/ZM/1629 | Beladice – skládka TKO (Veľké Chrašťany) | Beladice | ZM | C | 89 000 |
| 2. | SK/EZ/TO/961TO | Bojná – skládka TKO A (stará) | Bojná | TO | B+C | 250 000 |
| 3. | SK/EZ/PO/1427 | Hendrichovce – skládka KO | Hendrichovce | PO | C | 100 000 |
| 4. | SK/EZ/NR/1369 | Hosťová – skládka KO | Hosťová | NR | C | 160 000 |
| Environmentálny fond – dotácie v roku 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | SK/EZ/PD/2039 | Čereňany – skládka odpadu | Čereňany | PD | C | 196 865 |
| 6. | SK/EZ/NR/1369 | Hosťová – skládka KO | Hosťová | NR | C | 175 114 |
| 7. | SK/EZ/PO/1429 | Klenov – skládka KO | Klenov | PO | C | 57 905 |
| 8. | SK/EZ/PO/1427 | Hendrichovce – skládka KO | Hendrichovce | PO | C | 51 522 |
| 9. | SK/EZ/TV/987 | Brehov – skládka TKO | Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o. | TV | A+C | 49 549 |
| Environmentálny fond – dotácie v roku 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | SK/EZ/MI/2040 | Trhovište – skládka odpadu | Trhovište | MI | C | 98 000 |
| Environmentálny fond – dotácie v roku 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | SK/EZ/PD/2039 | Čereňany – skládka odpadu | Čereňany | PD | C | 100 000 |
| 12. | SK/EZ/TV/987 | Brehov – skládka TKO | Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o. | TV | A+C | 100 000 |
| 13. | SK/EZ/PP/1453 | Veľký Slavkov - skládka TKO | Mesto Vysoké Tatry | PP | C | 200 000 |
|  |  | Spolu |  |  |  | 1 627 955 |

Ide spolu o 13 lokalít podporených dotáciou z Environmentálneho fondu v rokoch 2010-2015.

Celkovo bolo na problematiku riešenia environmentálnych záťaží v rokoch 2010 až 2015 vyčlenených 144 870 358,12 eur (Tabuľka 22).

Tabuľka 22: Výdavky z verejných zdrojov na podporu riešenia environmentálnych záťaží v rokoch 2010-2015

|  | Zdroj financovania | Výška podpory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Operačný program Životné prostredie (Operačný cieľ 4.3, 4.4) | 76 040 787,37 |
| 2. | Operačný program Životné prostredie (Operačný cieľ 4.5) | 67 201 615,75 |
| 3. | Environmentálny fond | 1 627 955,00 |
|  | Spolu | 144 870 358,12 |

ZÁVER

Na základe prezentovaných výsledkov plnenia stanovených priorít a cieľov   ŠPS EZ (2010-2015) je možné konštatovať, že úlohy  stanovené na obdobie rokov 2010-2015 boli splnené. V porovnaní s plánovanými výdavkami na riešenie problematiky environmentálnych záťaží vo výške 116,4 mil. Eur, boli v skutočnosti realizované projekty s výdavkami vo výške 144 870 358,12 eur.

Predmetný strategický dokument vytvoril základ pre plánovanie a  napĺňanie ďalších cieľov v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží na  Slovensku prostredníctvom nového Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 až 2021. Zároveň prispel k získaniu cenných skúseností, ktoré pomôžu  efektívne riešiť  danú problematiku v budúcnosti.