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Úvod
Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) sa predkladá na rokovanie vlády SR na základe bodu B.5. uznesenia vlády SR č. 153 z 3. marca 2010.
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) „(ŠPS EZ)“ predstavuje základný strategický plánovací dokument pre problematiku environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie. Vypracúva a aktualizuje ho Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 20a zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží bol v poradí prvým programom pre danú problematiku na Slovensku, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 153 z 3. marca 2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015). 
ŠPS EZ (2010-2015) vychádzal z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 660 zo dňa 31. júla 2006, v zmysle ktorého bolo jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie environmentálnych záťaží. 
Základným podkladom pre vypracovanie ŠPS EZ (2010-2015) bola realizácia celoslovenského projektu „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike“ v rokoch 2006 - 2008, v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia, v rámci ktorého bolo identifikovaných približne 1800 kontaminovaných lokalít, pričom 1 200 z nich predstavovalo riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Na základe výsledkov projektu bol v roku 2008  vybudovaný Informačný systém environmentálnych záťaží. Jeho súčasťou je Register environmentálnych záťaží (REZ – časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže, REZ -  časť B – environmentálne záťaže a REZ – časť C – sanované a rekultivované lokality).
Problematika environmentálnych záťaží bola legislatívne upravená zákonom 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa  menil a doplnil zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. novembra 2009, ktorým boli zadefinované pojmy „environmentálna záťaž“, „pravdepodobná environmentálna záťaž“, „sanácia environmentálnej záťaže“, „sanácia geologického prostredia“, „monitorovanie geologických faktorov životného prostredia“, „analýza rizika znečisteného územia“, „Informačný systém environmentálnych záťaží“ a „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží“.  Následne bola v roku 2010 novelizovaná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva geologický zákon. Dňom 1. januára 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa jednoznačne určuje zodpovednosť za odstránenie environmentálnej záťaže. Vypracovaný bol Metodický pokyn č. 1/2012-7 z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, ktorý neskôr nahradila Smernica MŽP SR č. 1/2015-7 z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.
	Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) stanovil priority riešenia problematiky environmentálnych záťaží, ktoré boli napĺňané prostredníctvom cieľov a jednotlivých aktivít rozdelených do krátkodobých (2010-2011), strednodobých ((2012-2015) a dlhodobých (2016 a viac) časových horizontov, zadefinoval ďalší postup prác v oblasti riešenia environmentálnych záťaží vrátane odhadu ich finančnej náročnosti a identifikoval finančné zdroje využiteľné na riešenie problematiky environmentálnych záťaží. 
	Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ďalej len „správa“). Správa je zameraná na vyhodnotenie plnenia Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) nasledovne:
A. Záväzná časť - Priority, ciele a programové opatrenia ŠPS EZ (2010-2015) a  Časový a vecný harmonogram realizácie ŠPS EZ (2010-2015)
B.  Smerná časť - (Indikatívny zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží s vysokou prioritou REZ-časť A, na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikových analýz a Indikatívny zoznam environmentálnych záťaží s vysokou prioritou – REZ – časť B, na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu sanácie)
C. Financovanie a rozpočet ŠPS EZ – Finančné výdavky a zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizovanie sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží
Podklady k vypracovaniu predmetnej správy boli čerpané zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021), ktorý bol vypracovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a  schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 7/2016 dňa 13.1.2016.



	A.  VYHODNOTENIE ZÁVÄZNEJ ČASTI ŠPS EZ (2010 – 2015)



[bookmark: _Toc436405332]A.1. - PRIORITY, CIELE A PROGRAMOVÉ OPATRENIA ŠPS EZ (2010 -2015) – VYHODNOTENIE

[bookmark: _Toc436405333]A.1.1. - Priority ŠPS EZ 2010–2015 z hľadiska rizikovosti environmentálnych záťaží

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010–2015 vychádzal z výsledkov projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky a pre uvedené obdobie definoval nasledovné priority:
1. Zabezpečiť komplexné a systémové riešenie problematiky environmentálnych záťaží;
1. Zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia v zaťažených oblastiach;
1. Zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie (Rámcová smernica o vode – Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd);
1. Zabezpečiť postupné odstraňovanie environmentálnych záťaží a znižovanie rizík z nich vyplývajúcich.
[bookmark: _Toc436405334]
A.1.2. - Ciele a programové opatrenia ŠPS EZ 2010–2015

V Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010–2015 boli definované nasledujúce ciele na dosiahnutie stanovených priorít:
Cieľ 1:	Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží,
Cieľ 2:	Identifikácia a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží,
Cieľ 3: 	Prieskum environmentálnych záťaží,
Cieľ 4:	Sanácia environmentálnych záťaží,
Cieľ 5: 	Monitoring environmentálnych záťaží.

Stav plnenia programových opatrení za jednotlivé ciele je uvedený v nasledujúcom tabuľkovom zobrazení (Tabuľka 1).
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	Tabuľka 1: Stav plnenia programových opatrení

	Vyhodnotenie cieľa 1: Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží

	Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011)

	Aktivity
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	
	Legislatívne
	Implementovať právne predpisy EÚ pre oblasť EZ (napr. Thematic Strategy for Soil Protection).
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – do zákona bol implementovaný princíp „znečisťovateľ platí“
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (novelizácia) – do zákona boli implementované požiadavky na odborný geologický dohľad a na analýzu rizika znečisteného územia 

	
	
	Prijať príslušný vykonávací predpis.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon bol prijatý  dňa 21.10.2011..
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (novelizácia)- zákon bol novelizovaný zákonom 409/2011 Z.z.
Vyhláška č. 51/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon 
v znení neskorších predpisov – novela vyhlášky nadobudla účinnosť dňa 1.9.2010.

	
	
	Schváliť príslušné metodické pokyny a metodické príručky pre riešenie problematiky.
	· Metodické usmernenie MŽP SR k plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – návrh metodického usmernenia pripravený v roku 2011.
· Metodický pokyn č. 1/2012–7 z 27.januára na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia – návrh metodického pokynu pripravený v roku 2011. 
· Metodický pokyn pre napĺňanie Informačného systému environmentálnych záťaží – návrh metodického pokynu pripravený v roku 2011.
· Metodický pokyn pre rizikovú analýzu environmentálnych záťaží (požiadavky na rozsah a kvalitu vstupných údajov a postup na spracovanie a možnosti použitia rizikovej analýzy environmentálnych záťaží a znečistených území).
· Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží – príprava.

	
	Finančné
	Identifikovať, navrhnúť a schváliť finančné mechanizmy na riešenie problematiky EZ.
	· OPŽP, 
· Environmentálny fond -  finančné mechanizmy identifikované, 
· štátny rozpočet.

	
	
	Navrhnúť ekonomické nástroje.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (novelizácia).
· OPŽP, 
· Environmentálny fond.

	
	
	Zabezpečiť zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky EZ (napr. využívanie potenciálu EÚ fondov).
	· OPŽP, 
· Environmentálny fond,  - zdroje krytia zabezpečené
· štátny rozpočet.

	
	
	Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – princíp „znečisťovateľ platí“ implementovaný do zákona.

	
	Odborné
	Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód.
	Problematika environmentálnych záťaží sa na vedeckej a výskumnej úrovni dlhodobo rieši na viacerých fakultách slovenských univerzít – Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach – a na vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied (Ústav geotechniky SAV Košice, Geologický ústav SAV Banská Bystrica, Chemický ústav SAV Bratislava). Úlohy odborného a vedeckého charakteru so zameraním na kontamináciu životného prostredia vo vzťahu k environmentálnym záťažiam sa taktiež riešia na viacerých oddeleniach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi či na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave, alebo vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.

V pôsobnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave sa realizujú aj nasledovné činnosti súvisiace s manažmentom EZ:
· Zabezpečovanie geologického prieskumu životného prostredia, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie, zisťovanie znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a návrhy sanačných opatrení.
· Monitorovanie environmentálnych záťaží.
· Návrhy spôsobov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže.
· Zabezpečovanie činnosti archívu Geofondu.
· Realizácia geologického informačného systému GeoIS.

Príklady zrealizovaných a prebiehajúcich výskumných projektov v oblasti výskumu a zavádzania inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód pre obdobie rokov 2010–2011:
2009–2012: Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín (projekt MŠ SR APVV-VMSP-P-0115-09, riešiteľ: Ekologické laboratóriá EL spol. s r. o., Spišská Nová Ves a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, zodpovedný riešiteľ RNDr. Jaroslav Vozár).

	
	
	Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych sanačných technológií.
	Príklady zrealizovaných výskumných projektov v oblasti výskumu a zavádzania inovatívnych sanačných technológií pre obdobie rokov 
2010–2011:
2010–2012: Ecotoxicity, biodegradation, and bioremediation of PCB contaminated sediments. Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi – polychlórovanými bifenylmi (PCB) (VEGA, projekt č. 1/0399/10, riešiteľ: Laboratórium environmentálnej biotechnológie, Ústav biotechnológie 
a potravinárstva, Fakulta chemickej a biochemickej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, garant projektu: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.).

	
	
	Podporiť projekty zamerané na využívanie najlepších dostupných techník pri sanácii EZ.
	2008–2010: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží 
(projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110007, riešiteľ: ŠGÚDŠ Bratislava, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Frankovská).

	
	
	Vypracovať Atlas sanačných metód.
	2008–2010: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží 
(projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110007, riešiteľ: ŠGÚDŠ Bratislava, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Frankovská).

	
	











Osvetovo-vzdelávacie













Osvetovo-vzdelávacie
	
Vypracovať a realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP) v rámci doplnkového opatrenia Vodného plánu Slovenska „výchova a zvyšovanie ekologického povedomia“.


















Vypracovať a realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP) v rámci doplnkového opatrenia Vodného plánu Slovenska „výchova a zvyšovanie ekologického povedomia“.
	2008–2014: Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110017, riešiteľ: SAŽP, zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Paluchová).
V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovala informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení. Spolu sa v rokoch 2010–2011 uskutočnilo 16 informačných seminárov, ktoré zastrešovala Slovenská agentúra životného prostredia.
Semináre v roku 2010 (uvedený kraj, ktorý bol prijímateľom školenia):
· Banskobystrický kraj, miesto konania: SEV SAŽP Teplý Vrch, 
termín konania: 21. 9. 2010.
· Prešovský kraj, miesto konania: SEV SAŽP Teplý Vrch, 
termín konania: 22. 9. 2010.
· Košický kraj miesto konania: SEV SAŽP Teplý Vrch, 
termín konania: 23. 9. 2010.
· Bratislavský kraj, miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, 
termín konania: 11. 6. 2010.
· Trenčiansky kraj, miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, 
termín konania: 10. 6. 2010.
· Trnavský kraj miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, 
termín konania: 9. 6. 2010.
· Žilinský kraj miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, 
termín konania: 8. 6. 2010.
· Nitriansky kraj miesto konania: SEV SAŽP Modra Harmónia, termín konania: 7. 6. 2010.

Semináre zrealizované v roku 2011 (uvedený kraj, ktorý bol prijímateľom školenia):
· Nitriansky kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, 
termín konania: 19. 9. 2011.
· Bratislavský kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, 
termín konania: 20. 9. 2011.
· Trnavský kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, 
termín konania: 21. 9. 2011.
· Trenčiansky kraj, miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce, 
termín konania: 22. 9. 2011.
· Banskobystrický kraj, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica, 
termín konania: 12. 10.2011.
· Žilinský kraj, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica, 
termín konania: 13. 10. 2011.
· Košický kraj, miesto konania: UVZ TU Košice, Herľany, 
termín konania: 27. 10. 2011.
· Prešovský kraj, miesto konania: UVZ TU Košice, Herľany, 
termín konania: 28. 10. 2011.

	
	
	Vypracovať a realizovať plán školení pre zodpovedných riešiteľov úloh zameraných na prieskumné, sanačné a monitorovacie práce EZ.
	V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovala informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení.

	
	
	Podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, semináre, informačné kampane, publikačná činnosť a pod.)

	2008–2010: Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110016, riešiteľ: SAŽP, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaromír Helma, PhD.). V rámci projektu sa zrealizovali tieto aktivity:
· Vydanie publikácie Problematika environmentálnych záťaží 
na Slovensku v slovenskej a anglickej verzii,
· Konferencia Znečistené územia 2.–4. 6. 2010 (Bratislava),
· Konferencia Znečistené územia 28.–30. 9. 2011 (Banská Štiavnica).

	
	
	Podporiť projekty environmentálnej výchovy.
	Príprava projektov.

	Prevádzkovanie IS EZ
	Dobudovať, aktualizovať a prevádzkovať IS EZ, vypracovať štúdiu prepojenia IS EZ s ostatnými relevantnými IS a začať s jej realizáciou.
	· V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa spracovala Štúdia uskutočniteľnosti prepojenia IS EZ s inými informačnými systémami (r. 2010). Začalo sa s prácami na prepájaní IS EZ s inými IS (databázami) verejnej správy.
· Priebežná aktualizácia IS EZ.

	
	Vyškoliť pracovníkov štátnej správy zodpovedných za aktualizáciu IS EZ.
	V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovala informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení.

	
	Aktualizovať Zoznam prioritných lokalít pre odstraňovanie EZ.
	Aktualizovaný priebežne v rámci IS EZ.

	
	Zabezpečiť plnenie reportingových povinností voči EÚ mimo pôsobnosti Rámcovej smernice o vode.
	Zabezpečenie plnenia reportingových aktivít SR (EEA, JRC).

	Zvýšenie zodpovednosti príslušných 
rezortov za odstraňovanie environmentálnych 
záťaží v ich pôsobnosti
	Zapojiť do riešenia problematiky EZ rezorty, ktoré sú zodpovedné za ich odstraňovanie.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	
	Zapojiť do riešenia problematiky EZ subjekty s účasťou štátu, ktoré sú zodpovedné za ich odstraňovanie.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	
	Administratívne posilniť rezorty zodpovedné za riešenie EZ, vrátane ich vzdelávania pre oblasť manažmentu EZ.
	Personálne kapacity vytvorené na Odbore environmentálnej geológie MŽP SR, SAŽP a ŠGÚDŠ. Vzdelávanie zabezpečené v rámci projektu 
Dobudovanie IS EZ.

	
	Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	
	Identifikovať potenciálne zdroje krytia finančných výdavkov subjektmi s účasťou štátu na riešenie EZ, vrátane ekonomických nástrojov.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Environmentálny fond, OPŽP.

	Posilnenie orgánov štátnej správy a odborných organizácií pre oblasť environmentálnych záťaží
	Organizačné
	Vypracovať schému kompetencií a kontrol pre oblasť EZ.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	
	
	Administratívne posilniť orgány štátnej vodnej správy pre oblasť manažmentu EZ.
	

	
	
	Posilniť, alebo čiastočne preorientovať príslušné odborné organizácie tak, aby boli schopné poskytovať odbornú pomoc orgánom štátnej správy v oblasti starostlivosti o ŽP na úseku manažmentu EZ.
	SAŽP, ŠGÚDŠ, VÚVH, VÚPOP.

	
	
	Zaviesť systém využívania princípu partnerstva.
	Zdieľanie informácií v rámci čiastkových informačných systémov.

	Strednodobý časový horizont (obdobie rokov 2012–2015)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	







Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží





























Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží






































Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží






































Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží







































Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží

























	Finančné
	Aktualizovať finančné mechanizmy na riešenie problematiky EZ.
	OPŽP, Environmentálny fond, štátny rozpočet – finančné mechanizmy aktualizované.

	
	
	Schváliť ekonomické nástroje.
	OPŽP, Environmentálny fond, zákon č. 409/2011 Z. z. – zmena zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

	
	
	Zabezpečiť zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky EZ (napr. využívanie potenciálu EÚ fondov).
	OPŽP, Environmentálny fond, štátny rozpočet – zdroje boli zabezpečené hlavne z OPŽP a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu..

	
	
	Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zabezpečené prostredníctvom konaní o určení povinnej osoby.

	
	




Odborné
























Odborné




































Odborné





	Podporiť výskum a vzdelávanie v oblasti EZ
	Vzdelávanie zabezpečené v rámci projektov Osveta, práca s verejnosťou ako podpora riešenia environmentálnych záťaží (OPŽP) a Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (OPŽP)
· 2012–2015: Osveta, práca s verejnosťou ako podpora riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110232, riešiteľ: SAŽP).
· 2014–2015: Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110300, riešiteľ: SAŽP).
· Výučba predmetu Ochrana podzemných vôd (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty).

	
	
	Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód.









Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych prieskumných a monitorovacích metód.
	Problematika environmentálnych záťaží sa na vedeckej a vzdelávacej úrovni dlhodobo rieši na viacerých fakultách slovenských univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach) a vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied (Ústav geotechniky SAV Košice, Geologický ústav SAV Banská Bystrica, Chemický ústav SAV Bratislava). Úlohy odborného a vedeckého charakteru so zameraním na kontamináciu životného prostredia vo vzťahu k environmentálnym záťažiam sa taktiež riešia na viacerých oddeleniach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave 
a v Spišskej Novej Vsi či na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave alebo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.

V pôsobnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave sa realizujú aj nasledovné činnosti súvisiace s manažmentom EZ:
· zabezpečovanie geologického prieskumu životného prostredia, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie, zisťovanie znečistenia spôsobeného činnosťou človeka 
v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a návrhy sanačných opatrení,
· Monitorovanie environmentálnych záťaží,
· Návrhy spôsobov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže,
· Zabezpečovanie činnosti archívu Geofondu,
· Realizácia geologického informačného systému GeoIS.

Podpora využívania metód diaľkového prieskumu Zeme:
· 2012–2015: Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, riešiteľ: MŽP SR).
· 2015: Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním (projekt OPŽP, riešiteľ MŽP SR).

	
	
	

Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych sanačných technológií.
























Podporiť výskum a zavádzanie inovatívnych sanačných technológií.

























	Príklady zrealizovaných a prebiehajúcich výskumných projektov v oblasti výskumu a zavádzania inovatívnych sanačných technológií pre:
· 2014–2015: Aplikovaný výskum a overenie technológii katalytickej dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických záťaží na reaktívnych bariérach ( projekt OP Výskum a vývoj spolufinancovaný z EFRR, ITMS: 26240220078, riešiteľ: Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, koordinátor projektu: Dekonta s. r. o.).

· 2009–2012: Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín (projekt MŠ SR APVV-VMSP-P-0115-09, riešiteľ: Ekologické laboratóriá EL spol. s r. o., Spišská Nová Ves a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave).

• 2012–2014: Biodegradation and bioremediation of persistent and toxic organic chlorinated priorite compounds – pollutants of soils, sediments, and water. Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok – kontaminantov pôd, sedimentov a vôd (VEGA, projekt č. 1/0734/12, riešiteľ: Laboratórium environmentálnej biotechnológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a biochemickej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, garant projektu. Prof. Ing. Katarína Dercová, PhD.).

• 2011–2013: Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie (APVV-0663-10 , riešiteľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici, zodpovedný riešiteľ prof. Peter Andráš).

• 2011–2013: Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov v krajinných zložkách (APVV-51-015605, riešiteľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici, zodpovedný riešiteľ prof. Peter Andráš).

• 2011–2014: Štúdium ťažkých kovov, škodlivých minerálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného prostredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného Slovenska (projekt VEGA 2/0187/11, riešiteľ: Ústav geotechniky SAV v Košiciach, zodpovedný riešiteľ Ing. Jozef Hančuľák, PhD.).

• 2011–2012: Väzba kontaminantov na pevné fázy elektrárenských popolov – geochémia, mineralógia, environmentálne dopady, (projekt VEGA 1/1034/11, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.).

• 2012–2015: SECWATER – Výskum bezpečných technológií na detekciu a odstraňovanie kontaminantov z vôd/Technical Advances to Detect and Remove Contaminants from Water for Safety and Security (projekt NATO SfPS Programme, Ústav geotechniky SAV v Košiciach, zodpovedný riešiteľ Ing. Miroslava Václavíková, PhD.).
• 2013–2017: WaSClean – Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov (Projekt v rámci Siedmeho rámcového programu výskumu a technického rozvoja Európskej únie (7RP), koordinátor projektu: Ústav geotechniky SAV v Košiciach, projektový manager Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)

• 2014–2016: Geochemické podmienky aplikácie autochtónnych druhov mikroorganizmov v remediačných procesoch biolúhovania kontaminovaných pôd arzénom (pilotná lokalita Zemianske Kostoľany), (projekt VEGA 1/0321/14, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.).

• 2014–2015: PILOTTREAT – Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku (projekt APVV-0344-11, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ Mgr. Peter Šottník, PhD.).

• 2014–2016: Potenciálne toxické kovy a polokovy v pôdach materských škôlok a mestských parkov Bratislavy a ich bioprístupnosť pre človeka (projekt VEGA 1/0038/14, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, vedúci projektu doc. RNDr. Edgar Hiller, CSc.).

• 2014–2017: Hodnotenie environmentálnych záťaží z banskej a priemyselnej činnosti parametrami fyto- a genotoxicity (projekt VEGA 1/0098/14, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.).

• 2015–2017: Priestorová distribúcia autochtónnej mikroflóry starých environmentálnych záťaží a jej využitie pri biolúhovaní potenciálne toxických prvkov (projekt VEGA 1/0482/15, riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.).

· 2011–2014: Výskum aplikácie prírodných sorbentov pri odstraňovaní toxických a ťažkých kovov z prírodných vôd v objektoch pozostatkov banskej činnosti (projekt ŠGÚDŠ, č. úlohy: 11 11,zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubica Kovaničová).

· 2011– 2015: GEOHEALTH: Program: LIFE+2010 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (projekt ŠGÚDŠ, č. úlohy: 14 11, zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. S. Rapant, DrSc.).

	
	












Osvetovo-vzdelávacie
































Osvetovo-vzdelávacie


































Osvetovo-vzdelávacie










	Realizovať školenia pre zodpovedných riešiteľov úloh zameraných na prieskumné, sanačné 
a monitorovacie práce EZ.
	Kurzy zrealizované Slovenskou agentúrou životného prostredia:
· 2-dňové odborné kurzy Analýza rizika znečisteného územia 
(termíny konania 27.–28. 8. 2012, 11.–12. 9. 2012, 23.–24. 10. 2012, 13.–14. 11. 2012, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica).
Školiace aktivity realizované v rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (OPŽP, 2014–2015):
· 2-dňové odborné kurzy Analýza rizika znečisteného územia 
(termíny konania 18.–20. 3. 2015, 13.–15. 4. 2015, 27.–29. 4. 2015, miesto konania: Vysoké Tatry – Štrbské Pleso).
Školiace aktivity realizované v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (OPŽP, 2012–2015)
· Semináre pre držiteľov environmentálnych záťaží 1, 2, 3 
(termíny a miesta konania: 27. 2. 2013 Banská Bystrica, 22. 10. 2013 Nitra, 30. 09. 2014 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso),
· Seminár pre odborne spôsobilé osoby v oblasti environmentálnych záťaží (termín a miesto konania: 25. 6. 2013, Bratislava),
· Prezentačný deň k problematike environmentálnych záťaží 
(termín a miesto konania: 17. 3. 2015, Banská Bystrica).

	
	
	





Realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP).













Realizovať plán školení pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy na úseku manažmentu EZ (napr. OÚŽP, KÚŽP, SIŽP).
	Školenia a vzdelávacie aktivity, ktoré zrealizovala Slovenská agentúra životného prostredia:
•	Školenie pre pracovníkov okresných úradov v sídle kraja plniacich povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termínoch 07. 03. 2013, 27. 02. 2014, 19. 02 2015, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica.
V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, 2008–2014) zrealizovaná informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení. Dovedna sa zrealizovalo 8 informačných seminárov v rámci projektu v roku 2012:
· Bratislavský kraj, miesto konania: SAŽP Bratislava, 
termín konania: 3. 4. 2012.	
· Košický kraj, miesto konania: Penzión Horse Inn, Košice, 
termín konania: 18. 4. 2012.
· Prešovský kraj, miesto konania: Penzión Horse Inn, Košice, 
termín konania: 19. 4. 2012.
· Banskobystrický kraj, miesto konania: Úrad BBSK, Banská Bystrica, termín konania: 17. 5. 2012.
· Žilinský kraj, miesto konania: Úrad BBSK, Banská Bystrica, 
termín konania: 18. 5. 2012.
· Nitriansky kraj, miesto konania: Agroinštitút, Nitra,
termín konania: 17. 9. 2012. 
· Trenčiansky kraj, miesto konania: Agroinštitút, Nitra, 
termín konania: 18. 9. 2012.
· Trnavský kraj, miesto konania: Agroinštitút, Nitra, 
termín konania: 19. 9. 2012.

V roku 2013 sa v rámci projektu Dobudovanie uskutočnil 1 informačný seminár:
· Banskobystrický kraj, miesto konania: SAŽP Banská Bystrica, 
termín konania: 7. 3. 2013.

Semináre zrealizované v hodnotenom období 2012–2015 v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR:
· Seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží 
(termín konania: 13. 5. 2014, miesto konania: Bratislava).
· Prezentačný deň k problematike environmentálnych záťaží 
(termín konania: 17. 3. 2015, miesto konania: Banská Bystrica).

	
	
	





Podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, semináre, informačné kampane, publikačná činnosť a pod.).














Podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, semináre, informačné kampane, publikačná činnosť a pod.).
	V rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (projekt OPŽP, 2012–2015, SAŽP) sa okrem vyššie uvedených vzdelávacích a informačných aktivít zrealizovali:
· Medzinárodná konferencia International Conference Contaminated Sites Bratislava 2013, 29.–31. 5. 2013 Bratislava,
· Medzinárodná – Česko-slovenská konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 23.–25. 4. 2014 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso,
· Vydanie publikácie Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku (SAŽP, 01/2015) v slovenskom a anglickom jazyku.
· Vydanie a distribúcia propagačných letákov určených pre laickú a odbornú verejnosť v slovenskom a v anglickom jazyku –Environmentálne záťaže na Slovensku – základné informácie pre laickú verejnosť (SAŽP, 01/2014) a Environmentálne záťaže na Slovensku – základné informácie pre odbornú verejnosť (SAŽP, 01/2014).
· 30-minútový dokumentárny film Environmentálne záťaže na Slovensku s anglickými titulkami (2015).
· 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká – Aromatické uhľovodíky • Arzén • Chlórované alifatické uhľovodíky • Ortuť • Polychlórované bifenyly • Pesticídy (2015).
· Vydanie mimoriadneho čísla environmentálneho magazínu Environmentálne záťaže (SAŽP, 07/2015).
· 2 zborníky k medzinárodným konferenciám.
· International Conference Contaminated Sites Bratislava 2013,
29.–31. 5. 2013 Bratislava – zborník konferencie v angličtine.
· Česko-slovenská konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 23.–25. 4. 2014 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – zborník konferencie v slovenčine).
Podujatia a publikácie zrealizované v rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, 2014–2015, SAŽP):
· Vydanie publikácie (monografie) Environmentálne záťaže (SAŽP, 07/2015).
· Medzinárodná konferencia Contaminated sites Bratislava 2015,
27.–29. 5. 2015 Bratislava.
· Vydanie zborníka ku konferencii Contaminated sites Bratislava 2015 v angličtine,
· Propagácia projektov prieskumu, monitoringu a sanácie environmentálnych záťaží na webových stránkach MŽP SR, SAŽP, ŠGÚDŠ, enviroportálu.
Propagácia projektov prieskumu a sanácie environmentálnych záťaží prostredníctvom propagačných tabúľ, posterov a letákov.
Propagácia projektov prieskumu, monitoringu a sanácie environmentálnych záťaží na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch.

	
	
	






Podporiť projekty environmentálnej výchovy.

























Podporiť projekty environmentálnej výchovy.

	Aktivity environmentálnej výchovy, ktoré sa zrealizovali v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (projekt OPŽP, 2012–2015, SAŽP):
· Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA pre učiteľov, koordinátorov a odborných pracovníkov environmentálnej výchovy, termín a miesto konania: 17.–19. 10. 2013 Látky – Prašivá.
· EnvirOtázniky –olympiáda – korešpondenčná vedomostná súťaže o životnom prostredí určená pre žiakov II. stupňa základných škôl na tému EZ v školskom roku 2014/2015 (www.envirotazniky.sk).
· školský program zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záťaží pre II. stupeň základných škôl a stredné školy Enviróza (www.enviroza.sk) v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015,
· Vydanie plagátov, pracovných listov pre žiakov, metodickej príručky pre pedagógov k školskému programu Enviróza.
· Program Enviróza – prezentácia v zahraničí: The Enviróza School Programme – prezentácia v anglickom jazyku na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v rámci EPA Network Task Group on Citizen Science – June meeting, miesto konania: Kodaň, Dánsko, termín konania: 24.–26. jún 2015.

V rámci programu Enviróza sa uskutočnili metodické dni pre učiteľov v počte 10 školení v roku 2014:
· Miesto konania: DP MPC Nitra, Nitra, termín konania: 14. 1. 2014.
· Miesto konania: Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica, termín konania: 16. 1. 2014. 
· Miesto konania: Základná škola Pionierska ul. 4, Brezno,
	termín konania: 17. 1. 2014.
· Miesto konania: Centrum voľného času Ilava, 
termín konania 11. 2. 2014. 
· Miesto konania: CVČ Malacky, Malacky, termín konania: 12. 2. 2014.
· Miesto konania: Centrum voľného času Tornaľa, 
	termín konania: 17. 2. 2014.
· Miesto konania: Regionálne osvetové stredisko Komárno,
	termín konania: 11. 3. 2014.
· Miesto konania: Mestský úrad, Oddelenie školstva, mládeže a športu Poprad, termín konania: 14. 3. 2014.
· Miesto konania: MPC Trnava, Trnava, termín konania: 20.3. 2014.
· Miesto konania: Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou, termín konania: 27. 3. 2014.

Aktivity environmentálnej výchovy, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (projekt OPŽP, 2012–2015, SAŽP):
Školenia pre učiteľov – Metodický deň pre učiteľov zameraný na programy environmentálnej výchovy, v celkovom počte 10 školení za rok 2015:
· Miesto konania: Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica, termín konania: 20. 1. 2015.
· Miesto konania: Základná škola, Brezno, 
termín konania: 21. 1. 2015.
· Miesto konania: Centrum voľného času, Košice, 
termín konania: 3. 2. 2015.
· Miesto konania: Krajské osvetové stredisko, Nitra, 
termín konania: 4. 2. 2015.
· Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum, Prievidza, 
termín konania: 10. 2. 2015,
· Miesto konania: Žitnoostrovské stredisko, Dunajská Streda, 
termín konania: 12. 2. 2015,
· Miesto konania: Základná škola, Stará Ľubovňa, 
termín konania: 12. 2. 2015.
· Miesto konania: Základná škola, Komárno, 
termín konania: 12. 3. 2015.
· Miesto konania: Metodicko-pedagogické centrum, Trnava, 
termín konania: 24. 3. 2015.
· Miesto konania: Krajské kultúrne stredisko, Žilina, 
termín konania: 27. 3. 2015.

	
	
	Zaradiť problematiku EZ (realizáciu prieskumu 
a sanácie EZ) do výučby vysokých škôl.
	V rámci projektu Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (Projekt OPŽP, 2014–2015, SAŽP):
· Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov (miesto konania: Modra, termín konania: 21.–23. 1. 2015).
· Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží pre vysokoškolských študentov (miesto konania: Banská Štiavnica a okolie, termín konania: 11.–15. 5. 2015).
· Publikácia (monografia) Environmentálne záťaže v spolupráci 
s Univerzitou Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, (vysokoškolská učebnica).
· Výučba predmetu Ochrana podzemných vôd (Univerzita Komenského 
v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie).

	







Prevádzkovanie IS EZ






















Prevádzkovanie IS EZ
	Aktualizovať  Zoznam prioritných lokalít pre odstraňovanie EZ.
	Aktualizuje sa priebežne v rámci IS EZ.

	
	Aktualizovať registre EZ v rámci IS EZ.
	V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží realizovaná aktualizácia IS EZ.

	
	





Aktualizovať IS EZ, pokračovať v jeho prepájaní s relevantnými informačnými systémami.














	V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa realizovala aktualizácia IS EZ a dobudovanie prepojenia IS EZ s ostatnými funkčnými informačnými systémami: 
Zrealizovalo sa integrované aplikačné rozhranie, ktoré sprístupňuje na strane IS EZ informácie vedené v iných zdrojových evidenciách obsahovo relevantných databáz a registrov Informačného systému verejnej správy (IS VS) – umožňuje výmenu údajov medzi registrami zdrojových evidencií s IS EZ v reálnom čase a nezávisle od aktívnej účasti užívateľov. Prepojenie so zdrojovými evidenciami, ktoré sú v správe odborných organizácií rezortu MŽP SR a MPRV SR, boli zatriedené do nasledujúcich obsahových skupín:

· Evidencie monitorovacích systémov
· Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.
· Čiastkový monitorovací systém geologické faktory – Podsystém 03, 	Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží.
· Čiastkový monitorovací systém – Pôda.
· Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami SR.

· Evidencie chránených území SR
· Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny –časť Chránené územia a Chránené stromy.
· Databáza chránených území členských krajín EÚ – Natura 2000.
· Register Ramsarských mokradí, UNESCO lokalít a Biosférických rezervácií.

· Evidencie pre podporu environmentálnej legislatívy
· Digitálny archív Geofondu.
· Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom.
· Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií.
· Register skládok odpadov.
· Register lokalít POPs – RPOPs.

· Základný priestorový register a mapové diela veľkých mierok 
· Digitálna ortofotomapa SR a detailné panoramatické snímky ulíc a ciest SR (Google Slovakia, s. r. o.).
· Digitálna vektorová katastrálna mapa (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

	
	Vytvoriť Zoznam oprávnených osôb na vykonávanie prieskumných, sanačných a monitorovacích prác EZ.
	V rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží sa zrealizovalo dobudovanie:
· Registra priznaných odborných spôsobilostí a
· Registra geologických oprávnení.

	
	Zabezpečiť zlepšenie on-line prístupu k informáciám ohľadom stavu problematiky EZ.
	Splnené v rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží.

	
	Zabezpečiť plnenie reportingových povinností voči EÚ mimo pôsobnosti Rámcovej smernice o vode.
	· Účasť na zasadnutí JRC, EIONET v Taliansku (ISPRA), 20.–24. 5. 2014 
a vyplnenie dotazníka JRC Reference Reports – Progress in the management of Contaminated Sites in Europe,
· Spolupráca na reportingu v zmysle čl. 15 Štokholmského dohovoru 
o perzistentných organických látkach (POPs), v rámci zabezpečenia plnenia reportingových povinností SR (r. 2014),
· The Enviróza School Programme – A Successful Example of Involving the Public in Addressing Contaminated sites in Slovakia – príspevok 
k príprave správy JRC Contaminated Sites Success Stories – EIONET NRC Soil 2015, 06/2015,
· Eionet NRC Soil data collection on contaminated sites.

	Zvýšenie zodpovednosti príslušných rezortov za odstraňovanie environmentálnych záťaží v ich pôsobnosti
	Riešiť problematiku EZ rezortmi a subjektmi s účasťou štátu, ktoré sú zodpovedné za ich odstraňovanie.
	Spolupráca s MO SR, MDVRR SR, MPRV SR, MH SR.

	
	Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“.
	Opatrenie sa plní priebežne.

	Dlhodobý časový horizont (obdobie rokov 2016 a viac)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Podpora legitimizácie politiky environmentálnych záťaží
	Odborné
	Vypracovať nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021.
	Opatrenie sa plní v rámci projektu Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016–2021 (2015, projekt OPŽP, kód ITMS: 24140110302, riešiteľ: SAŽP, zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Paluchová)

	
	
	Prizvať orgány verejného zdravotníctva na spoluprácu v rámci sledovania expozície obyvateľstva v územiach s EZ a realizovaní intervenčných opatrení v prospech environmentálneho zdravia v dotknutej oblasti.
	Spolupráca pri riešení projektu GEOHEALTH: Program: LIFE+2010 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (projekt ŠGÚDŠ).

	
	Finančné
	Identifikovať, navrhnúť a schváliť finančné mechanizmy na riešenie problematiky EZ pre nasledujúce plánovacie obdobie.
	OP Kvalita životného prostredia, Environmentálny fond, štátny rozpočet.

	
	
	Aktualizovať ekonomické nástroje.
	OP Kvalita životného prostredia, zákon č.409/2011 Z. z.

	
	
	Zabezpečiť zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky EZ.
	OP Kvalita životného prostredia, Environmentálny fond, štátny rozpočet.

	
	
	Dôsledne uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	Prevádzkovanie funkčného IS EZ
	Prevádzkovať IS EZ, pokračovať v jeho prepájaní s relevantnými informačnými systémami.
	Pokračuje sa v prevádzkovaní IS EZ.

	
	Aktualizovať Zoznam prioritných lokalít pre odstraňovanie EZ.
	Priebežne sa aktualizuje v rámci IS EZ.

	
	Aktualizovať Zoznam oprávnených osôb na vykonávanie prieskumných, sanačných a monitorovacích prác EZ.
	Priebežne sa aktualizuje v rámci IS EZ.

	
	Aktualizovať proces prioritizácie EZ z pohľadu nových poznatkov.
	Priebežne sa aktualizuje v rámci IS EZ.

	
	Zabezpečiť plnenie reportingových povinností voči EÚ mimo pôsobnosti Rámcovej smernice o vode.
	Plnenie reportingových aktivít SR (EEA, JRC): Súčinnosť pri spracovaní dokumentu JRC Správa Pokrok v manažmente kontaminovaných lokalít (Progress in management of contaminated sites in Europe CSI 015/LSI003)


 
	Vyhodnotenie cieľa 2: Identifikácia a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží

	Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží
	Zaviesť systém overovania, registrácie a klasifikácie náhodne identifikovaných podozrivých lokalít.
	Splnené: Postup overovania a registrácie je uvedený v § 2 zákona 
č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	
	Prostredníctvom IS EZ umožniť verejnosti hlásenie podozrivých lokalít.
	Splnené: Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže, ktoré tvorí prílohu č. 2 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na prioritizáciu environmentálnych záťaží zabezpečiť prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR,) 

	
	Zabezpečiť vypracovanie rizikových analýz prieskumom potvrdených environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR).

	
	Podporiť spoluprácu so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít) s cieľom identifikácie pravdepodobných environmentálnych záťaží.
	Školenie pre držiteľov environmentálnych záťaží. 
Poskytovanie poradenstva (MŽP SR, SAŽP) pri identifikácii pravdepodobných environmentálnych záťaží.

	Strednodobý časový horizont (obdobie rokov 2012–2015)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží
	Pokračovať v overovaní, registrácii a klasifikácii náhodne identifikovaných podozrivých lokalít.
	Opatrenie sa plní priebežne na základe oznámení o existencii environmentálnej záťaže, hlásení MŽP SR, OÚ, SIŽP.

	



Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží














	Vo väzbe na prioritizáciu EZ pokračovať v prieskume pravdepodobných environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR).

Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2014–2015, riešiteľ: MŽP SR

Opatrenie sa plnilo v rámci projektu Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním (projekt OPŽP, 2015, riešiteľ: MŽP SR).

Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu SAŽP Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: SAŽP).

Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu ŠGÚDŠ Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: ŠGÚDŠ).

	
	Zabezpečiť vypracovanie rizikových analýz prieskumom potvrdených environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR).

Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2014–2015, riešiteľ: MŽP SR). 

	
	Pokračovať v spolupráci so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít) s cieľom identifikácie pravdepodobných environmentálnych záťaží.
	Opatrenie sa napĺňalo v rámci projektu SAŽP Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (projekt OPŽP, 2013–2015, SAŽP):
· Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží (termín konania 27. 2. 2013, miesto konania: Banská Bystrica).
· Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží 2 (termín konania 22. 10. 2013, miesto konania: Nitra).
· Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží 3 (termín konania 30.9. 2014, miesto konania: Vysoké Tatry – Štrbské Pleso).

	Dlhodobý časový horizont (obdobie rokov 2016 a viac)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží
	Pokračovať v overovaní, registrácii a klasifikácii náhodne identifikovaných podozrivých lokalít.
	Opatrenie sa bude plniť priebežne na základe oznámení o existencii environmentálnych záťaže, hlásení MŽP SR, OÚ, SIŽP.

	Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021 pokračovať v prieskume pravdepodobných environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci projektu Podrobný geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (projekt OP KŽP, 2015–2017, riešiteľ: MŽP SR).

	
	Zabezpečiť vypracovanie rizikových analýz prieskumom potvrdených environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci projektu Podrobný geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 
(projekt OP KŽP, 2015–2017, riešiteľ: MŽP SR).

	
	Pokračovať v spolupráci so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít) s cieľom identifikácie pravdepodobných environmentálnych záťaží.
	Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci Národného projektu SAŽP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku
(projekt OP KŽP, 2016–2022, riešiteľ: SAŽP).




	Vyhodnotenie cieľa 3: Prieskum environmentálnych záťaží

	Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na prioritizáciu environmentálnych záťaží zabezpečiť podrobný prieskum environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (projekt OPŽP, 2012–2015, riešiteľ: MŽP SR).

	
	Zabezpečiť kontrolu realizácie prieskumných prác.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 zo strany MŽP SR.

	
	Pokračovať v spolupráci so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi prieskum vlastných prevádzok (lokalít).
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 zo strany MŽP SR, MO SR a MDVRR SR.

	Vypracovanie rizikovej analýzy environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu environmentálnych záťaží vypracovať rizikovú analýzu environmentálnych záťaží.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.

	
	Zostaviť zoznam prioritných lokalít na realizáciu sanačných prác podľa výsledkov rizikových analýz, zohľadniť rizikové analýzy vykonané vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany vôd.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.

	
	Zosúladiť zoznam prioritných lokalít s plnením a realizáciou opatrení vyplývajúcich zo zákona o vodách a vodného plánu SR.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 zo strany MŽP SR.

	Vypracovanie auditu environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy vypracovať audit environmentálnych záťaží pre problematické lokality, ktorých sanácia bude hradená z verejných zdrojov.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.

	Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie
	Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy vypracovať v prípade náročnejšej alebo rozsiahlejšej sanácie štúdiu uskutočniteľnosti sanácie.
	Opatrenie sa plnilo priebežne od r. 2012 v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 

	Strednodobý časový horizont (2012–2015)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na prioritizáciu environmentálnych záťaží zabezpečiť realizovanie ich prieskumu.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky  a projektov financovaných zo súkromných zdrojov.


	
	Zabezpečiť realizovanie prieskumu environmentálnych záťaží so zodpovednosťou štátu podľa stanovených priorít.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.
Prieskum environmentálnej záťaže  Devínska Nová Ves, Projekt ŠGÚDŠ.

	
	Zabezpečiť kontrolu realizácie prieskumných prác.
	Kontrola realizácie prieskumných prác je od r. 2013 zabezpečená prostredníctvom MŽP SR a Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia.

	Vypracovanie rizikovej analýzy environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu environmentálnych záťaží zabezpečiť vypracovanie rizikovej analýzy environmentálnych záťaží.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky a projektov financovaných zo súkromných zdrojov.

	
	Zostaviť zoznam prioritných lokalít na realizáciu sanačných prác podľa výsledkov rizikových analýz, zohľadniť rizikové analýzy vykonané vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany vôd.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. 

	
	Zosúladiť zoznam prioritných lokalít s plnením 
a realizáciou opatrení vyplývajúcich zo zákona o vodách a vodného plánu SR.
	Lokality, ktoré sú v súlade s Vodným plánom SR, sú v zahrnuté v projektoch: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR, Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR, Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.

	Vypracovanie auditu environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy zabezpečiť vypracovanie auditu environmentálnych záťaží pre problematické lokality, ktorých sanácia bude hradená z verejných zdrojov.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.

	Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie
	Vo väzbe na výsledky podrobného prieskumu a rizikovej analýzy zabezpečiť vypracovanie v prípade náročnejšej alebo rozsiahlejšej sanácie štúdiu uskutočniteľnosti sanácie.
	Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci projektu MŽP SR Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.

	Dlhodobý časový horizont (2016 a viac)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021 zabezpečiť pokračovanie prieskumu environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách.
	Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci OP KŽP, Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) – aktivita Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).

	Realizácia podrobného prieskumu environmentálnych záťaží
	Vo väzbe na nový ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021 zabezpečiť pokračovanie vo vypracovávaní rizikových analýz environmentálnych záťaží, auditov a štúdií uskutočniteľnosti sanácií.
	Opatrenie sa bude plniť priebežne v rámci OP KŽP, Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) – aktivita Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).



	Vyhodnotenie cieľa 4: Sanácia environmentálnych záťaží

	Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	












Realizácia sanačných prác









Realizácia sanačných prác
	Zabezpečiť realizáciu sanačných prác na environmentálnych záťažiach, k riešeniu ktorých je zaviazaný štát.
	Uznesenie vlády SR č. 395 z 9.júna 2010 a Uznesenie vlády SR č. 483 z 1. júla 2009 k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok:
· ZV (009)/Sliač – letisko – sever II
· BB (018)/Badín – Vlkanová – sklady PHM

	
	Zabezpečiť realizáciu sanácie na:
1. najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa záväznej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015 ktorých rizikovosť sa potvrdila na základe predbežného hodnotenia rizika,
1.  lokalitách podľa právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy,
1. najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa smernej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015.
	Realizácia sanácie podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa záväznej časti ŠPS EZ:
· SN (003)/Krompachy – Halňa 
· BR (003)/Brezno – ŽSR Brezno 
· B2 (015)/Bratislava – Ružinov – SPP Votrubova ul.

Realizácia sanácie na najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa smernej časti ŠPS EZ:
· CA (001)/Čadca – AVC Čadca 
· PP (006)/Poprad – ČSPHM DK, Štefánikova ul.
· VK (005)/Veľké Zlievce – kompresorová stanica
· ZH (011)/Žiar nad Hronom – kalové pole ZSNP
· DT (006)/Stožok – terminál Slovnaft
· K1 (003)/Košice – Ťahanovce – terminál Slovnaft
· RK (020)/Ružomberok – terminál Slovnaft
· HE (010)/Myslina – stará skládka TKO
· PU (004)/Lednické Rovne – skládka Podstránie
Realizácia sanácie na základe princípu „znečisťovateľ platí“:
· ZA (007)/Horný Hričov – terminál Slovnaft
· ZC (005)/Hronský Beňadik – terminál Slovnaft
· MI (009)/Pozdišovce – terminál Slovnaft
· ZA (012)/Rajecké Teplice – ČS PHM
· RK (020)/Ružomberok – terminál Slovnaft
· MI (1950)/Vojany – EVO Vojany – bývalé stáčanie mazutu
· PD (013)/Zemianske Kostoľany – areál podniku Xella

	
	Pokračovať v nevyhnutných sanačných prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008.
	Sanácia územia na lokalitách:
 - ZV(007)/Sliač – letisko – juh.
· ZV (009)/Sliač – letisko – sever II
· BB (018)/Badín – Vlkanová – sklady PHM

	Povoľovanie a kontrola realizácie sanačných prác
	Zaviesť jednotný systém povoľovania sanačných prác.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

	
	Zaviesť jednotný systém kontroly realizácie sanačných opatrení.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov  – zavedenie povinnosti odborného geologického dohľadu pri sanácii environmentálnych záťaží.

	
	Určiť rozsah kompetencií jednotlivých kontrolných orgánov.
	Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

	Strednodobý časový horizont (2012–2015)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	




Realizácia sanačných prác























Realizácia sanačných prác
	Vo väzbe na disponibilné zdroje zabezpečiť pokračovanie v realizácii sanačných prác na lokalitách podľa záväznej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015, kde rizikovosť lokality je potvrdená rizikovými analýzami, vrátane lokalít, kde bolo vydané právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy.
	· Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja (BN(003)/Bánovce nad Bebravou – ŽS, NM(008)/Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR.).

· Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce (B4(001)/Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR).

• 	Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných  lokalitách Banskobystrického kraja (BR(003)/Brezno – ŽSR Brezno, BB (012)/Ľubietová – Podlipa) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR).

• 	Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja (KN (011)/Komárno – areál po sovietskej armáde; LV (015) Pukanec – skládka kalov Hampoch, KN (013)/Komárno – Madzagoš) (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR).

· Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja (ML (004)/Krásny Brod – skládka Monastýr; RV (1858)/Plešivec – rušňové depo, CARGO a. s.; SV (013)/Stakčín – skládka TKO s OP), (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR).

· Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja (SE (007)/Jablonica – depo; 
TT (1847)/Voderady – skládka komunálneho odpadu), (projekt OPŽP, 2013–2015, riešiteľ: MŽP SR).

	
	Vo väzbe na disponibilné zdroje zabezpečiť pokračovanie v realizácii sanačných prác na najrizikovejších lokalitách podľa zostaveného zoznamu environmentálnych záťaží odporúčaných na riešenie podľa smernej časti ŠPS EZ na obdobie rokov 2010–2015.
	Sanácia lokalít podľa smernej časti ŠPS EZ:
· CA (001)/Čadca – AVC Čadca – sanácia v rokoch 2011–2012,
· PT (001) Kalinovo – fenolová jama v roku 2014,
· K1 (003)/Košice-Ťahanovce – terminál Slovnaft – sanácia ukončená v roku 2012,
· VK (005)/Veľké Zlievce – kompresorová stanica – sanácia v rokoch 2011–2012,
· DT (006)/Stožok – terminál Slovnaft.

Sanácia lokalít v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“:
· B3 (007)/Bratislava-Rača – terminál Slovnaft,
· B2 (005)/Bratislava-Ružinov – ČS PHM Zlaté piesky,
· Bratislava –Staré Mesto – Twin City – južná časť,
· KK (002)/Kežmarok – ČS PHM Nižná brána,
· NM (1995)/Nové Mesto nad Váhom – OC Kaufland, Malinovského ul.,
· MI (1943)/Vojany – EVO Vojany – centrálna časť areálu,
· MI (020)/Vojany – Vojany EVO I – mazutová kotolňa,
· PD (1956)/Zemianske Kostoľany – ENO blok A,
· PD (1957)/Zemianske Kostoľany – ENO blok B,
· PD (1865)/Zemianske Kostoľany – ENO – výhrevňa lokomotív,
· PD (013)/Zemianske Kostoľany – areál podniku Xella.

	
	Pokračovať v nevyhnutných sanačných prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. Na základe uznesenia vlády č. 150/2013 zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby na týchto lokalitách v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	Sanácia lokality v zmysle UV SR č. 450/2008:
· ZV (009)/Sliač – letisko – sever II
Sanácia lokalít v zmysle UV SR č. 150/2013:
Opatrenie sa plnilo priebežne v rámci 6 projektov MO SR s názvom Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde na lokalitách Ivachnová – garážový dvor (1), Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor (2), Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory (3), Nemšová – vojenský útvar (4), Rimavská Sobota – objekty SA (5), Sliač –letisko – juh (6). (6 projektov OPŽP, 2013–2015, kódy ITMS: 24140110290 (1), 24140110291 (2), 24140110289 (3), 24140110292 (4), 24140110293 (5), 24140110288 (6), riešiteľ: MO SR).

	Povoľovanie a kontrola realizácie sanačných prác
	Realizovať povoľovanie a kontrolu sanačných prác poverenými kontrolnými orgánmi.
	Kontrola je od roku 2013 zabezpečená prostredníctvom Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia a MŽP SR a OÚ, ktoré zabezpečuje schvaľovanie a kontrolu Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	
	Zaviesť systém supervízie (odborného dohľadu) sanačných prác.
	Kontrola sa od roku 2013 zabezpečuje prostredníctvom povinného odborného geologického dohľadu podľa zákona č. 569/2007 Z. z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

	Dlhodobý časový horizont (2016 a viac)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Realizácia sanačných prác
	Vo väzbe na disponibilné finančné zdroje zabezpečiť pokračovanie v realizácii sanačných prác na lokalitách podľa nového ŠPS EZ (t zn. podľa návrhu zoznamu lokalít odporúčaných na riešenie v rámci ŠPS EZ pre obdobie rokov 2016–2021).
	Bude plnené priebežne v rámci OP KŽP, Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) – aktivita Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).

	Povoľovanie a kontrola realizácie sanačných prác
	Realizovať povoľovanie a kontrolu sanačných prác poverenými kontrolnými orgánmi.
	Kontrola bude zabezpečená prostredníctvom Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia a MŽP SR a OÚ, ktoré zabezpečuje schvaľovanie a kontrolu Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov




	Vyhodnotenie cieľa 5: Monitoring environmentálnych záťaží

	Krátkodobý časový horizont (obdobie rokov 2010–2011)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Monitoring environmentálnych záťaží
	Vybudovať účelový monitorovací systém environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách, kde sa realizácia sanačných prác neuskutoční v období platnosti ŠPS EZ na roky 2010–2015.
	Príprava OPŽP a projektov monitorovania.
Monitorovanie vybraných lokalít v rámci projektu Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory, podsystém: 03 Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží.

	
	Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008. Na základe uznesenia vlády č. 683/2011 zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby na týchto lokalitách v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	Plnené v rámci sanácie environmentálnej záťaže Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného SA v zmysle UV SR č. 483 z 1.7.2009 a UV SR č. 395 z 9.6.2010. Na základe UV SR č. 683 z 2.11.2011 bol obstaraný posanačný monitoring kvality podzemných vôd v lokalitách Sliač a Vlkanová.

	
	Zaviesť systém kontroly realizácie monitorovacích prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon).
	Systém kontroly realizácie monitorovacích prác v súlade so zákonom 
č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

	
	Zabezpečiť evidenciu výsledkov monitorovacích prác a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.
	Plnené priebežne – prepojenie IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH). 

	

Monitoring sanačných prác

	Zabezpečiť monitoring priebehu sanačných prác.
	Plnené priebežne v rámci projektov sanácie.

	
	Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008.
	Plnené priebežne v rámci projektov sanácie (MO SR). Plnené v rámci sanácie environmentálnej záťaže Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného SA v zmysle UV SR č. 483 z 1.7.2009 a UV SR č. 395 z 9.6.2010. 

	
	Zaviesť systém kontroly realizácie monitoringu sanačných prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon).
	Systém kontroly realizácie monitoringu sanačných prác v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

	
	Zabezpečiť evidenciu výsledkov monitoringu sanačných prác a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.
	Prípravné práce na prepojení IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH).

	Strednodobý časový horizont (obdobie rokov 2012–2015)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	Monitoring environmentálnych záťaží
	Pokračovať v budovaní účelového monitorovacieho systému environmentálnych záťaží.
	Plnené priebežne v rámci projektu ŠGÚDŠ Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“.

	
	Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008.
	Plnené priebežne, na základe UV SR č. 683 z 2.11.2011, je zabezpečovaný posanačný monitoring kvality podzemných vôd v lokalitách Sliač a Vlkanová. Plnené priebežne v rámci projektu MO SR Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde na lokalitách Ivachnová – garážový dvor, Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor, Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory, Nemšová – vojenský útvar, Rimavská Sobota – objekty SA, Sliač – letisko – juh, na základe UV SR č. 150 z 3.4.2013, ktorým bola ministrovi obrany uložená úloha zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby na uvedených lokalitách podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

	
	Kontrolovať realizáciu monitorovacích prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon).
	Systém kontroly realizácie monitoringu je súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

	
	Viesť evidenciu výsledkov monitoringu a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.
	Plnené priebežne v rámci projektu ŠGÚDŠ Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“.
Plnené priebežne – prepojenie IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH).

	Monitoring sanačných prác
	Zabezpečiť monitoring priebehu sanačných prác.
	Plnené priebežne v rámci projektov: 
· Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja; BN (003)/Bánovce nad Bebravou – ŽS; NM (008)/Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru,
·  Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce; B4 (001)/Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce
·  Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja; BR (003)/Brezno – ŽSR Brezno, BB (012)/Ľubietová – Podlipa, 
· Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja; KN (011)/Komárno – areál po sovietskej armáde; LV (015) Pukanec – skládka kalov Hampoch, KN (013)/Komárno – Madzagoš, 
· Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja; ML (004))/Krásny Brod – skládka Monastýr; RV (1858)/Plešivec – rušňové depo, CARGO a. s.; SV (013)/Stakčín – skládka TKO s OP,
· Projekt MŽP SR Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja; SE (007)/Jablonica – depo; TT (1847)/Voderady – skládka komunálneho odpadu.

	
	Pokračovať v nevyhnutných monitorovacích prácach na územiach poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády v zmysle uznesenia vlády č. 450/2008.
	Plnené priebežne v rámci projektu MO SR s názvom Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde na lokalitách Ivachnová – garážový dvor, Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor, Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory, Nemšová – vojenský útvar, Rimavská Sobota – objekty SA, Sliač – Juh – letisko.

	
	Kontrolovať realizáciu monitoringu sanačných prác podľa platných právnych predpisov (geologický zákon, vodný zákon).
	Plnené priebežne podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

	
	Viesť evidenciu výsledkov monitoringu sanačných prác a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.
	Plnené priebežne v rámci prepojenia IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH).

	Posanačný monitoring
	Zaviesť systém kontroly realizácie posanačného monitoringu
	Plnené priebežne v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

	
	Zabezpečiť evidenciu výsledkov posanačného monitoringu a ich poskytnutie do databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.
	Plnené priebežne – prepojenie IS EZ (SAŽP) s databázou Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (VÚVH).

	Dlhodobý časový horizont (obdobie rokov 2016 a viac)

	Aktivita
	Programové opatrenie
	Stav plnenia programového opatrenia

	
	Zabezpečiť kontrolu sanačného a posanačného monitoringu na obdobie rokov 2016–2021.
	Navrhnuté na plnenie v rámci ŠPSEZ 2016–2021.

	
	Na základe výsledkov sanačného a posanačného monitoringu prijať potrebné opatrenia orgánmi štátnej správy.
	Navrhnuté na plnenie v rámci ŠPSEZ 2016–2021.



[bookmark: _Toc436405335]A.2. - ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE ŠPS EZ V OBDOBÍ 2010–2015 – ODPOČET
[bookmark: _Toc436405336]A.2.1. - Zoznam environmentálnych záťaží navrhnutých na riešenie v roku 2010
Zoznam environmentálnych záťaží navrhnutých na prieskum, monitoring a sanáciu bol zostavený na základe podkladov získaných riešením projektu SIEZ, t. j. systematickou inventarizáciou všetkých lokalít, na ktorých bola potvrdená kontaminácia, alebo boli podozrivé z prítomnosti kontaminácie. Z tohto zoznamu bola vybratá kategória vysoko rizikových lokalít, ktoré boli prepojené s prioritami z hľadiska ochrany vôd, v súlade s implementáciou rámcovej smernice o vode (Plán manažmentu povodí, www.vuvh.sk/rsv). Vysoko rizikové lokality boli navrhnuté na riešenie v ŠPS EZ (2010 až 2015).
Návrh zoznamu najrizikovejších environmentálnych záťaží bol prerokovaný so zástupcami tých rezortov a právnych subjektov s účasťou štátu, ktorých charakter činnosti sa spája so vznikom environmentálnej záťaže. Problematika environmentálnych záťaží sa dotýka hlavne MH SR, MO SR, MDVRR SR (zastúpeného právnymi subjektmi Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a. s., Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensko), MPRV SR (zastúpeného odbornými organizáciami ÚKSUP a VÚPOP) a MŽP SR.
Uvedené ministerstvá a dotknuté subjekty sa pri výbere prioritných lokalít na realizáciu prieskumov, vypracovania rizikových analýz, monitoringu a sanácii opierali o zoznam priorít zostavených MŽP SR na základe výsledkov SIEZ a zároveň požiadaviek a potrieb jednotlivých ministerstiev a oslovených odborných organizácii, vyplývajúcich z ich praxe.
Navrhnutý zoznam obsahoval lokality, vybrané na základe údajov z IS EZ (www.enviroportal.sk, http://envirozataze.enviroportal.sk/), odporúčané jednotlivými ministerstvami (tabuľky 15 až 24) na realizáciu prieskumu, vypracovania rizikovej analýzy, monitoringu a realizácie sanácie a pri potvrdených environmentálnych záťažiach aj odhadovanú plochu kontaminovaného územia.

[bookmark: _Toc436405337]A.2.1.1 - Najrizikovejšie lokality z hľadiska potreby realizácie prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží a potreby vypracovania rizikovej analýzy

V tabuľkách 3 až 7 sú uvedené zoznamy lokalít, ktoré boli odporúčané jednotlivými rezortmi na overenie pravdepodobnej environmentálnej záťaže, jej následné potvrdenie a určenie rizikovosti lokality. Tabuľky 3 až 7 obsahujú lokality, kde sa predpokladala závažná kontaminácia životného prostredia zistená na základe indícii o kontaminácii životného prostredia, ako sú napr. prítomnosť zdrojov kontaminácie, (t.j. nevyhovujúce skládky odpadov, nevyhovujúce sklady chemikálií, nevyhovujúce mazutové hospodárstva, priemyselné prevádzky a areály, poľnohospodárske areály, vojenské areály, železničné prevádzky, čerpacie stanice pohonných hmôt a produktovody, banské a úpravárenské areály a pod.), záznamy orgánov štátnej správy alebo samosprávy o znečistení zložiek životného prostredia a/alebo o nevhodnom nakladaní so znečisťujúcimi látkami, archívne informácie o znečistení získané prieskumnými alebo monitorovacími prácami (údaje staršie ako 10 rokov), údaje z vybraných environmentálnych databáz, prejavy poškodenia krajiny, napr. zmena vegetácie, uhynuté organizmy, zápach, prítomnosť cudzorodých látok a pod.
Na základe uvedených indícií jednotlivé rezorty uviedli ku každej lokalite požiadavku na realizáciu vybraného druhu geologických prác, t.j. či je na lokalite potrebné vykonať prieskum a/alebo rizikovú analýzu (vysvetlivky symbolov sú uvedené pod každou tabuľkou).
Presný rozsah plochy kontaminovaného územia sa zistí až po realizácii prieskumných prác a bude uvedený v záverečnej správe z prieskumu environmentálnej záťaže podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
V rámci vyhodnotenia plánovanej realizácie prác sa do tabuliek doplnil jej skutočný stav. Z uvedeného vyplýva, že podstatná časť plánovaných prác sa skutočne realizovala. 
Pre účely prehľadnosti uvádzame v tabuľkách nasledujúce skratky projektov (Tabuľka 2), v rámci ktorých sa realizovali geologické práce a identifikátor pre jednotlivé lokality, v súlade s Informačným systémom environmentálnych záťaží.
Tabuľka 2 – Zoznam a skratky projektov, v rámci ktorých sa realizovali geologické práce
	PEZ1 MŽPSR
	Projekt z OPŽP realizovaný Ministerstvom životného prostredia SR s názvom Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.

	PEZ2 MŽPSR
	Projekt z OPŽP realizovaný Ministerstvom životného prostredia SR s názvom Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách SR.

	DPZ MŽPSR
	Projekt z OPŽP realizovaný Ministerstvom životného prostredia SR s názvom
Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním.

	SAN MŽPSR
	Projekty z OPŽP realizované Ministerstvom životného prostredia zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží.

	SAN MOSR
	Projekty z OPŽP realizované Ministerstvom obrany SR, zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží.

	M ŠGÚDŠ
	Projekt z OPŽP realizovaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra s názvom Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.

	POPs SAŽP
	Projekt z OPŽP realizovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia s názvom Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike.

	S MOSR
	Sanácia lokalít z rozpočtovej kapitoly MO SR.

	M CARGO
	Realizácia v rámci zákazky Monitoring geologických faktorov životného prostredia a udržiavanie geologických diel Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia a. s. na roky 2015 a 2016.
Realizácia v rámci iných zákaziek – obdobia 2009–2014.

	M MOSR
	Monitorovanie lokalít z rozpočtovej kapitoly MO SR (zo štátneho rozpočtu).

	Rek OPŽP
	Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadu v rámci OPŽP 2007–2013.

	Rek EF
	Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadu zo ŠR (Environmentálny fond).

	P, RA, S, M,
M POSAN ZSSK
	Prieskum, analýza rizika, sanácia, monitoring a posanačný monitoring na danej lokalite realizovaný Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s.

	Z SAN
	Realizácia sanácie z neverejných zdrojov v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

	Z GPŽP
	Realizácia geologického prieskumu v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

	Z POSAN
	Posanačný monitoring na danej lokalite je realizovaný v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

	Z MON
	Monitoring na danej lokalite je realizovaný v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.



Zo 7 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na riešenie sa na 6 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Geologický prieskum nebol realizovaný na lokalite Košice – Myslava – skládka TKO (SK/EZ/K2/361), nakoľko skládka odpadu bola v roku 2013 zrekultivovaná a je na nej realizovaný pravidelný monitoring.
[bookmark: _Toc438190781]Tabuľka 3: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MŽP SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov 
lokality/REZ A
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok zrealiz. P a RA
	Požiadavka na P, RA
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/B2/120
	Bratislava -Ružinov – Čierny les
	B2
	Priemyselný odpad
	–
	P
	PEZ1 MŽPSR

	2.
	SK/EZ/K2/361
	Košice -Myslava – skládka TKO
	K2
	Komunálny odpad
	–
	P
	Rek OPŽP

	3.
	SK/EZ/LM/395
	Kráľova Lehota – skládka III
	LM
	Komunálny odpad
	–
	P
	PEZ1 MŽPSR

	4.
	SK/EZ/PT/1786
	Utekáč – skláreň Clara
	PT
	Priemysel – sklárska výroba
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	5.
	SK/EZ/ZA/1053
	Fačkov – skládka TKO, centrum obce
	ZA
	Komunálny odpad
	–
	P
	PEZ1 MŽPSR

	6.
	SK/EZ/PP/718
	Vysoké Tatry – skládka Pod lesom
	PP
	Komunálny odpad
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	7.
	SK/EZ/PB/1894
	Považská Bystrica – areál bývalých Považských strojární
	PB
	Priemysel – strojárska výroba
	P 2006
	–
	PEZ1 MŽPSR


P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza
Zo 4 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na riešenie, sa na všetkých lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.
[bookmark: _Toc438190782]Tabuľka 4: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MH SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov
 lokality/REZ A
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok zrealiz. P a RA
	Požiadavka na P, RA
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/SN/898
	Markušovce – okolie – ťažba rúd
	SN
	Ťažba rúd
	P 2000
	pP, RA
	PEZ1 MŽPSR

	2.
	SK/EZ/SN/899
	Rudňany – ťažba a úprava rúd
	SN
	Ťažba rúd
	P 2000
	pP, RA
	PEZ1 MŽPSR

	3.
	SK/EZ/SN/900
	Slovinky – ťažba a úprava rúd
	SN
	Ťažba rúd
	P 2000
	pP, RA
	PEZ1 MŽPSR

	4.
	SK/EZ/RV/784
	Nižná Slaná – banský závod 
a okolie
	RV
	Ťažba rúd
	
	–
	PEZ1 MŽPSR


P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza
	Z 12 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na riešenie, sa na 6 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Jedna lokalita bola vyradená z IS EZ (Železničná stanica Bratislava – východ), nakoľko na základe monitorovania sa nezistilo znečistenie. Päť lokalít bolo monitorovaných Železničnou spoločnosťou CARGO Slovakia, a. s. Na základe týchto monitorovacích prác boli lokality neskôr preradené z Registra EZ – A do Registra EZ – B. Z nich 3 lokality sú zaradené do monitorovania aj na obdobie rokov 2015–2016 (ide o lokality Čadca – ŽSR – depo; Trenčianska Teplá – rušňové depo; Čierna nad Tisou – rušňové depo, CARGO a. s.). Lokalita Košice – Juh – rušňové depo bola spoločnosťou CARGO Slovakia, a.s. monitorovaná do roku 2012, následne bola odpredaná Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., ktorá od uvedeného roku realizuje pravidelný monitoring. Lokalita Bratislava-Ružinov – Prístav – bazén Pálenisko a lokalita Prístav Bratislava, boli zlúčené do jednej lokality s názvom Bratislava – Ružinov – Prístav.
[bookmark: _Toc438190783]Tabuľka 5: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MDVRR SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie
	P. č.
	Identifikátor
	Názov lokality/REZ A
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok realiz. P a RA
	Požiadavka na P, RA
	Realizácia

	ŽSR

	1.
	SK/EZ/B3/145
	Bratislava-Rača – Bratislava ŽS – východ
	BAIII
	Železničná stanica
	–
	P, RA
	nerealizované
zaradená iba do REZ–C

	2.
	SK/EZ/NZ/598
	Štúrovo – hlavná železničná stanica
	NZ
	Železničná stanica a trakčná napájacia stanica
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	3.
	SK/EZ/PP/1447
	Poprad – ŽSR – stanica
	PP
	Železničná stanica
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	4.
	SK/EZ/NZ/1911
	Nové Zámky – trakčná napájacia stanica
	NZ
	Trakčná napájacia stanica
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	5.
	SK/EZ/B2/133
	Bratislava-Ružinov – UNS
	BAII
	Ústredná nákladná stanica
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	ZSSK CARGO; Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

	1.
	SK/EZ/CA/169
	Čadca – depo
	CA
	Rušňové depo
	P 2008
	pP, RA
	M CARGO
2015–2016, preradená do REZ–B

	2.
	SK/EZ/TN/950
	Trenčianska Teplá – rušňové depo
	TN
	Rušňové depo
	–
	pP, RA
	M CARGO
2015–2016, preradená do REZ–B

	3.
	SK/EZ/TV/1861
	Čierna nad Tisou – rušňové depo
	TV
	Rušňové depo
	P 1990
RA 2008
	pP, aRA
	M CARGO
2015–2016, preradená do REZ–B

	4.
	SK/EZ/PU/730
	Púchov – depo1
	PU
	Rušňové depo
	P 2008
RA 2008
	pP, aRA
	M CARGO
2009–2014, preradená do REZ–B

	5.
	SK/EZ/K4/1288
	Košice – Juh – rušňové depo2
	KIV
	Rušňové depo
	P 2008
RA 2008
	pP, aRA
	M CARGO
2007–2012, 
M ZSSK
od r.2012,
preradená do REZ–B+C

	Verejné prístavy

	1.
	SK/EZ/B2/1904
	Bratislava-Ružinov – Prístav bazén Pálenisko
	BAII
	Prístav
	P1980
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	2.
	
	Prístav Bratislava
	
	
	–
	
	


P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže RA – riziková analýza, 
   – prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave
1Púchov – depo – Odpredaný v 12/2014 spoločnosti SLOV – VAGON, a.s. Trnava 
2Košice – Juh – rušňové depo – Od r. 2012 patrí pod ZSSK

Z 8 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na riešenie, sa na 7 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Prieskum sa nerealizoval iba na lokalite Nový Ruskov – Koronč, ktorá bola v roku 2010 odovzdaná mestu Trebišov.

[bookmark: _Toc438190784]Tabuľka 6: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MO SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov 
lokality/REZ A
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok realiz. P a RA
	Požiadavka na P a RA
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/MT/512
	Martin – kasárne SNP
	MT
	Základne armády SR
	–
	P, RA
	PEZ1MŽPSR

	2.
	SK/EZ/PD/636
	Zemianske Kostoľany – vojenský areál
	PD
	Základne armády SR
	P 1991
	pP, RA
	PEZ1MŽPSR

	3.
	SK/EZ/TV/994
	Nový Ruskov – Koronč
	TV
	Základne armády SR
	–
	P, RA
	nerealizované

	4.
	SK/EZ/PO/1898
	Prešov – Sokolovské kasárne
	PO
	Základne armády SR
	–
	P, RA
	PEZ1MŽPSR

	5.
	SK/EZ/PO/1899
	Prešov – Duklianske kasárne
	PO
	Základne armády SR
	–
	P, RA
	PEZ1MŽPSR

	6.
	SK/EZ/PO/1907
	Prešov – Letisko
	PO
	Základne armády SR
	–
	P, RA
	PEZ1MŽPSR

	7.
	SK/EZ/MI/1905
	Michalovce – MK – autopark
	MI
	Základne armády SR
	–
	P, RA
	PEZ1MŽPSR

	8.
	SK/EZ/LM/1909
	Jamník – kasárne a letisko Mokraď
	LM
	Základne armády SR
	–
	P, RA
	PEZ1MŽPSR


P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza

Zo 7 pravdepodobných environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na riešenie sa na 5 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Jedna lokalita bola vyradená z IS EZ (bývalý sklad CO – farma Bytča), pretože nespĺňala kritériá pre zaradenie do IS EZ. Na jednej lokalite neboli realizované prieskumné práce.
[bookmark: _Toc438190785]Tabuľka 7: Pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MPRV SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality/REZ A
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok zrealiz. P a RA
	Požiadavka na P, RA
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/TV/989
	Čeľovce
	TV
	Sklad agrochemikálií
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	2.
	SK/EZ/LV/1791
	Tekovské Lužany
	LV
	Sklad agrochemikálií
	–
	P, RA
	nerealizované

	3.
	SK/EZ/KA/1742
	Hontianske Tesáre
	KA
	Sklad agrochemikálií
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	4.
	Vyradená z IS EZ
	Bývalý sklad CO – farma Bytča
	BY
	Sklad agrochemikálií
	–
	P, RA
	nerealizované

	5.
	SK/EZ/HE/260
	Rovné – areál PD
	SK
	Sklad agrochemikálií
	–
	P, RA
	PEZ1 MŽPSR

	6.
	SK/EZ/SC/813
	Boldog – S od obce – sklad pesticídov
	SC
	Sklad agrochemikálií
	–
	–
	PEZ1 MŽPSR

	7.
	SK/EZ/LV/438
	Nová Dedina – sklad pesticídov
	LV
	Sklad agrochemikálií
	–
	–
	PEZ1 MŽPSR


P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza
[bookmark: _Toc436405338]A.2.1.2. - Najrizikovejšie lokality z hľadiska potreby realizácie prieskumu environmentálnych záťaží, vrátane rizikovej analýzy a sanácie environmentálnych záťaží
V tabuľkách 8 až 12 sú uvedené zoznamy lokalít, za ktorých odstránenie zodpovedajú jednotlivé rezorty. Ide o lokality, kde bola zistená závažná kontaminácia životného prostredia potvrdená na základe prieskumných prác alebo rizikových analýz.
Na základe údajov o už zrealizovaných prácach na každej lokalite jednotlivé rezorty v tabuľkách pridali ku každej lokalite symbol, ktorý označuje požiadavku dotknutého rezortu na realizáciu vybraného druhu geologických prác (vysvetlivky symbolov sú uvedené pod každou tabuľkou).
Presný rozsah plochy kontaminovaného územia je spravidla určený po realizácii podrobného prieskumu environmentálnej záťaže a je uvedený v záverečnej správe z prieskumu environmentálnej záťaže podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
Z 12, resp. 13 environmentálnych záťaží (Chemko zahŕňa 2 lokality evidované v IS EZ) odporúčaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na riešenie sa na 8 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Na 2 z nich sa realizovala aj sanácia v rámci projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Pukanec – skládka kalov Hampoch, Komárno – areál po Sovietskej armáde). Na 2 lokalitách sa realizoval prieskum a sanácia (Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce, Voderady – skládka komunálneho odpadu). Skládka odpadu Krompachy – Halňa bola rekultivovaná v rámci OPŽP. Na lokalite Strážske – Chemko – časť výrobného areálu neboli realizované žiadne práce z dôvodu nesprístupnenia areálu pre prieskumné práce.
[bookmark: _Toc438190786]Tabuľka 8: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MŽP SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov 
lokality/REZ B
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok realiz. P a RA
	Požiadavka na pP, RA, aRA a S
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/MI/493
	Strážske – Chemko – časť výrobného areálu
	MI
	Priemysel – výroba chemikálií
	P 1990
	pP, RA
	nerealizované

	
	SK/EZ/MI/494
	Strážske – Chemko – odpadový kanál
	
	
	P 2004
	
	PEZ1MŽPSR

	2.
	SK/EZ/KM/314
	Kysucké Nové Mesto – skládka TKO
	KM
	Komunálny odpad
	P 1993
	pP, RA
	PEZ1MŽPSR

	3.
	SK/EZ/KS/353
	Poproč – Petrova dolina
	KS
	Odkalisko
	P 2007
	pP, RA
	PEZ1MŽPSR

	4.
	SK/EZ/SB/811
	Rožkovany – mrak chlórovaných uhľovodíkov
	SB
	Neidentifik.
	P 2006
	pP, RA
	PEZ1MŽPSR

	5.
	SK/EZ/MY/521
	Myjava – skládka galvanických kalov – Holíčov vrch
	MY
	Priemyselný odpad
	P 2005
	RA
	PEZ1MŽPSR

	6.
	SK/EZ/SN/896
	Krompachy – Halňa
	SN
	Priemyselný odpad
	P 2001
	RA
	Rek OPŽP

	7.
	SK/EZ/LV/441
	Pukanec – skládka kalov Hampoch
	LV
	Tekuté a tuhé kaly
	P 1998
RA1998
	aRA
	PEZ1MŽPSR
SAN MŽPSR

	8.
	SK/EZ/RS/1980
	Rimavská Sobota – areál po SA – priemyselný park
	RS
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	aRA, S
	PEZ1MŽPSR

	9.
	SK/EZ/KN/334
	Komárno – areál po sovietskej armáde
	KN
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	aRA, S
	PEZ1MŽPSR
SAN MŽPSR

	10.
	SK/EZ/B2/136
	Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD
	B2
	Priemyselný odpad
	P 2005
	RA, S
	PEZ1MŽPSR

	11.
	SK/EZ/B4/147
	Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce
	B4
	Tekutý a tuhý odpad
	P 1996
	RA, S
	SAN MŽPSR

	12.
	SK/EZ/TT/1847
	Voderady – skládka komunál. odpadu
	TT
	Komunálny odpad
	P 1999
RA2008
	–
	SAN MŽPSR


P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy, S – sanácia environmentálnej záťaže
   – prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave
	Z 3, resp. 4 environmentálnych záťaží (Pezinok zahŕňa 2 lokality evidované v IS EZ) odporúčaných na riešenie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa na všetkých realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.
[bookmark: _Toc438190787]Tabuľka 9: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MH SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov
lokality/REZ B
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok realiz. P a RA
	Požiadavka na pP, RA, aRA a S
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/VT/1024
	Merník – ortuťové bane
	VT
	Ťažba rúd
	P 2003
	pP, RA
	PEZ1 MŽPSR

	2.
	SK/EZ/PK/654
	Pezinok – oblasť rudných baní a starých ban.diel
	PK
	Ťažba rúd
	P 2005
	pP, RA
	PEZ1 MŽPSR

	
	SK/EZ/PK/656
	Pezinok – Rudné bane – odkaliská
	PK
	
	
	
	

	3.
	SK/EZ/GL/237
	Smolník – ťažba pyritových rúd
	GL
	Ťažba rúd
	P 1998
	pP, RA
	PEZ1 MŽPSR


pP –podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy
Zo 17 environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na riešenie sa na 2 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia (Bánovce nad Bebravou – ŽS a Čierna nad Tisou – prekládková stanica). 4 lokality boli sanované v rámci projektov MŽP SR zameraných na sanáciu environmentálnych záťaží (Bánovce nad Bebravou – ŽS, Brezno – ŽSR Brezno, Jablonica – depo, Plešivec – rušňové depo). Jedna lokalita bola monitorovaná v rámci projektu ŠGÚDŠ (Nové Zámky – rušňové depo). Jedna lokalita bola sanovaná Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (Poprad – depo). 12 lokalít bolo monitorovaných Železničnou spoločnosťou CARGO Slovakia, a. s., z toho 8 lokalít je zaradených do monitorovania na obdobie rokov 2015–2016. Lokalita Prievidza – rušňové depo a Nové Zámky – rušňové depo,  boli v roku 2012 odpredané Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., a preto bola spoločnosťou CARGO Slovakia a. s. monitorovaná do marca 2012.
[bookmark: _Toc438190788]Tabuľka 10: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MDVRR SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality/REZ B
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok realiz. P a RA
	Požiadavka na pP, RA,aRA,S
	Realizácia

	ŽSR

	1.
	SK/EZ/BN/57
	Bánovce nad Bebravou – ŽS
	BN
	Železničná stanica
	P 2007
	pP, RA
	PEZ1MŽPSR
SAN MŽPSR

	2.
	SK/EZ/TV/990
	Čierna nad Tisou – prekládková stanica
	TV
	Východoslovenská
prekládková stanica
(pozemky pod
budovami, koľajiskami)
	1985–1990
	pP, RA, S
	PEZ1MŽPSR
M CARGO
2015–2016

	3.
	SK/EZ/BR/61
	Brezno – ŽSR Brezno
	BR
	Železničná stanica
	P 2005
	S
	SAN MŽPSR

	ZSSK CARGO; Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

	1.
	SK/EZ/TV/990
	Čierna nad Tisou – prekládková stanica
	TV
	Prekládková stanica
(pozemky pod depami
a terminálmi)
	P 2008
RA2008
	S
	M CARGO
2015–2016

	2.
	SK/EZ/NZ/1789
	Nové Zámky – rušňové depo1
	NZ
	Rušňové depo
	P 2008 RA2008
	S
	M ŠGÚDŠ,
M ZSSK
od r. 2012

	3.
	SK/EZ/PD/631
	Prievidza – rušňové depo – nádrže2
	PD
	Rušňové depo
	P 2008
RA2008
	S
	M CARGO
do r. 2012,
M ZSSK
od r. 2012

	4.
	SK/EZ/MI/487
	Maťovské Vojkovce – ruš. depo Maťovce
	MI
	Rušňové depo
	P 1998
RA1998
	S
	M CARGO
2015–2016

	5.
	SK/EZ/KN/1661
	Komárno – ruš. depo, Cargo a. s.
	KN
	Rušňové depo
	P 2008
RA2008
	pP, RA, S
	M CARGO
2015–2016

	6.
	SK/EZ/SE/831
	Jablonica – depo 
	SE
	Rušňové depo
	P 2008
RA2008
	–
	M CARGO
2009–2014
SAN MŽPSR

	8.
	SK/EZ/PO/1860
	RD Haniska
	PO
	Rušňové depo
	P 2008, 2009
RA2008
	–
	M CARGO
2009–2016

	9.
	SK/EZ/NZ/601
	RD Štúrovo
	NZ
	Rušňové depo
	P 2008, 2009
RA2008
	–
	M CARGO
2009–2016

	10.
	SK/EZ/SN/904
	RD Spišská Nová Ves
	SN
	Rušňové depo
	P 2008, 2009
RA2008
	–
	M CARGO
2009–2016

	11.
	SK/EZ/HC/1844
	Leopoldov - Rušňové depo, Cargo a.s.
	HC
	Rušňové depo
	P 2008, 
RA2008
	–
	M CARGO
2009–2016

	12.
	SK/EZ/PO/692
	RD Prešov4
	PO
	Rušňové depo
	P 2008, 2009
RA2008
	–
	M CARGO
2009–2014

	13.
	SK/EZ/RV/1858
	Plešivec – rušňové depo
	RV
	Rušňové depo
	P 2008
RA2008
	–
	M CARGO
2009–2014
SAN MŽPSR

	Železničná spoločnosť Slovensko a. s.

	1.
	SK/EZ/PP/703
	Poprad – depo
	PP
	Rušňové depo
	P 2008
RA2008
	S
	P, RA, S, M POSAN ZSSK


P – prieskum environmentálnej záťaže, pP – podrobný prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy, S – sanácia environmentálnej záťaže
    – prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave
1Nové Zámky – rušňové depo – Od r. 2012 patrí ZSSK
2Prievidza – rušňové depo – nádrže – Od r. 2012 patrí ZSSK
3RD Prešov – Odpredaný 7.8.2015 spoločnosti BELINEA TRADE, s.r.o. Prešov
Z 8 environmentálnych záťaží odporúčaných Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na riešenie sa na 4 lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia (Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR, Piešťany – kasárne, Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru, Kuchyňa – letisko). Na 3 z nich sa zároveň realizovala aj sanácia v rámci projektov MO SR, resp. MŽP SR zameraných na sanáciu environmentálnych záťaží (Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR, Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru, Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde). Na lokalite Ružomberok – kasárne neboli realizované žiadne práce. Lokality Badín – Vlkanová – sklady PHM a Sliač – letisko – sever II boli sanované a následne monitorované (posanačný monitoring) zo štátneho rozpočtu rezortu MO SR a na základe monitorovania boli vyradené z Registra EZ – časti B v IS EZ. Naďalej sú vedené ako sanované lokality v Registri EZ – časti C v IS EZ.
[bookmark: _Toc438190789]Tabuľka 11: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MO SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov 
lokality/REZ B
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok realiz. P a RA
	Požiadavka na pP, RA, aRA a S
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/RS/1979
	Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR
	RS
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	aRA, S
	PEZ1 MŽPSR
SAN MOSR

	2.
	SK/EZ/PN/677
	Piešťany – kasárne
	PN
	Základne armády SR
	P 2004
	RA, S
	PEZ1 MŽPSR

	3.
	SK/EZ/BB/18
	Badín – Vlkanová – sklady PHM
	BB
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	aRA, S
	S MOSR, 
M MOSR
Vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C

	4.
	SK/EZ/NM/530
	Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru
	NM
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	aRA, S
	PEZ1 MŽPSR
SAN MŽPSR

	5.
	SK/EZ/MA/459
	Kuchyňa – letisko
	MA
	Základne armády SR
	P 2002
	RA, S
	PEZ1 MŽPSR

	6.
	SK/EZ/RK/751
	Ružomberok – kasárne
	RK
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	aRA, S
	nerealizované

	7.
	SK/EZ/ZV/1130
	Sliač – letisko – sever II
	ZV
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	S
	S MOSR, 
M MOSR
vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C

	8.
	SK/EZ/RK/735
	Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde
	RK
	Základne po bývalej SA
	RA2002
	–
	SAN MOSR


P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza, aRA – aktualizácia rizikovej analýzy, S – sanácia environmentálnej záťaže
	Na 1 lokalite odporúčanej na riešenie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa realizoval geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.
[bookmark: _Toc438190790]Tabuľka 12: Environmentálne záťaže, ktoré boli odporúčané MPRV SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality/REZ B
	Okres
	Zdroj kontaminácie
	Rok realiz. P a RA
	Požiadavka na d/pP, RA, aRA a S
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/LV/428
	Bielovce
	LV
	Sklad agrochemikálií
	P 2005
	RA
	PEZ1 MŽPSR


P – prieskum environmentálnej záťaže, RA – riziková analýza
	V nasledujúcej tabuľke  (Tabuľka 13) je uvedený zoznam všetkých pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží, ktoré boli odporúčané rezortmi jednotlivých ministerstiev na riešenie. Ide o súhrn tabuliek 8 až 12. 
[bookmark: _Toc438190791]Tabuľka 13: Zoznam lokalít, ktoré boli odporúčané na prioritné riešenie rezortmi – MŽP SR, MH SR, MDVRR SR, MO SR a MPRV SR – vyhodnotenie
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Okres
	Realizácia

	Pravdepodobné environmentálne záťaže/REZ – časť A

	1.
	SK/EZ/B2/133
	Bratislava – Ružinov – UNS
	BAII
	PEZ1 MŽPSR

	2.
	SK/EZ/B2/120
	Bratislava – Ružinov – Čierny les
	B2
	PEZ1 MŽPSR

	3.
	SK/EZ/K2/361
	Košice – Myslava – skládka TKO
	K2
	Rek OPŽP

	4.
	SK/EZ/LM/395
	Kráľova Lehota – skládka III
	LM
	PEZ1 MŽPSR

	5.
	SK/EZ/PT/1786
	Utekáč – skláreň Clara
	PT
	PEZ1 MŽPSR

	6.
	SK/EZ/ZA/1053
	Fačkov – skládka TKO, centrum obce
	ZA
	PEZ1 MŽPSR

	7.
	SK/EZ/PP/718
	Vysoké Tatry – skládka Pod lesom
	PP
	PEZ1 MŽPSR

	8.
	SK/EZ/PB/1894
	Považská Bystrica – areál bývalých Považských strojární
	PB
	PEZ1 MŽPSR

	9.
	SK/EZ/SN/898
	Markušovce – okolie – ťažba rúd
	SN
	PEZ1 MŽPSR

	10.
	SK/EZ/SN/899
	Rudňany – ťažba a úprava rúd
	SN
	PEZ1 MŽPSR

	11.
	SK/EZ/SN/900
	Slovinky – ťažba a úprava rúd
	SN
	PEZ1 MŽPSR

	12.
	SK/EZ/RV/784
	Nižná Slaná – banský závod a okolie
	RV
	PEZ1 MŽPSR

	13.
	SK/EZ/B3/145
	Bratislava – Rača – Bratislava ŽS – východ
	BAIII
	nerealizované
zaradená do REZ–C

	14.
	SK/EZ/NZ/598
	Štúrovo – hlavná železničná stanica
	NZ
	PEZ1 MŽPSR

	15.
	SK/EZ/PP/1447
	Poprad – ŽSR – stanica
	PP
	PEZ1 MŽPSR

	16.
	SK/EZ/NZ/1911
	Nové Zámky – trakčná napájacia stanica
	NZ
	PEZ1 MŽPSR

	17.
	SK/EZ/CA/169
	Čadca – depo
	CA
	M CARGO
2015–2016, preradená do REZ–B

	18.
	SK/EZ/TN/950
	Trenčianska Teplá – rušňové depo
	TN
	M CARGO
2015–2016, preradená do REZ–B

	19.
	SK/EZ/TV/1861
	Čierna nad Tisou – rušňové depo
	TV
	M CARGO
2015–2016, preradená do REZ–B

	20.
	SK/EZ/PU/730
	Púchov – depo1
	PU
	M CARGO
2009–2014, preradená do REZ–B

	21.
	SK/EZ/K4/1288
	Košice – Juh – rušňové depo2
	KIV
	M CARGO
2007–2012, 
M ZSSK
od r. 2012,
preradená do 
REZ–B+C

	22.
	SK/EZ/B2/1904
	Bratislava – Ružinov – Prístav bazén Pálenisko
	BAII
	PEZ1 MŽPSR

	23.
	
	Prístav Bratislava
	
	

	24.
	SK/EZ/MT/512
	Martin – kasárne SNP
	MT
	PEZ1MŽPSR

	25.
	SK/EZ/PD/636
	Zemianske Kostoľany – vojenský areál
	PD
	PEZ1MŽPSR

	26.
	SK/EZ/TV/994
	Nový Ruskov – Koronč
	TV
	nerealizované

	27.
	SK/EZ/PO/1898
	Prešov – Sokolovské kasárne
	PO
	PEZ1MŽPSR

	28.
	SK/EZ/PO/1899
	Prešov – Duklianske kasárne
	PO
	PEZ1MŽPSR

	29.
	SK/EZ/PO/1907
	Prešov – Letisko
	PO
	PEZ1MŽPSR

	30.
	SK/EZ/MI/1905
	Michalovce – MK – autopark
	MI
	PEZ1MŽPSR

	31.
	SK/EZ/LM/1909
	Jamník – kasárne a letisko Mokraď
	LM
	PEZ1MŽPSR

	32.
	SK/EZ/TV/989
	Čeľovce
	TV
	PEZ1 MŽPSR

	33.
	SK/EZ/LV/1791
	Tekovské Lužany
	LV
	nerealizované

	34.
	SK/EZ/KA/1742
	Hontianske Tesáre
	KA
	PEZ1 MŽPSR

	35.
	Vyradená z IS EZ
	Bývalý sklad CO – farma Bytča
	BY
	nerealizované

	36.
	SK/EZ/HE/260
	Rovné – areál PD
	SK
	PEZ1 MŽPSR

	37.
	SK/EZ/SC/813
	Boldog – S od obce – sklad pesticídov
	SC
	PEZ1 MŽPSR

	38.
	SK/EZ/LV/438
	Nová Dedina – sklad pesticídov
	LV
	PEZ1 MŽPSR

	Environmentálne záťaže/REZ – časť B

	1.
	SK/EZ/SB/811
	Rožkovany – mrak chlórovaných uhľovodíkov
	SB
	PEZ1MŽPSR

	2.
	SK/EZ/NZ/1789
	Nové Zámky – rušňové depo3
	NZ
	M ŠGÚDŠ
M ZSSK
od r.2012

	3.
	SK/EZ/RS/1980
	Rimavská Sobota – areál po SA – priemyselný park
	RS
	PEZ1MŽPSR

	4.
	SK/EZ/RS/1979
	Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR
	RS
	PEZ1 MŽPSR
SAN MOSR

	5.
	SK/EZ/KN/334
	Komárno – areál po sovietskej armáde
	KN
	PEZ1MŽPSR
SAN MŽPSR

	6.
	SK/EZ/PD/631
	Prievidza – rušňové depo – nádrže4
	PD
	M CARGO
do r.2012
M ZSSK 
od r.2012

	7.
	SK/EZ/B2/136
	Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD
	B2
	PEZ1MŽPSR

	8.
	SK/EZ/BB/18
	Badín – Vlkanová – sklady PHM
	BB
	S MOSR, M MOSR
vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C

	9.
	SK/EZ/PN/677
	Piešťany – kasárne
	PN
	PEZ1 MŽPSR

	10.
	SK/EZ/MI/493
	Strážske – Chemko – časť výrobného areálu
	MI
	nerealizované

	
	SK/EZ/MI/494
	Strážske – Chemko – odpadový kanál
	
	PEZ1 MŽPSR

	11.
	SK/EZ/KM/314
	Kysucké Nové Mesto – skládka TKO
	KM
	PEZ1MŽPSR

	12.
	SK/EZ/KS/353
	Poproč – Petrova dolina
	KS
	PEZ1MŽPSR

	13.
	SK/EZ/MY/521
	Myjava – skládka galvanických kalov – Holíčov vrch
	MY
	PEZ1MŽPSR

	14.
	SK/EZ/SN/896
	Krompachy – Halňa
	SN
	Rek OPŽP

	15.
	SK/EZ/LV/441
	Pukanec – skládka kalov Hampoch
	LV
	PEZ1MŽPSR
SAN MŽPSR

	16.
	SK/EZ/B4/147
	Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce
	B4
	SAN MŽPSR

	17.
	SK/EZ/TT/1847
	Voderady – skládka komunálneho odpadu
	TT
	SAN MŽPSR

	18.
	SK/EZ/VT/1024
	Merník – ortuťové bane
	VT
	PEZ1MŽPSR

	19.
	SK/EZ/PK/654
	Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel
	PK
	PEZ1MŽPSR

	
	SK/EZ/PK/656
	Pezinok – Rudné bane – odkaliská
	
	

	20.
	SK/EZ/GL/237
	Smolník – ťažba pyritových rúd
	GL
	PEZ1MŽPSR

	21.
	SK/EZ/BN/57
	Bánovce nad Bebravou – ŽS
	BN
	PEZ1MŽPSR
SAN MŽPSR

	22.
	SK/EZ/TV/990
	VSP Čierna nad Tisou/Čierna nad Tisou – prekládková stanica
	TV
	PEZ1MŽPSR
M CARGO
2015–2016

	23.
	
	ZPS Čierna nad Tisou/Čierna nad Tisou – prekládková stanica
	TV
	M CARGO
2015–2016

	24.
	SK/EZ/BR/61
	Brezno – ŽSR Brezno
	BR
	SAN MŽPSR

	25.
	SK/EZ/MI/487
	Maťovské Vojkovce – rušňové depo Maťovce
	MI
	M CARGO
2015–2016

	26.
	SK/EZ/KN/1661
	Komárno – rušňové depo, Cargo a. s.
	KN
	M CARGO
2015–2016

	27.
	SK/EZ/SE/831
	Jablonica – depo 
	SE
	M CARGO
2009–2014
SAN MŽPSR

	28.
	SK/EZ/RV/1858
	Plešivec – rušňové depo
	RV
	M CARGO
2009–2014
SAN MŽPSR

	29.
	SK/EZ/PP/703
	Poprad – depo5
	PP
	P, RA, S, M POSAN ZSSK

	30.
	SK/EZ/NM/530
	Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru
	NM
	PEZ1 MŽPSR
SAN MŽPSR

	31.
	SK/EZ/MA/459
	Kuchyňa – letisko
	MA
	PEZ1 MŽPSR

	32.
	SK/EZ/RK/751
	Ružomberok – kasárne
	RK
	nerealizované

	33.
	SK/EZ/ZV/1130
	Sliač – letisko – sever II
	ZV
	S MOSR, M MOSR
vyradená z REZ–B a evidovaná v REZ–C

	34.
	SK/EZ/RK/735
	Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde
	RK
	SAN MOSR

	35.
	SK/EZ/LV/428
	Bielovce
	LV
	PEZ1 MŽPSR

	36.
	SK/EZ/PO/1860
	RD Haniska
	PO
	M CARGO
2009–2016

	37.
	SK/EZ/NZ/601
	RD Štúrovo
	NZ
	M CARGO
2009–2016

	38.
	SK/EZ/SN/904
	RD Spišská Nová Ves
	SN
	M CARGO
2009–2016

	39.
	SK/EZ/HC/1844
	Leopoldov - Rušňové depo, Cargo a.s.
	HC
	M CARGO
2009–2016

	40.
	SK/EZ/PO/692
	RD Prešov6
	PO
	M CARGO
2009–2014


    – prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave
1Púchov – depo - Odpredaný v 12/2014 spoločnosti SLOV – VAGON, a.s. Trnava
2Košice – Juh – rušňové depo – Od r. 2012 patrí ZSSK
3Nové Zámky – rušňové depo – Od r. 2012 patrí ZSSK
4Prievidza – rušňové depo – nádrže – Od r. 2012 patrí ZSSK
5Poprad – depo – Od r. 2012 patrí ZSSK
6RD Prešov – Odpredaný 7.8.2015 spoločnosti BELINEA TRADE, s.r.o. Prešov
[bookmark: _Toc438190792]Tabuľka 14: Zoznam lokalít s vysokou a strednou prioritou odporúčaných MŽP SR na monitorovanie (alebo už monitorovaných) – vyhodnotenie
	P. č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Okres
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/PN/676
	Piešťany – Chirana
	PN
	M ŠGÚDŠ

	2.
	SK/EZ/PN/1982
	Piešťany – bývalá TESLA – kontaminačný mrak pod sídliskom
	PN
	M ŠGÚDŠ

	3.
	SK/EZ/GA/222
	Sereď – Niklová huta – skládka lúženca
	GA
	M ŠGÚDŠ

	4.
	SK/EZ/LV/449
	Tlmače – areál SES
	LV
	M ŠGÚDŠ

	5.
	SK/EZ/ZH/1102
	Žiar nad Hronom – ZSNP – areál skup. Spoločností
	ZH
	M ŠGÚDŠ

	6.
	SK/EZ/GA/221
	Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku
	GA
	M ŠGÚDŠ

	7.
	SK/EZ/PD/626
	Nováky – NCHZ – areál závodu
	PD
	M ŠGÚDŠ

	8.
	SK/EZ/ZH/1097
	Žiar nad Hronom – kalové pole ZSNP
	ZH
	M ŠGÚDŠ

	9.
	SK/EZ/B2/131
	Bratislava – Ružinov – SPP Votrubova ul.
	BA II
	Z SAN 2009 
M ŠGÚDŠ

	10.
	SK/EZ/KN/337
	Komárno – SPP
	KN
	Z SAN 2008
 M POSAN2010
 M ŠGÚDŠ

	11.
	SK/EZ/KN/335
	Komárno – Harčáš
	KN
	PEZ 1 MŽPSR

	12.
	SK/EZ/B5/161
	Bratislava – Petržalka – Matador – areál bývalého závodu
	BA V
	M ŠGÚDŠ

	13.
	SK/EZ/SA/804
	Trnovec nad Váhom – skládka RSTO (Duslo)
	SA
	M ŠGÚDŠ

	14.
	SK/EZ/LV/434
	Levice – práčovne a čistiarne
	LV
	PEZ 1 MŽPSR

	15.
	SK/EZ/NZ/588
	Nové Zámky – Real – H.M. – terminál
	NZ
	M ŠGÚDŠ

	16.
	SK/EZ/B1/116
	Bratislava – Staré Mesto – Chalupkova–Bottova ul.–Chemika – areál závodu
	BA I
	M ŠGÚDŠ

	17.
	SK/EZ/B2/122
	Bratislava – Ružinov – Gumon – areál závodu
	BA II
	M ŠGÚDŠ

	18.
	SK/EZ/B3/138
	Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – širší priestor bývalého závodu
	BA III
	Z GPŽP 2009
M ŠGÚDŠ

	19.
	SK/EZ/VT/1026
	Nižný Hrabovec – odkalisko Bukocel
	VT
	M ŠGÚDŠ

	20.
	SK/EZ/ZA/1070
	Žilina – východné priemyselné pásmo
	ZA
	PEZ 1 MŽPSR

	21.
	SK/EZ/VT/1030
	Poša – odkalisko Chemka Strážske
	VT
	M ŠGÚDŠ

	22.
	SK/EZ/ZV/1128
	Sliač – letisko – juh
	ZV
	M ŠGÚDŠ 
SAN MOSR

	23.
	SK/EZ/LM/406
	Liptovský Mikuláš – Kožiarske závody
	LM
	M ŠGÚDŠ

	24.
	SK/EZ/KK/295
	Kežmarok – OKTAN
	KK
	M ŠGÚDŠ

	25.
	SK/EZ/BJ/24
	Bardejov – areál SNAHA v. d.
	BJ
	PEZ 1 MŽPSR

	26.
	SK/EZ/BJ/22
	Bardejov – areál Bardejovských strojární (ZŤS)
	BJ
	M ŠGÚDŠ

	27.
	SK/EZ/BJ/23
	Bardejov – areál podniku JAS
	BJ
	PEZ 1 MŽPSR

	28.
	SK/EZ/KM/315
	Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia
	KM
	M ŠGÚDŠ

	29.
	SK/EZ/TN/945
	Nemšová – vojenský útvar
	TN
	PEZ 1 MŽPSR SAN MOSR

	30.
	SK/EZ/ZM/1115
	Zlaté Moravce – bývalý areál Calexu
	ZM
	M ŠGÚDŠ

	31.
	SK/EZ/DK/178
	Istebné – OFZ – haldy trosky
	DK
	M ŠGÚDŠ

	32.
	SK/EZ/ZV/1132
	Zvolen – Bučina – čierna impregnácia
	ZV
	M ŠGÚDŠ

	33.
	SK/EZ/DK/180
	Medzibrodie nad Oravou – S TKO Dolný Kubín – Široká
	DK
	M ŠGÚDŠ

	34.
	SK/EZ/DT/209
	Hriňová – ZŤS Hriňová
	DT
	M ŠGÚDŠ

	35.
	SK/EZ/BJ/26
	Bardejov – elektrická stanica (ES)
	BJ
	M ŠGÚDŠ

	36.
	SK/EZ/VT/1027
	Nižný Hrabovec – skládka v areáli firmy Bukocel
	VT
	M ŠGÚDŠ

	37.
	SK/EZ/HE/261
	Udavské – obaľovačka bitúmenových zmesí
	HE
	M ŠGÚDŠ

	38.
	SK/EZ/KM/313
	Kysucké Nové Mesto – KLF–Energetika
	KM
	M ŠGÚDŠ

	39.
	SK/EZ/BB/6
	Banská Bystrica – Uľanka – areál Chemika a. s.
	BB
	M ŠGÚDŠ

	40.
	SK/EZ/TS/969
	Nižná – OTF – kalové pole Malá Orava
	TS
	M ŠGÚDŠ

	41.
	SK/EZ/IL/271
	Dubnica nad Váhom – ZŤS
	IL
	M ŠGÚDŠ

	42.
	SK/EZ/KM/312
	Kysucké Nové Mesto – KINEX–KLF
	KM
	M ŠGÚDŠ

	43
	SK/EZ/HE/254
	Myslina – stará skládka TKO
	HE
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	44.
	SK/EZ/PP/710
	Svit – skládka Chemosvit
	PP
	M ŠGÚDŠ

	45.
	SK/EZ/LM/417
	Podtureň – skládka Žadovica
	LM
	M ŠGÚDŠ

	46.
	SK/EZ/LM/397
	Lazisko – odkaliská L. Dúbrava
	LM
	M ŠGÚDŠ

	47.
	SK/EZ/LM/390
	Dúbrava – štôlne a haldy L. Dúbrava
	LM
	M ŠGÚDŠ

	48.
	SK/EZ/MI/1913
	Pozdišovce – objekty bývalých štátnych hmot. rezerv
	MI
	PEZ 1 MŽPSR

	49.
	SK/EZ/NO/541
	Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo
	NO
	M ŠGÚDŠ

	50.
	SK/EZ/SP/917
	Stropkov – obaľovačka
	SP
	M ŠGÚDŠ

	51.
	SK/EZ/DT/207
	Detva – PPS Group
	DT
	M ŠGÚDŠ

	52.
	SK/EZ/BR/69
	Pohorelá – Strojsmalt Holding
	BR
	M ŠGÚDŠ

	53.
	SK/EZ/BR/74
	Predajná – skládka PO Predajná II.
	BR
	M ŠGÚDŠ

	54.
	SK/EZ/BR/73
	Predajná – skládka PO Predajná I.
	BR
	M ŠGÚDŠ

	55.
	SK/EZ/ZV/1123
	Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory
	ZV
	M ŠGÚDŠ 
SAN MOSR

	56.
	SK/EZ/ZV/1135
	Zvolen – Železničné opravovne a strojárne
	ZV
	Z MON
M ŠGÚDŠ

	57.
	SK/EZ/ZV/1131
	Zvolen – Bučina – biela impregnácia
	ZV
	M ŠGÚDŠ

	58.
	SK/EZ/KM/318
	Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste
	KM
	PEZ 1 MŽPSR

	59.
	SK/EZ/KS/346
	Haniska – Slovenský plynárenský priemysel
	KS
	M ŠGÚDŠ

	60.
	SK/EZ/BN/57
	Bánovce nad Bebravou – ŽS
	BN
	PEZ1 MŽPSR SAN MŽPSR

	61.
	SK/EZ/KM/321
	Nesluša – skládka PO a KO I
	KM
	M ŠGÚDŠ

	62.
	SK/EZ/PE/637
	Bošany – skládka koželužní
	PE
	PEZ 1 MŽPSR

	63.
	SK/EZ/LM/424
	Veterná Poruba – skládka I
	LM
	M ŠGÚDŠ

	64.
	SK/EZ/SP/915
	Stropkov – areál TESLA Stropkov
	SP
	M ŠGÚDŠ

	65.
	SK/EZ/SV/929
	Snina – stará riadená skládka odpadov
	SV
	M ŠGÚDŠ

	66.
	SK/EZ/NZ/1789
	Nové Zámky – rušňové depo – diagnostické stredisko
	NZ
	M ŠGÚDŠ
M ZSSK

	67.
	SK/EZ/PU/727
	Lednické Rovne – skládka Podstránie
	PU
	M ŠGÚDŠ

	68.
	SK/EZ/KN/324
	Bajč – skládka TKO
	KN
	M ŠGÚDŠ

	69.
	SK/EZ/NM/533
	Nové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice – Tušková
	NM
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	70.
	SK/EZ/BR/67
	Nemecká – areál Petrochema Dubová
	BR
	M ŠGÚDŠ

	71.
	SK/EZ/PT/720
	Kalinovo – fenolová jama (Žiaromat)
	PT
	M ŠGÚDŠ
Z SAN

	1.
	SK/EZ/RV/786
	Rožňava – mrak chlór. Uhľovodíkov pri kasárňach
	RV
	M ŠGÚDŠ

	2.
	SK/EZ/RS/766
	Rimavská Sobota – areál bývalých ZŤS
	RS
	M ŠGÚDŠ

	3.
	SK/EZ/RV/785
	Plešivec – retenčné nádrže
	RV
	M ŠGÚDŠ

	4.
	SK/EZ/ZM/1103
	Čierne Kľačany – skládka TKO (pod jabloňovým sadom)
	ZM
	M ŠGÚDŠ

	5.
	SK/EZ/NZ/585
	Nové Zámky – bývalé kasárne SA – Novocentrum
	NZ
	M ŠGÚDŠ

	6.
	SK/EZ/PD/634
	Zemianske Kostoľany – areál podniku Xella
	PD
	Z SAN Z POSAN 
M ŠGÚDŠ

	7.
	SK/EZ/NZ/595
	Štúrovo – bývalé JCP, sklad asfaltov a olejov s prevádzkami
	NZ
	M ŠGÚDŠ

	8.
	SK/EZ/K2/363
	U. S. Steel Košice okolie a areál podniku
	KE
	M ŠGÚDŠ

	9.
	SK/EZ/PN/678
	Piešťany – prečerpávacia stanica na ropné látky
	PN
	M ŠGÚDŠ

	10.
	SK/EZ/LV/433
	Levice – obchodné stredisko Benzinolu
	LV
	M ŠGÚDŠ

	11.
	SK/EZ/NZ/587
	Nové Zámky – mestská skládka TKO
	NZ
	M ŠGÚDŠ

	12.
	SK/EZ/GA/230
	Veľké Úľany – obecná skládka KO
	GA
	M ŠGÚDŠ

	13.
	SK/EZ/DS/206
	Zlaté Klasy – skládka TKO
	DS
	M ŠGÚDŠ

	14.
	SK/EZ/LC/371
	Lučenec – Práčovne a čistiarne pri mestskom parku
	LC
	M ŠGÚDŠ

	15.
	SK/EZ/PN/674
	Piešťany – bývalá STS
	PN
	M ŠGÚDŠ

	16.
	SK/EZ/DS/194
	Mad – skládka TKO
	DS
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	17.
	SK/EZ/SA/803
	Trnovec nad Váhom – odkalisko Amerika I (Duslo Šaľa)
	SA
	M ŠGÚDŠ

	18.
	SK/EZ/KN/336
	Komárno – Madzagoš
	KN
	M ŠGÚDŠ 
SAN MŽPSR

	19.
	SK/EZ/K4/365
	Košice – Juh – VSS Košice
	KE IV
	M ŠGÚDŠ

	20.
	SK/EZ/SA/795
	Neded – areál bývalého PD (QUEEN)
	SA
	M ŠGÚDŠ

	21.
	SK/EZ/NR/557
	Nitra – nelegálne vypustenie RL pri ČOV (Horné Krškany)
	NR
	M ŠGÚDŠ

	22.
	SK/EZ/B2/123
	Bratislava – Ružinov – Malý Dunaj – vtokový objekt
	BA II
	M ŠGÚDŠ

	23.
	SK/EZ/K4/364
	Košice – Juh – stará plynáreň
	KE IV
	M ŠGÚDŠ

	24.
	SK/EZ/RS/768
	Rimavská Sobota – areál Slovenských cukrovarov
	RS
	M ŠGÚDŠ

	25.
	SK/EZ/RS/767
	Rimavská Sobota – areál Gemer nákup
	RS
	M ŠGÚDŠ

	26.
	SK/EZ/PD/623
	Bystričany – ENO – dočasné odkalisko
	PD
	M ŠGÚDŠ

	27.
	SK/EZ/NR/560
	Nitra – skládka TKO Katruša
	NR
	M ŠGÚDŠ

	28.
	SK/EZ/SL/890
	Stará Ľubovňa – skládka Skalka
	SL
	M ŠGÚDŠ

	29.
	SK/EZ/BB/17
	Špania Dolina – flotačná úpravňa
	BB
	M ŠGÚDŠ

	30.
	SK/EZ/RK/753
	Ružomberok – tehelňa
	RK
	M ŠGÚDŠ

	31.
	SK/EZ/KK/300
	Spišská Belá – skládka Za potokom
	KK
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	32.
	SK/EZ/SV/934
	Stakčín – skládka TKO s OP
	SV
	M ŠGÚDŠ 
SAN MŽPSR

	33.
	SK/EZ/SV/922
	Belá nad Cirochou – skládka TKO
	SV
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	34.
	SK/EZ/NM/534
	Stará Turá – areál Chirana
	NM
	M ŠGÚDŠ

	35.
	SK/EZ/LM/416
	Partizánska Ľupča – štôlne a haldy Magurka
	LM
	M ŠGÚDŠ

	36.
	SK/EZ/LM/414
	Partizánska Ľupča – odkalisko Magurka
	LM
	M ŠGÚDŠ

	37.
	SK/EZ/RS/756
	Hnúšťa – areál bývalých SLZ
	RS
	M ŠGÚDŠ

	38.
	SK/EZ/PP/716
	Veľký Slavkov – skládka Pod farmou
	PP
	M ŠGÚDŠ

	39.
	SK/EZ/BY/113
	Veľké Rovné – skládka KO I
	BY
	M ŠGÚDŠ

	40.
	SK/EZ/ZV/1133
	Zvolen – Bučina – stará depónia
	ZV
	M ŠGÚDŠ

	41.
	SK/EZ/SI/857
	Skalica – areál bývalých ZVL
	SI
	M ŠGÚDŠ

	42.
	SK/EZ/PK/665
	Svätý Jur – Brestová – skládka s OP
	PK
	M ŠGÚDŠ

	43.
	SK/EZ/BY/105
	Petrovice – skládka KO pri ihrisku
	BY
	M ŠGÚDŠ

	44.
	SK/EZ/TT/981
	Smolenice – areál Chemolak
	TT
	M ŠGÚDŠ

	45.
	SK/EZ/TO/961
	Bojná – skládka TKO A (stará)
	TO
	M ŠGÚDŠ
Rek EF

	46.
	SK/EZ/MA/467
	Pernek – oblasť starých banských diel
	MA
	M ŠGÚDŠ

	47.
	SK/EZ/ZV/1129
	Sliač – letisko – produktovod
	ZV
	M ŠGÚDŠ

	48.
	SK/EZ/SI/860
	Skalica – skládka Zlatnícka dolina
	SI
	M ŠGÚDŠ

	49.
	SK/EZ/NR/559
	Nitra – rušňové depo (Cargo)
	NR
	M ŠGÚDŠ

	50.
	SK/EZ/NM/526
	Lubina – skládka KO Palčekové
	NM
	M ŠGÚDŠ

	51.
	SK/EZ/BY/98
	Hlboké nad Váhom – skládka KO II
	BY
	M ŠGÚDŠ

	52.
	SK/EZ/SP/912
	Chotča – skládka TKO Stropkov
	SP
	M ŠGÚDŠ

	53.
	SK/EZ/SA/798
	Šaľa – Duslo – výroba LAD a dusičnanu amónneho
	SA
	M ŠGÚDŠ

	54.
	SK/EZ/SA/797
	Šaľa – Duslo – výroba kyseliny dusičnej
	SA
	M ŠGÚDŠ

	55.
	SK/EZ/SA/796
	Šaľa – Duslo – výroba gumárenských chemikálií
	SA
	M ŠGÚDŠ

	56.
	SK/EZ/NR/553
	Nitra – bývalé sklady PHM na Novozámockej ceste
	NR
	M ŠGÚDŠ

	57.
	SK/EZ/BJ/36
	Komárov – skládka TKO Lukavica
	BJ
	M ŠGÚDŠ

	58.
	SK/EZ/NR/567
	Vráble – skládka KO (časť Židová)
	NR
	M ŠGÚDŠ

	59.
	SK/EZ/MA/467
	Pernek – Dolná Karol štôlňa a halda
	MA
	M ŠGÚDŠ

	60.
	SK/EZ/BS/85
	Banská Štiavnica – odkalisko Lintich
	BS
	M ŠGÚDŠ

	61.
	SK/EZ/BS/79
	Banská Belá – odkalisko Sedem žien
	BS
	M ŠGÚDŠ

	62.
	SK/EZ/MI/486
	Lastomír – skládka TKO
	MI
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	63.
	SK/EZ/LC/370
	Lučenec – Marián Šustek – M Fruit
	LC
	M ŠGÚDŠ

	64.
	SK/EZ/KA/289
	Hontianske Tesáre – Dlhé Hoňaje – skládka TKO
	KA
	M ŠGÚDŠ

	65.
	SK/EZ/PK/640
	Báhoň – staré koryto potoka – skládka
	PK
	M ŠGÚDŠ

	66.
	SK/EZ/KN/333
	Kolárovo – Pačérok
	KN
	M ŠGÚDŠ

	67.
	SK/EZ/KK/310
	Žakovce – skládka Úsvit
	KK
	M ŠGÚDŠ

	68.
	SK/EZ/ZV/1124
	Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor
	ZV
	M ŠGÚDŠ 
SAN MOSR

	69.
	SK/EZ/MA/467
	Pernek – Pavol štôlňa a halda
	MA
	M ŠGÚDŠ

	70.
	SK/EZ/KS/349
	Medzev – Strojsmalt
	KS
	M ŠGÚDŠ

	71.
	SK/EZ/RV/779
	Dobšiná – skládka odpadov Bingarten
	RV
	M ŠGÚDŠ

	72.
	SK/EZ/PK/645
	Modra – Hliny – skládka s OP
	PK
	M ŠGÚDŠ

	73.
	SK/EZ/MI/485
	Jovsa – skládka komunálneho odpadu
	MI
	M ŠGÚDŠ

	74.
	SK/EZ/HE/262
	Udavské – skládka Janov dol
	HE
	M ŠGÚDŠ

	75.
	SK/EZ/BJ/54
	Zlaté – skládka TKO
	BJ
	M ŠGÚDŠ

	76.
	SK/EZ/SK/866
	Giraltovce – skládka TKO
	SK
	M ŠGÚDŠ

	77.
	SK/EZ/SI/863
	Unín – zberné naftové stredisko Cunín
	SI
	M ŠGÚDŠ

	78.
	SK/EZ/LV/436
	Levice – skládka PO Levitex – Nixbrod
	LV
	M ŠGÚDŠ

	79.
	SK/EZ/BB/1
	Banská Bystrica – bývalá galvanizovňa LOBB
	BB
	M ŠGÚDŠ

	80.
	SK/EZ/VT/1010
	Čaklov – skládka TKO
	VT
	M ŠGÚDŠ

	81.
	SK/EZ/LV/432
	Levice – Levitex
	LV
	M ŠGÚDŠ

	82.
	SK/EZ/BB/12
	Ľubietová – Podlipa
	BB
	M ŠGÚDŠ 
SAN MŽPSR

	83.
	SK/EZ/SP/916
	Stropkov – cintorín jedov Vojtovce
	SP
	M ŠGÚDŠ

	84.
	SK/EZ/BY/101
	Kotešová – skládka PO a KO
	BY
	M ŠGÚDŠ

	85.
	SK/EZ/SK/867
	Hrabovčík – skládka TKO Technických služieb Svidník
	SK
	M ŠGÚDŠ

	86.
	SK/EZ/MI/498
	Vojany – odkalisko EVO
	MI
	M ŠGÚDŠ

	87.
	SK/EZ/BY/97
	Hlboké nad Váhom – skládka KO (pod brezami) V
	BY
	M ŠGÚDŠ

	88.
	SK/EZ/ZH/1092
	Kremnické Bane – Ovčín
	ZH
	M ŠGÚDŠ

	89.
	SK/EZ/HC/241
	Hlohovec – priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne)
	HC
	M ŠGÚDŠ Z GPŽP

	90.
	SK/EZ/SI/862
	Unín – skládka odpadu
	SI
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	91.
	SK/EZ/HC/243
	Hlohovec – Šulekovo – skládky TKO
	HC
	M ŠGÚDŠ

	92.
	SK/EZ/HC/242
	Hlohovec – Šulekovo – Fe-kaly
	HC
	M ŠGÚDŠ

	93.
	SK/EZ/HE/256
	Papín – skládka NNO
	HE
	M ŠGÚDŠ

	94.
	SK/EZ/BR/71
	Polomka – drevokombinát
	BR
	M ŠGÚDŠ

	95.
	SK/EZ/TT/979
	Majcichov – skládka TKO
	TT
	M ŠGÚDŠ

	96.
	SK/EZ/RS/773
	Uzovská Panica – skládka TKO
	RS
	KUŽP nedal povolenie

	97.
	SK/EZ/ZH/1101
	Žiar nad Hronom – stará skládka PO ZSNP
	ZH
	M ŠGÚDŠ

	98.
	SK/EZ/TT/982
	Špačince – skládka TKO
	TT
	M ŠGÚDŠ

	99.
	SK/EZ/PK/663
	Pezinok – Tehelná ul. – tok Mahulianka
	PK
	M ŠGÚDŠ

	100.
	SK/EZ/ZH/1100
	Žiar nad Hronom – skládka TKO Horné Opatovce
	ZH
	M ŠGÚDŠ
Rek OPŽP

	101.
	SK/EZ/ML/503
	Krásny Brod – skládka Monastýr – starý odpad
	ML
	M ŠGÚDŠ 
SAN MŽPSR


   – prioritná lokalita z hľadiska klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd v zlom chemickom stave
Zo 172 lokalít v tabuľke 14 bolo 161 lokalít monitorovaných v rámci projektu z OPŽP „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“, ktorý bol realizovaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. 61 z monitorovaných lokalít bolo zaradených s vysokou prioritou v IS EZ a 100 lokalít bolo zaradených so strednou prioritou riešenia. 
10 lokalít s vysokou prioritou (Bánovce nad Bebravou – ŽS, Bardejov – areál podniku JAS, Bardejov – areál SNAHA v. d., Bošany – skládka Koželužní, Komárno – Harčáš, Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste, Levice – práčovne a čistiarne, Nemšová – vojenský útvar, Pozdišovce – objekty bývalých štátnych hmotných rezerv, Žilina – východné priemyselné pásmo) bolo riešených v rámci projektu z OPŽP „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“, ktorý realizovalo Ministerstvo životného prostredia SR.
Niektoré lokality boli riešené v rámci viacerých projektov z OPŽP. Zo 161 lokalít monitorovaných ŠGÚDŠ boli súčasne 4 lokality (Komárno – Madzagoš, Krásny Brod – skládka Monastýr – starý odpad, Ľubietová – Podlipa, Stakčín – skládka TKO s OP) riešené aj v rámci projektov MŽP SR zameraných na sanáciu lokalít a 3 lokality (Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory, Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor, Sliač – letisko – juh) boli riešené aj v rámci projektov MO SR zameraných na sanáciu lokalít.
2 lokality z 10 riešených v rámci projektu „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“ boli tiež riešené aj v rámci projektov MŽP SR (Bánovce nad Bebravou – ŽS), resp. MO SR (Nemšová – vojenský útvar) zameraných na sanáciu lokalít.
2 lokality riešené v rámci projektu z OPŽP „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“, (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) boli tiež riešené zo súkromných zdrojov v zmysle princípu znečisťovateľ platí. Lokalita Hlohovec – priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne) – bol realizovaný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia (Bekaert Hlohovec, a. s.). Lokalita Kalinovo – fenolová jama (Žiaromat) – bola realizovaná sanácia lokality (Žiaromat, a. s.).
Iba 1 lokalita nebola zaradená do žiadneho riešenia v rámci OPŽP, nakoľko pre lokalitu Uzovská Panica – skládka TKO Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica na základe Žiadosti o stanovisko k predpokladanému vplyvu navrhovanej činnosti na ŽP a predložených informácií nemohol vyhodnotiť významnosť zásahu monitorovania lokality do CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie a nevydal súhlasné stanovisko na vykonávanie prác bez vypracovaného detailného projektu prác.
Lokalita U. S. Steel Košice okolie a areál podniku zahŕňa v podstate 2 lokality: Košice – Šaca – okolie areálu U. S. Steel, SK/EZ/K2/363 a Košice – Šaca – areál U. S. Steel, SK/EZ/K2/362. ŠGÚDŠ monitoruje iba okolie, priamo v areáli vykonáva monitoring samotný U. S. Steel Košice, pričom výsledky z monitoringu podzemných vôd poskytuje VÚVH na ďalšie hodnotenie. VÚVH poskytuje ŠGÚDŠ informácie na účely interpretácie výsledkov.
Lokalita Nové Zámky – rušňové depo – diagnostické stredisko bola zlúčená s viacerými sublokalitami do lokality Nové Zámky – rušňové depo, Cargo a. s. SK/EZ/NZ/1789.
Lokalita Petrovice – Pšurnovice – ihrisko bola vyradená z IS EZ a preto sa nahradila lokalitou Petrovice – skládka KO pri ihrisku, ktorej odpovedá daný identifikátor, SK/EZ/BY/105.
Lokality Pernek – Dolná Karol štôlňa a halda, Pernek – Pavol štôlňa a halda boli spolu s ďalšími lokalitami zlúčené do lokality Pernek – oblasť starých banských diel, ktorej odpovedá daný identifikátor SK/EZ/MA/467 (v pôvodnej tabuľke to boli ako 3 lokality a teraz je to 1 lokalita).
Lokalita Piešťany – bývalá Tesla – kontaminačný mrak pod sídliskom, SK/EZ/PN/1982 je monitorovaná spolu s lokalitou Piešťany – areál bývalej Tesly a jej J a JV okolie, SK/EZ/PN/1421.
V nasledujúcej tabuľke  (Tabuľka č. 15) je uvedených 87 pravdepodobných environmentálne záťaží, ktoré boli riešené v rámci projektov z OPŽP s názvom „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ a „Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním“. Riešiteľom daných projektov bolo Ministerstvo životného prostredia SR. Z celkového počtu 87 lokalít je 57 lokalít uvedených aj v tabuľke 17: Indikatívny zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží s vysokou prioritou (Register EZ – časť A), na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikových analýz.
[bookmark: _Toc438190793]Tabuľka 15: Zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží, na ktorých bol realizovaný podrobný geologický prieskum
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Okres
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/DS/182
	Báč – bývalá STS
	DS
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	2.
	SK/EZ/B3/140
	Bratislava – Nové Mesto – Tepláreň II – Turbínová – Magnetová ul.
	B3
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	3.
	SK/EZ/B2/124
	Bratislava – Ružinov – Na paši č. 4 – chemická čistiareň
	B2
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	4.
	SK/EZ/VT/1007
	Bystré – bývalá tehelňa TEMAKO
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	5.
	SK/EZ/BY/89
	Bytča – bývalý areál SAD
	BY
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	6.
	SK/EZ/BY/93
	Bytča – KK NEFT – Bytča – Hrabové
	BY
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	7.
	SK/EZ/BY/96
	Bytča – VURAL – prevádzka Hrabové
	BY
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	8.
	SK/EZ/ML/500
	Čabiny – areál PD
	ML
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	9.
	SK/EZ/CA/1959
	Čadca – AVC – supermarket
	CA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	10.
	SK/EZ/CA/168
	Čadca – SAD
	CA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	11.
	SK/EZ/VT/1009
	Čaklov – areál bývalého PD
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	12.
	SK/EZ/VT/1011
	Čičava – areál poľnohospodárskeho družstva
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	13.
	SK/EZ/BN/1926
	Dežerice – odkalisko VAB
	BN
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	14.
	SK/EZ/BN/58
	Dežerice – skládka TKO Veronika
	BN
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	15.
	SK/EZ/IL/272
	Dubnica nad Váhom – ZVS
	IL
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	16.
	SK/EZ/SK/864
	Dubová – sklad agrochemikálií
	SK
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	17.
	SK/EZ/VT/1016
	Hencovce – areál Bukocel – stáčanie mazutu
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	18.
	SK/EZ/ZC/1074
	Hodruša – Hámre – Sandrik
	ZC
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	19.
	SK/EZ/SI/852
	Holíč – olejové hospodárstvo kotolne
	SI
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	20.
	SK/EZ/BN/55
	Horné Naštice – skládka popolčeka
	BN
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	21.
	SK/EZ/TT/977
	Horné Orešany – časť Majdan – bývalá chemická továreň
	TT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	22.
	SK/EZ/SL/883
	Jarabina – sklad agrochemikálií
	SL
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	23.
	SK/EZ/RS/762
	Jestice – pesticídny sklad
	RS
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	24.
	SK/EZ/KS/347
	Kecerovce – skládka TKO Kecerovské Pekľany II
	KS
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	25.
	SK/EZ/VT/1021
	Komárany – sklad agrochemikálií
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	26.
	SK/EZ/HE/249
	Košarovce – Pastovník – sklad PHM
	HE
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	27.
	SK/EZ/RV/783
	Krásnohorské Podhradie – sarkofág pod Kaplnou
	RV
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	28.
	SK/EZ/SN/897
	Krompachy – Kovohuty
	SN
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	29.
	SK/EZ/LV/437
	Levice – ŽSR – okolie nadzemných nádrží
	LV
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	30.
	SK/EZ/SB/808
	Lipany – areál ZVL
	SB
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	31.
	SK/EZ/LM/403
	Liptovský Hrádok – Rettenmeier Tatra Timber
	LM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	32.
	SK/EZ/LM/1884
	Liptovský Mikuláš – Rušňové depo, Cargo a. s.
	LM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	33.
	SK/EZ/LM/410
	Liptovský Mikuláš – Velvetex
	LM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	34.
	SK/EZ/HE/251
	Ľubiša – areál PD
	HE
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	35.
	SK/EZ/RK/742
	Ľubochňa – areál lesov, OZ Liptovský Hrádok
	RK
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	36.
	SK/EZ/RA/733
	Magnezitovce – pesticídny sklad
	RA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	37.
	SK/EZ/KS/1998
	Malá Lodina – VD Ružín
	KS
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	38.
	SK/EZ/DS/195
	Malé Dvorníky – sklad pesticídov
	DS
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	39.
	SK/EZ/GL/1879
	Margecany – Rušňové depo, CARGO a. s.
	GL
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	40.
	SK/EZ/MY/519
	Myjava – areál bývalej SAM
	MY
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	41.
	SK/EZ/NR/559
	Nitra – rušňové depo (CARGO)
	NR
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	42.
	SK/EZ/BJ/44
	Nižná Polianka – sklad agrochemikálií
	BJ
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	43.
	SK/EZ/ZC/1077
	Nová Baňa – areál bývalých Závodov technického skla
	ZC
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	44.
	SK/EZ/PD/628
	Nováky – Vojenský opravárenský podnik
	PD
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	45.
	SK/EZ/NM/532
	Nové Mesto nad Váhom – rušňové depo
	NM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	46.
	SK/EZ/SV/926
	Osadné – sklad pesticídov v areáli bývalého PD
	SV
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	47.
	SK/EZ/CA/173
	Oščadnica – FRACHO
	CA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	48.
	SK/EZ/PE/639
	Partizánske – ZDA – sklad chemikálií
	PE
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	49.
	SK/EZ/LV/440
	Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru
	LV
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	50.
	SK/EZ/PP/700
	Poprad – ČS PHM – areál SAD
	PP
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	51.
	SK/EZ/PO/689
	Prešov – bývalý závod ZPA
	PO
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	52.
	SK/EZ/PO/690
	Prešov – paneláreň
	PO
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	53.
	SK/EZ/PO/693
	Prešov – Solivary
	PO
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	54.
	SK/EZ/ZA/1062
	Rosina – skládka popolčeka – odkalisko
	ZA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	55.
	SK/EZ/RK/747
	Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA
	RK
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	56.
	SK/EZ/RK/748
	Ružomberok – areál TEXICOM-u – mazutové hospodárstvo
	RK
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	57.
	SK/EZ/KA/291
	Rykynčice – sklad starých agrochemikálií
	KA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	58.
	SK/EZ/VT/1032
	Sačurov – starý parný mlyn
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	59.
	SK/EZ/SV/931
	Snina – Vihorlat – koľajisko
	SV
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	60.
	SK/EZ/SK/875
	Soboš – sklad agrochemikálií
	SK
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	61.
	SK/EZ/SL/891
	Stará Ľubovňa – SKRUTKÁREŇ–EXIM
	SL
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	62.
	SK/EZ/NM/535
	Stará Turá – skládka KO Drahý vrch
	NM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	63.
	SK/EZ/SV/935
	Strihovce – sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat
	SV
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	64.
	SK/EZ/SK/876
	Stročín – areál bývalej chemickej čistiarne
	SK
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	65.
	SK/EZ/SP/914
	Stropkov – areál PD Ondava
	SP
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	66.
	SK/EZ/PP/709
	Svit – ČS PHM Hlavná ul.
	PP
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	67.
	SK/EZ/NZ/605
	Šurany – bývalý areál ELTEX-u a STS
	NZ
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	68.
	SK/EZ/LC/373
	Šurice – bývalé PD – pesticídny sklad
	LC
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	69.
	SK/EZ/NM/536
	Trenčianske Bohuslavice – areál Hydrostavu
	NM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	70.
	SK/EZ/TN/957
	Trenčín – Letecké opravovne
	TN
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	71.
	SK/EZ/TN/959
	Trenčín – SAD
	TN
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	72.
	SK/EZ/TS/973
	Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky
	TS
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	73.
	SK/EZ/HE/263
	Udavské – skládka pod obaľovačkou
	HE
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	74.
	SK/EZ/HE/264
	Udavské – železničná stanica
	HE
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	75.
	SK/EZ/HE/265
	Valaškovce (vojenský obvod) – umývacia rampa
	HE
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	76.
	SK/EZ/VK/1003
	Veľká Čalomija – pesticídny sklad
	VK
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	77.
	SK/EZ/NR/566
	Vráble – areál Tesly (TESGAL)
	NR
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	78.
	SK/EZ/VT/1040
	Vranov nad Topľou – areál bývalého podniku Slovenka
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	79.
	SK/EZ/VT/1042
	Vranov nad Topľou – Čemerné – areál tehelne
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	80.
	SK/EZ/VT/1045
	Vranov nad Topľou – ČS PHM Dlhá ul.
	VT
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	81.
	SK/EZ/BR/78
	Závadka nad Hronom – areál Poľnospol Plus
	BR
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	82.
	SK/EZ/ZM/1118
	Zlaté Moravce – rušňové depo
	ZM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	83.
	SK/EZ/ZV/1805
	Zvolen – armádne objekty
	ZV
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	84.
	SK/EZ/ZC/1081
	Žarnovica – areál bývalej Preglejky
	ZC
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	85.
	SK/EZ/ZA/1067
	Žilina – areál ZVL
	ZA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	86.
	SK/EZ/ZA/1882
	Žilina – Rušňové depo, CARGO a. s.
	ZA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	87.
	SK/EZ/ZA/1840
	Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka
	ZA
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR




V tabuľke 16 je uvedený zoznam lokalít evidovaných v Registri – časť A, na ktorých bol realizovaný orientačný geologický prieskum životného prostredia, v rámci projektu z OPŽP „Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike“. Jeho riešiteľom bola Slovenská agentúra životného prostredia.
[bookmark: _Toc438190794]Tabuľka 16: Zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží, na ktorých bol realizovaný orientačný prieskum životného prostredia
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Okres
	Realizácia

	1.
	SK/EZ/HE/245
	Hankovce – areál PD
	HE
	POPs SAŽP

	2.
	SK/EZ/RS/760
	Hostišovce – sklad pesticídov
	RS
	POPs SAŽP

	3.
	SK/EZ/TV/995
	Sirník – sklad pesticídov – bývalé PD
	TV
	POPs SAŽP

	4.
	SK/EZ/LV/450
	Turá – sklad pesticídov
	LV
	POPs SAŽP

	5.
	SK/EZ/RS/774
	Včelince – sklad pesticídov
	RS
	POPs SAŽP

	B.  VYHODNOTENIE  SMERNEJ ČASTI ŠPS EZ (2010–2015)



Tabuľky 17 a 18 uvádzajú zoznam ďalších najrizikovejších lokalít z Registra EZ – častí A a B, ktoré boli odporúčané v roku 2010 na prioritné riešenie. Predpokladanú zodpovednú osobu za environmentálnu záťaž uvádza len tabuľka 18 (zoznam lokalít s potvrdenou environmentálnou záťažou) na základe údajov uvedených v IS EZ (www.enviroportal.sk, http://envirozataze.enviroportal.sk/).
Pre účely prehľadnosti uvádzame v tabuľkách aj skratky projektov, v rámci ktorých sa realizovali geologické práce a identifikátor pre jednotlivé lokality, v súlade s Informačným systémom environmentálnych záťaží.
[bookmark: _Toc438190795]Tabuľka 17: Indikatívny zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží s vysokou prioritou (Register EZ – časť A), na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikových analýz – vyhodnotenie
	P. č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Okres
	Druh činnosti
	Aktuálny stav

	1.
	SK/EZ/SA/805
	Vlčany – areál Jopi Trade
	SA
	skladovanie a distribúcia PHM 
a mazadiel
	nerealizované

	2.
	SK/EZ/B2/133
	Bratislava – Ružinov – Ústredná nákladná stanica
	BA II
	železničné depo 
a stanica
	PEZ1 MŽPSR

	3.
	SK/EZ/LV/440
	Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru
	LV
	skladovanie vykurovacích olejov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	4.
	SK/EZ/PO/689
	Prešov – bývalý závod ZPA
	PO
	povrchová úprava kovov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	5.
	SK/EZ/SC/813
	Boldog – S od obce – sklad pesticídov
	SC
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ1 MŽPSR

	6.
	SK/EZ/NR/566
	Vráble – areál Tesly (TESGAL)
	NR
	povrchová úprava kovov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	7.
	SK/EZ/GA/216
	Jelka – skládka KO – pri ČOV
	GA
	skládka KO
	upravený terén
splanírovaná

	8.
	SK/EZ/NZ/584
	Nové Zámky – areál SAD
	NZ
	garáže a parkoviská autobusovej 
a nákladnej dopravy
	nerealizované

	9.
	SK/EZ/B3/140
	Bratislava – Nové Mesto – Tepláreň II – Turbínová – Magnetová ul.
	BA III
	energetika
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	10.
	SK/EZ/B2/124
	Bratislava – Ružinov – Na paši č. 4 – chemická čistiareň
	BA II
	chemické čistiarne
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	11.
	SK/EZ/PO/690
	Prešov – paneláreň
	PO
	výroba stavebných prefabrikátov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	12.
	SK/EZ/SB/808
	Lipany – areál ZVL
	SB
	povrchová úprava kovov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	13.
	SK/EZ/VT/1007
	Bystré – bývalá tehelňa TEMAKO
	VT
	skladovanie 
a distribúcia palív
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	14.
	SK/EZ/VT/1032
	Sačurov – starý parný mlyn
	VT
	skladovanie 
a distribúcia chemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	15.
	SK/EZ/HE/263
	Udavské – skládka pod obaľovačkou
	HE
	skládka PO
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	16.
	SK/EZ/HE/264
	Udavské – železničná stanica
	HE
	skladovanie 
a distribúcia palív
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	17.
	SK/EZ/PD/628
	Nováky – Vojenský opravárenský podnik
	PD
	základne Armády SR
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	18.
	SK/EZ/CA/168
	Čadca – SAD
	CA
	garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	19.
	SK/EZ/HE/249
	Košarovce – Pastovník – sklad PHM
	HE
	skladovanie 
a distribúcia PHM 
a mazadiel
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	20.
	SK/EZ/IL/275
	Ilava – SAD
	IL
	skladovanie 
a distribúcia palív
	nerealizované

	21.
	SK/EZ/NR/556
	Nitra – Krškany – ČS PHM Slovnaft
	NR
	čerpacia stanica PHM
	nerealizované

	22.
	SK/EZ/SK/875
	Soboš – sklad agrochemikálií
	SK
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	23.
	SK/EZ/TN/960
	Trenčín – SK–TRANS
	TN
	garáže a parkoviská autobusovej 
a nákladnej dopravy
	vyradená z IS EZ

	24.
	SK/EZ/VT/1021
	Komárany – sklad agrochemikálií
	VT
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	25.
	SK/EZ/BY/93
	Bytča – KK NEFT – Bytča – Hrabové
	BY
	skladovanie 
a distribúcia palív
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	26.
	SK/EZ/BY/106
	Predmier – poľnohospodárske družstvo
	BY
	strojová a traktorová stanica
	nerealizované

	27.
	SK/EZ/KM/320
	Kysucké Nové Mesto
 – ZANAD
	KM
	čerpacia stanica PHM
	nerealizované

	28.
	SK/EZ/MI/494
	Strážske – Chemko – odpadový kanál
	MI
	výroba chemikálií
	PEZ1 MŽPSR 
preradená do REZ–B 

	29.
	SK/EZ/SI/861
	Skalica – skládka Žebráky
	SI
	skládka PO
	preradená do REZ–C

	30.
	SK/EZ/SN/897
	Krompachy – Kovohuty
	SN
	spracovanie kovov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	31.
	SK/EZ/ZA/1067
	Žilina – areál ZVL
	ZA
	spracovanie kovov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	32.
	SK/EZ/HE/251
	Ľubiša – areál PD
	HE
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	33.
	SK/EZ/IL/272
	Dubnica nad Váhom – ZVS
	IL
	strojárska výroba
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	34.
	SK/EZ/KA/291
	Rykynčice – sklad starých agrochemikálií
	KA
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	35.
	SK/EZ/LM/403
	Liptovský Hrádok – Rettenmeier Tatra Timber
	LM
	energetika
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	36.
	SK/EZ/SK/864
	Dubová – sklad agrochemikálií
	SK
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	37.
	SK/EZ/SL/891
	Stará Ľubovňa – SKRUTKÁREŇ–EXIM
	SL
	spracovanie kovov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR 

	38.
	SK/EZ/ZM/1117
	Zlaté Moravce – Práčovne a čistiarne, Mlynská ulica
	ZM
	chemické čistiarne
	nerealizované

	39.
	SK/EZ/LV/438
	Nová Dedina – sklad pesticídov
	LV
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ1 MŽPSR

	40.
	SK/EZ/VT/1040
	Vranov nad Topľou – areál bývalého podniku Slovenka
	VT
	chemické čistiarne
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	41.
	SK/EZ/VT/1042
	Vranov nad Topľou – Čemerné – areál tehelne
	VT
	skladovanie 
a distribúcia palív
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	42.
	SK/EZ/CA/166
	Čadca – AVC Čadca
	CA
	strojárska výroba
	Z SAN 
Preradená do REZ–časť C

	
	SK/EZ/CA/1959
	Čadca – AVC – supermarket
	
	
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	43.
	SK/EZ/CA/169
	Čadca – ŽSR – depo1
	CA
	železničné depo 
a stanica
	M CARGO
Preradená do REZ–časť B

	44.
	SK/EZ/CA/174
	Raková – AVC, závod Raková
	CA
	strojárska výroba
	nerealizované

	45.
	SK/EZ/KM/319
	Kysucké Nové Mesto – skladovací areál HORA
	KM
	sklady odpadov 
a zariadenia na ich spracovanie
	nerealizované

	46.
	SK/EZ/SV/926
	Osadné – sklad pesticídov v areáli bývalého PD
	SV
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	47.
	SK/EZ/BY/89
	Bytča – bývalý areál SAD
	BY
	čerpacia stanica PHM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	48.
	SK/EZ/HE/260
	Rovné – areál PD
	HE
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ1 MŽPSR

	49.
	SK/EZ/KS/347
	Kecerovce – skládka TKO Kecerovské Pekľany II
	KS
	skládka KO
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	50.
	SK/EZ/LM/410
	Liptovský Mikuláš – Velvetex
	LM
	energetika
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	51.
	SK/EZ/NM/535
	Stará Turá – skládka KO Drahý vrch
	NM
	skládka PO
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	52.
	SK/EZ/NR/565
	Vráble – areál Matador Automotive (bývalý PAL)
	NR
	strojárska výroba
	nerealizované

	53.
	SK/EZ/PE/639
	Partizánske – ZDA – sklad chemikálií
	PE
	sklady odpadov 
a zariadenia na ich spracovanie
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	54.
	SK/EZ/TS/973
	Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky
	TS
	skladovanie 
a distribúcia PHM 
a mazadiel
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	55.
	SK/EZ/BJ/44
	Nižná Polianka – sklad agrochemikálií
	BJ
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	56.
	SK/EZ/BY/96
	Bytča – VURAL – prevádzka Hrabové
	BY
	strojárska výroba
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	57.
	SK/EZ/RK/742
	Ľubochňa – areál lesov, 
OZ Liptovský Hrádok
	RK
	hospodársky dvor
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	58.
	SK/EZ/BJ/39
	Kurima – obaľovačka
	BJ
	obaľovačka bitúmenových zmesí
	nerealizované

	59.
	SK/EZ/SL/883
	Jarabina – sklad agrochemikálií
	SL
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	60.
	SK/EZ/SV/931
	Snina – Vihorlat – koľajisko
	SV
	skladovanie 
a distribúcia PHM 
a mazadiel
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	61.
	SK/EZ/VT/1016
	Hencovce – areál Bukocel – stáčanie mazutu
	VT
	energetika
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	62.
	SK/EZ/HE/246
	Hažín nad Cirochou – okolie firmy AGROLUK
	HE
	hnojisko
	nerealizované

	63.
	SK/EZ/LM/411
	Liptovský Peter – hnojisko Kaleník
	LM
	hnojisko
	nerealizované

	64.
	SK/EZ/CA/170
	Krásno nad Kysucou – Blažkovci
	CA
	skládka PO a KO
	nerealizované

	65.
	SK/EZ/CA/173
	Oščadnica – FRACHO
	CA
	skladovanie 
a distribúcia chemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	66.
	SK/EZ/LE/387
	Spišské Podhradie – DEPO2
	LE
	železničné depo 
a stanica
	M CARGO
Preradená do REZ–časť B

	67.
	SK/EZ/LM/394
	Kráľova Lehota – obaľovačka
	LM
	obaľovačka bitúmenových zmesí
	nerealizované

	68.
	SK/EZ/SI/852
	Holíč – olejové hospodárstvo kotolne
	SI
	skladovanie 
a distribúcia palív
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	69.
	SK/EZ/TV/991
	Čierna nad Tisou – skládka TKO
	TV
	skládka KO
	nerealizované

	70.
	SK/EZ/ZC/1077
	Nová Baňa – areál bývalých Závodov technického skla
	ZC
	spracovanie nerastných surovín
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	71.
	SK/EZ/CA/175
	Stará Bystrica – U Kanderi
	CA
	skládka PO a KO
	nerealizované

	72.
	SK/EZ/NZ/598
	Štúrovo – hlavná železničná stanica
	NZ
	železničné depo 
a stanica
	PEZ1 MŽPSR

	73.
	SK/EZ/RK/748
	Ružomberok – areál TEXICOM-u – mazutové hospodárstvo
	RK
	skladovanie vykurovacích olejov
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	74.
	SK/EZ/VT/1011
	Čičava – areál poľnohospodárskeho družstva
	VT
	skladovanie 
a distribúcia PHM 
a mazadiel
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	75.
	SK/EZ/PP/701
	Poprad – ČS PHM DK, Štefánikova ul.
	PP
	čerpacia stanica PHM
	Z SAN,
preradená do REZ–časť C

	76.
	SK/EZ/SK/876
	Stročín – areál bývalej chemickej čistiarne
	SK
	chemické čistiarne
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	77.
	SK/EZ/SL/887
	 Plavnica – skládka Táboriska
	SL
	skládka KO
	upravený terén
zahrnutá

	78.
	SK/EZ/SP/914
	Stropkov – areál PD Ondava
	SP
	skladovanie 
a distribúcia PHM 
a mazadiel
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	79.
	SK/EZ/SV/935
	Strihovce – sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat
	SV
	skladovanie 
a distribúcia chemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	80.
	SK/EZ/TN/950
	Trenčianska Teplá – rušňové depo3
	TN
	železničné depo 
a stanica
	M CARGO
preradená do REZ–časť B

	81.
	SK/EZ/TN/958
	Trenčín – PaM Diesel
	TN
	čerpacia stanica PHM
	

	82.
	SK/EZ/TN/959
	Trenčín – SAD
	TN
	skladovanie 
a distribúcia palív
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	83.
	SK/EZ/B3/141
	Bratislava – Nové Mesto – železničné depo – Tupého ul.
	BA III
	skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel
	vyradená z IS EZ

	84.
	SK/EZ/HE/267
	Zbudské Dlhé – areál PD
	HE
	hnojisko
	nerealizované

	85.
	SK/EZ/NZ/581
	Michal nad Žitavou – bývalý pesticídny sklad (PD Maňa)
	NZ
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	agrochemikálie odvezené v r. 2006–2013

	86.
	SK/EZ/SV/925
	Dúbrava – nádrž hnojovicových kalov
	SV
	močovková jama
	nerealizované

	87.
	SK/EZ/ZM/1118
	Zlaté Moravce – rušňové depo4
	ZM
	železničné depo a stanica
	M CARGO
PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	88.
	SK/EZ/KK/292
	Huncovce – skládka pri ihrisku
	KK
	skládka KO
	upravený terén, postupne zarastá

	89.
	SK/EZ/KK/296
	Krížová Ves – skládka pri rieke Poprad
	KK
	skládka KO
	nerealizované

	90.
	SK/EZ/KK/298
	Lendak – skládka Rovinky pri potoku
	KK
	skládka KO
	nerealizované

	91.
	SK/EZ/KK/299
	Podhorany – skládka pri potoku
	KK
	skládka KO
	nerealizované

	92.
	SK/EZ/ML/500
	Čabiny – areál PD
	ML
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	93.
	SK/EZ/PP/697
	Gerlachov – skládka Gerlachovský potok
	PP
	skládka KO
	nerealizované

	94.
	SK/EZ/PP/700
	Poprad – ČS PHM – areál SAD
	PP
	čerpacia stanica PHM
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	95.
	SK/EZ/SO/909
	Úbrež – bývalé hydinárne
	SO
	močovková jama
	nerealizované

	96.
	SK/EZ/TN/955
	Trenčín – Čipra plus – čistiarne
	TN
	chemické čistiarne
	

	97.
	SK/EZ/VK/1004
	Veľké Zlievce – kompresorová stanica
	VK
	plynárenský priemysel
	Z SAN
preradená do REZ–časť B+C

	98.
	SK/EZ/VT/1009
	Čaklov – areál bývalého PD
	VT
	skladovanie 
a distribúcia agrochemikálií
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	99.
	SK/EZ/ZC/1081
	Žarnovica – areál bývalej Preglejky
	ZC
	ochrana a spracovanie dreva
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	100.
	SK/EZ/BY/110
	Štiavnik – centrum
	BY
	skládka KO
	nerealizované

	101.
	SK/EZ/BY/111
	Štiavnik – skládka KO II
	BY
	skládka KO
	nerealizované

	102.
	SK/EZ/BY/112
	Štiavnik – skládka KO III
	BY
	skládka KO
	nerealizované

	103.
	SK/EZ/CA/172
	Krásno nad Kysucou – Struhy
	CA
	skládka PO a KO
	upravený terén

	104.
	SK/EZ/CA/177
	Vysoká nad Kysucou – Stará cesta
	CA
	skládka PO a KO
	nerealizované

	105.
	SK/EZ/DK/181
	Párnica – obaľovačka bitúmenových zmesí
	DK
	obaľovačka bitúmenových zmesí
	nerealizované

	106.
	SK/EZ/KM/316
	Kysucké Nové Mesto – Oškerda
	KM
	skládka PO a KO
	nerealizované

	107.
	SK/EZ/KM/323
	Povina – skládka PO a KO II
	KM
	skládka PO a KO
	vyradená z IS EZ

	108.
	SK/EZ/MY/519
	Myjava – areál bývalej SAM
	MY
	strojárska výroba
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	109.
	SK/EZ/PU/730
	Púchov – DEPO5
	PU
	železničné depo a stanica
	M CARGO
preradená do REZ–časť B

	110.
	SK/EZ/RK/747
	Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA
	RK
	papierenský priemysel
	PEZ2 MŽPSR
DPZ MŽPSR

	111.
	SK/EZ/VT/1041
	Vranov nad Topľou – Čemerné – areál ACHP
	VT
	skladovanie a distribúcia chemikálií
	nerealizované

	112.
	SK/EZ/KM/311
	Kysucké Nové Mesto – Budatínska Lehota
	KM
	skládka KO
	vyradená z IS EZ

	113.
	SK/EZ/SL/884
	Plaveč – DEPO
	SL
	železničné depo a stanica
	vyradená z IS EZ


1Čadca – ŽSR – depo – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015
2Spišské Podhradie – DEPO – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015
3Trenčianska Teplá – rušňové depo – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015
4Zlaté Moravce – rušňové depo – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015
5Púchov – DEPO – Určená zodpovednosť (príslušné ministerstvo) – UV SR č. 38/2015; Odpredaný v 12/2014 spoločnosti SLOV –VAGON, a.s. Trnava 

Z celkového počtu 113 pravdepodobných environmentálnych záťaží, ktoré boli v rámci indikatívneho zoznamu odporúčané na realizáciu prieskumu a vypracovanie rizikovej analýzy, bolo 6 lokalít riešených v rámci projektu MŽP SR „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“, 57 lokalít bolo riešených v rámci projektu MŽP SR „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. V tabuľke je uvedených aj 5 lokalít, ktoré boli na základe informácií a následnej terénnej obhliadky vyradené z Informačného systému environmentálnych záťaží. Na 5 lokalitách prebiehali monitorovacie práce, realizované spoločnosťou CARGO Slovakia, a. s. a preto na základe monitorovacích prác boli 4 z nich vyradené z Registra EZ – časti A a následne zaradené do Registra EZ – časti B. Vyradenie z Registra EZ – časti A a následné zaradenie do Registra EZ – časti B, prípadne Registra EZ – časti C sa týkalo aj lokalít: Strážske – Chemko – odpadový kanál, Skalica – skládka Žebráky, Čadca – AVC Čadca, Poprad – ČS PHM DK, Štefánikova ul. a Veľké Zlievce – kompresorová stanica. Na lokalite Veľké Zlievce – kompresorová stanica prebiehali sanačné práce (v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“).

[bookmark: _Toc438190796]Tabuľka 18: Indikatívny zoznam environmentálnych záťaží s vysokou prioritou (Register EZ – časť B), na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť, odporúčané na realizáciu sanácie – vyhodnotenie
	P. č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Okres
	Druh činnosti
	K
	Pôvodca
	Predpokladaná zodpovedná osoba (sektor)
	Aktuálny stav

	1.
	SK/EZ/B1/115
	Bratislava – Staré mesto – Apollo – širší priestor bývalej rafinérie
	BAI
	Spracovanie a skladovanie ropy a ropných látok
	94
	Apollo
	súkromný
/verejný
	

	2.
	SK/EZ/GA/222
	Sereď – Niklová huta – skládka lúženca
	GA
	skládka PO
	90
REK–0
	Niklová Huta, š. p.
	súkromný (FERROPORT 
s. r. o.; Feromin, a. s.)
	M ŠGÚDŠ

	3.
	SK/EZ/LV/449
	Tlmače – areál SES
	LV
	strojárska výroba
	59
	Levická kotláreň
	súkromný (SES a. s.)
	M ŠGÚDŠ 
Preradená do REZ–A

	4.
	SK/EZ/ZH/1102
	Žiar nad Hronom – ZSNP – areál skupiny spoločností
	ZH
	hutnícka výroba
	97
	ZSNP, n. p.
	súkromný (ZSNP, a. s.; Slovalco, Rautenbach; Fagor Ederlan Slovakia, Sapa Profily, Thermo/Solar Žiar)
	M ŠGÚDŠ

	5.
	SK/EZ/GA/221
	Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku
	GA
	spracovanie kovov
	84
	Niklová huta, š. p.
	súkromný (dominantný Mach Trade, spol. s r. o.)
	M ŠGÚDŠ

	6.
	SK/EZ/PD/626
	Nováky – NCHZ – areál závodu
	PD
	výroba chemikálií
	86
	NCHZ, š. p.
	súkromný (NCHZ, a. s.; LARF NOVA, s. r. o.; VUP, 
a. s.)
	M ŠGÚDŠ

	7.
	SK/EZ/ZH/1097
	Žiar nad Hronom – kalové pole ZSNP
	ZH
	odkalisko
	93
SAN–2b
	ZSNP, n. p.
	súkromný (ZSNP, a. s.)
	M ŠGÚDŠ

	8.
	SK/EZ/B2/131
	Bratislava – Ružinov – SPP Votrubova ul.
	BA II
	plynárenský priemysel
	75
SAN–2b
	Slovenské plynárne, š. p.
	verejný/súkromný (štát/SPP, a. s.)
	Z SAN 2009 
M ŠGÚDŠ
preradená do REZ–C

	9.
	SK/EZ/KN/337
	Komárno – SPP
	KN
	plynárenský priemysel
	74
SAN–2a
	Slovenské plynárne, š. p.
	verejný/súkromný (štát/SPP, a. s.)
	Z SAN 2008 
M POSAN 2010
M ŠGÚDŠ 
preradená do REZ–C

	10.
	SK/EZ/KN/335
	Komárno – Harčáš
	KN
	skládka KO
	71
	mesto Komárno
	verejný (mesto Komárno)
	
PEZ1 MŽPSR


	11.
	SK/EZ/B5/161
	Bratislava – Petržalka – Matador – areál bývalého závodu
	BA V
	výroba chemikálií
	72
	Matador, š. p.
	súkromný (Matadorex, a. s. – v konkurze)
	M ŠGÚDŠ

	12.
	SK/EZ/SA/804
	Trnovec nad Váhom – skládka RSTO (Duslo)
	SA
	skládka PO
	71
	Duslo, n. p.
	verejný/súkromný (štát/Duslo, a. s.)
	M ŠGÚDŠ

	13.
	SK/EZ/LV/434
	Levice – práčovne a čistiarne
	LV
	pranie a čistenie textílií
	69
	Mestský podnik služieb, n. p.
	súkromný (FORTUNAE, 
s. r. o.; Mechanika,Haslex, Autogabriella malotraktory, Media klub)
	PEZ1 MŽPSR preradená do REZ–A

	14.
	SK/EZ/NZ/588
	Nové Zámky – Real – H. M. – terminál
	NZ
	skladovanie a distribúcia palív
	68
SAN–1b
	Benzinol, 
n. p.
	súkromný (REAL–
H. M. s. r. o.)
	M ŠGÚDŠ

	15.
	SK/EZ/B1/116
	Bratislava – Staré Mesto – Chalupkova – Bottova ul.–Chemika – areál závodu
	BA I
	výroba chemikálií
	68
	Chemika, š. p.
	verejný/súkromný (Chcemika, a. s. – 
v konkurze, Tatragas, obchodné centrum ..)
	M ŠGÚDŠ

	16.
	SK/EZ/B2/122
	Bratislava – Ružinov – Gumon – areál závodu
	BA II
	výroba chemikálií
	67
	Gumon, š. p.
	súkromný (IRI AGROFOREST, a. s.)
	M ŠGÚDŠ

	17.
	SK/EZ/B3/138
	Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – širší priestor bývalého závodu
	BA III
	výroba výbušnín
	65
	CHZJD, n. p.
	Duslo, a. s. odštepný závod Istrochem
	Z GPŽP 2009 
M ŠGÚDŠ

	18.
	SK/EZ/VT/1026
	Nižný Hrabovec – odkalisko Bukocel
	VT
	zariadenia na nakladanie s odpadmi
	99
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	19.
	SK/EZ/ZA/1070
	Žilina – východné priemyselné pásmo
	ZA
	chemická výroba, stroj. výroba, skladovanie PHM a iné
	101
	–
	súkromný
	PEZ1 MŽPSR

	20.
	SK/EZ/DT/212
	Stožok – terminál Slovnaft
	DT
	skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel
	95
SAN–2b
	–
	súkromný
	Z SAN
preradená do REZ–C 

	21.
	SK/EZ/VT/1030
	Poša – odkalisko Chemko Strážske
	VT
	zariadenia na nakladanie s odpadmi
	95
	–
	súkromný 
	M ŠGÚDŠ

	22.
	SK/EZ/ZV/1128
	Sliač – letisko – juh
	ZV
	základne po bývalej Sovietskej armáde
	91
SAN–2b
	–
	verejný
	SAN MOSR, M ŠGÚDŠ
Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby

	23.
	SK/EZ/LM/406
	Liptovský Mikuláš – Kožiarske závody
	LM
	vyčiňovanie a spracovanie koží
	91
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	24.
	SK/EZ/KK/295
	Kežmarok – OKTAN
	KK
	skladovanie 
a distribúcia PHM 
a mazadiel
	91
SAN–2b
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	25.
	SK/EZ/BJ/24
	Bardejov – areál SNAHA v. d.
	BJ
	priemyselná výroba
	97
	–
	súkromný
	PEZ1 MŽPSR

	26.
	SK/EZ/BJ/22
	Bardejov – areál Bardejovských strojární (ZŤS)
	BJ
	priemyselná výroba
	97
SAN–2b
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	27.
	SK/EZ/BJ/23
	Bardejov – areál podniku JAS
	BJ
	Priemyselná výroba
	96
	–
	súkromný
	PEZ1 MŽPSR

	28.
	SK/EZ/KM/315
	Kysucké Nové Mesto – 
NN Slovakia
	KM
	strojárska výroba
	87
SAN–2c
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	29.
	SK/EZ/TN/945
	Nemšová – vojenský útvar
	TN
	vojenské areály
	86
SAN–2c
	–
	verejný
	PEZ1 MŽPSR
SAN MOSR
Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby

	30.
	SK/EZ/ZM/1115
	Zlaté Moravce – bývalý areál CALEX-u
	ZM
	elektrotechnická výroba
	87
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ
Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby

	31.
	SK/EZ/DK/178
	Istebné – OFZ – haldy trosky
	DK
	spracovanie kovov
	84
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	32.
	SK/EZ/ZV/1132
	Zvolen – Bučina – čierna impregnácia
	ZV
	ochrana a spracovanie dreva
	89
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	33.
	SK/EZ/DK/180
	Medzibrodie nad Oravou – S TKO Dolný Kubín – Široká
	DK
	skládka KO
	90
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	34.
	SK/EZ/DT/209
	Hriňová – ZŤS Hriňová
	DT
	strojárska výroba
	81
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	35.
	SK/EZ/BJ/26
	Bardejov – elektrická stanica (ES)
	BJ
	priemyselná výroba
	81
SAN–2b
	–
	verejný/súkromný
	M ŠGÚDŠ

	36.
	SK/EZ/VT/1027
	Nižný Hrabovec – skládka v areáli firmy Bukocel
	VT
	zariadenia na nakladanie s odpadmi
	80
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	37.
	SK/EZ/HE/261
	Udavské – obaľovačka bitúmenových zmesí
	HE
	obaľovačka bitúmenových zmesí
	79
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	38.
	SK/EZ/KM/313
	Kysucké Nové Mesto – KLF–Energetika
	KM
	strojárska výroba
	79
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	39.
	SK/EZ/BB/6
	Banská Bystrica – Uľanka – areál Chemika a. s.
	BB
	výroba chemikálií
	83
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	40.
	SK/EZ/TS/969
	Nižná – OTF – kalové pole Malá Orava
	TS
	elektrotechnická výroba
	78
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	41.
	SK/EZ/KM/312
	Kysucké Nové Mesto – KINEX–KLF
	KM
	strojárska výroba
	77
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	42.
	SK/EZ/K1/360
	Košice – Ťahanovce – terminál Slovnaft
	KE I
	skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel
	77
SAN–2a
	–
	súkromný
	Z SAN, M POSAN preradená do REZ–C 

	43.
	SK/EZ/RK/754
	Ružomberok – terminál Slovnaft
	RK
	skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel
	75
SAN–1b
	–
	súkromný
	Z SAN,
preradená do REZ–C 

	44.
	SK/EZ/HE/254
	Myslina – stará skládka TKO
	HE
	skládka KO
	75
REK–2b
	–
	verejný
	Rek OPŽP
M ŠGÚDŠ 
zaradená aj do REZ–C

	45.
	SK/EZ/PP/710
	Svit – skládka Chemosvit
	PP
	skládka PO
	73
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	46.
	SK/EZ/LM/417
	Podtureň – skládka Žadovica
	LM
	skládka KO
	73
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	47.
	SK/EZ/LM/397
	Lazisko – odkaliská L. Dúbrava
	LM
	odkalisko
	73
REK–0
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	48.
	SK/EZ/LM/390
	Dúbrava – štôlne a haldy L. Dúbrava
	LM
	ťažba rúd
	73
REK–0
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	49.
	SK/EZ/NO/541
	Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo
	NO
	skládka PO
	72
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	50.
	SK/EZ/SP/917
	Stropkov – obaľovačka
	SP
	obaľovačka bitúmenových zmesí
	72
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	51.
	SK/EZ/DT/207
	Detva – PPS Group
	DT
	strojárska výroba
	72
SAN–2b
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	52.
	SK/EZ/BR/69
	Pohorelá – Strojsmalt Holding
	BR
	strojárska výroba
	79
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	53.
	SK/EZ/BR/73
	Predajná – skládka PO Predajná II.
	BR
	skládka PO
	69
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	54.
	SK/EZ/BR/74
	Predajná – skládka PO Predajná I.
	BR
	skládka PO
	69
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	55.
	SK/EZ/ZV/1123
	Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory
	ZV
	základne po bývalej Sovietskej armáde
	69
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ
SAN MOSR
Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby

	56.
	SK/EZ/ZV/1135
	Zvolen – Železničné opravovne a strojárne
	ZV
	strojárska výroba
	74
SAN–2b
	–
	súkromný
	Z MON 
M ŠGÚDŠ

	57.
	SK/EZ/ZV/1131
	Zvolen – Bučina – biela impregnácia
	ZV
	ochrana a spracovanie dreva
	74
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	58.
	SK/EZ/KM/318
	Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste
	KM
	skládka TKO
	68
	–
	verejný
	PEZ1 MŽPSR preradená do REZ–A

	59.
	SK/EZ/KS/346
	Haniska – Slovenský plynárenský priemysel
	KS
	plynárenský priemysel
	68
SAN–2b
	–
	verejný/súkromný
	posanačný monitoring
M ŠGÚDŠ
preradená do REZ–C

	60.
	SK/EZ/BN/57
	Bánovce nad Bebravou – ŽS
	BN
	železničné depo 
a stanica
	74
SAN–2b
	Neznámy
	Verejný
Povinná osoba nebola určená
	PEZ1 MŽPSR
SAN MZPSR
Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby

	61.
	SK/EZ/KM/321
	Nesluša – skládka PO a KO I
	KM
	skládka TKO
	31
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ
preradená do REZ–A

	62.
	SK/EZ/PE/637
	Bošany – skládka koželužní
	PE
	skládka PO
	74
	–
	súkromný 
	PEZ1 MŽPSR
preradená do REZ–A

	63.
	SK/EZ/LM/424
	Veterná Poruba – skládka I
	LM
	skládka KO
	66
REK–3b
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	64.
	SK/EZ/SP/915
	Stropkov – areál TESLA Stropkov
	SP
	elektrotechnická výroba
	66
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	65.
	SK/EZ/SV/929
	Snina – stará riadená skládka odpadov
	SV
	skládka KO
	66
REK–2b
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	66.
	SK/EZ/NZ/1789
	Nové Zámky – Rušňové depo, CARGO a. s.
	NZ
	železničné depo 
a stanica
	80
SAN–1b
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ
Rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby

	67.
	SK/EZ/PU/727
	Lednické Rovne – skládka Podstránie
	PU
	skládka KO
	66
REK–3b
	–
	verejný
	M ŠGÚDŠ

	68.
	SK/EZ/KN/324
	Bajč – skládka TKO
	KN
	skládka KO
	66
REK–2c
	–
	verejný
	Rek EF
M ŠGÚDŠ

	69.
	SK/EZ/NM/533
	Nové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice – Tušková
	NM
	skládka KO
	65
REK–2b
	–
	verejný
	Rek OPŽP
M ŠGÚDŠ

	70.
	SK/EZ/BR/67
	Nemecká – areál Petrochema Dubová
	BR
	spracovanie a sklad. ropy a ropných látok
	73
SAN–2b
	–
	súkromný
	M ŠGÚDŠ

	71.
	SK/EZ/PT/720
	Kalinovo – fenolová jama (Žiaromat)
	PT
	priemyselná činnosť
	65
	–
	súkromný
	Z SAN
M ŠGÚDŠ



	V tabuľke 18 je uvedených 71 lokalít, na ktorých nebola jednoznačne určená zodpovednosť za environmentálnu záťaž a ktoré boli odporúčané na realizáciu sanácie. 57 lokalít bolo riešených z projektu OPŽP s názvom „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. 9 lokalít bolo riešených z projektu OPŽP s názvom „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. Sanačné, resp. rekultivačné práce boli realizované na 13 lokalitách. Jednalo sa najmä o lokality, ktoré boli financované v rámci projektov OPŽP zamerané na sanáciu vybraných lokalít (projekt „Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ a projekt „Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde“), rekultiváciu skládok odpadov (projekty uzavretia a rekultivácie skládok odpadov v rámci OPŽP a Environmentálneho fondu) a tiež aj lokality, na ktorých boli sanačné práce realizované v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.



















	C.  FINANCOVANIE A ROZPOČET ŠPS EZ (2010-2015)



C.1. - Finančné výdavky a zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizovanie sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží – predpoklad podľa ŠPS EZ (2010-2015)
V ŠPS EZ (2010-2015) boli odhadnuté celkové finančné výdavky vo výške 137 mil. Eur na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikovej analýzy, realizáciu sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží na 237 prioritných lokalitách odporúčaných jednotlivými ministerstvami.
Identifikované boli zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky environmentálnych záťaží nasledovne:
· Fondy EÚ – celková alokovaná čiastka na riešenie problematiky environmentálnych záťaží z OP ŽP  (2007-2013) (spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Európskeho fondu) v rámci Operačného cieľa 4.4 „Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania“ bola 116,4 mil. Eur. 
· Štátny rozpočet a Environmentálny fond – zo štátneho rozpočtu na obdobie 2009 – 2011 boli vyčlenené finančné prostriedky na riešenie sanácie prioritnej lokality Sliač – letisko – sever II a monitoringu lokality Vlkanová v celkovej výške 663 878,- Eur v zodpovednosti rezortu MO SR. Celkovo sa zo štátneho rozpočtu  na obdobie rokov 2013 – 2015 predpokladalo vyčleniť 18,5 mil. Eur – t. j. 3x6,2 mil. Eur (MŽP SR, MO SR, MP SR, MDPaT SR mali povinnosť uplatňovať pri tvorbe rozpočtu na  príslušný rok prostriedky vo výške 1,55 mil. EUR/rok na zabezpečenie plnenia ŠPS EZ). Z Environmentálneho fondu neboli vyčíslené finančné výdavky na riešenie. 
· Vlastné zdroje právnych subjektov  s účasťou štátu – právne subjekty s účasťou štátu v pôsobnosti MDPaT SR vytvárali vlastné potenciálne zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na odstraňovanie environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách. Predpokladaná výška potrebných finančných zdrojov na obdobie rokov 2011 – 2015 bola 2,1 mil. Eur. 
· 
S odvolaním sa na ŠPS EZ (2010-2015) - Tabuľku č. 27– Suma odhadovaných celkových finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky environmentálnych záťaží pre lokality odporúčané jednotlivými rezortmi na obdobie rokov 2010 – 2015, boli za MŽP SR odhadnuté celkové finančné výdavky vo výške 42 820 000 Eur (217 lokalít), za MH SR vo výške 8 477 000 Eur (6 lokalít), za MDPaT SR vo výške 41 354 000 Eur (19 lokalít), za MO SR  vo výške 36 492 000 Eur (15 lokalít), za MP SR vo výške 7 857 000 Eur (6 lokalít).
 
C.2. - Finančné výdavky a zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizovanie sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží - vyhodnotenie
Zdroje krytia finančných výdavkov na riešenie problematiky environmentálnych záťaží v období rokov 2010-2015 boli nasledovné:
a) Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie 
v rámci Operačného programu Životné prostredie (2007-2013), Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania a Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životného prostredie (Tabuľka 19)
b) Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ, 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov (Tabuľka 20)
c) projekty podporené v rámci Environmentálneho fondu a z Recyklačného fondu v rokoch 2010–2015 (Tabuľka 21) 
Realizácia prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizácia sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží bola zabezpečená z hľadiska krytia finančných výdavkov z projektov podporených prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania  (podľa písm. a)). V rámci projektu „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ bolo vynaložených celkovo 8 639 552,70 €. Za projekt „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ to bola suma 9 760 350,67 €. Realizátorom týchto projektov bolo MŽP SR. Na sanáciu 19 vybraných environmentálnych záťaží bolo v rámci projektov MŽP SR (13 lokalít) vynaložených 34 963 040,97 € a v rámci projektov MO SR (6 lokalít) bolo vynaložených 12 442 020,95 €. V rámci projektu „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ bolo vynaložených celkovo 7 985 920,00 €. Za projekt „Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním“ to bola  suma 2 249 902,08 € (finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené na jednotlivé projekty sú uvedené v Tabuľke 19 a uvedené sumy sú udávané na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok). 
Celkové finančné výdavky na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizáciu sanácií a monitoringu environmentálnych záťaží v období rokov 2010 – 2015 boli vo výške 76 040 787,37 Eur (uvedená suma predstavuje zazmluvnené finančné výdavky na realizáciu projektov v rámci OP ŽP,  uvedených v Tabuľke 19 pod poradovým č. 4, 5, 7 až 19.  a č. 23).
Tabuľka  č. 19 zahŕňa aj ďalšie projekty uvedené v bode 1, 2, 3, 6, 20, 21 a 22, v rámci ktorých nebol realizovaný prieskum, sanácia a monitorovanie, ale úzko súviseli s problematikou riešenia environmentálnych záťaží a významne prispeli k riešeniu environmentálnej politiky. Finančné výdavky na uvedené projekty predstavujú sumu vo výške 2 346 383,32 Eur. 

Tabuľka 19 - Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie 
v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania a Operačný cieľ 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
	P.č.
	Názov projektu
	Žiadateľ pomoci
	Celkové oprávnené výdavky – čerpané (Eur)
(*zazmluvnené (Eur))

	1.
	Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)
	SAŽP
	319 485,75

	2.
	Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
	ŠGÚDŠ
	113 870,12

	3.
	Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží
	SAŽP
	922 733,88

	4.
	Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (54 lokalít)*
	MŽP SR
	8 639 552,70

	5.
	Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (161 lokalít)*
	ŠGÚDŠ
	7 985 920,00

	6.
	Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR*
	SAŽP
	419 716,04

	7.
	Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde*
	MO SR
	1 353 962,77

	8.
	Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor*
	MO SR
	2 369 002,79

	9.
	Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory*
	MO SR
	1 888 264,90

	10.
	Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Nemšová – vojenský útvar*
	MO SR
	1 954 933,82

	11.
	Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Rimavská Sobota – objekty SA*
	MO SR
	2 310 742,81

	12.
	Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Sliač – letisko – juh*
	MO SR
	2 565 113,86

	13.
	Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce*
	MŽP SR
	12 540 368,77

	14.
	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja*
	MŽP SR
	5 179 463,62

	15.
	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja*
	MŽP SR
	6 938 256,96

	16.
	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja*
	MŽP SR
	3 119 914,25

	17.
	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja*
	MŽP SR
	2 743 996,48

	18.
	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja*
	MŽP SR
	4 441 040,89

	19.
	Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (87 lokalít)*
	MŽP SR
	9 760 350,67

	20.
	Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží*
	SAŽP
	239 694,71

	21.
	Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike 
	SAŽP
	257 929,82

	22.
	Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016–2021*
	SAŽP
	72 953,00

	23.
	Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním*
	MŽP SR
	2 249 902,08

	
	Spolu
	
	76 040 787,37



Projekty s p. č. 1. až 20 a projekt p. č. 22 a 23 boli schválené a podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Uvedené sumy za jednotlivé projekty sú uvádzané na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Projekt s p. č. 21 bol podporený prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie, Skupina aktivít Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov (t. j. odpadov pozostávajúcich z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane prestarnutých pesticídov.
0. Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)

Hlavný cieľ: 
· Zhodnotiť dopady environmentálnych záťaží na životné prostredie v jednotlivých krajoch SR.
Špecifické ciele: 
· Vypracovať jednotný metodický pokyn pre regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží SR a na jeho základe; 
· Spracovať hodnotiace správy – regionálne štúdie za jednotlivé administratívne kraje SR.
Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Realizácia projektu: 	október 2008–júl 2010
Hodnotenie rizikovosti environmentálnych záťaží (kritérium K) bolo v rámci tohto projektu doplnené hodnotením rizikovosti (kritérium R) a o hodnotenie vzťahu danej environmentálnej záťaže k pôde, chráneným územiam, funkčnému využitiu územia, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju územia a ku kvalite životného prostredia. Na základe tohto hodnotenia sa stanovili priority riešenia pre jednotlivé regióny, tzv. prioritné lokality. Charakterizovali sa hlavné riziká plynúce z ich prítomnosti a taktiež návrh opatrení na ich riešenie. 
Súčasťou projektu bolo vydanie publikácie Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku o problematike environmentálnych záťaží v Európe a na Slovensku, o realizovaných projektoch a ich výstupoch. Publikácia vyšla v slovenskom aj anglickom jazyku.
0. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží

Hlavný cieľ: 
· Spracovať poznatky o sanačných metódach pre environmentálne záťaže a ich zhrnutie do atlasu, ktorý bude súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží.
Prijímateľ pomoci: 	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)
Realizácia projektu: 	december 2008–november 2010.
V publikácii je spracovaných viac ako osemdesiat sanačných metód, ktoré sú rozdelené podľa druhu znečisteného prostredia, miesta aplikácie sanačnej metódy, resp. princípu a mechanizmu pôsobenia sanačnej metódy. Samostatne obsahuje aj prehľad sanačných metód z pohľadu ich využiteľnosti na sanáciu určitých skupín znečisťujúcich látok, požadovanej spoľahlivosti a účinnosti a ekonomických vstupov (orientačného odhadu nákladov na sanáciu).
0. Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Hlavný cieľ:
· Dobudovať Informačný systém environmentálnych záťaží;
· Informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení.
Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Realizácia projektu: 	september 2009–september 2014
Projekt bol zameraný na dobudovanie existujúceho Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktoré zahŕňa dobudovanie Registra dokumentov environmentálnych záťaží v rámci IS EZ, jeho prevádzku vrátane aktualizácie, monitorovanie napĺňania údajov a dobudovanie prepojenia IS EZ s ostatnými funkčnými informačnými systémami (registrami) verejnej správy.
Súčasťou projektu bola aj informačná a vzdelávacia kampaň v oblasti problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku, určená najmä pracovníkom štátnej správy 
a samosprávy, odborníkom v oblasti riešenia environmentálnych záťaží, držiteľom environmentálnych záťaží a odborne spôsobilým osobám v oblasti environmentálnych záťaží. 
0. Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky
Hlavný cieľ:
· Realizovať podrobný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží 
a prieskum environmentálnych záťaží na 54 lokalitách;
· Vypracovať analýzy rizika a štúdie uskutočniteľnosti sanácie;
· Vybudovať monitorovacie systémy pre najrizikovejšie environmentálne záťaže. 
Špecifické ciele: 
· Overiť a potvrdiť prítomnosť vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží;
· Preskúmať vybrané najrizikovejšie environmentálne záťaže;
· Zhodnotiť rizikovosť a analýza možností sanácie vybraných environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR
Realizácia projektu: 	november 2011–august 2015
Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží a spracovanie analýz rizika znečisteného územia na vybraných 54 lokalitách v rámci celého územia SR zabezpečila získanie detailných údajov o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bol kladený hlavne na presné plošné a priestorové ohraničenie znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. Dôkladná realizácia prieskumu a kvalitne vypracované analýzy rizika znečisteného územia sú nevyhnutným predpokladom pre výber najvhodnejších metód na sanáciu environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách. Výsledky podrobného geologického prieskumu budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanácie environmentálnych záťaží.
0. Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky
Hlavný cieľ:
· Vybudovanie a realizácia monitorovacích systémov pre vybraných 161 lokalít environmentálnych záťaží na Slovensku.
Prijímateľ pomoci: 	ŠGÚDŠ
Realizácia projektu: 	marec 2012–december 2015
Počas riešenia projektu boli realizované tieto aktivity:
· spracovanie archívnych materiálov,
· vytvorenie účelového geologického informačného systému,
· zostavenie koncepčných modelov a ich aktualizácia,
· návrh programu monitorovania a jeho aktualizácia,
· realizácia monitoringu – odber vzoriek, terénne merania, laboratórne práce,
· modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitorovania.
Na monitorovanie sa vybralo 161 pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží z celého územia Slovenska. Geologickými prácami sa zisťovali najmä charakter a vlastnosti horninového prostredia, vlastnosti, priestorová distribúcia a množstvo znečisťujúcich látok.
0. Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

Hlavný cieľ: 
· Zvýšiť povedomie širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane ich sanácií.
Špecifický cieľ:
· Zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Realizácia projektu: 	jún 2012–august 2015
Aktivity projektu slúžili ako informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o problematike environmentálnych záťaží. V rámci projektu sa uskutočnili rôzne informačné, vzdelávacie a propagačné podujatia 
a činnosti:
· 2 medzinárodné konferencie, 5 odborných seminárov, 1 prezentačný deň – pre držiteľov environmentálnych záťaží, odborne spôsobilé osoby, pracovníkov štátnej správy a samosprávy,
· vydanie a distribúcia propagačných (informačných) letákov, publikácie 
o environmentálnych záťažiach v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii, environmentálneho magazínu,
· korešpondenčná vedomostná súťaž EnvirOtázniky, školský program Enviróza www.enviroza.sk vrátane exkurzií pre víťazov a metodických dní pre pedagógov, 
· dokumentárny film s anglickými titulkami o problematike environmentálnych záťaží na Slovensku a 6 krátkych videoklipov s témou vybraných znečisťujúcich látok.
Súčasťou projektu bola aj široká publicita jednotlivých aktivít projektu na podujatiach súvisiacich s problematikou environmentálnych záťaží a v médiách.
Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde (6 projektov):

0. Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde
0. Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor
0. Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory
0. Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Nemšová – vojenský útvar
0. Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Rimavská Sobota – objekty SA
0. Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde – Sliač – letisko – juh
Hlavný cieľ: 		
· Vykonať sanácie vybraných environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MO SR
Realizácia projektov: 	marec 2013–december 2015
Sanačné práce boli realizované na šiestich lokalitách: Ivachnová, Lešť – hlavný tábor, Lešť – garážové dvory, Nemšová, Rimavská Sobota a Sliač – Letisko Juh. Ich cieľom je odstránenie/eliminácia príčin vzniku environmentálnej záťaže (zdrojov znečistenia), odstránenie/eliminácia prioritných kontaminantov z podzemných vôd a horninového prostredia, zamedzenie šírenia sa kontaminácie, vybudovanie monitorovacieho systému na sledovanie priebehu a účinnosti sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa napĺňali dlhodobé ciele Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010–2015). Po ukončení projektu sa významne zlepšila kvalita života dotknutého obyvateľstva, stav jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, pôdy 
a horninového prostredia. Pozitívny vplyv mala realizácia projektov aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblastiach s odstránenou kontamináciou sa vytvoril priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie priemyselných, rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýšila atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov.
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 
(6 projektov):
0. Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce
0. Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja
0. Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja
0. Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja
0. Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja
0. Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja

Hlavný cieľ: 
· Eliminovať negatívne vplyvy environmentálnych záťaží na zdravie ľudí a životné prostredie.
Špecifický cieľ:
· Vykonať sanácie environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR
Realizácia projektov: 	marec 2012–november 2015
Sanačné práce boli realizované na 13 lokalitách, rozdelených medzi 6 projektov v rámci celého územia SR.
Predmetom každého z projektov bolo vypracovanie projektu geologickej úlohy 
a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy bolo zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na jednotlivých vybraných 13 lokalitách, ktorá predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Realizáciou sanačných prác sa zabezpečila eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia a tiež negatívnych vplyvov na zdravie ľudí. Výstupy projektu zabezpečujú naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky environmentálnych záťaží – ich odstránenie. Sanované lokality v súčasnosti predstavujú vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných alebo rekreačno-poznávacích funkcií osídlenia v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy. Zvýšila sa tiež atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov.
1. Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Hlavný cieľ: 
· Získať podrobné podklady pre sanáciu environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.
Špecifický cieľ:
· Overiť a potvrdiť prítomnosť vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží;
· Zhodnotiť rizikovosť a analyzovať možnosti sanácie vybraných environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR
Realizácia projektu: 	november 2013–október 2015
Na vybraných 87 lokalitách sa realizoval podrobný geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží. Cieľom projektu bola identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území, podrobný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže, preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia, identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia pre každú skúmanú lokalitu ako základného podkladu pre nastavenie sanačných limitov.
1. Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží
Hlavný cieľ: 
· Zapojenie širokej verejnosti a propagácia aktivít, týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie.
Špecifický cieľ:
· Informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti verejnosti, týkajúca sa problematiky environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	SAŽP 
Realizácia projektu: 	september 2014–august 2015
Školiace aktivity, konferencia, exkurzie, odborné kurzy a publikácie zrealizované v rámci projektu napomôžu lepšej informovanosti verejnosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží. V rámci informačnej podpory je nielen možnosť oboznámiť verejnosť (vedeckí pracovníci, pedagógovia, doktorandi, študenti, odborne spôsobilé osoby, učitelia) s problematikou environmentálnych záťaží (legislatíva, identifikácia environmentálnych záťaží, prieskum a sanácia environmentálnych záťaží), ale aj získať spätnú väzbu na aktualizáciu a skvalitnenie Registra environmentálnych záťaží ako súčasti IS EZ, a tiež v rámci medzinárodnej konferencie sprostredkovať výmenu odborných vedomostí a skúseností. Publikácia o environmentálnych záťažiach, odborné kurzy, školenia a cvičebné materiály v rámci propagačnej podpory napomôžu lepšiemu porozumeniu a zvyšovaniu povedomia o problematike environmentálnych záťaží nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti.
1. Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Hlavný cieľ: 
· Prispieť k riešeniu opatrení v zmysle Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru.
Prijímateľ pomoci: 	SAŽP 
Realizácia projektu: 	január 2013–jún 2015
Ciele projektu sa realizovali prostredníctvom týchto aktivít:
1. 	Realizácia orientačného geologického prieskumu životného prostredia vybraných opustených skladov agrochemikálií;
2. 	Register lokalít s možným výskytom POPs látok;
3. 	Štúdia Návrh technológií na environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov a zmesí (vrátane odhadu finančných nákladov na ich bezpečné zneškodnenie);
4. 	Propagačné a vzdelávacie akcie a materiály – 8 seminárov v krajských mestách 
a záverečná konferencia, postery, publikácie a letáky.
1. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016–2021
Hlavný cieľ: 
· Spracovanie nového Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 –2021 (ŠPS EZ).
Špecifické ciele:
· Spracovanie strategického dokumentu ŠPS EZ 2016–2021 vrátane prípravy oznámenia o strategickom dokumente a správy o hodnotení strategického dokumentu.

Prijímateľ pomoci: 	Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Realizácia projektu: 	jún 2015–december 2015
Strategický dokument SPS EZ 2016–2021 nadväzuje na predchádzajúci dokument ŠPS EZ 2010–2015 a predstavuje základný plánovací nástroj na systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku s cieľom postupného znižovania negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na životné prostredie do r. 2021. ŠPS EZ 2016–2021 stanoví priority na zabezpečenie systémového riešenia environmentálnych záťaží vo vzťahu k zaťaženým oblastiam, potrebe znižovania environmentálnych a zdravotných rizík z nich vyplývajúcich a plnenia smerníc EÚ (Rámcová smernica o vode – Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd). ŠPS EZ 2016–2021 určuje ciele a programové opatrenia zamerané na zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží, identifikáciu a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží, prieskum, sanáciu a monitoring environmentálnych záťaží vo vzťahu k časovým horizontom. Významnú časť ŠPS EZ 2016–2021 tvorí identifikácia zdrojov krytia finančných výdavkov (Fondy EÚ, štátny rozpočet a Environmentálny fond, vlastné zdroje právnych subjektov s účasťou štátu). Súčasťou je aj odpočet plnenia predchádzajúceho ŠPS EZ 2010–2015.
1. Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním
Hlavný cieľ:
· Preskúmanie pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme.
· Spresnenie podmienok prúdenia povrchovej a podzemnej vody v oblastiach vybraných environmentálnych záťaží hydrologicko-hydrogeologickým modelovaním.
· Získanie špeciálnych podkladov pre vypracovanie projektov sanácie environmentálnych záťaží.

Prijímateľ pomoci: 	MŽP SR
Realizácia projektu: 	júl 2015 – december 2015
Projekty podporené prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ , 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov (k písm. b))

V rámci OPŽP boli v rámci 4 výziev podporené aj projekty týkajúce sa uzatvárania 
a rekultivácie skládok odpadov. Išlo celkovo o realizáciu rekultivačných prác alebo prác na uzatvorení a prekrytí skládok, prípadne monitorovacích prác na celkovom počte 41 lokalít v priebehu rokov 2010 až 2015 (Tabuľka 20). Tieto skládky boli po riadnom ukončení projektov zaradené v roku 2015 do príslušných registrov Informačného systému environmentálnych záťaží, alebo sa zaktualizovali údaje pri tých skládkach, ktoré v IS EZ už boli predtým evidované.

[bookmark: _Toc438190779]Tabuľka 20: Zoznam skládok odpadov, na ktorých boli realizované rekultivačné práce z finančných prostriedkov v rámci OPŽP v rokoch 2010–2015
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Prijímateľ
	Okres
	REZ
	Zazmluvnené prostriedky v € (EÚ+ŠR)

	1.
	SK/EZ/SE/834
	Kúty – skládka KO Na Dráhach
	Kúty
	SE
	A+C
	2 347 242,76

	2.
	SK/EZ/DS/194
	Mad – skládka TKO
	Mad
	DS
	C
	532 437,54

	3.
	SK/EZ/SI/862
	Unín – skládka odpadu
	Unín
	SI
	B+C
	452 357,29

	4.
	SK/EZ/DS/192
	Kyselica – sklad TKO
	Kyselica
	DS
	C
	487 411,57

	5.
	SK/EZ/DS/2011
	Pataš – skládka odpadu
	Pataš
	DS
	C
	339 231,60

	6.
	SK/EZ/DS/2010
	Orechová Potôň – skládka odpadu
	Orechová Potôň
	DS
	C
	1 032 127,36

	7.
	SK/EZ/TT/1892
	Boleráz – skládka komunálneho odpadu
	Trnava
	TT
	B+C
	3 380 136,76

	8.
	SK/EZ/DS/205
	Vydrany – skládka TKO
	Vydrany
	DS
	C
	507 248,34

	9.
	SK/EZ/DS/2015
	Dolný Bar – Dolný Bar
	Dolný Bar
	DS
	C
	1 922 883,74

	10.
	SK/EZ/BS/86
	Banská Štiavnica – Principlac, skládka TKO
	Banská Štiavnica
	BS
	A+C
	1 610 935,84

	11.
	SK/EZ/ZH/1625
	Kremnické Bane – skládka komunálneho odpadu Ovčín
	Kremnické Bane
	ZH
	C
	1 064 860,87

	12.
	SK/EZ/ZH/1101
	Žiar nad Hronom – skládka TKO Horné Opatovce
	Žiar nad Hronom
	ZH
	B+C
	3 773 618,92

	13.
	SK/EZ/DT/1208
	Detva – skládka TKO Studenec
	Detva
	DT
	C
	532 038,06

	14.
	SK/EZ/BR/2013
	Čierny Balog – skládka odpadu
	Čierny Balog
	BR
	C
	240 538,77

	15.
	SK/EZ/KA/2016
	Krupina – Biely kameň – skládka odpadu
	Krupina
	KA
	C
	895 168,23

	16.
	SK/EZ/VK/1005
	Veľké Zlievce – skládka TKO Veľký Jarok
	Veľké Zlievce
	VK
	C
	331 407,04

	17.
	SK/EZ/PT/723
	Poltár – Slaná Lehota
	Poltár
	PT
	A+C
	1 060 186,35 

	18.
	SK/EZ/MI/486
	Lastomír – skládka TKO
	Michalovce
	MI
	B+C
	2 043 359,82 

	19.
	SK/EZ/SN/896
	Krompachy – Halňa
	Krompachy
	SN
	B+C
	6 284 609,48 

	20.
	SK/EZ/K2/361
	Košice – Myslava – skládka TKO
	Košice
	KE
	A+C
	12 349 887,39 

	21.
	SK/EZ/KN/329
	Hurbanovo – skládka TKO
	Hurbanovo
	KN
	A+C
	1 679 157,56

	22.
	SK/EZ/LV/2021
	Plášťovce – Prenica – skládka odpadu
	Plášťovce
	LV
	C
	489 439,45

	23.
	SK/EZ/NZ/573
	Andovce – skládka TKO
	Andovce
	NZ
	A+C
	450 257,21

	24.
	SK/EZ/NZ/2022
	Nová Vieska – skládka odpadu
	Nová Vieska
	NZ
	C
	261 703,32

	25.
	SK/EZ/NR/551
	Mojmírovce – skládka KO (časť Žigobare)
	Mojmírovce
	NR
	A+C
	1 108 559,08

	26.
	SK/EZ/NR/544
	Čechynce – skládka KO
	Čechynce
	NR
	A+C
	433 102,94

	27.
	SK/EZ/LE/383
	Levoča – skládka Dlhé Stráže
	Levoča
	LE
	C
	3 395 613,71

	28.
	SK/EZ/VT/1029
	Petrovce – skládka TKO Hanušovce
	Hanušovce nad Topľou
	VT
	C
	968 806,22

	29.
	SK/EZ/SB/2030
	Torysa – skládka odpadu
	Torysa
	SB
	C
	588 876,68

	30.
	SK/EZ/SV/922
	Belá nad Cirochou – skládka TKO
	Belá nad Cirochou
	SV
	B+C
	247 660,39

	31.
	SK/EZ/KK/300
	Spišská Belá – skládka Za potokom
	Spišská Belá
	KK
	B+C
	1 191 687,70

	32.
	SK/EZ/LE/1302
	Spišské Podhradie – skládka Pod mestom
	Spišské Podhradie
	LE
	C
	494 160,03

	33.
	SK/EZ/HE/254
	Myslina – stará skládka TKO
	Humenné
	HE
	B+C
	1 040 473,36

	34.
	SK/EZ/NM/2026
	Nová Ves nad Váhom – skládka odpadu
	Nová Ves nad Váhom
	NM
	C
	192 321,39

	35.
	SK/EZ/NM/533
	Nové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice – Tušková
	Nové Mesto nad Váhom
	NM
	B+C
	3 082 375,78

	36.
	SK/EZ/PU/727
	Lednické Rovne – skládka Podstránie
	Lednické Rovne
	PU
	B+C
	3 258 409,53

	37.
	SK/EZ/TN/953
	Trenčianske Teplice – bývalá riadená skládka TKO
	Trenčianske Teplice
	TN
	A+C
	5 741 748,74

	38.
	SK/EZ/PU/728
	Lúky – skládka Baňa Chorkov
	Lúky
	PU
	A+C
	328 172,42

	39.
	SK/EZ/TS/2027
	Tvrdošín – Jurčov laz – skládka odpadu
	Tvrdošín
	TS
	C
	890 729,00

	40.
	SK/EZ/KM/2032
	Kysucký Lieskovec – skládka Lopušné Pažite
	Kysucký Lieskovec
	KM
	C
	170 673,51

	41.
	SK/EZ/RS/2045
	Hnúšťa – skládka TKO
	Hnúšťa
	RS
	C
	338 802,34

	
	
	Spolu
	
	
	
	67 201 615,75



Prehľad projektov podporených v rámci Environmentálneho fondu v rokoch 2010–2015 (k písm.c))
Environmentálny fond je v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Podpora sa realizuje formou dotácií, úverov a mimoriadnych dotácií. Environmentálny fond podporuje niektoré aktivity súvisiace s predchádzaním vzniku environmentálnych zaťaží a s ich riešením predovšetkým prostredníctvom oblasti podpory C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, najmä prostredníctvom činnosti C1 Uzavretie a rekultivácia skládok. Oblasti podpory nie sú každý rok rovnaké, resp. nie každý rok sú dotáciami podporené všetky činnosti v oblasti podpory C. 
Činnosť C1 Uzavretie a rekultivácia skládok bola podporená v r. 2010, 2011 a 2013. V r. 2012 táto činnosť nebola podporená podľa informácií na stránke fondu vôbec, rovnako ako v r. 2014. V r. 2015 bola špecifikácia činností podpory formou dotácie rozšírená v oblasti C na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom s termínom uzávierky podávania žiadostí 17. 07. 2015, hoci oblasť C1 opäť nebola podporená. Naopak, pre rok 2016 sa opäť dostáva činnosť C1 Uzavretie a rekultivácia skládok do zoznamu činností, ktoré môžu byť podporené formou dotácie.
Environmentálny fond tiež poskytuje podporu v oblasti F. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
Činnosť F1 Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Podpora je okrem iného určená na realizáciu nasledujúcich aktivít: prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaží, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov a monitoring a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov.  
Podpore riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží je venovaná oblasť podpory H: Environmentálne záťaže 
Činnosť H1 Odstraňovanie environmentálnych záťaží. Podpora je určená na riešenie odstraňovania environmentálnych záťaží Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Na program Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia SR 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. Tento program s názvom Veľké upratovanie Slovenska je zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Slovensko má zhruba 2 500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych má byť až okolo 7 000. Uvedený program sa netýka skládok evidovaných v ISEZ podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[bookmark: _Toc438190780]Tabuľka 21: Prehľad skládok odpadov, ktoré získali dotáciu v rámci Environmentálneho fondu
	P.č.
	Identifikátor
	Názov lokality
	Prijímateľ
	Okres
	REZ
	Dotácia v €

	Environmentálny fond – dotácie v roku 2010

	1.
	SK/EZ/ZM/1629
	Beladice – skládka TKO (Veľké Chrašťany)
	Beladice
	ZM
	C
	89 000

	2.
	SK/EZ/TO/961TO
	Bojná – skládka TKO A (stará)
	Bojná
	TO
	B+C
	250 000

	3.
	SK/EZ/PO/1427
	Hendrichovce – skládka KO
	Hendrichovce
	PO
	C
	100 000

	4.
	SK/EZ/NR/1369
	Hosťová – skládka KO
	Hosťová
	NR
	C
	160 000

	Environmentálny fond – dotácie v roku 2011

	5.
	SK/EZ/PD/2039
	Čereňany – skládka odpadu
	Čereňany
	PD
	C
	196 865

	6.
	SK/EZ/NR/1369
	Hosťová – skládka KO
	Hosťová
	NR
	C
	175 114

	7.
	SK/EZ/PO/1429
	Klenov – skládka KO
	Klenov
	PO
	C
	57 905

	8.
	SK/EZ/PO/1427
	Hendrichovce – skládka KO
	Hendrichovce
	PO
	C
	51 522

	9.
	SK/EZ/TV/987
	Brehov – skládka TKO
	Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
	TV
	A+C
	49 549

	Environmentálny fond – dotácie v roku 2013

	10.
	SK/EZ/MI/2040
	Trhovište – skládka odpadu
	Trhovište
	MI
	C
	98 000

	Environmentálny fond – dotácie v roku 2015

	11.
	SK/EZ/PD/2039
	Čereňany – skládka odpadu
	Čereňany
	PD
	C
	100 000

	12.
	SK/EZ/TV/987
	Brehov – skládka TKO
	Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
	TV
	A+C
	100 000

	13.
	SK/EZ/PP/1453
	Veľký Slavkov -  skládka TKO
	Mesto Vysoké Tatry
	PP
	C
	200 000

	
	
	Spolu
	
	
	
	1 627 955



Ide spolu o 13 lokalít podporených dotáciou z Environmentálneho fondu v rokoch 2010-2015. 
Celkovo bolo na problematiku riešenia environmentálnych záťaží v rokoch 2010 až 2015 vyčlenených 144 870 358,12 eur (Tabuľka 22).
Tabuľka 22: Výdavky z verejných zdrojov na podporu riešenia environmentálnych záťaží v rokoch 2010-2015 
	
	Zdroj financovania
	Výška podpory

	1.
	Operačný program Životné prostredie (Operačný cieľ 4.3, 4.4)
	76 040 787,37

	2.
	Operačný program Životné prostredie (Operačný cieľ 4.5)
	67 201 615,75

	3.
	Environmentálny fond
	1 627 955,00

	
	Spolu
	144 870 358,12




ZÁVER
Na základe prezentovaných výsledkov plnenia stanovených priorít a cieľov   ŠPS EZ (2010-2015) je možné konštatovať, že úlohy  stanovené na obdobie rokov 2010-2015 boli splnené. V porovnaní s plánovanými výdavkami na riešenie problematiky environmentálnych záťaží vo výške 116,4 mil. Eur, boli v skutočnosti realizované projekty s výdavkami vo výške 144 870 358,12 eur.  
[bookmark: _GoBack]Predmetný strategický dokument vytvoril základ pre plánovanie a  napĺňanie ďalších cieľov v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží na  Slovensku prostredníctvom nového Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 až 2021. Zároveň prispel k získaniu cenných skúseností, ktoré pomôžu  efektívne riešiť  danú problematiku v budúcnosti.
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