NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. .... z ....

k Návrhu realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“.

| Číslo materiálu: |  |
| --- | --- |
| Predkladateľ: | podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky |

Vláda

- schvaľuje

A.1.	Návrh realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“, ktorého realizácia je vo verejnom záujme;

- ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva

B.1.	zabezpečiť realizáciu priemyselného parku s názvom "Priemyselný park Rimavská Sobota"

T: do 31. decembra 2023,

B.2.	vydať rozhodnutie, ktorým dôjde ku kapitálovému vkladu do spoločnosti MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 821 09, IČO 36 724 530  vo výške 9,843  mil. eur

T: do 20. februára 2021,

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

B.3. 	poskytnúť Ministerstvu hospodárstva SR prostriedky zo štátnych finančných aktív v objeme 9,843 mil. eur

T: do 10. februára 2021,

- poveruje

podpredsedu vlády a ministra hospodárstva

C.1.	rokovať s mestom Rimavská Sobota o prevode dotknutých parciel, súvisiacich s realizáciou „Priemyselného parku Rimavská Sobota“ za sumu maximálne 
0,5 eur / m2,

C.2 	rokovať s príslušným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej siete o spolupodieľaní sa na nákladoch na budovaní prípojok inžinierskych sietí a potrebných kapacít za účelom zabezpečenia dodávok elektriny a plynu, pričom úspora bude využitá na krytie prípadných vyvolaných investícii v rámci realizácie Priemyselného parku Rimavská Sobota.

Vykonajú:	podpredseda vlády a minister hospodárstva

podpredseda vlády a minister financií