Doložka vybraných vplyvov
	1. Základné údaje

	Názov materiálu

	„Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)“

	Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

	Peter GAJDOŠ, minister obrany Slovenskej republiky



	Charakter predkladaného materiálu
	☒
	Materiál nelegislatívnej povahy

	
	☐
	Materiál legislatívnej povahy

	
	☐
	Transpozícia práva EÚ

	V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

-

	 Termín začiatku a ukončenia skráteného PPK
	4. jún  - 8. jún 2018

	Predpokladaný termín predloženia na MPK*
	12. jún až 18. jún  2018

	Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
	Júl  2018

	2. Definovanie problému

	K hlavnej výzbroji OS SR patria aj rádiolokačné prostriedky Vzdušných síl OS SR, ktorých primárna úloha je vykonávanie RL prieskumu pre zabezpečenie  nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v súlade so Zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR. Z celkového počtu rádiolokačnej techniky z výzbroje VzS OS SR používaných                pre rádiolokačný prieskum je až 87 % po termíne stanovenej dobe technickej životnosti, pričom zostávajúcej technike bude ukončená táto doba do roku 2021. Použiteľnosť rádiolokačnej techniky po termíne životnosti je veľmi problematická, vzhľadom na kritickú nedostupnosť (neexistenciu) náhradných dielov, ako aj servisnej podpory výrobcov, čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na nízkej prevádzkovej spoľahlivosti a vysokej intenzite porúch. Tieto skutočnosti majú veľmi nepriaznivý vplyv na neustále zvyšovanie finančných nákladov pre zabezpečenie prevádzky zastaranej rádiolokačnej výzbroje v ďalšom období. Potreba obmeny rádiolokačných prostriedkov je identifikovaná v Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 schváleným vládou SR. 
Schválenie  „Obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) v rokoch 2018 – 2025“. 

	3. Ciele a výsledný stav

	Na základe posúdenia doterajších procesov navrhuje MO SR realizovať obstaranie rádiolokačnej techniky na úrovni vláda – vláda. Je navrhované obstaranie všetkých typov rádiolokátorov v jednom balíku. Uvedené výhody predpokladajú priaznivý ekonomický vplyv na zníženie obstarávacích, ako aj servisných nákladov po dobu životného cyklu rádiolokačnej techniky. Kontrakt na úrovni vláda – vláda výraznejším spôsobom garantuje bezpečnosť dodávok počas celej doby životného cyklu. Obstaranie na úrovni vláda – vláda predstavuje garanciu hlbšej vojenskej spolupráce, pretože sa netýka iba zmluvného vzťahu s výrobcom, ale aj dlhodobého partnerstva so spojeneckou krajinou vzhľadom ku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii vo svete. Cieľom je vytvoriť vecný, finančný a časový rámec (s uvedením požadovaných počtov výzbroje, odhadovaných nákladov a termínov vecného plnenia v horizonte rokov 2018 - 2025) realizácie projektu vyzbrojovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky „Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)“,  ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie spôsobilostí Ozbrojených síl Slovenskej republiky, najmä pre NATINAMDS a pre zabezpečenie cieľov spôsobilostí A6203 a L1501. Materiál je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 a Bielou knihou o obrane Slovenskej republiky (2016,) predpokladá rozhodnutie vlády SR o strategických projektoch modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

	4. Dotknuté subjekty

	Realizácia projektov vyzbrojovania sa priamo dotýka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


	5. Alternatívne riešenia

	Dňa 3. júla 2015 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na akvizíciu 4 súprav (3+1 ako opcia) „Rádiolokátorov 3D stredného dosahu“, ktoré bolo realizované postupom užšej súťaže. Vzhľadom k tomu, že súťažné podklady obsahovali utajované informácie, výberové konanie bolo realizované vo vyhradenom režime. To predpokladalo v prvom kroku podpis zmlúv o postúpení utajovaných skutočností (ZoPUS), ktoré by boli následne zaslané na schválenie NBÚ SR. Bez schválenia  ZoPUSu  nebolo možné poskytnúť výrobcom RL techniky utajované informácie MO SR. Nepodarilo sa uzavrieť potrebné ZoPUS zo záujemcami tak, aby im mohli byť poskytnuté súťažné podklady. Ministerstvo obrany SR dňa 12. apríla 2018 zrušilo užšiu súťaž na predmet zákazky „Rádiolokátor 3D stredného dosahu“. Na základe posúdenia doterajších procesov preto navrhuje MO SR realizovať obstaranie rádiolokačnej techniky na úrovni vláda – vláda. Je navrhované obstaranie všetkých typov rádiolokátorov v jednom balíku.
Iné alternatívne riešenia nie sú možné, nakoľko v prípade neriešenia tejto situácie dôjde v krátkom časovom horizonte k strate schopnosti VzS OS SR zabezpečiť nedotknuteľnosť vzdušného priestoru SR, plniť záväzky SR v rámci kolektívnej obrany, ako aj ďalšie medzinárodné záväzky a súvisiace úlohy vyplývajúce  zo zákonov SR. Nákupom nových RL prostriedkov sa vytvárajú predpoklady pre splnenie operačných požiadaviek VzS OS SR vyplývajúcich zo zákonov SR, úloh VzS OS SR pre zabezpečenie bezpečnosti, ochrany životov, zdravia a majetku občanov SR, ako aj úloh vyplývajúcich  z  medzinárodných záväzkov SR. Budú reálne splnené závery strategických a koncepčných dokumentov. Dôjde k výraznému posilneniu národných spôsobilostí v oblasti NATINAMDS, bezpečnosti riadenia letovej prevádzky a deklarovaných jednotiek NATO NRF.

	6. Vykonávacie predpisy

	Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov?
	☐  Áno
	☒  Nie

	Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

	7. Transpozícia práva EÚ 

	Obsahom predloženého materiálu nie je národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.

	

	8. Preskúmanie účelnosti**

	

	9. Vplyvy navrhovaného materiálu

	Vplyvy na rozpočet verejnej správy
	☐
	Pozitívne
	☐ 
	Žiadne
	☒
	Negatívne

	    Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora rozpočtovo zabezpečené vplyvy
	☒
	Áno
	☐
	Nie
	☐
	Čiastočne

	Vplyvy na podnikateľské prostredie
	☐
	Pozitívne
	☒
	Žiadne
	☐
	Negatívne

	    Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora vplyvy na MSP
	☐                                       
	Pozitívne
	☒
	Žiadne
	☐
	Negatívne

	Sociálne vplyvy
	☐               
	Pozitívne
	☒
	Žiadne
	☐
	Negatívne

	Vplyvy na životné prostredie
	☐
	Pozitívne
	☒
	Žiadne
	☐
	Negatívne

	Vplyvy na informatizáciu
	☐
	Pozitívne
	☒
	Žiadne
	☐
	Negatívne


	Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
	
	
	
	
	
	

	   vplyvy služieb verejnej správy na

   občana
	☐
	Pozitívne
	☒
	Žiadne
	☐
	Negatívne

	   vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
	☐
	Pozitívne
	☒
	Žiadne
	☐
	Negatívne


	10. Poznámky

	Odhadované náklady na Obmenu 17 ks rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) v rokoch 2018 - 2025 sú 155 090 000 € s DPH.
•
6 ks RL stredného dosahu (Odhadovaná cena výrobku 1 spr – 12,67 mil € s DPH), 
•
5 ks RL malého dosahu     (Odhadovaná cena výrobku  1 spr – 13 mil € s DPH), 
•
6 ks RL blízkeho dosahu   (Odhadovaná cena výrobku 1 spr – 2,33 mil € s DPH) . 
Jednotlivé ročné náklady na Obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) s logistickou podporou (náhradné dielce, technická podpora) budú plánované v rámci limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Predkladaný projekt „Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)“ bol predložený na posúdenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky  - Útvaru hodnoty za peniaze.

	11. Kontakt na spracovateľa

	Ing. Rudolf PEVNÝ, hlavný štátny radca, Oddelenie projektov vzdušných síl a PVO, Odbor riadenia projektov, Sekcia modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany SR, t. č. 0960 317 519,                                              

email: Rudolf.PEVNY@mod.gov.sk.

	12. Zdroje

	· Požiadavka na projekt „Akvizícia  rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý, blízky dosah)“

č.: VVzS-38-9/2018  (ŠbSP-18-53/2018 z 21. marca 2018)

· Biela kniha o obrane Slovenskej republiky

· Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030
· Koncepcia rozvoja Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 14. mája 2014 na 107. schôdzi vlády Slovenskej republiky.

	13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

	Materiál „Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)“ bol predložený do PPK dňa      4. júna 2018. Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa nasledovných pripomienok a odporúčaní: 

· K doložke vybraných vplyvov

Do doložky vplyvov, v časti „5. Alternatívne riešenia“ žiada Komisia doplniť zvažované alternatívne riešenia a v prípade ak neboli posudzované, žiadame uviesť dôvod.  Z hľadiska ucelenosti informácií a zlepšenia informačnej hodnoty v doložke vybraných vplyvov odporúča Komisia v časti „2. Definovanie problému“ širšie uviesť dôvody potreby obmeny príslušnej techniky (zastaralosť súčasnej techniky, atď.) a v časti „3. Ciele a výsledný stav“ uviesť i spôsob dosiahnutia cieľa (návrh MO SR realizovať obstaranie novej rádiolokačnej techniky na úrovni vláda – vláda). Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu odporúča Komisia uvádzať ako samostatnú prílohu materiálu.

· K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy

V doložke vybraných vplyvov sú označené negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené. Z analýzy vplyvov, z tabuľky „Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy (2018 až 2021) v návrhu“ vyplýva, že v rokoch 2019 až 2021 je financovanie návrhu zabezpečené v rozpočte MO SR, program 095 Rozvoj obrany v roku 2019 v sume 15,0 mil. eur, v roku 2020 v sume 28,7 mil. eur a v roku 2021 v sume 36,7 mil. eur. V rokoch 2022 až 2025 sú v tejto tabuľke uvedené sumy v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ a zároveň tie isté sumy v jednotlivých rokoch sú uvedené aj v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“. Uvedený rozpor žiada Komisia v rokoch 2022 až 2025 odstrániť a údaje uviesť tak, aby financovanie všetkých výdavkov bolo rozpočtovo zabezpečené.

V časti „Financovanie návrhu“ je uvedené, že odhadované náklady  na obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah – 17 ks) v rokoch 2018 - 2025 spolu s logistickou podporou sú vo výške 155 mil. eur s DPH v rámci limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky                              v závislosti od makroekonomického vývoja a ekonomických možností SR. Komisia žiada jednoznačne uviesť, že všetky náklady na obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah – 17 ks) v rokoch 2018 až 2025 budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MO SR na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. 

V analýze vplyvov v „tabuľke vplyvov na výdavky“ žiada Komisia výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie a zároveň uvedené sumy rozčleniť na bežné a kapitálové výdavky v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. 

Tabuľky v analýze vplyvov žiada Komisia prepracovať tak, aby každý druh rádiolokačnej techniky (RL stredného dosahu, RL malého dosahu a RL blízkeho dosahu) bol uvedený zvlášť. 

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

Všetky pripomienky vznesené z PPK boli akceptované a zapracované.


Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy (2018 až 2021) v návrhu 
	Vplyvy na rozpočet verejnej správy
	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) s DPH

	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Príjmy verejnej správy celkom
	
	0
	0
	0

	v tom:
	0
	0
	0
	0

	z toho:  
	
	
	
	

	- vplyv na ŠR
	0
	0
	0
	0

	Rozpočtové prostriedky
	0
	0
	0
	0

	EÚ zdroje
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Výdavky verejnej správy celkom
	0
	 15 000 000 
	28 660 000 
	36 660 000 

	v tom: Ministerstvo obrany SR

program 095 – Rozvoj obrany
	0
	15 000 000 
	28 660 000 
	36 660 000 

	z toho: 
	
	
	
	

	- vplyv na ŠR
	0
	15 000 000 
	28 660 000  
	36 660 000  

	Rozpočtové prostriedky
	0
	15 000 000 
	28 660 000 
	36 660 000 

	    EÚ zdroje
	0
	0
	0
	0

	    spolufinancovanie
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Vplyv na počet zamestnancov 
	
	0
	0
	0

	- vplyv na ŠR
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Vplyv na mzdové výdavky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ŠR
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Financovanie zabezpečené v rozpočte
	
	15 000 000 
	28 660 000 
	36 660 000 

	v tom: Ministerstvo obrany SR

095 - Rozvoj obrany
	
	15 000 000 
	28 660 000 
	36 660 000 

	Iné ako rozpočtové zdroje
	0
	0
	0
	0

	Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
	0
	0
	0
	0


Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy (2022 až 2025) v návrhu 
	Vplyvy na rozpočet verejnej správy
	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) s DPH

	
	2022
	2023
	2024
	2025

	Príjmy verejnej správy celkom
	
	0
	0
	0

	v tom:
	0
	0
	0
	0

	z toho:  
	
	
	
	

	- vplyv na ŠR
	0
	0
	0
	0

	Rozpočtové prostriedky
	0
	0
	0
	0

	EÚ zdroje
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Výdavky verejnej správy celkom
	38 660 000
	23 660 000
	11 660 000
	790 000

	v tom: Ministerstvo obrany SR

program 095 – Rozvoj obrany
	38 660 000
	23 660 000
	11 660 000
	790 000

	z toho: 
	
	
	
	

	- vplyv na ŠR
	38 660 000
	23 660 000
	11 660 000
	790 000

	Rozpočtové prostriedky
	38 660 000
	23 660 000
	11 660 000
	790 000

	    EÚ zdroje
	0
	0
	0
	0

	    spolufinancovanie
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Vplyv na počet zamestnancov 
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ŠR
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Vplyv na mzdové výdavky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ŠR
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na obce
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na vyššie územné celky
	0
	0
	0
	0

	- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
	0
	0
	0
	0

	Financovanie zabezpečené v rozpočte
	38 660 000
	23 660 000
	11 660 000
	790 000

	v tom: Ministerstvo obrany SR

095 - Rozvoj obrany
	38 660 000
	23 660 000
	11 660 000
	790 000

	Iné ako rozpočtové zdroje
	0
	0
	0
	0

	Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
	0
	0
	0
	0


Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Plánované výdavky na realizáciu obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý            a blízky dosah) sú v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu                 a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 schváleným vládou Slovenskej republiky v objeme 155 090 000 € s DPH.
Odhadované náklady  na Obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah – 17 ks) v rokoch 2018 - 2025 spolu s logistickou podporou budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MO SR na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy vo výške   155 090 000  € s DPH.
Odhadované náklady na Obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR
(stredný, malý a blízky dosah – 17 ks):
	Rok
	Hodnota reálne dodanej techniky v EUR
	Materiál, služby a ostatné náklady v EUR
	Clo

v EUR
	Cash platby 

(s DPH) v EUR

	
	bez DPH
	DPH
	bez DPH
	DPH
	
	

	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2019
	10 000 000,00
	2 000 000,00
	2 500 000,00
	500 000,00
	0
	15 000 000

	2020
	19 106 666,67
	3 821 333,33
	4 776 666,67
	955 333,33
	0
	28 660 000

	2021
	24 440 000,00
	4 888 000,00
	6 110 000,00
	1 222 000,00
	0
	36 660 000

	2022
	25 773 333,33
	5 154 666,67
	6 443 333,33
	1 288 666,67
	0
	38 660 000

	2023
	15 773 333,33
	3 154 666,67
	3 943 333,33
	788 666,67
	0
	23 660 000

	2024
	7 773 333,33
	1 554 666,67
	1 943 333,33
	388 666,67
	0
	11 660 000

	2025
	526 666,67
	105 333,33
	131 666,67
	26 333,33
	0
	790 000

	CELKOM
	103 393 333,33
	20 678 666,67
	25 848 333,33
	5 169 666,67
	0
	155 090 000


Odhadované náklady na Obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR stredný dosah 6 ks
	Rok
	Hodnota reálne dodanej techniky v EUR
	Materiál, služby a ostatné náklady v EUR
	Clo

v EUR
	Cash platby 

(s DPH) v EUR

	
	bez DPH
	DPH
	bez DPH
	DPH
	
	

	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2019
	4 900 380,00
	980 076,00
	1 225 095,00
	245 019,00
	0
	7 350 570

	2020
	9 362 993,33
	1 872 598,67
	2 340 748,33
	468 149,67
	0
	14 044 490

	2021
	11 976 530,00
	2 395 306,00
	2 994 132,50
	598 826,50
	0
	17 964 795

	2022
	12 629 914,00
	2 525 982,80
	3 157 478,50
	631 495,70
	0
	18 944 871

	2023
	7 729 533,33
	1 545 906,67
	1 932 383,33
	386 476,67
	0
	11 594 300

	2024
	3 809 229,33
	761 845,87
	952 307,33
	190 461,47
	0
	5 713 844

	2025
	258 086,67
	51 617,33
	64 521,67
	12 904,33
	0
	387 130

	CELKOM
	50 666 666,67
	10 133 333,33
	12 666 666,67
	2 533 333,33
	0
	76 000 000


Odhadované náklady na Obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR malý dosah 5 ks

	Rok
	Hodnota reálne dodanej techniky v EUR
	Materiál, služby a ostatné náklady v EUR
	Clo

v EUR
	Cash platby 

(s DPH) v EUR

	
	bez DPH
	DPH
	bez DPH
	DPH
	
	

	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2019
	4 196 918,00
	839 383,60
	1 049 229,50
	209 845,90
	0
	6 295 377

	2020
	8 018 912,00
	1 603 782,40
	2 004 728,00
	400 945,60
	0
	12 028 368

	2021
	10 257 267,33
	2 051 453,47
	2 564 316,83
	512 863,37
	0
	15 385 901

	2022
	10 816 856,00
	2 163 371,20
	2 704 214,00
	540 842,80
	0
	16 225 284

	2023
	6 619 938,67
	1 323 987,73
	1 654 984,67
	330 996,93
	0
	9 929 908

	2024
	3 262 404,00
	652 480,80
	815 601,00
	163 120,20
	0
	4 893 606

	2025
	221 037,33
	44 207,47
	55 259,33
	11 051,87
	0
	331 556

	CELKOM
	43 393 333,33
	8 678 666,67
	10 848 333,33
	2 169 666,67
	0
	65 090 000


Odhadované náklady na Obmenu rádiolokačnej techniky VzS OS SR blízky dosah 6 ks

	Rok
	Hodnota reálne dodanej techniky v EUR
	Materiál, služby a ostatné náklady v EUR
	Clo

v EUR
	Cash platby 

(s DPH) v EUR

	
	bez DPH
	DPH
	bez DPH
	DPH
	
	

	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2019
	902 702,00
	180 540,40
	225 675,50
	45 135,10
	0
	1 354 053

	2020
	1 724 761,33
	344 952,27
	431 190,33
	86 238,07
	0
	2 587 142

	2021
	2 206 202,67
	441 240,53
	551 550,67
	110 310,13
	0
	3 309 304

	2022
	2 326 563,33
	465 312,67
	581 640,83
	116 328,17
	0
	3 489 845

	2023
	1 423 861,33
	284 772,27
	355 965,33
	71 193,07
	0
	2 135 792

	2024
	701 700,00
	140 340,00
	175 425,00
	35 085,00
	0
	1 052 550

	2025
	47 542,67
	9 508,53
	11 885,67
	2 377,13
	0
	71 314

	CELKOM
	9 333 333,33
	1 866 666,67
	2 333 333,33
	466 666,67
	0
	14 000 000


Tabuľka vplyvov na výdavky
	Výdavky (v eurách s DPH)
	Vplyv na rozpočet verejnej správy
	poznámka

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Bežné výdavky (600)
	0
	3 000 000
	5 732 000
	7 332 000
	7 732 000
	4 732 000
	2 332 000
	158 000
	 

	  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	  Poistné a príspevok do poisťovní (620)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	  Tovary a služby (630)2
	0
	3 000 000
	5 732 000
	7 332 000
	7 732 000
	4 732 000
	2 332 000
	158 000
	 

	          Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (633005)
	0
	2 970 000
	0
	7 302 000
	0
	4 702 000
	0
	128 000
	

	          Školenie a výcvik (637001)
	0
	30 000
	0
	30 000
	0
	30 000
	0
	30 000
	

	  Bežné transfery (640)2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou    

  finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Kapitálové výdavky (700)
	0
	12 000 000
	22 928 000
	29 328 000
	30 928 000
	18 928 000
	9 328 000
	632 000
	 

	  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
	0
	12 000 000
	22 928 000
	29 328 000
	30 928 000
	18 928 000
	9 328 000
	632 000
	 

	3D RL (SD, MD a SD) (713005)
	0
	11 700 000
	22 728 000
	29 028 000
	30 728 000
	18 628 000
	9 128 000
	632 000
	

	          Súpravy špeciálneho náradia a náhradných dielov (713005)
	0
	300 000
	0
	300 000
	0
	300 000
	0
	0
	

	          Simulátor (713005)
	0
	0
	200 000
	0
	200 000
	0
	200 000
	0
	

	  Kapitálové transfery (720)2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Dopad na výdavky verejnej správy celkom
	0
	15 000 000
	28 660 000
	36 660 000
	38 660 000
	23 660 000
	11 660 000
	790 000
	 


2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
2

